Приложение

к постановлению

Администрации города

от 07.12.2018 № 1240

ПАСПОРТ

муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы»

| Наименование программы | – муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | – муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска «Управление городского хозяйства» (далее – МКУ «УГХ») |
| Соисполнители программы | – отсутствуют |
| Участники программы | – ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску |
| Подпрограммы программы | – подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города»; подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» |
| Программно-целевые инструменты программы | – отсутствуют |
| Цели программы | – создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы города и повышение уровня безопасности дорожного движения |
| Задачи программы | – обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования; повышение безопасности дорожного движения |
| Целевые показатели программы | – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения |
| Этапы и сроки реализации программы | – 2019 – 2030 годы; этапы реализации программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение программы | – общий объем средств, необходимых для финансирования программы в 2019 – 2030 годах, составляет всего 2 379 724,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2019 год – 141 908,7 тыс. руб.; 2020 год – 122 373,8 тыс. руб.; 2021 год – 317 502,8 тыс. руб.; 2022 год – 105 344,4 тыс. руб.; 2023 год – 110 530,5 тыс. руб.; 2024 год – 226 009,2 тыс. руб.; 2025 год – 226 009,2 тыс. руб.; 2026 год – 226 009,2 тыс. руб.; 2027 год – 226 009,2 тыс. руб.; 2028 год – 226 009,2 тыс. руб.; 2029 год – 226 009,2 тыс. руб.; 2030 год – 226 009,2 тыс. руб.; средства федерального бюджета – 206 100,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2019 год – 67 830,9 тыс. руб.; 2020 год – 41 499,2 тыс. руб.; 2021 год – 96 770,7 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб.; средства областного бюджета – 1 299 467,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2019 год – 53 290,3 тыс. руб.; 2020 год – 7 615,3 тыс. руб.; 2021 год – 124 271,6 тыс. руб.; 2022 год – 32 467,5 тыс. руб.; 2023 год – 34 650,0 тыс. руб.; 2024 год – 149 596,1 тыс. руб.; 2025 год – 149 596,1 тыс. руб.; 2026 год – 149 596,1 тыс. руб.; 2027 год – 149 596,1 тыс. руб.; 2028 год – 149 596,1 тыс. руб.; 2029 год – 149 596,1 тыс. руб.; 2030 год – 149 596,1 тыс. руб.; средства бюджета города – 874 156,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2019 год – 20 787,5 тыс. руб.; 2020 год – 73 259,3 тыс. руб.; 2021 год – 96 460,5 тыс. руб.; 2022 год – 72 876,9 тыс. руб.; 2023 год – 75 880,5 тыс. руб.; 2024 год – 76 413,1 тыс. руб.; 2025 год – 76 413,1 тыс. руб.; 2026 год – 76 413,1 тыс. руб.; 2027 год – 76 413,1 тыс. руб.; 2028 год – 76 413,1 тыс. руб.; 2029 год – 76 413,1 тыс. руб.; 2030 год – 76 413,1 тыс. руб.» |
| Ожидаемые результаты реализации программы | – развитие транспортной системы, в соответствии с потребностями экономики и жителей города; создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |

Паспорт подпрограммы № 1

«Развитие транспортной инфраструктуры города»

| Наименование подпрограммы № 1 | – развитие транспортной инфраструктуры города (далее – подпрограмма № 1) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы № 1 | – МКУ «УГХ» |
| Участники подпрограммы № 1 | – ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы № 1 | – отсутствуют |
| Цели подпрограммы № 1 | – развитие современной и эффективной дорожной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы № 1 | – формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения города Новошахтинска |
| Целевые показатели подпрограммы № 1 | – объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения; обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения; прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы № 1 | – 2019 – 2030 годы; этапы реализации подпрограммы № 1 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1 | – общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 1 в 2019 – 2030 годах, составляет всего 1 757 695,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации мероприятий подпрограммы № 1: 2019 год – 121 661,2 тыс. руб.; 2020 год – 66 537,3 тыс. руб.; 2021 год – 242 880,5 тыс. руб.; 2022 год – 53 378,3 тыс. руб.; 2023 год – 55 582,8 тыс. руб.; 2024 год – 173 950,7 тыс. руб.; 2025 год – 173 950,7 тыс. руб.; 2026 год – 173 950,7 тыс. руб.; 2027 год – 173 950,7 тыс. руб.; 2028 год – 173 950,7 тыс. руб.; 2029 год – 173 950,7 тыс. руб.; 2030 год – 173 950,7 тыс. руб.; средства федерального бюджета – 206 100,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 1: 2019 год – 67 830,9 тыс. руб.; 2020 год – 41 499,2 тыс. руб.; 2021 год – 96 770,7 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб.; средства областного бюджета – 1 299 467,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 53 290,3 тыс. руб.; 2020 год – 7 615,3 тыс. руб.; 2021 год – 124 271,6 тыс. руб.; 2022 год – 32 467,5 тыс. руб.; 2023 год – 34 650,0 тыс. руб.; 2024 год – 149 596,1 тыс. руб.; 2025 год – 149 596,1 тыс. руб.; 2026 год – 149 596,1 тыс. руб.; 2027 год – 149 596,1 тыс. руб.; 2028 год – 149 596,1 тыс. руб.; 2029 год – 149 596,1 тыс. руб.; 2030 год – 149 596,1 тыс. руб.; средства бюджета города – 252 126,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 540,0 тыс. руб.; 2020 год – 17 422,8 тыс. руб.; 2021 год – 21 838,2 тыс. руб.; 2022 год – 20 910,8 тыс. руб.; 2023 год – 20 932,8 тыс. руб.; 2024 год – 24 354,6 тыс. руб.; 2025 год – 24 354,6 тыс. руб.; 2026 год – 24 354,6 тыс. руб.; 2027 год – 24 354,6 тыс. руб.; 2028 год – 24 354,6 тыс. руб.; 2029 год – 24 354,6 тыс. руб.; 2030 год – 24 354,6 тыс. руб.» |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 1 | – улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования |

Паспорт подпрограммы № 2

«Повышение безопасности дорожного движения

на территории города»

| Наименование подпрограммы № 2 | – повышение безопасности дорожного движения на территории города (далее – подпрограмма № 2) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы № 2 | – МКУ «УГХ» |
| Участники подпрограммы № 2 | – отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы № 2 | – отсутствуют |
| Цели подпрограммы № 2 | – сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Задачи подпрограммы № 2 | – осуществление комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети в городе |
| Целевые показатели подпрограммы № 2 | – тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 пострадавших |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы № 2 | – 2019 – 2030 годы; этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2 | – общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 2 в 2019 – 2030 годах, составляет всего 622 029,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации мероприятий подпрограммы № 2: 2019 год – 20 247,5 тыс. руб.; 2020 год – 55 836,5 тыс. руб.; 2021 год – 74 622,3 тыс. руб.; 2022 год – 51 966,1 тыс. руб.; 2023 год – 54 947,7 тыс. руб.; 2024 год – 52 058,5 тыс. руб.; 2025 год – 52 058,5 тыс. руб.; 2026 год – 52 058,5 тыс. руб.; 2027 год – 52 058,5 тыс. руб.; 2028 год – 52 058,5 тыс. руб.; 2029 год – 52 058,5 тыс. руб.; 2030 год – 52 058,5 тыс. руб.» |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 2 | – снижение аварийности на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети города |

Приоритеты и цели

в сфере развития транспортной инфраструктуры

Транспортная инфраструктура является основой экономического развития города и от того, насколько состояние инфраструктуры соответствует реальным требованиям времени, зависит его благосостояние.

Основными приоритетами политики в сфере развития транспортной инфраструктуры города являются:

устранение существующих транспортных инфраструктурных ограничений развития экономики и социальной сферы города;

снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям;

повышение безопасности дорожного движения на территории города;

обеспечение доступности и качества предоставляемых транспортных услуг в соответствии с социальными стандартами;

повышение комплексной безопасности и развития транспортной системы города.

В целях динамичного развития транспортной системы города и дальнейшего повышения уровня безопасности дорожного движения необходимо осуществление мер, направленных на:

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети;

организацию деятельности по предупреждению аварийности.

Методика оценки эффективности программы

1. Эффективность реализации программы оценивается ежегодно на основе показателей, предусмотренных приложением № 1 к настоящей программе, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования бюджетных средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

2. Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) определяется по формуле:

Е= F' / N'*100%

где:

E – эффективность реализации программы (подпрограммы);

F' – фактическое значение i-го целевого показателя, характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации программы (подпрограммы);

N' – плановое значение i-го целевого показателя, характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное программой (подпрограммой).

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы (подпрограммы) осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы (подпрограммы), представленных в приложениях № 4 и № 5 к настоящей программе по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы (подпрограммы) в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования по программе (подпрограмме) в целом определяется по формуле:

Уэф = Фф / Фп * 100%

где:

Уэф – уровень исполнения финансирования программы (подпрограммы) за отчетный период, процент;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий программы (подпрограммы), тыс. руб.;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

4. Итоговая оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) осуществляется с учетом соблюдения следующих условий:

1) достигнуты целевые показатели программы в объеме 59 процентов и выше от общего количества показателей, с объемом средств/наименьшим объемом средств, предусмотренных на ее реализацию. При этом процент освоения средств не должен быть ниже 59 процентов – программа (подпрограмма) считается эффективной;

2) достигнутые целевые показатели программы в объеме от 59 процентов и выше от общего количества показателей, с объемом средств, предусмотренных программой, – программа (подпрограмма) считается умеренно эффективной;

3) заданные целевые показатели  программы выполнены в объеме от 59 до      79 процентов от общего количества показателей, однако средства, предусмотренные программой, использованы в объеме от 60 процентов и выше – программа (подпрограмма) считается слабо эффективной;

4) в остальных случаях программа (подпрограмма) считается неэффективной.

Сведения о показателях программы, подпрограмм программы и их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы приведен в приложении № 2 к настоящей программе.

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности города, приведен в приложении № 3 к настоящей программе.

Расходы бюджета города на реализацию программы приведены в приложении № 4 к настоящей программе.

Расходы бюджета города, федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении № 5 к настоящей программе.

Субсидии получаемые для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, приведены в приложении № 6 к настоящей программе.

Управляющий делами

Администрации города                                  				       Ю.А. Лубенцов

«Приложение № 1
к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы»

СВЕДЕНИЯ
о показателях программы, подпрограмм программы и их значениях

| № п/п | Показатель (наименование) | Вид показателя | Единица измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | статистический | процент | 56,0 | 51,6 | 49,3 | 47,7 | 46,1 | 43,6 | 41,0 | 40,0 | 38,0 | 36,0 | 34,0 | 32,0 | 31,0 | 30,0 |
| 2. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения | ведомственный | число погибших | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - |
| Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» |
| 3. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | ведомственный | км* | - | - | 4,8 | - | 2,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | ведомственный | км | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 |
| 5. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | ведомственный | км* | 2,9 | - | - | 1,7 | - | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» |
| 6. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 пострадавших | ведомственный | число погибших | 12,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | - |

*   Плановые значения показателя будут уточнены по мере выделения средств.

Управляющий делами

Администрации города                                        Ю.А. Лубенцов».

«Приложение № 2
к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы»

ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Срок | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, приоритетных мероприятий и мероприятий программы | Связь с показателями программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» |
| Цель подпрограммы № 1 «Развитие современной и эффективной дорожной инфраструктуры» |
| 1. | Задача 1 подпрограммы № 1 «Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения города Новошахтинска» |
| 1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства | МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | Развитие сети автомобильных дорог | Ухудшение нормативного состояния инфраструктуры города | Влияет на показатели 1 и 3 приложения № 1 |
| 1.1.1. | Приоритетное мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | МКУ «УГХ»; ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску | 2019 | 2030 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям | Отсутствие развития инфраструктуры города | Влияет на показатели 1 и 3 приложения № 1 |
| 1.1.2. | Приоритетное мероприятие. Капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | МКУ «УГХ»; ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску | 2019 | 2030 | Сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования соответствующих нормативным требованиям | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям | Влияет на показатели 1, 3 и 5 приложения № 1 |
| 1.1.3. | Мероприятие. Содержание, освещение автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | Поддержание качества автомобильных дорог в нормативном состоянии | Ухудшение технического состояния автомобильных дорог, увеличение аварийности на автомобильных дорогах города | Влияет на показатели 1, 2, 4 приложения № 1 |
| 1.1.4. | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4 Дон» – Новошахтинск – гр. с Украиной» до ш. Соколовская в городе Новошахтинске Ростовской области» | МКУ «УГХ» | 2020 | 2021 | Повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Снижение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Влияет на показатель 1 приложения № 1 |
| Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» |
| Цель подпрограммы № 2 «Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» |
| 2. | Задача 1 подпрограммы № 2 «Осуществление комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети в городе» |
| 2.1. | Основное мероприятие. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети | МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | Повышение уровня организации и безопасности дорожного движения | Снижение уровня организации дорожного движения и повышение уровня аварийноопасности | Влияет на показатель 6 приложения № 1 |
| 2.1.1. | Мероприятие. Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий | МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | Повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Снижение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорож- но-транспортных происшествий | Влияет на показатель 6 приложения № 1 |
| 2.1.2. | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог | МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | Повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Снижение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Влияет на показатель 6 приложения № 1 |
| 2.1.3. | Мероприятие. Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения | МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети | Снижение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети | Влияет на показатель 6 приложения № 1 |
| 2.1.4 | Мероприятие. Разработка и утверждение проектов организации дорожного движения | МКУ «УГХ» | 2020 | 2020 | Повышение уровня организации и безопасности дорожного движения | Снижение уровня организации дорожного движения и повышение уровня ава-рийноопасности | Влияет на показатель 6 приложения № 1 |

Управляющий делами

Администрации города                                              Ю.А. Лубенцов».

«Приложение № 3
к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы»

ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, 
реконструкции и капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности города

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы | Источники финансирования | Объем расходов, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» | МКУ «УГХ» | Х | Всего | 399 247,0 | 75 368,2 | 46 110,6 | 209 972,7 | 32 795,5 | 35 000,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет города | 1 932,3 | 75,8 | 46,4 | 1 132,1 | 328,0 | 350,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 206 100,8 | 67 830,9 | 41 499,2 | 96 770,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | 191 213,9 | 7 461,5 | 4 565,0 | 112 069,9 | 32 467,5 | 34 650,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» |
| 2. | Реконструкция проспекта Ленина с прилегающей территорией в г. Новошахтинске Ростовской области | МКУ «УГХ» | 61-1-5-0634-12 от 29.10.2012 | Всего | 209 972,7 | - | - | 209 972,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет города | 1 132,1 | - | - | 1 132,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 96 770,7 | - | - | 96 770,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | 112 069,9 | - | - | 112 069,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Реконструкция межпоселковой автомобильной дороги от ж/д переезда «29 км» до 2-го отделения ЗАО «Пригородное» в г. Новошахтинске Ростовской области | МКУ «УГХ» | 61-1-5-0843-12 от 14.12.2012 | Всего | 75 368,2 | 75 368,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет города | 75,8 | 75,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 67 830,9 | 67 830,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | 7 461,5 | 7 461,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Молодогвардейцев в городе Новошахтинске Ростовской области | МКУ «УГХ» | 61-1-1-3-003721-2018 от 30.10.2018 | Всего | 46 110,6 | - | 46 110,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет города | 46,4 | - | 46,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 41 499,2 | - | 41 499,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | 4 565,0 | - | 4 565,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Капитальный ремонт автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4 Дон» – Новошахтинск – гр. с Украиной» до ж/д переезда «29 км» (ул. Грессовская, ул. Либкнехта, ул. Карла Маркса, ул. Ермака, ул. Разина) города Новошахтинска Ростовской области | МКУ «УГХ» | 61-1-1-3-021659-2019 от 19.08.2019 | Всего | 32 795,5 | - | - | - | 32 795,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет города | 328,0 | - | - | - | 328,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | 32 467,5 | - | - | - | 32 467,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Капитальный ремонт автомобильной дороги от ул. Советской Конституции до х. Ильичевка (ул. Мичурина, ул. Гришина, ул. Мира) города Новошахтинска Ростовской области | МКУ «УГХ» | 61-1-1-3-021909-2019 от 20.08.2019 | Всего | 35 000,0 | - | - | - | - | 35 000,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет города | 350,0 | - | - | - | - | 350,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | 34 650,0 | - | - | - | - | 34 650,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Объекты капитального строительства и реконструкции | МКУ «УГХ» | Х | Всего | 285 340,9 | 75 368,2 | - | 209 972,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет города | 1 207,9 | 75,8 | - | 1 132,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 164 601,6 | 67 830,9 | - | 96 770,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | 119 531,4 | 7 461,5 | - | 112 069,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Объекты капитального ремонта | МКУ «УГХ» | Х | Всего | 113 906,1 | - | 46 110,6 | - | 32 795,5 | 35 000,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет города | 724,4 | - | 46,4 | - | 328,0 | 350,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 41 499,2 | - | 41 499,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | 71 682,5 | - | 4 565,0 | - | 32 467,5 | 34 650,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Управляющий делами

Администрации города                             Ю.А. Лубенцов».

«Приложение № 4

к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы»

РАСХОДЫ

бюджета города на реализацию программы

| Номер и наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Объем расходов, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 2 379 724,6 | 141 908,7 | 122 373,8 | 317 502,8 | 105 344,4 | 110 530,5 | 226 009,2 | 226 009,2 | 226 009,2 | 226 009,2 | 226 009,2 | 226 009,2 | 226 009,2 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» | МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | 1 757 695,0 | 121 661,2 | 66 537,3 | 242 880,5 | 53 378,3 | 55 582,8 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 |
| Основное мероприятие. Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства | МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | 1 757 695,0 | 121 661,2 | 66 537,3 | 242 880,5 | 53 378,3 | 55 582,8 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 |
| Приоритетное мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | МКУ «УГХ»; ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску | 902 902 902 | 0409 0409 0409 | 641R153930 641R153930 64101S3470 | 410 410 410 | 75 368,2 209 972,7 1 477,7 | 75 368,2 - 1 477,7 | - - - | - 209 972,7 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Приоритетное мероприятие. Капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | МКУ «УГХ»; ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску | 902 | 0409 | 641R153930 | 240 | 113 906,1 | - | 46 110,6 | - | 32 795,5 | 35 000,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие. Содержание, освещение автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | МКУ «УГХ» | 902 902 | 0409 0409 | 64101S3510 6410124020 | 240 240 | 1 102 565,7 238 967,3 | 44 815,3 - | - 17 314,4 | - 20 582,8 | - 20 582,8 | - 20 582,8 | 151 107,2 22 843,5 | 151 107,2 22 843,5 | 151 107,2 22 843,5 | 151 107,2 22 843,5 | 151 107,2 22 843,5 | 151 107,2 22 843,5 | 151 107,2 22 843,5 |
| Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4 Дон» – Новошахтинск – гр. с Украиной» до ш. Соколовская в городе Новошахтинске Ростовской области» | МКУ «УГХ» | 902 902 | 0409 0409 | 64101S3470 6410123420 | 410 410 | 15 406,2 31,1 | - - | 3 081,2 31,1 | 12 325,0 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» | МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | 622 029,6 | 20 247,5 | 55 836,5 | 74 622,3 | 51 966,1 | 54 947,7 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 |
| Основное мероприятие. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети | МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | 622 029,6 | 20 247,5 | 55 836,5 | 74 622,3 | 51 966,1 | 54 947,7 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 |
| Мероприятие. Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транс-портных происшествий | МКУ «УГХ» | 902 902 | 0409 0409 | 6420123410 6420199980 | 240 240 | 563 382,4 25 921,4 | 14 499,3 - | 49 496,3 - | 42 900,9 25 921,4 | 46 466,1 - | 49 447,7 - | 51 510,3 - | 51 510,3 - | 51 510,3 - | 51 510,3 - | 51 510,3 - | 51 510,3 - | 51 510,3 - |
| Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог | МКУ «УГХ» | 902 902 902 902 | 0409 0409 0409 0409 | 6420123410 6420123410 6420123420 6420123420 | 240 410 410 240 | 4 000,0 1 200,0 19 503,6 1 061,0 | 4 000,0 1 200,0 - - | - - 4 503,6 761,0 | - - 5 000,0 300,0 | - - 5 000,0 - | - - 5 000,0 - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| Мероприятие. Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения | МКУ «УГХ» | 902 902 | 0409 0409 | 6420123410 6420123440 | 240 240 | 548,2 5 733,0 | 548,2 - | - 395,6 | - 500,0 | - 500,0 | - 500,0 | - 548,2 | - 548,2 | - 548,2 | - 548,2 | - 548,2 | - 548,2 | - 548,2 |
| Мероприятие. Разработка и утверждение проектов организации дорожного движения | МКУ «УГХ» | 902 | 0409 | 6420123450 | 240 | 680,0 | - | 680,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Управляющий делами

Администрации города                                           Ю.А. Лубенцов».

«Приложение № 5
к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы»

РАСХОДЫ
бюджета города, федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию программы

| Наименование программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» | Всего | 2 379 724,6 | 141 908,7 | 122 373,8 | 317 502,8 | 105 344,4 | 110 530,5 | 226 009,2 | 226 009,2 | 226 009,2 | 226 009,2 | 226 009,2 | 226 009,2 | 226 009,2 |
|  | бюджет города | 874 156,4 | 20 787,5 | 73 259,3 | 96 460,5 | 72 876,9 | 75 880,5 | 76 413,1 | 76 413,1 | 76 413,1 | 76 413,1 | 76 413,1 | 76 413,1 | 76 413,1 |
|  | федеральный бюджет | 206 100,8 | 67 830,9 | 41 499,2 | 96 770,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | 1 299 467,4 | 53 290,3 | 7 615,3 | 124 271,6 | 32 467,5 | 34 650,0 | 149 596,1 | 149 596,1 | 149 596,1 | 149 596,1 | 149 596,1 | 149 596,1 | 149 596,1 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» | Всего | 1 757 695,0 | 121 661,2 | 66 537,3 | 242 880,5 | 53 378,3 | 55 582,8 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 |
|  | бюджет города | 252 126,8 | 540,0 | 17 422,8 | 21 838,2 | 20 910,8 | 20 932,8 | 24 354,6 | 24 354,6 | 24 354,6 | 24 354,6 | 24 354,6 | 24 354,6 | 24 354,6 |
|  | федеральный бюджет | 206 100,8 | 67 830,9 | 41 499,2 | 96 770,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | 1 299 467,4 | 53 290,3 | 7 615,3 | 124 271,6 | 32 467,5 | 34 650,0 | 149 596,1 | 149 596,1 | 149 596,1 | 149 596,1 | 149 596,1 | 149 596,1 | 149 596,1 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» | Всего | 622 029,6 | 20 247,5 | 55 836,5 | 74 622,3 | 51 966,1 | 54 947,7 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 |
|  | бюджет города | 622 029,6 | 20 247,5 | 55 836,5 | 74 622,3 | 51 966,1 | 54 947,7 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Управляющий делами

Администрации города                                             Ю.А. Лубенцов».

«Приложение № 6
к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы»

СУБСИДИИ,

получаемые для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий

органов местного самоуправления по вопросам местного значения

тыс. руб.

| № п/п | Наименование субсидии | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |
|  |  |  | за счет сред-ств бюджета горо-да | за счет сред-ств област-ного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства |  | за счет сред-ств бюджета города | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств Фонда реформирования жилищно- коммунального хозяйства |  | за счет сред-ств бюджета города | за счет средств областного бюджета | за счет сред-ств федерального бюджета | за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства |  | за счет сред-ств бюджета города | за счет средств областного бюджета | за счет сред-ств федерального бюджета | за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Субсидия на ремонт и содержание автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Субсидия на строительство и реконструк- цию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | - | - | - | - | - | 209 972,7 | 1 132,1 | 112 069,9 | 96 770,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Субсидия на разработку проектной документации на капитальный ремонт, строительство и реконструк-цию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Субсидия на капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | 46 110,6 | 46,4 | 4 565,0 | 41 499,2 | - | - | - | - | - | - | 32 795,5 | 328,0 | 32 467,5 | - | - | 35 000,0 | 350,0 | 34 650,0 | - | - |
| 5. | Субсидия на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4 Дон» – Новошахтинск – гр. с Украиной» до ш. Соколовская в городе Новошахтинске Ростовской области» | 3 112,3 | 62,0 | 3 050,3 | - | - | 12 325,0 | 123,3 | 12 201,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Управляющий делами

Администрации города				Ю.А. Лубенцов».

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                        Ю.А. Лубенцов