СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы и

об исполнении плана реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2019 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия подпрограмм | Контрольное событие программы | Результат реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой на 2018 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством | 26 166,3 | 3 283,4 | 22 199,7 | 682,2 | 0,0 | 23 160,1 | 3 278,3 | 19 199,6 | 682,2 |  |  |
| 1.1. | ОМ. Улучшение жилищных условий и исполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан |  |  |  | январь | декабрь | 26 166,3 | 3 283,4 | 22 199,7 | 682,2 |  | 23 160,1 | 3 278,3 | 19 199,6 | 682,2 |  |  |
| 1.1.1. | М. Обеспечение жильем молодых семей | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. Приобретение (строительство) участниками подпрограммы жилых помещений | Увеличение количества молодых семей, обеспеченных жильем | Выдано 6 свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. | январь | декабрь | 7 180,3 | 3 278,4 | 3 219,7 | 682,2 |  | 7 180,1 | 3 278,3 | 3 219,6 | 682,2 |  |  |
| 1.1.2. | М. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Размещение заказов на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность. Заключение договоров найма специализированного жилищного фонда | Создание условий для комфортного проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Заключено 21 договор найма жилых помещений специализированного жилищного фонда для предоставления детям-сиротам | январь | декабрь | 18 980,00 | 0,0 | 18 980,0 | 0,0 |  | 15 980,0 | 0,0 | 15 980,0 | 0,0 |  | 3 000,0 В связи с регистрацией договоров на приобретение жилых помещений. Средства будут освоены в 4 квартале 2019 года |
| 1.1.3. | М. Обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Подготовка проекта постановления о пофамильном распределении средств. | Увеличение количества ветеранов и инвалидов, обеспеченных жильем | Постановление Правительства РО от 25.06.2012 № 541 «О порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей –инвалидов» | январь | декабрь | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 Средства будут освоены в 4 квартале 2019 года |
| 1.1.4. | М. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов* |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.5. | М. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей* |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. | ОМ. Разработка проектно-сметной документации (далее — ПСД) на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.1. | М. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства* |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда» | 105 905,4 | 0,0 | 97 814,0 | 8 091,4 |  | 71 632,6 | 0,0 | 65 015,0 | 6 617,6 |  |  |
| 2.1. | ОМ. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу |  |  |  | январь | декабрь | 104 905,4 | 0,0 | 97 814,0 | 7 091,4 |  | 71 191,0 | 0,0 | 65 015,0 | 6 176,0 |  |  |
| 2.1.1. | ПМ. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными | Заключение договоров купли-продажи (участия в долевом строительстве) жилых помещений, заключение соглашений о выплате выкупной стоимости | Уменьшение количества непригодных для проживания, аварийных и подлежащих сносу домов; создание комфортных условий для проживания граждан. Заключение договоров социального найма, договоров мены | Приобретено 10 жилых помещений для предоставления по договорам социального найма, договорам мены, 16 семьям произведена плата возмещения за изымаемые жилые помещения, | январь | декабрь | 102 052,2 | 0,0 | 95 232,0 | 6 820,2 |  | 68 338,1 | 0,0 | 62 433,1 | 5 905,0 |  | 33 714,1 В связи с тем, что соглашение на реализацию мероприятий с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ между министерством строительства, архитектуры и территориального развития РО и Администрацией города заключено 13.05.2019. Средства будут освоены в 4 квартале 2019 года |
| 2.1.2. | М. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными | Заключение договоров купли-продажи (участия в долевом строительстве) жилых помещений, заключение соглашений о выплате выкупной стоимости | Уменьшение количества непригодных для проживания, аварийных и подлежащих сносу домов; создание комфортных условий для проживания граждан. Заключение договоров социального найма, договоров мены | Для 11 семей приобретены жилые помещения путем заключения договоров долевого участия | январь | декабрь | 2 853,2 | 0,0 | 2 582,0 | 271,2 |  | 2 853,0 | 0,0 | 2 581,9 | 271,0 |  |  |
| 2.2. | ОМ. Сокращение количества ветхого и аварийного жилого, а также нежилого фонда |  |  |  | январь | декабрь | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |  | 441,5 | 0,0 | 0,0 | 441,5 |  |  |
| 2.2.1. | М. Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также домов, ставших в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности | Снос и доразборка ветхого жилья | Уменьшение количества ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидированных шахтах ОАО «Ростовуголь» непригодным для проживания по критериям безопасности | Произведена оплата достоверности применения сметных нормативов | январь | декабрь | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |  | 441,5 | 0,0 | 0,0 | 441,5 |  | 558,5 Средства будут освоены в 4 квартале 2019 года. В настоящее время рассматривается вопрос об адресности домов в целях первоочередности их сноса |
| 2.2.2. | М. Снос ветхого и аварийного нежилого фонда* |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» | 5 135,0 | 0,0 | 0,0 | 5 135,0 |  | 3 412,5 | 0,0 | 0,0 | 3 412,5 |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Управление в сфере капитального строительства | Освоение финансовых средств по виду деятельности: «Капитальное строительство» | Повышение эффективности расходования бюджетных средств, размещение заказов для муниципальных нужд, исполнение муниципальных функций в целях реализации полномочий Администрации города Новошахтинска в сфере капитального строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности | Созданы условия эффективного расходования бюджетных средств при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. | январь | декабрь | 5 135,0 | 0,0 | 0,0 | 5 135,0 |  | 3 412,5 | 0,0 | 0,0 | 3 412,5 |  | 1 722,5 Средства будут освоены в 4 квартале 2019 года |
|  | Итого по муниципальной программе | — | — |  | — | — | 137 206,7 | 3 284,4 | 120 013,7 | 13 908,6 |  | 98 205,2 | 3 278,3 | 84 214,6 | 10 712,3 |  |  |
|  | Управление жилищной политики Администрации города | — | — |  | — | — | 131 071,7 | 3 284,4 | 120 013,7 | 7 773,6 |  | 26 315,6 | 3 278,3 | 17 219,6 | 5 817,7 |  |  |
|  | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | — | — |  | — | — | 6 135,0 | 0,0 | 0,0 | 6 135,0 |  | 2 917,5 | 0,0 | 0,0 | 2 917,5 |  |  |

* финансирование мероприятий в 2019 году не предусмотрено

Начальник управления жилищной

политики Администрации города								     							            О.В. Голубева

Евгения Александровна Сбитнева

(863 69) 2 31 04