СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы и

об исполнении плана реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2021 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия подпрограмм | Контрольное событие программы | Результат реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой на 2021 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» | 50 947,3 | 5 601,7 | 38 617,0 | 6 728,6 | 0,0 | 26 305,4 | 5 108,4 | 19 996,6 | 1200,4 |  |  |
| 1.1. | ОМ. Улучшение жилищных условий и исполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан |  |  |  | январь | декабрь | 45 564,5 | 5 601,7 | 38 617,0 | 1 345,8 |  | 26 305,4 | 5 108,4 | 19 996,6 | 1200,4 |  |  |
| 1.1.1. | М. Обеспечение жильем молодых семей | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. Приобретение (строительство) участниками подпрограммы жилых помещений | Увеличение количества молодых семей, обеспеченных жильем | Выдано 12 свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. | январь | декабрь | 14 469,9 | 5 599,7 | 7 524,4 | 1 345,8 |  | 12 907,4 | 5 108,4 | 6 598,6 | 1 200,4 |  | 1562,5 В связи с уточнением списков молодых семей-претендентов на получение социальной выплаты в 2021 году |
| 1.1.2. | М. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Размещение заказов на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность. Заключение договоров найма специализированного жилищного фонда | Создание условий для комфортного проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Приобретено 21 жилое помещение для предоставления детям-сиротам | январь | декабрь | 31 092,6 | 0,0 | 31 092,6 | 0,0 |  | 13 397,0 | 0,0 | 13 398,0 | 0,0 |  | 17 694,6 Заявки на финансирование направлены в Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области |
| 1.1.3. | М. Обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Подготовка проекта постановления о пофамильном распределении средств. | Увеличение количества ветеранов и инвалидов, обеспеченных жильем |  | январь | декабрь | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2,0 В связи отсутствием материальных затрат в части приема и оформления необходимых документов при оказании мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. |
| 1.1.4. | М. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов* |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.5. | М. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей* |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. | ОМ. Разработка проектно-сметной документации (далее — ПСД) на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства |  |  |  |  |  | 5 382,8 | - | - | 5 382,8 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.1. | М. Строительство канализационных сетей, водоотведение дождевых вод * | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство канализационной сети для 3-х строящихся трехэтажных домов по адресу: ул. Нахимова, г. Новошахтинск». | Качественное улучшение услуг по водоотведению для населения | Проведен открытый конкурс в эл.форме, по итогам которого заключен контракт на строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство канализационной сети для 3-х строящихся трехэтажных домов по адресу: ул. Нахимова, г. Новошахтинск». Для реализации данного проекта были заключены договоры на выполнение строительного и авторского надзора. В рамках закупок малого объема заключен контракт на строительно-монтажные работы по объекту: «Водоотведение дождевых вод объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем по адресу: Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 173» |  |  | 5 382,8 | - | - | 5 382,8 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 5 382,8 В связи с длительностью выполнения работ и их завершением в 4 квартале 2021 года |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда» | 216 293,6 | - | 206 712,8 | 9 580,8 |  | 163 748,9 | 0,0 | 155 291,0 | 8 457,9 |  |  |
| 2.1. | ОМ. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу |  |  |  | январь | декабрь | 216 283,2 | - | 206 712,8 | 9 570,4 |  | 163 748,9 | 0,0 | 155 291,0 | 8 457,9 |  |  |
| 2.1.1. | ПМ. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными | Заключение договоров купли-продажи (участия в долевом строительстве) жилых помещений, заключение соглашений о выплате выкупной стоимости | Уменьшение количества непригодных для проживания, аварийных и подлежащих сносу домов; создание комфортных условий для проживания граждан. Заключение договоров социального найма, договоров мены | Заключено 78 договоров об изъятии жилых помещений, приобретено 10 жилых помещений | январь | декабрь | 215 626,7 | - | 206 712,8 | 8 913,9 |  | 163 105,4 | 0,0 | 155 291,0 | 7 814,4 |  | 52 521,3 В связи с проведенными оценками жилых помещений и результатами электронных аукционов |
| 2.1.2. | М. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными | Заключение договоров купли-продажи (участия в долевом строительстве) жилых помещений, заключение соглашений о выплате выкупной стоимости | Уменьшение количества непригодных для проживания, аварийных и подлежащих сносу домов; создание комфортных условий для проживания граждан. Заключение договоров социального найма, договоров мены | Проведена оценка 99 жилых помещений | январь | декабрь | 656,5 | - | - | 656,5 |  | 643,5 | 0,0 | 0,0 | 643,5 |  | 13,0 Оценка оставшихся жилых помещений будет проведена по факту вступления собственников в наследство |
| 2.2. | ОМ. Сокращение количества ветхого и аварийного жилого, а также нежилого фонда |  |  |  | январь | декабрь | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 10,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2.1. | М. Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также домов, ставших в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности | Снос и доразборка ветхого жилья | Уменьшение количества ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидированных шахтах ОАО «Ростовуголь» непригодным для проживания по критериям безопасности | Произведена инвентаризация состояния информационных щитов на аварийных МКД | январь | декабрь | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 10,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 10,4 По данным последней инвентаризации необходимость в замене информационных щитов по состоянию на 01.10.2021 отсутствует |
| 2.2.2. | М. Снос ветхого и аварийного нежилого фонда* |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» | 5 287,1 | - | - | 5 287,1 |  | 3 384,2 | 0,0 | 0,0 | 3 384,2 |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Управление в сфере капитального строительства | Освоение финансовых средств по виду деятельности: «Капитальное строительство» | Повышение эффективности расходования бюджетных средств, размещение заказов для муниципальных нужд, исполнение муниципальных функций в целях реализации полномочий Администрации города Новошахтинска в сфере капитального строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности | Созданы условия эффективного расходования бюджетных средств при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. | январь | декабрь | 5 287,1 | - | - | 5 287,1 |  | 3 384,2 | 0,0 | 0,0 | 3 384,2 |  | 1 902,9 Средства будут освоены до конца 2021 года |
|  | Итого по муниципальной программе | — | — |  | — | — | 272 528,0 | 5 601,7 | 245 329,8 | 21 596,5 |  | 193 438,6 | 5 108,4 | 175 287,6 | 13 042,5 |  |  |
|  | Управление жилищной политики Администрации города | — | — |  | — | — | 261 858,1 | 5 601,7 | 245 329,8 | 10 926,6 |  | 190 054,3 | 5108,4 | 175 287,6 | 9 658,3 |  |  |
|  | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | — | — |  | — | — | 10 669,9 | - | - | 10 669,9 |  | 3 384,2 | 0,0 | 0,0 | 3 384,2 |  |  |

Начальник управления жилищной политики

Администрации города                                                                                                                                                                                                                  О.В. Голубева

Евгения Александровна Сбитнева

(863 69) 2 31 04