СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы и

об исполнении плана реализации муниципальной программы за первое полугодие 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия подпрограмм | Контрольное событие программы | Результат реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой на 2018 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» | 57 076,1 | 7 158,6 | 46 349,3 | 3 568,2 | 0,0 | 10 239,3 | 1 324,7 | 8 593,5 | 321,1 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий и исполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан |  |  |  | январь | декабрь | 57 076,1 | 7 158,6 | 46 349,3 | 3 568,2 |  | 10 239,3 | 1 324,7 | 8 593,5 | 321,1 |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие. Обеспечение жильем молодых семей | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | Приобретение (строительство) участниками подпрограммы жилых помещений | Выдано 13 свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. | январь | декабрь | 13 197,9 | 5 173,9 | 6 770,2 | 1 253,8 |  | 3 379,3 | 1 324,7 | 1 733,5 | 321,1 |  | 9 818,6 В связи с подбором молодыми семьями жилых помещений для приобретения. Средства будут освоены во втором полугодии 2018 года |
| 1.1.2. | Мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Размещение заказов на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность | Заключение договоров найма специализированного жилищного фонда | Приобретено 18 жилых помещений для предоставления детям-сиротам по договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда | январь | декабрь | 17 531,5 | 0,0 | 17 531,5 | 0,0 |  | 6 860,0 | 0,0 | 6 860,0 |  |  | 10 671,5 в связи с регистрацией договоров на приобретение жилых помещений Средства будут освоены во втором полугодии 2018 года |
| 1.1.3. | Мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Подготовка проекта постановления о пофамильном распределении средств | Приобретение жилых помещений | Постановлением Администрации города от 02.03.2018 № 166 утвержден пофамильный перечень распределения средств для одного ветерана. | январь | декабрь | 1 984,7 | 1 984,7 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1 984,7 в связи с ожиданием перечисления средств в счет оплаты приобретенного жилого помещения. Средства будут освоены во втором полугодии 2018 года |
| 1.1.4. | Мероприятие. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства по объекту: «Строительство канализационной сети по объекту: «Строительство малоэтажных и индивидуальных жилых домов по улицам: Привольной, Библиотечной, Тверской, Ямской, 1-й Тупик, Станционной и пер. Водному» | Размещение заказа на разработку проектно-сметной документации (далее – ПСД) | Получение положительного заключения государственной экспертизы ПСД |  | январь | декабрь | 24 362,0 | 0,0 | 22 047,6 | 2 314,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 24 362,0 Средства будут освоены во втором полугодии 2018 года |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда города» | 107 713,1 | 0,0 | 95 670,2 | 12 042,9 |  | 61 152,3 | 0,0 | 53 988,9 | 7 163,4 |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье |  |  |  | январь | декабрь | 107 713,1 | 0,0 | 95 670,2 | 12 042,9 |  | 61 152,3 | 0,0 | 53 988,9 | 7 163,4 |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города | Заключение договоров купли-продажи (участия в долевом строительстве) жилых помещений, заключение соглашений о выплате выкупной стоимости | Заключение договоров социального найма, договоров мены | Приобретено 5 жилых помещений для предоставления по договорам социального найма, договорам мены, 28 семьям произведена выплата возмещения за изымаемые жилые помещения | январь | декабрь | 105 713,1 | 0,0 | 95 670,2 | 10 042,9 |  | 61 024,8 | 0,0 | 53 988,9 | 7 035,9 |  | 44 688,3 Средства будут освоены во втором полугодии 2018 года |
| 2.1.2. | Мероприятие. Снос помещений, ставших в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности, а также многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | Уменьшение количества ветхого и аварийного жилья | Снос и доразборка ветхого жилья | Произведена оплата достоверности применения сметных нормативов | январь | декабрь | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |  | 127,5 | 0,0 | 0,0 | 127,5 |  |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» | 4 546,2 | 0,0 | 0,0 | 4 546,2 |  | 1 921,1 | 0,0 | 0,0 | 1 921,1 |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Управление в сфере капитального строительства | Освоение финансовых средств по виду деятельности «Капитальное строительство» | Освоение финансовых средств в полном объеме по виду деятельности: «Капитальное строительство» | Созданы условия эффективного расходования бюджетных средств при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. | январь | декабрь | 4 546,2 | 0,0 | 0,0 | 4 546,2 |  | 1 921,1 | 0,0 | 0,0 | 1 921,1 |  | 2 625,1 Средства будут освоены во втором полугодии 2018 года |
|  | Итого по муниципальной программе | — | — |  | — | — | 169 335,4 | 7 158,6 | 142 019,5 | 20 157,3 |  | 73 312,7 | 1 324,7 | 62 582,4 | 9 405,6 |  |  |
|  | Управление жилищной политики Администрации города | — | — |  | — | — | 142 973,4 | 7 158,6 | 119 971,9 | 15 842,9 |  | 71 264,1 | 1 324,7 | 62 582,4 | 7 357,0 |  |  |
|  | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | — | — |  | — | — | 26 362,0 | 0,0 | 22 047,6 | 4 314,4 |  | 2 048,6 | 0,0 | 0,0 | 2 048,6 |  |  |

Начальник сектора реализации мероприятий по переселению

из аварийного жилья  управления жилищной

политики Администрации города								     							               В.А. Елисеева

Евгения Александровна Сбитнева

(863 69) 2 31 04