Приложение № 2

к решению Новошахтинской городской Думы от 28.02.2019. № 39

«О внесении изменений в решение  Новошахтинской городской

Думы от 20.11.2012  № 381 «Об утверждении Программы

комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры

города Новошахтинска на 2012-2022 годы»»

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Система программных мероприятий                                                        Таблица № 1

| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнитель мероприятий | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе по годам: |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Проведение текущего ремонта и содержание сети наружного освещения города |
| 1.1. | Проведение мероприятий по ремонту вышедших из строя светильников, линий электроснабжения, ремонт и наладка щитов управления и т.п. | Содержание сети городского освещения в работоспособном состоянии | УЖКХ Администрации города | Декабрь 2011 г. | Бюджет города | 20 713,73 | 487,03 | 20 226,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Проведение мероприятий по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту линий наружного освещения и одиночно установленных светильников на территории города Новошахтинска, а также расходы на оплату потребленной уличным освещением электрической энергии | Содержание сети городского освещения в работоспособном состоянии | МКУ «УЖКХ» | 2012-2015 | Бюджет города | 72 175,0 | 0 | 0 | 19 884,2 | 17 240,3 | 16 272,3 | 18 778,2 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Всего по разделу, в том числе: |  |  |
| 1.3.1. |  | Бюджет города | 92 888,73 | 487,03 | 20 226,7 | 19 884,2 | 17 240,3 | 16 272,3 | 18 778,2 |
| 1.3.2. |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3. |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.4. |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Разработка нормативных документов |  |  |
| 2.1. | Разработка мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории города Новошахтинска на период до 2020 года | Переход экономики и бюджетной сферы города Новошахтинска на энергосберегающий путь развития за счет рационального использования энергетических ресурсов | УЖКХ Администрации города | Ноябрь 2011 г. Ноябрь 2012 г. | Бюджет города | 199,2 | 99,6 | 99,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Всего по разделу, в том числе: |  |  |
| 2.2.1. |  | Бюджет города | 199,2 | 99,6 | 99,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2. |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3. |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4. |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Разработка проектно-сметной документации для строительства новых линий наружного освещения города |  |  |
| 3.1. | Разработка ПСД на строительство наружного освещения по улицам: Кирова, Горняцкой (в районе проведения реконструкции ЛЭП) | Строительство дополнительных линий наружного освещения. Увеличение доли освещенности города | УЖКХ Администрации города | Декабрь 2012 г. | Бюджет города | 109,8 | 0 | 109,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Всего по разделу, в том числе: |  |
| 3.2.1. |  | Бюджет города | 109,8 | 0 | 109,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2. |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3. |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.4. |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Строительство линий наружного освещения |  |  |
| 4.1. | Реконструкция и строительство сетей энергоснабжения (наружного освещения) в городе Новошахтинске Ростовской области по улицам: Кузнецкой и Киевской | Централизованное освещение улиц Кузнецкой, Киевской | УЖКХ Администрации города | Октябрь 2013 г. | Бюджет города | 340,8 | 0 | 0 | 340,8 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1 886,7 | 0 | 0 | 1 886,7 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Строительство линии наружного освещения по улицам: Кирова, Горняцкой (в районе проведения реконструкции ЛЭП) в городе Новошахтинске Ростовской области | Централизованное освещение улиц: Кирова, Горняцкой | УЖКХ Администрации города | Октябрь 2014 г. | Бюджет города | 159,6 | 0 | 0 | 0 | 159,6 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 883,5 | 0 | 0 | 0 | 883,5 | 0 | 0 |
| 4.3. | Всего по разделу, в том числе: |  |  |
|  |  | Бюджет города | 500,4 | 0 | 0 | 340,8 | 159,6 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 2 770,2 | 0 | 0 | 1 886,7 | 883,5 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Всего по программе, в том числе: |  |  |
|  |  | Бюджет города | 93 698,13 | 586,63 | 20 436,1 | 20 225,0 | 17 399,9 | 16 272,3 | 18 778,2 |
|  |  | Областной бюджет | 2 770,2 | 0 | 00 | 1 886,7 | 883,5 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица № 2

| № п/п | Содержание мероприятий | Цель мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнитель мероприятий | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам: |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. Электроснабжение города |
| 1. | Реконструкция и строительство эл.сетей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ (зона ТП-20, ТП-21) по ул. Комсомольской (№№56-72), Конноармейской (№№20-28,21,31-59), Гайдара (№№15-21,16-22), Патриотической (№№20,26,30,41-49,53), Первомайской (№№24-102,33-59), Дзержинского (№№38,51а), Стахановской (№№59,81), Перятинца (№48), Энтузиастов (№№13-29,14-28), переулкам Летнему (№№2-12,3-13) и Общественному (№№3-13,4-14) | Повышение качества электрической энергии, снижение потерь, возникающих в электрических сетях | ОАО «Донэнерго» | 2015 | Внебюджетные источники | 10 843,0 | 0 | 0 | 0 | 10 843,0 | 0 | 0 |
| 2. | Реконструкция и строительство эл. сетей с переводом эл.сетей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ (зона ТП-20, ТП-21) в г. Новошахтинске Ростовской области | Повышение качества электрической энергии, снижение потерь, возникающих в электрических сетях | ОАО «Донэнерго» | 2016 | Внебюджетные источники | 6 409,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 409,0 | 0 |
| 3. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 с монтажом измерительного в г. Новошахтинск е Ростовской области | Повышение качества электрической энергии, снижение потерь, возникающих в электрических сетях | ОАО «Донэнерго» | 2016 | Внебюджетные источники | 10 877,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 877,0 | 0 |
| 4. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-68 Л.1 с монтажом измерительного комплекса в г. Новошахтинске | Повышение качества электрической энергии, снижение потерь, возникающих в электрических сетях | ОАО «Донэнерго» | 2016 | Внебюджетные источники | 6 918,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 918,0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 35 047,0 | 0 | 0 | 0 | 10 843,0 | 24 204,0 | 0 |
|  | В том числе |  |  |  | Внебюджетные источники | 35 047,0 | 0 | 0 | 0 | 10 843,0 | 24 204,0 | 0 |
| II. Водоснабжение |  |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, капитальный ремонт объектов водоснабжения |  | УЖКХ Администрации города, МКУ «УЖКХ» |  | Фонд софинансирования расходов областного бюджета, областной бюджет | 65 779,631 | 0 | 0 | 5 133,9 | 0 | 60 645,731 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 7 239,605 | 2700,7 | 1624,8 | 564,0 | 650,0 | 1 700,105 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 73 019,236 | 2700,7 | 1624,8 | 5697,9 | 650,0 | 62 345,836 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов водоснабжения |  | МКУ «УЖКХ» |  | Областной бюджет | 44 450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 450,0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 44 450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 450,0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Реконструкция магистрального водопровода г. Новошахтинска Ростовской области, от участка "Водострой" до насосной станции №2 | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения в городе | МКУ «УЖКХ» | 2016 | Областной бюджет | 11 900,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 900,0 | 0 |
| 2.1.2. | Комплекс Соколовского водохранилища. Реконструкция участка ОСВ "Водострой". Строительство электролизной, насосной 1-го подъема, РЧВ | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения в городе | МКУ «УЖКХ» | 2016 | Областной бюджет | 12 900,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 900,0 | 0 |
| 2.1.3. | Реконструкция участков системы водоснабжения г.Новошахтинска Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения в городе | МКУ «УЖКХ» | 2016 | Областной бюджет | 19 650,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 650,0 | 0 |
| 2.2. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов водоснабжения |  | МКУ «УЖКХ» |  | Фонд софинансирования расходов областного бюджета, областной бюджет | 21 329,631 | 0 | 0 | 5 133,9 | 0 | 16 195,731 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 7 239,605 | 2700,7 | 1624,8 | 564,0 | 650,0 | 1 700,105 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 28 569,236 | 2700,7 | 1624,8 | 5697,9 | 650,0 | 17 895,836 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Менделеева по ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Циолковского в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Горького | УЖКХ Администрации города | 2012 | Бюджет города | 862,2 | 49,9 | 812,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Соколова от №1 до №29 в г.Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Самбек | УЖКХ Администрации города | 2012 | Бюджет города | 320,0 | 320,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул.Городской,62 до ул. Харьковской,8 в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения центра города | УЖКХ Администрации города, МКУ «УЖКХ» | 2012-2013 | Бюджет города | 335,0 | 141,8 | 193,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4. | Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Войкова в г.Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Тельмана | МКУ «УЖКХ» | 2013 | Бюджет города | 280,3 | 0 | 280,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул.Нерушимой до ул.Социалистической в г.Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения центра города | УЖКХ Администрации города | 2012 | Бюджет города | 450,0 | 450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.6. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Коненкова в г.Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Красного | МКУ «УЖКХ» | 2013 | Бюджет города | 339,0 | 0 | 339,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.7. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Ильича в г.Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Западного | УЖКХ Администрации города | 2012 | Бюджет города | 650,0 | 650,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.8. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Жданова,87 до ул. Войкова в г.Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Южный | УЖКХ Администрации города | 2012 | Бюджет города | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.9. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул.Радио (р-н м. «Магнит») через пос.Н- Михайловка до ул. Достоевского в г.Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Горького | УЖКХ Администрации города | 2012 | Бюджет города | 689,0 | 689,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.10. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Харьковской (от ул. Невский Проспект до Администрации города) в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения в городе | МКУ «УЖКХ» | 2013 | Бюджет города | 650,0 | 0 | 0 | 0 | 650,0 | 0 | 0 |
| 2.2.11. | Капитальный ремонт водопроводных сетей методом санации в г. Новошахтинске Ростовской области (по ул. Молодежной, от ул. Ростовской до ул. Циолковского) | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Горького | МКУ «УЖКХ» | 2014 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 2 475,0 | 0 | 0 | 2 475,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 271,9 | 0 | 0 | 271,9 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.12. | Капитальный ремонт участков водопроводных сетей в г. Новошахтинске Ростовской области» (от ул. Авиационной (в районе терриконов) до ул. Богораза; по ул. Малосадовой от ул. Славы до ул. Павлова; по ул. Можайского, ул. Чайковского, ул. Лермонтова, ул. Гоголя, ул. Тургенева, ул. Толстого, ул. Короленко, ул. Кубанской, ул. Крупской | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения в городе | МКУ «УЖКХ» | 2014 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 2 658,9 | 0 | 0 | 2 658,9 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 292,1 | 0 | 0 | 292,1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.13. | Капитальный ремонт участков водопроводных сетей в г. Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения в городе | МКУ «УЖКХ» | 2016 | Областной бюджет | 7 690, 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 690, 690 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 807, 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807, 310 | 0 |
| 2.2.14 | Капитальный ремонт водопроводных сетей методом санации в г. Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения в городе | МКУ «УЖКХ» | 2016 | Областной бюджет | 8 505, 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 505, 041 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 892,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892,795 | 0 |
| 3. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения | УЖКХ Администрации города, МКУ «УЖКХ» |  | Фонд софинансирования расходов областного бюджета,областной бюджет | 187 604,22 | 34 920,9 | 20 753,8 | 9 039,1 | 14 044,3 | 108 846,12 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет города | 16 397,788 | 6 839,2 | 2 181,7 | 993,2 | 1 472,1 | 4 911,588 | 0 |
|  |  | УКС Администрации города, МКУ г. Новошахтинска «УКС» |  | Фонд софинансирования расходов областного бюджета, областной бюджет | 31 817,3 | 16 188,6 | 0 | 0 | 15 628,7 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет города | 5 580,1 | 2 924,3 | 0 | 0 | 2 655,8 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация города |  | Федеральный бюджет | 69 974,0 | 55 652,7 | 14 321,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | НПО ООО «ДОНРЕКО» |  | Внебюджетные источники | 12696,5 | 0 | 1791,4 | 1105,4 | 9799,7 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 324 069,908 | 116525,7 | 39048,2 | 11137,7 | 43600,6 | 113 757,708 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство объектов водоснабжения |  | Администрация города |  | Федеральный бюджет | 69 974,0 | 55 652,7 | 14 321,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 69 974,0 | 55 652,7 | 14 321,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Строительство двух резервуаров для хранения питьевой воды емкостью по 6 000 м3 на ул. Грессовской в пос. Западном взамен существующих резервуаров, предусмотренное проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (шахта «Западная Капитальная») | Стабилизация водоснабжения в городе | Администрация города | 2012-2013 | Федеральный бюджет | 69 974,0 | 55 652,7 | 14 321,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Реконструкция объектов водоснабжения |  | УКС Администрации города, МКУ г. Новошахтинска «УКСУ» |  | Фонд софинансирования расходов областного бюджета, областной бюджет | 31 817,3 | 16 188,6 | 0 | 0 | 15 628,7 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 5 580,1 | 2 924,3 | 0 | 0 | 2 655,8 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 37 397,4 | 19112,9 | 0 | 0 | 18 284,5 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Реконструкция магистрального водовода от водозабора до п. Соколово-Кундрюченский, Юбилейный, предусмотренного скорректированным проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (шахта «Степановская») (Строительство площадки водопроводных сооружений) | Стабилизация водоснабжения поселков Соколово-Кундрюченс-кого, Юбилейного | УКС Администрации города, МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2012, 2015 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета, областной бюджет | 31 817,3 | 16 188,6 | 0 | 0 | 15 628,7 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 5 580,1 | 2 924,3 | 0 | 0 | 2 655,8 | 0 | 0 |
| 3.3. | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | Стабилизация водоснабжения в городе | УЖКХ Администрации города, МКУ «УЖКХ» |  | Фонд софинансирования расходов областного бюджета, областной бюджет | 187 604,22 | 34 920,9 | 20 753,8 | 16 693,0 | 6 390,4 | 108 846,12 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 16 397,788 | 6 839,2 | 2 181,7 | 1 834,2 | 631,1 | 4 911,588 | 0 |
|  |  |  | НПО ООО «ДОНРЕКО» |  | Внебюджетные источники | 12 696,5 | 0 | 1 791,4 | 1 105,4 | 9 799,7 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 216 698,508 | 41 760,1 | 24 726,9 | 19 632,6 | 16 821,2 | 113 757,708 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Соколова от №1 до № 29 в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Самбек | УЖКХ Администрации города | 2012 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 7 421,5 | 7 421,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 1 340,6 | 1 340,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.2. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Городской,62 до ул. Харьковской,8 в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения центра города | УЖКХ Администрации города | 2012 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 3 089,1 | 3 089,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 558,1 | 558,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.3. | Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Войкова в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Тельмана | УЖКХ Администрации города | 2013 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 7 870,6 | 0 | 1 954,9 | 5 915,7 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 864,8 | 98,7 | 116,1 | 650,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.4. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Нерушимой до ул. Социалистической в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения центра города | УЖКХ Администрации города | 2012 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 8 240,9 | 8 240,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 1 484,6 | 1 484,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.5. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Коненкова в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Красного | УЖКХ Администрации города | 2013 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 9 438,6 | 0 | 3 304,6 | 6 134,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 1 037,1 | 0 | 363,1 | 674,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.6. | Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Тельмана в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Тельмана | УЖКХ Администрации города | 2012 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 3 645,3 | 3 645,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 658,5 | 658,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.7. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Ильича в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Западного | УЖКХ Администрации города | 2013 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 9 264,8 | 0 | 4 621,5 | 4 643,3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 1 018,0 | 0 | 507,8 | 510,2 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.8. | Капитальный ремонт водопроводной линии от пер. Инженерного - ул. Энгельса, 2 до ул. Привокзальной в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения | УЖКХ Администрации города | 2012 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 3022,5 | 3 022,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 546,0 | 546,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.9. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Менделеева по ул. Степной, ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Комсомольской в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Горького | УЖКХ Администрации города | 2012 | Бюджет города | 436,3 | 436,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.10. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Радио (р-н м. «Магнит») через поселок Н-Михайловка до ул. Достоевского в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Горького | УЖКХ Администрации города | 2012 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 9 501,6 | 9 501,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 1 716,4 | 1 716,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.11. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Жданова,87 до ул. Войкова в г.Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Южный | МКУ «УЖКХ» | 2013 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 10 872,8 | 0 | 10 872,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 1 194,7 | 0 | 1 194,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.12. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Харьковской (от ул. Невский Проспект до Администрации города) в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения в городе | МКУ «УЖКХ» | 2015 | Областной бюджет | 6 390,4 | 0 | 0 | 0 | 6 390,4 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 631,1 | 0 | 0 | 0 | 631,1 | 0 | 0 |
| 3.3.13. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Ивина, Стромкина, Невский проспект в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения в городе | НПО ООО «ДОНРЕКО» | 2013 | Внебюджетные источники | 1 791,4 | 0 | 1 791,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.14. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Карла Либкнехта в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения в городе | НПО ООО «ДОНРЕКО» | 2014 | Внебюджетные источники | 11,6 | 0 | 0 | 11,6 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.15. | Капитальный ремонт водопроводной линии уч. Водострой в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения в городе | НПО ООО «ДОНРЕКО» | 2014 | Внебюджетные источники | 256,8 | 0 | 0 | 256,8 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.16. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Строителей в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения в городе | НПО ООО «ДОНРЕКО» | 2014 | Внебюджетные источники | 19,8 | 0 | 0 | 19,8 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.17. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Б. Хмельницкого в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения в городе | НПО ООО «ДОНРЕКО» | 2014 | Внебюджетные источники | 13,1 | 0 | 0 | 13,1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.18. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Боженова в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения в городе | НПО ООО «ДОНРЕКО» | 2014 | Внебюджетные источники | 156,2 | 0 | 0 | 156,2 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.19. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Потемкина в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения в городе | НПО ООО «ДОНРЕКО» | 2014 | Внебюджетные источники | 532,8 | 0 | 0 | 532,8 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.20. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Р. Корсакова в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения в городе | НПО ООО «ДОНРЕКО» | 2014 | Внебюджетные источники | 115,1 | 0 | 0 | 115,1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.21 | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Радио-З.Космодемьянской в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения в городе | НПО ООО «ДОНРЕКО» | 2015 | Внебюджетные источники | 3 571,7 | 0 | 0 | 0 | 3 571,7 | 0 | 0 |
| 3.3.22. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Молодежной в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения в городе | НПО ООО «ДОНРЕКО» | 2015 | Внебюджетные источники | 1 729,7 | 0 | 0 | 0 | 1 729,7 | 0 | 0 |
| 3.3.23. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Налбалдяна в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения в городе | НПО ООО «ДОНРЕКО» | 2015 | Внебюджетные источники | 1 059,0 | 0 | 0 | 0 | 1 059,0 | 0 | 0 |
| 3.3.24. | Капитальный ремонт водопроводной линии от НС «142» до ул. Коперника в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения в городе | НПО ООО «ДОНРЕКО» | 2015 | Внебюджетные источники | 3 328,0 | 0 | 0 | 0 | 3 328,0 | 0 | 0 |
| 3.3.25. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Вокзальной в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения в городе | НПО ООО «ДОНРЕКО» | 2015 | Внебюджетные источники | 111,3 | 0 | 0 | 0 | 111,3 | 0 | 0 |
| 3.3.26. | Капитальный ремонт участков водопроводных сетей в г. Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения в городе | МКУ «УЖКХ» | 2016 | Областной бюджет | 34 419,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 419,256 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 3 613,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 613,072 | 0 |
| 3.3.27. | Капитальный ремонт водопроводных сетей методом санации в г. Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения в городе | МКУ «УЖКХ» | 2016 | Областной бюджет | 12 370,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 370,064 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 1 298,516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 298,516 | 0 |
| 3.3.28 | Капитальный ремонт участков сетей водоснабжения по городу Новошахтинску-участок водопроводной линии от насосной станции № 2 "Западная" до улицы Радио | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения в городе | МКУ «УЖКХ» | 2016 | Областной бюджет | 62 056,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 056,8 | 0 |
|  | Итого по направлению водоснабжение | Фонд софинансирования расходов областного бюджета, областной бюджет | 285 201,151 | 51 109,5 | 20 753,8 | 21 826,9 | 22 019,1 | 169 491,851 | 0 |
|  |  | Бюджет города | 29 217,493 | 12 464,2 | 3 806,5 | 2 398,2 | 3 936,9 | 6 611,693 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 69 974,0 | 55 652,7 | 14 321,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 12 696,5 | 0 | 1 791,4 | 1 105,4 | 9 799,7 | 0 | 0 |
|  | Всего по направлению водоснабжение |  | 397 089,144 | 119 226,4 | 40 673,0 | 25 330,5 | 35 755,7 | 176 103,544 | 0 |
| III. Газификация |
| 6. | Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов газоснабжения |  | ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» |  | Внебюджетные источники | 6 880,0 | 0 | 0 | 1 280,0 | 5 600,0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 6 880,0 | 0 | 0 | 1 280,0 | 5 600,0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Распределительный газопровод низкого давления по ул.Семашко, Богораза, Володарского, Магистральной, Дружная, Целинная (2 этап) (ПИР) |  | ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону | 2014 | Внебюджетные источники | 1 280,0 | 0 | 0 | 1 280,0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Эпохина, Московская, Черняховского, Ближняя, Петровская, Волочаева, Каховка, Панфилова, Малая, Доватора, пер. Каменный (ПИР) |  | ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону | 2015 | Внебюджетные источники | 5 600,0 | 0 | 0 | 0 | 5 600.0 | 0 | 0 |
| 7. | Строительство объектов газоснабжения |  | УЖКХ Администрации города, ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» |  | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 37 013,6 | 37 013,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 6 001,5 | 6 001,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 80 301,06 | 0 | 16 004,0 | 27 500,0 | 22 794,0 | 14 003,060 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 123 316,16 | 43 015,1 | 16 004,0 | 27 500,0 | 22 794,0 | 14 003,060 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | .Строительство распределительного газопровода для газификации улиц пос. Юбилейного города Новошахтинска Ростовской области | Доведение уровня газификации города до 80% | УЖКХ Администрации города | 2012 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 27 024,2 | 27 024,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 4 881,6 | 4 881,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | Строительство распределительного газопровода для газификации улиц пос.Соколово-Кундрюченского города Новошахтинска Ростовской области | Доведение уровня газификации города до 80% | УЖКХ Администрации города | 2012 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 9 989,4 | 9 989,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 1 119,9 | 1 119,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3. | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов поселка Тельмана: ул. Сквозная, 9Мая, Гражданская, Индустриальная, Тельмана, Волкова, Войкова, Звездная, Набережная, Дружба народов | Доведение уровня газификации города до 80% | ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» | 2013-2014 | Внебюджетные источники | 19 200,0 | 0 | 9 600,0 | 9 600,0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4. | Распределительный газопровод для газоснабжения улиц Надречная, Земнухова и переулков Аксайский, Батайский, Халтурина, Герцена, Светлый, Цветной, Безопасный | Доведение уровня газификации города до 80% | ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» | 2013-2014 | Внебюджетные источники | 12 800,0 | 0 | 4 000,0 | 8 800,0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5. | Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Советской Конституции №8 корпуса 1-10 | Доведение уровня газификации города до 80% | ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» | 2013-2014 | Внебюджетные источники | 1 249,0 | 0 | 249,0 | 1 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6. | Распределительный газопровод для газификация жилых домов по ул. Чаадаева (83-92), 7 Ноября (111, 116, 120, 123, 125), Трудовая (6-8), пер. Чувашский 2-5, 6, 8. | Доведение уровня газификации города до 80% | ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» | 2013-2014 | Внебюджетные источники | 1 229,0 | 0 | 229,0 | 1 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.7. | Распределительный газопровод по ул. Римского-Корсакова в п. Самбек | Доведение уровня газификации города до 80% | ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» | 2014 | Внебюджетные источники | 1 426,0 | 0 | 326,0 | 1 100,0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.8. | Распределительный газопровод низкого давления по ул.Семашко, Богораза, Дружной, Целинной, Володарского, Магистральной, Раскова, поселка шахты им. Кирова | Доведение уровня газификации города до 80% | ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» | 2013-2014 | Внебюджетные источники | 7 600,0 | 0 | 1 600,0 | 6 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.9. | Распределительный газопровод низкого давления по ул.Семашко, Богораза, Володарского, Магистральной, Дружная, Целинная (2 этап) | Доведение уровня газификации города до 80% | ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» | 2015 | Внебюджетные источники | 3 200,0 | 0 | 0 | 0 | 3 200,0 | 0 | 0 |
| 7.10. | Распределительный газопровод низкого давления пос. Соколово-Кундрюченский от ГРПШ №127 | Доведение уровня газификации города до 80% | ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» | 2015 | Внебюджетные источники | 15 214,0 | 0 | 0 | 0 | 15 214,0 | 0 | 0 |
| 7.11. | Распределительный газопровод для газификации улиц Ленинградская и Дернова | Доведение уровня газификации города до 80% | ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» | 2015 | Внебюджетные источники | 4 380,0 | 0 | 0 | 0 | 4 380,0 | 0 | 0 |
| 7.12 | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Эпохина, Московская, Черняховского, Ближняя, Петровская, Волочаева, Каховка, Панфилова, Малая, Доватора, пер. Каменный |  | ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону | 2016 | Внебюджетные источники | 14 003, 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 003, 060 | 0 |
|  | Итого по направлению газификация | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 37 013,6 | 37 013,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет города | 6 001,5 | 6 001,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 130 196,16 | 43 015,1 | 16 004,0 | 28 780,0 | 28 394,0 | 14 003,060 | 0 |
|  | Всего по направлению газификация |  | 173 211,26 | 86 030,2 | 16 004,0 | 28 780,0 | 28 394,0 | 14 003,060 | 0 |
| IV. Приобретение техники |
| 8 | Приобретение техники |  | МКУ «УЖКХ» |  | Резервный фонд Правительства Ростовской области (областной бюджет) | 16 867,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 867,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 1 770.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 770,6 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 18 637,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 637,6 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Приобретение шести экскаваторов-погрузчиков марки «Амкодор» или эквивалентов, двух экскаваторов цепных универсальных ЭЦУ-150 или эквивалентов с последующей их передачей в ресурсоснабжающую организацию, осуществляющую деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Новошахтинск» | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения в городе | МКУ «УЖКХ» | 2016 | Резервный фонд Правительства Ростовской области (областной бюджет) | 16 867,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 867,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 1 770.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 770,6 | 0 |

| v. Водоотведение |
| --- |
| № п/п | Содержание мероприятий | Цель мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнитель мероприятий | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам: |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 4. | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов водоотведения |  |  |  | Бюджет города | 880,0 | 0 | 0 | 0 | 880,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МКУ «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 5 741,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 741,85 | 0 | 0 |
|  |  |  | МКУ г. Новошахтинска «УКС» |  | Бюджет города | 2 850,0 | 0 | 0 | 2 850,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 9 471,85 | 0 | 0 | 2 850,0 | 880,0 | 5 741,85 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов водоотведения |  | МКУ г. Новошахтинска «УКС» |  | Бюджет города | 2 850,0 | 0 | 0 | 2 850,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 2 850,0 | 0 | 0 | 2 850,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Строительство канализационной сети по объекту: «Строительство малоэтажных и индивидуальных жилых домов по улицам: Привольной, Библиотечной, Тверской, Ямской, 1-й Тупик, Станционной и переулку Водному | Обеспечение централизованным водоотведением земельных участков, предоставляемых бесплатно многодетным семьям | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2014 | Бюджет города | 2 850,0 | 0 | 0 | 2 850,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов водоотведения |  | МКУ «УЖКХ» |  | Областной бюджет | 5 741,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 741,85 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 5 741,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 741,85 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Реконструкция канализационной сети города Новошахтинска от фекальной станции, расположенной по адресу: 3060 м от х.Нижнесоленый по направлению на северо-восток Родионово-Несветайского района Ростовской области до камеры самотечного коллектора в п. Радио | Стабилизация водоотведения в поселках города | МКУ «УЖКХ» | 2016 | Областной бюджет | 4 326,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 326,92 | 0 | 0 |
| 4.2.2. | Реконструкция очистных сооружений канализации по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Письменского,53. Строительство комплекса механической очистки | Стабилизация водоотведения в поселках города | МКУ «УЖКХ» | 2016 | Областной бюджет | 1 414,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 414,93 | 0 | 0 |
| 4.3. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов водоотведения |  | МКУ «УЖКХ» |  | Бюджет города | 880,0 | 0 | 0 | 0 | 880,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 880,0 | 0 | 0 | 0 | 880,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Капитальный ремонт канализационной линии от ул. Городской по ул. Нерушимой, ул. Уральской, ул. 60 лет Октября, ул. Придорожной, ул. Садовой до ул. Фрунзе в г. Новошахтинске Ростовской области | Стабилизация водоотведения улиц города | МКУ «УЖКХ» | 2015 | Бюджет города | 880,0 | 0 | 0 | 0 | 880,0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоотведения |  | УКС Администрации города, МКУ г. Новошахтинска «УКС» |  | Фонд софинансирования расходов областного бюджета, областной бюджет | 80 960,0 | 7 778,1 | 57 796,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 385,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 9370,6 | 1 405,0 | 6 350,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 615,0 |
|  |  |  | Администрация города |  | Федеральный бюджет | 23 068,4 | 23 068,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | НПО ООО «ДОНРЕКО» |  | Внебюджетные источники | 6 861,2 | 0 | 0 | 0 | 6 861,2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Инвестор |  | Внебюджетные источники | 23 008,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 950,76 | 16 218,44 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства гос.корпорации- Фонда содействия реформированию ЖКХ | 34 512,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 353,823 | 20 707,646 | 3 451,275 |
|  | Итого |  |  |  |  | 177 781,44 | 32 251,5 | 64 147,5 | 0 | 6 861,2 | 17 256,372 | 36 813,593 | 20451,275 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Строительство объектов водоотведения |  | УКС Администрации города, МКУ г. Новошахтинска «УКС» |  | Фонд софинансирования расходов областного бюджета, областной бюджет | 73 181,9 | 0 | 57 796,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 385,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 7 965,6 | 0 | 6 350,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 615,0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 81 147,5 | 0 | 64 147,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | г. Новошахтинск, строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала №2 (ул. Харьковская, 2-й этап) | Обеспечение инженерными сетями многоэтажных жилых домов | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2013 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 57 796,9 | 0 | 57 796,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 6 350,6 | 0 | 6 350,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2. | Строительство канализационной сети по объекту: "Строительство малоэтажных и индивидуальных жилых домов по улицам: Привольной, Библиотечной, Тверской, Ямской, 1-й Тупик, Станционной и переулку Водному" | Обеспечение инженерными сетями малоэтажных жилых домов | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2018 | Областной бюджет | 15 385,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 385,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 1 615,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 615,0 |
| 5.2. | Реконструкция объектов водоотведения |  | УКС Администрации города |  | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 7 778,1 | 7 778,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 1 405,0 | 1 405,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Администрация города |  | Федеральный бюджет | 23 068,4 | 23 068,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | НПО ООО «ДОНРЕКО» |  | Внебюджетные источники | 6 861,2 | 0 | 0 | 0 | 6 861,2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Инвестор |  | Внебюджетные источники | 23 008,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 902,549 | 16 105,947 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства гос.корпорации- Фонда содействия реформированию ЖКХ | 34 512,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 353,823 | 20 707,646 | 3 451,275 |
|  | Итого |  |  |  |  | 96 633,94 | 32 251,5 | 0 | 0 | 6 861,2 | 17 256,372 | 36 813,593 | 3 451,275 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Реконструкция очистных сооружений канализации по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Письменского, 53. Строительство комплекса механической очистки | Стабилизация водоотведения в поселках города | Инвестор | 2016-2018 | Внебюджетные источники | 6 378,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 913,562 | 4 464,978 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства гос.корпорации- Фонда содействия реформированию ЖКХ | 9 567,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 870,343 | 5 740,686 | 956,781 |
| 5.2.2 | Реконструкция канализационной сети города Новошахтинска от фекальной станции, расположенной по адресу: 3060 м от х. Нижнесоленый по направлению на северо-восток Родионово-Несветаевского района Ростовской области до камеры самотечного коллектора в п. Радио | Стабилизация водоотведения в поселках города | Инвестор | 2016-2018 | Внебюджетные источники | 16 629,956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 988,987 | 11 640,969 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства гос.корпорации- Фонда содействия реформированию ЖКХ | 24 944,934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 483,480 | 14 966,96 | 2 494,494 |
| 5.2.3. | Реконструкция объектов канализационных сетей п. Соколово-Кундрюченский, Юбилейный, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (шахта «Степановская») (корректировка) | Обеспечение централизо-ванным водоотведением жителей | УКС Администрации города | 2012 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 7 778,1 | 7 778,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 1 405,0 | 1 405,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.4. | Реконструкция сетей канализации посёлка Новая Соколовка, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (шахта им. газеты «Комсомольская правда») | Стабилизация водоотведения пос. Новая Соколовка | Администрация города | 2012 | Федеральный бюджет | 23 068,4 | 23 068,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.5. | Реконструкция канализационной линии по ул. Мясницкого в городе Новошахтинске Ростовской области | Стабилизация водоотведения ул. Мясницкого в городе | НПО ООО «ДОНРЕКО» | 2015 | Внебюджетные источники | 491,4 | 0 | 0 | 0 | 491,4 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.6. | Реконструкция канализационной линии от п. Самбек до приемного коллектора п. Радио в городе Новошахтинске Ростовской области | Стабилизация водоотведения в поселках города | НПО ООО «ДОНРЕКО» | 2015 | Внебюджетные источники | 6 369,8 | 0 | 0 | 0 | 6 369,8 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по направлению водоотведение | Фонд софинансирования расходов областного бюджета, областной бюджет | 86 701,85 | 7 778,1 | 57 796,9 | 0 | 0 | 5 741,85 | 0 | 15 385,0 |
|  |  | Бюджет города | 13 100,6 | 1 405,0 | 6 350,6 | 2 850,0 | 880,0 | 0 | 0 | 1 615,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 23 068,4 | 23 068,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 29 869,696 | 0 | 0 | 0 | 6 861.2 | 6 902,549 | 16 105,947 | 0 |
|  |  | Средства гос.корпорации- Фонда содействия реформированию ЖКХ | 34 512,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 353,823 | 20 707,646 | 3 451,275 |
|  | Всего по направлению водоотведение |  | 187 253,29 | 32 251,5 | 64 147,5 | 2 850,0 | 7 741,2 | 22 998,222 | 36 813,593 | 20451,275 |

Таблица № 3

| № п/п | Содержание мероприятий | Цель мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнитель мероприятий | Срок испол-нения | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе по годам: |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Обращение с твердыми и опасными биологическими отходами |
| 1.1 | Разработка генеральной схемы очистки города и норм накопления твердых бытовых отходов | Улучшение экологической обстановки | УЖКХ Администрации города | 2011-2012 | Бюджет города | 800,0 | 240,0 | 560,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Уборка несанкционированных свалок | Улучшение экологической обстановки | УЖКХ Администрации города | 2011 | Бюджет города | 603,9 | 603,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МКУ «УЖКХ» | 2014-2016 | Бюджет города | 1 101,1 | 0 | 0 | 0 | 409,0 | 443,0 | 249,1 |
| 1.3 | Разработка ПСД на строительство биотермической ямы | Улучшение экологической обстановки | МКУ «УЖКХ» | 2013-2016 | Бюджет города | 20,2 | 0 | 20,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Паспортизация контейнерных площадок | Улучшение экологической обстановки | УЖКХ Администрации города | 2012 | Бюджет города | 162,4 | 0 | 0 | 162,4 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Всего по разделу, в том числе: | 2 687,6 | 843,9 | 580,2 | 162,4 | 409,0 | 443,0 | 249,1 |
| 1.4.1 |  | Бюджет города | 2 687,6 | 843,9 | 580,2 | 162,4 | 409,0 | 443,0 | 249,1 |
| 1.4.2 |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3 |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4 |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Охрана, защита и воспроизводство лесов |
| 2.1 | Выполнение лесохозяйственных мероприятий | Повышение продуктивности лесов | УЖКХ Администрации города, МКУ «УЖКХ» | 2011-2013 2013-2015 | Бюджет города | 1 467,6 | 96,0 | 0 | 394,6 | 291,3 | 240,0 | 445,7 |
| 2.2 | Всего по разделу, в том числе: | 1 467,6 | 96,0 | 0 | 394,6 | 291,3 | 240,0 | 445,7 |
| 2.2.1 |  | Бюджет города | 1 467,6 | 96,0 | 0 | 394,6 | 291,3 | 240,0 | 445,7 |
| 2.2.2 |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 |  | Внебюдетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Оформление документов для постановки на учет гидротехнических сооружений в качестве бесхозных |
| 3.1 | Изготовление кадастровых и технических паспортов на бесхозные гидротехнические сооружения | Прием в муниципальную собственность бесхозных ГТС | УЖКХ Администрации города, МКУ «УЖКХ» | 2011-2012 2013-2016 | Бюджет города | 404,4 | 302,4 | 0 | 10,1 | 91,9 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 99,4 | 99,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Всего по разделу, в том числе: |  | 503,8 | 401,8 | 0 | 10,1 | 91,9 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет города | 312,5 | 302,4 | 0 | 10,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 191,3 | 99,4 | 0 | 0 | 91,9 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Предупреждение ландшафтных пожаров |  |
| 4.1. | Содержание противопожарных минерализованных полос в городе Новошахтинске | Предупреждение пожаров | УЖКХ Администрации города | 2011 | Бюджет города | 28,5 | 28,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Всего по разделу, в том числе: | 28,5 | 28,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет города | 28,5 | 28,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Независимая экспертиза нормативов допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в систему канализации города Новошахтинска |
| 5.1. | Изготовление экспертизы | Проверка величин допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах абонентов города Новошахтинска, поступающих на канализационные очистные сооружения | МКУ «УЖКХ» | 2011 | Бюджет города | 89,0 | 0 | 0 | 89,0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Всего по разделу, в том числе: | 89,0 | 0 | 0 | 89,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет города | 89,0 | 0 | 0 | 89,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Всего по программе, в том числе: |  | 4 776,5 | 1 370,2 | 580,2 | 656,1 | 792,2 | 683, 0 | 694,8 |
|  |  | Бюджет города | 4 585,2 | 1 270,8 | 580,2 | 656,1 | 700,3 | 683, 0 | 694,8 |
|  |  | Областной бюджет | 191,3 | 99,4 | 0 | 0 | 91,9 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица № 4

Программа комплексного развития систем  коммунальной  инфраструктуры МП «ККТС» на  2012-2022г.г

.

| №п/п | Наименование мероприятия | Финансовые затраты ,тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. | 2022г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система теплоснабжения |  |  |
| 1 | Проведение энергетического обследования предприятия. | 1 150 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Участок №1 |
|  | Котельная по ул. Парковая,№38-а |
|  | Реконструкция котельной с заменой котлов на котлы новой модификации с корректировкой проекта на присоединённую мощность 7,13 Гкал/час. | 15 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 054 | 0 |
|  | Замена котла марки «КССУ-2,0» | 4 333,4 | 0 | 1 051,28 | 1 020,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 131 | 1 131 |
|  | Установка узла учёта производимой и отпускаемой энергии в котельной | 219 | 219,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Замена сетевых насосов 1Д315-70 на насосы марки «Грундфус» | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реконструкция здания котельной (замена окон на энергосберегающие ) | 226,68 | 0 | 226,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реконструкция наружных тепловых сетей с применением пред изолированных труб диаметром 25-250мм | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Котельная по ул. Кузнецкая,№43-а |
|  | Реконструкция котельной с заменой котлов на котлы новой модификации с корректировкой проекта на присоединённую мощность 2,84 Гкал/час. | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Установка узла учёта производимой и отпускаемой тепловой энергии в котельной | 149,03 | 149,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реконструкция наружных тепловых сетей с применением пред изолированных труб диаметром 40-200мм. | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 1.1.3. | Котельная по ул. Чайковского №83-б |
|  | Реконструкция котельной с заменой котлов на котлы марки «КВГ-1,0-115 « и корректировкой на присоединённую нагрузку 1,42 Гкал/час. | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
|  | Установка узла учёта производимой и отпускаемой энергии в котельной | 181,44 | 181,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Установка систем плавного пуска на сетевые насосы марки «Грундфус» | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Котельная по ул. Брестская,№13 пом.1 |
|  | Строительство блочной модульной котельной на газообразном топливе установленной мощностью 0,55 Гкал/час с ликвидацией существующей угольной котельной. | 14 312,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 312,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5. | Котельная по ул. Франко,№2 пом.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство блочной модульной котельной на газообразном топливе установленной мощностью 0,48 Гкал/час. с ликвидацией существующей угольной котельной. | 13 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Замена котла марки КВС-0,42 | 270 |  |  |  |  | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Участок №2 |
|  | Котельная по ул. Харьковская,№72-д |
|  | Замена котлов на котлы новой модификации с корректировкой на присоединённую мощность 3,92 Гкал/час | 46 36,37 | 0 | 551,62 | 484,75 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 |
|  | Замена сетевых насосов 1Д200-90 на насосы марки «Грундфус» | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Установка узла учёта производимой и отпускаемой тепловой энергии в котельной. | 221,98 | 0 | 221,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реконструкция здания котельной( замена окон на энергосберегающие) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реконструкция наружных тепловых сетей с применением пред изолированных труб диаметром 50-250мм | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Котельная по ул. 40Лет Советской Армии,№6-а |
|  | Реконструкция наружных тепловых сетей с применением пред изолированных труб диаметром 50-200мм | 215 |  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 70 | 70 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | Котельная по ул.Пичугина,№20-а. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство блочной модульной котельной с подключением нагрузки 0,59 Гкал/час к существующей газовой котельной ПЛ №59 | 13954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13954 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4. | Котельная по ул. Достоевского,№40-в |
|  | Реконструкция здания котельной (замена окон на энергосберегающие) | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Установка узла учёта производимой и отпускаемой тепловой энергии в котельной. | 161,95 | 161,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5. | Котельная по ул. Радио ,№84 пом.1 |
|  | Замена котлов на котлы марки «КВГМ-2,5-115» | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 |
|  | Установка узла учёта производимой и отпускаемой тепловой энергии в котельной. | 155,98 | 155,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Установка антинакипного аппарата для обработки сетевой воды. | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Участок № 3 |
| 3.1.1. | Котельная ул. Харьковская,№16-б |
|  | Замена котлов на котлы новой модификации марки КВГМ-2,5-115» | 1 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 | 650 | 0 | 0 |
|  | Замена сетевых насосов 1Д315-71 на насосы марки «Грундфус» | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Установка узла учёта производимой и отпускаемой тепловой энергии в котельной. | 191,58 | 191,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Установка антинакипного аппарата для обработки сетевой воды | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реконструкция здания котельной (замена окон на энергосберегающие ) | 403,21 | 0 | 0 | 0 | 253,21 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реконструкция наружных тепловых сетей с применением пред изолированных труб диаметром 40-300мм. | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | Котельная по ул. Зорге,№41-а |
|  | Реконструкция котельной с заменой котлов на котлы новой модификации с корректировкой проекта на присоединённую мощность 3,0 Гкал/час. | 8 829,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 829,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реконструкция здания котельной (замена окон на энергосберегающие) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реконструкция наружных тепловых сетей с применением пред изолированных труб диаметром 30-250мм | 1 590,67 | 0 | 0 | 1 040,67 | 0 | 0 | 0 | 150 | 200 | 200 | 0 | 0 |
|  | Установка узла учёта производимой и отпускаемой тепловой энергии в котельной. | 194,06 | 194,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3. | Котельная по ул. Садовая,№33 |
|  | Реконструкция наружных тепловых сетей с применением пред изолированных труб диаметром 40-250мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4. | Котельная по ул. Садовая,№23-к |
| 4.1.1. | Участок №4 |
|  | Котельная по ул. Коперника,№6-а |
|  | Реконструкция котельной с переводом на газообразное топливо и корректировкой проекта на присоединённую нагрузку 1,63 Гкал/час. | 28 056,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 056,8 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2. | Котельная по ул. Перспективная,№6 |
|  | Строительство блочной модульной котельной на газообразном топливе с разработкой проекта проектной мощностью 0,43 Гкал/час.и ликвидацией существующей угольной котельной | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Замена котла марки КВС-042 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3. | Котельная по ул. Советской Конституции,№8-к |
|  | Строительство газовой блочной модульной с подключенной нагрузкой 0,5 Гкал/час. и ликвидацией существующей угольной котельной. | 13 300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 433 | 8 867 | 0 | 0 |
|  | Участок №5 |
| 5.1.1. | Котельная 200м Восточнее пос. Самбек |
|  | Замена котлов марки «КССУ-2,0» | 2 328,19 | 0 | 1 028,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Установка узла учёта производимой и отпускаемой тепловой энергии в котельной. | 161,27 | 161,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2. | Котельная по ул. Давыдова,№2-а |
|  | Установка узла учёта производимой и отпускаемой тепловой энергии в котельной. | 143,21 | 143,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: | 174 855,42 | 2 107,52 | 3 079,75 | 2 545,54 | 253,21 | 540 | 625 | 77 437,6 | 54 063,8 | 16 487 | 16 385 | 1 331 |
| в том числе финансирование из бюджетов всех уровней. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные фонды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| финансирование за счёт собственных средств МП «ККТС» | 34 740,02 | 2 107,52 | 3 079,75 | 2 545,54 | 253,21 | 540 | 625 | 10 187 | 8 751 | 6 251 | 200 | 200 |
| Прочие фонды | 140 115,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 250,6 | 45 312,8 | 10 236 | 16185 | 1131 |

Примечание: В настоящее время  Администрацией города и предприятием ведётся работа по заключению концессионного соглашения на модернизацию систем теплоснабжения города ( внедрение модульных котельных и котлов наружного применения с ликвидацией существующих котельных.)

Председатель Новошахтинской

городской Думы                                                                                             Ю.В. Ушанев