**Информация о реализации в городе Новошахтинске региональных проектов национального проекта «Культура».**

Одной из целей национального проекта Российской Федерации «Культура» является создание комфортных условий и возможностей для самореализации и раскрытии таланта каждого человека. В рамках национального проекта действуют три региональных проекта: «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры», «Создание условий для реализации творческого потенциала нации», «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры».

В рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») выделены средства в сумме 3730500,00 рублей (из федерального бюджета - 3202800,00 рублей, из областного бюджета – 478600,00 рублей, из местного бюджета 49100 рублей. По итогам проведения электронного аукциона победителем признано ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЫСОТА». 06 августа 2021 года заключен муниципальный контракт № 035830008932100005 между МБУДО «Детская музыкальная школа» города Новошахтинска в лице исполняющего обязанности директора Долгополовой Марины Борисовны и ООО «ВЫСОТА» на сумму 3730500,00 рублей (из федерального бюджета - 3202800,00 рублей, из областного бюджета – 478600,00 рублей, из местного бюджета 49100 рублей. 06.08.2021 заключен договор № 40 на ведение строительного контроля с ООО «ЛИДЕРС» г. Новошахтинска. В августе 2021 года начался капитальный ремонт кровли МБУДО «Детская музыкальная школа» города Новошахтинска, который провела организация ООО «Высота», строительный контроль осуществляло ООО «ЛИДЕРС» г. Новошахтинска.

В настоящее время работы выполнены в полном объеме (КС-3 № 1 от 04.10.2021). 07.10.2021 документы на финансирование направлены в министерство культуры Ростовской области на проверку.

26.10.2021 заключено Дополнительное соглашение № 1 к муниципальному контракту от 06.08.2021 от 0358300089321000005 на изменение суммы договора в части разбивки по бюджетам, а также по факту выполненных работ: сумма муниципального контракта составила – 3730500,00 рублей (из федерального бюджета – 3202797,84 рублей, из областного бюджета – 478582,42 рублей, из местного бюджета – 49099,74 рублей и за счет внебюджетных источников – 20,00 рублей).

В рамках этого же проекта на 2022 год выделена субсидия Детской школе искусств в сумме 1 526 300,00 рублей (в том числе 1 246 000,00 рублей из федерального бюджета, 255 300,00 рублей из областного бюджета, 25 000,00 рублей из бюджета города Новошахтинска) на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

Работа по реализации региональных проектов национального проекта «Культура» продолжается.

Начальник

Отдела культуры и спорта

Администрации города Н.Г. Коновалова