АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2013.    			                № 1694            		                 г. Новошахтинск

_____________________________________________________________________________________________________________________________

О внесении изменений в постановление

Мэра города от 09.12.2008. № 1654

«Об утверждении долгосрочной городской

целевой программы «Повышение

безопасности дорожного движения

в городе Новошахтинске на 2009-2015 годы»

(в редакции от 14.02.2013. № 141)

В связи с изменением объемов финансирования за счет бюджета города

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Мэра города от 09.12.2008. №1654 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Новошахтинске на 2009-2015 годы»              (в редакции от 14.02.2013. № 141) согласно приложению №1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города											И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

муниципальное казенное учреждение

города Новошахтинска «Управление

жилищно-коммунального хозяйства»

Приложение №1

к постановлению

Администрации города

от 26.12.2013. № 1694

Изменения,

вносимые в постановление Мэра города от 09.12.2008. №1654

«Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Повышение

безопасности дорожного движения в городе Новошахтинске на 2009-2015 годы»

(в редакции от 14.02.2013. № 141)

1. В приложении №1:

1.1. В паспорте долгосрочной городской целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Новошахтинске на 2009-2015 годы» пункт «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования программы | – общий объем финансирования программы составляет 76 781,7 тыс. руб. из средств бюджета города. Объемы финансирования по годам: 2009 год – 6 955,6 тыс. руб.; 2010 год – 8 395,4 тыс. руб.; 2011 год – 15 038,7 тыс. руб.; 2012 год – 12 452,5 тыс. руб.; 2013 год – 8 939,5 тыс. руб.; 2014 год – 12 000,0 тыс. руб.; 2015 год – 13 000,0 тыс. руб.». |
| --- | --- |

1.2. Приложение № 2 к долгосрочной городской целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в городе Новошахтинске на 2009-2015 годы» изложить в следующей редакции:

Приложение № 2

к долгосрочной городской целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в городе Новошахтинске на 2009-2015 годы»

Система программных мероприятий

| № п/п | Содержание мероприятий | Цель мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнитель мероприятий | Срок испол-нения | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам: |
|  |  |  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Новошахтинска |
| 1.1 | Проектирование и установка светофорных объектов | Повышение безопасности дорожного движения | УЖКХ Администра-ции города | 2009 | Бюджет города | 1 171,6 | 371,6 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | МКУ «УЖКХ» | 2014 2015 |  |  | – | – | – | – | – | 400,0 | 400,0 |
| 1.2 | Разработка дислокации дорожных знаков | Повышение уровня организации дорожного движения | УЖКХ Администра-ции города | 2010 | Бюджет города | 795,0 | – | 500,0 | – | – | – | – | – |
|  |  |  | МКУ «УЖКХ» | 2014 |  |  | – | – | – | – | 95,0 | 200,0 | – |
| 1.3 | Установка до-рожных знаков в соответствии со схемами дисло-кации дорожных знаков в насе-ленных пунктах | Повышение безопасности дорожного движения | УЖКХ Администра-ции города | 2011 2012 | Бюджет города | 895,0 | – | – | 197,0 | 300,0 | – | – | – |
|  |  |  | МКУ «УЖКХ» | 2013 2014 2015 |  |  | – | – | – | – | 198,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.4 | Разработка электронных карт распреде-ления дорожно-транспортных происшествий на улично-до-рожной сети | Оперативный, топографичес-кий анализ дорожно-транспортных происшествий | ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошах-тинску | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | Финансиро- вания не требует |  | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.5 | Создание зон ограничений для движения транспортных потоков, вклю-чая примене-ние методов «успокоения движения» в жилых и тор-говых зонах, возле школ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов | УЖКХ Администра-ции города | 2012 | Бюджет города | 400,0 | – | – | – | 100,0 | – | – | – |
|  |  |  | МКУ «УЖКХ» | 2014 2015 |  |  | – | – | – | – | – | 100,0 | 200,0 |
| 1.6 | Устройство пешеходных турникетных ограждений, разделительных газонов, ост-ровков безопас-ности с целью предотвраще-ния ДТП с участием пеше-ходов в насе-ленных пунктах | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов | МКУ «УЖКХ» | 2014 2015 | Бюджет города | 600,0 | – | – | – | – | – | 200,0 | 400,0 |
| 1.7 | Проектирова-ние и создание автомобильных парковок всех видов в насе-ленных пунктах | Разгрузка улично-дорожной сети | МКУ «УЖКХ» | 2014 2015 | Бюджет города | 1 200,0 | – | – | – | – | – | 200,0 | 1 000,0 |
| 1.8 | Выполнение дорожных работ, направ-ленных на по-вышение БДД на участках концентрации ДТП в населенных пунктах | Повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | УЖКХ Администра-ции города | 2009 2010 2011 2012 | Бюджет города | 39 512,7 | 4 528,5 | 5 363,8 | 5 839,1 | 8 625,2 | – | – | – |
|  |  |  | МКУ «УЖКХ» | 2013 2014 2015 |  |  | – | – | – | – | 4 656,1 | 5 000,0 | 5 500,0 |
| 1.9 | Изготовление проектно-сметной доку-ментации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобиль-ных дорог | Повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | УЖКХ Администра-ции города | 2011 2012 | Бюджет города | 12 697,7 | – | – | 5 091,2 | 1 664,0 | – | – | – |
|  |  |  | МКУ «УЖКХ» | 2013 2014 2015 |  |  | – | – | – | – | 1 942,5 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| 1.10 | Выполнение работ по ремонту тротуаров | Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города | УЖКХ Администра-ции города | 2009 2010 2011 | Бюджет города | 3 537,9 | 744,7 | 200,0 | 2 193,2 | – | – | – | – |
|  |  |  | МКУ «УЖКХ» | 2014 2015 |  |  | – | – | – | – | – | 200,0 | 200,0 |
| 1.11 | Выполнение работ по строительству тротуаров | Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города | УЖКХ Администра-ции города | 2012 | Бюджет города | 526,3 | – | – | 126,3 | – | – | – | – |
|  |  |  | МКУ «УЖКХ» | 2014 2015 |  |  | – | – | – | – | – | 200,0 | 200,0 |
| 1.12 | Содержание и ремонт техни-ческих средств организации дорожного движения в населенных пунктах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.1 | дорожные знаки | Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети | УЖКХ Администра-ции города | 2009 2010 | Бюджет города | 1 562,6 | 268,7 | 393,9 | – | – | – | – | – |
|  |  |  | МКУ «УЖКХ» | 2014 2015 |  |  | – | – | – | – | – | 400,0 | 500,0 |
| 1.12.2 | светофоры | Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети | УЖКХ Администрации города | 2009 2010 2011 2012 | Бюджет города | 10 281,6 | 979,9 | 1 795,5 | 995,0 | 1 563,3 | – | – | – |
|  |  |  | МКУ «УЖКХ» | 2013 2014 2015 |  |  | – | – | – | – | 2 047,9 | 1 400,0 | 1 500,0 |
| 1.13 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | Повышение безопасности дорожного движения | УЖКХ Администрации города | 2009 2010 2011 2012 | Бюджет города | 801,3 | 62,2 | 142,2 | 96,9 | 200,0 | – | – | – |
|  |  |  | МКУ «УЖКХ» | 2013 2014 2015 |  |  | – | – | – | – | – | 100,0 | 200,0 |
| 1.14 | Установка и замена силового барьерного ограждения на искусственных сооружениях улично-дорожной сети населенных пунктов | Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети | МКУ «УЖКХ» | 2014 | Бюджет города | 500,0 | – | – | – | – | – | 500,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.15 | Проведение комплекса работ по обеспечению безопасности движения на железнодорож-ных переездах | Повышение безопасности дорожного движения на железнодорож-ных переездах | МКУ «УЖКХ» | 2014 2015 | Бюджет города | 200,0 | – | – | – | – | – | 100,0 | 100,0 |
| 1.16 | Строительство остановочных павильонов | Улучшение обслуживания пассажиров и улучшение эстетического вида | МКУ «УЖКХ» | 2014 2015 | Бюджет города | 1 000,0 | – | – | – | – | – | 500,0 | 500,0 |
| 1.17 | Всего по разделу 1, в том числе: | 75 681,7 | 6 955,6 | 8 395,4 | 14 538,7 | 12 452,5 | 8 940,5 | 11 600,0 | 12 800,0 |
| 1.17.1 |  | Бюджет города | 75 681,7 | 6 955,6 | 8 395,4 | 14 538,7 | 12 452,5 | 8 940,5 | 11 600,0 | 12 800,0 |
| 1.17.2 |  | Областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.17.3 |  | Федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.17.4 |  | Внебюджет-ные источники | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Раздел 2. Организация деятельности по предупреждению аварийности |
| 2.1 | Оборудование детского город-ка для практи-ческого обуче-ния детей безопасному поведению на дорогах | Формирование законопослуш-ного поведения участников дорожного движения | МКУ «УЖКХ» | 2014 | Бюджет города | 200,0 | – | – | – | – | – | 200,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.2 | Оборудование классов по ПДД и БД в 19 образователь-ных учрежде-ниях города | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, совершенство-вание системы и качества обучения правилам дорожного движения | МКУ «УЖКХ» | 2014 2015 | Бюджет города | 400,0 | – | – | – | – | – | 200,0 | 200,0 |
| 2.3 | Всего по разделу 2, в том числе: | 600,0 | – | – | – | – | – | 400,0 | 200,0 |
| 2.3.1 |  | Бюджет города | – | – | – | – | – |  | 400,0 | 200,0 |
| 2.3.2 |  | Областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.3.3 |  | Федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.3.4 |  | Внебюджет-ные источники | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Раздел 3. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения |
| 3.1 | Приобретение для ОГИБДД Отдела МВД России по г. Но-вошахтинску фоторадарного передвижного комплекса «КРИС»П | Снижение аварийности на улично-дорожной сети | МКУ «УЖКХ» | 2015 | Бюджет города | 500,0 | – | – | 500,0 | – | – | – | – |
| 3.2 | Всего по разделу 3, в том числе: | 500,0 |  |  | 500,0 |  | – | – |  |
| 3.2.1 |  |  |  |  | Бюджет города | 500,0 | – | – | 500,0 | – | – | – | – |
| 3.2.2 |  |  |  |  | Областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.2.3 |  |  |  |  | Федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.2.4 |  |  |  |  | Внебюджет-ные источники | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4. | Всего по программе, в том числе: | 76 781,7 | 6 955,6 | 8 395,4 | 15 038,7 | 12 452,5 | 8 939,5 | 12 000,0 | 13 000,0 |
| 4.1 |  |  |  |  | Бюджет города | 76 781,7 | 6 955,6 | 8 395,4 | 15 038,7 | 12 452,5 | 8 939,5 | 12 000,0 | 13 000,0 |
| 4.2 |  |  |  |  | Областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.3 |  |  |  |  | Федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.4 |  |  |  |  | Внебюджет-ные источники | – | – | – | – | – | – | – | – |

Перечень используемых сокращений:

ДТП – дорожно-транспортное происшествие;

БДД – безопасность дорожного движения.».

Управляющий делами Администрации города										Ю.А. Лубенцов