АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2014  				                 № 316              		                 г. Новошахтинск

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о реализации

долгосрочной городской целевой программы

«Повышение безопасности дорожного движения

в городе Новошахтинске на 2009 – 2015 годы»

за 2013 год, за весь период действия программы

В соответствии с постановлением Администрации города от 20.09.2013 № 1144 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации долгосрочной городской целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Новошахтинске на 2009 – 2015 годы», утвержденной постановлением Мэра города от 09.12.2008 № 1654 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Новошахтинске на 2009 – 2015 годы», за 2013 год, за весь период действия программы согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города 											 И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

Муниципальное казенное учреждение

города Новошахтинска «Управление

жилищно-коммунального хозяйства»

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города

от 20.03.2014 № 316

Отчет

о реализации долгосрочной городской целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Новошахтинске на 2009 – 2015 годы»  за 2013 год,

за весь период действия программы

( далее – отчет)

Раздел I.

Основные результаты

Реализация долгосрочной городской целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Новошахтинске на 2009 – 2015 годы» (далее – программа) в 2013 году производилась по направлениям, обеспечивающим безопасность для всех участников дорожного движения.

Выполнены дорожные работы, направленные на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий по маршрутам движения общественного пассажирского транспорта и маршрутам движения школьных автобусов. Работы по восстановлению асфальтобетонных покрытий были выполнены по улицам: Городская, Парковая, Молодогвардейцев, Стахановская, Первомайская, Крупская, Киевская, Дзержинского, Энгельса, Мичурина, Молодежная, Чиха, Гришина, Садовая, Горняцкая, пр. Ленина, объездная автодорога «Радио - Микрорайон №3». Выполнены работы по восстановлению изношенных слоев по всем школьным маршрутам города. Так же был произведен ремонт по наиболее сложным участкам автомобильных дорог. Это направление на 1-е и 2-е отделения ЗАО «Пригородное»        (ул. Трудовая, ул. Северная), объездная технологическая автодорога по ул. Радио,      ул. Грессовской (в районе кольца и ЖДП 29 км.). Общая площадь работ составила более 22,8 тыс. м2.

С целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий выполнены работы по установке дорожных знаков в количестве 445 шт. и нанесению горизонтальной дорожной разметки согласно утвержденным схемам проекта организации дорожного движения общей площадью 3 570 м2 (пешеходный переходы, осевая линия) в городе Новошахтинске.

Проводился осмотр и ремонт технических средств организации дорожного движения (12 светофорных объектов), производилась оплата за потребляемую электроэнергию.

Изготовлена проектно-сметная документация по объекту «Реконструкция проспекта Ленина с прилегающей территорией в городе Новошахтинске Ростовской области».

Основным показателем программы является количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. Определить значения показателей 2-10 Приложения № 2 не представляется возможным в связи с тем, что данные показатели рассчитаны для инерционного сценария – развития ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода. Выявить фактически достигнутые показатели программы данных показателей невозможно.

Раздел II.

Меры по реализации программы

В течение 2013 года внесено два изменения в программу постановлениями Администрации города:

1. От 14.02.2013 № 141 «О внесении изменений в постановление Мэра города от 09.12.2008 № 1654» в связи с изменением объемов финансирования программы.

2. От 26.12.2013 № 1694 «О внесении изменений в постановление Мэра города от 09.12.2008 № 1654 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Новошахтинске на 2009-2015 годы» (в редакции от 14.02.2013 № 141)» в связи с изменением объемов финансирования программы.

Объёмы бюджетных ассигнований, предусмотренные программой, не соответствуют объемам ассигнований бюджета города по причине не внесения изменений в программу.

Раздел III.

Оценка эффективности реализации программы

Отчет о реализации программы за 2013 год (за весь период реализации программы) приведен в приложении №1 к настоящему отчету.

Информация об оценке эффективности реализации программы за отчетный 2013 финансовый год и за весь период реализации 2009 - 2015 годов приведена в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел IV.

Дальнейшая реализация программы

В связи с изменениями бюджетного законодательства с 01.01.2014 программа утратила силу постановлением Администрации города Новошахтинска от 26.12.2013        № 1707 «О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов города Новошахтинска».

Управляющий делами

Администрации города                                                                                   Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации долгосрочной городской целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Новошахтинске на 2009 – 2015 годы» годы за 2013 год, за весь период действия программы

Отчет

о реализации программы за 2013 год (за весь период реализации программы)

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении программы (в действующей редакции на отчетную дату) | Уточненный план ассигнований на 2013 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего по программе | 8 939,5 | - | - | 8 939,5 | - | 7 677,7 | - | - | 7 677,7 | - | 7 677,3 | - | - | 7 677,3 | - | 0,4 |
| 2. | Разработка дислокации дорожных знаков | 95,0 | - | - | 95,0 | - | 95,0 | - | - | 95,0 | - | 95,0 | - | - | 95,0 | - |  |
| 3. | Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населенных пунктах | 198,0 | - | - | 198,0 | - | 198,0 | - | - | 198,0 | - | 198,0 | - | - | 198,0 | - |  |
| 4. | Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий в населенных пунктах | 4 656,1 | - | - | 4 656,1 | - | 3 661,7 | - | - | 3 661,7 | - | 3 661,5 | - | - | 3 661,5 | - | 0,2 - недофинансирование |
| 5. | Изготовление проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог | 1 942,5 | - | - | 1 942,5 | - | 1 675,1 | - | - | 1 675,1 | - | 1 675,0 | - | - | 1 675,0 | - | 0,1 – недофинансирование |
| 6. | Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения. Светофоры в населенных пунктах | 2 047,9 | - | - | 2 047,9 | - | 2 047,9 | - | - | 2 047,9 | - | 2 047,8 | - | - | 2 047,8 | - | 0,1 – недофинансирование |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                            Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации долгосрочной городской целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Новошахтинске на 2009 – 2015 годы» годы за 2013 год, за весь период действия программы

Информация

об оценке эффективности реализации программы «Повышение безопасности дорожного движения

в городе Новошахтинске на 2009-2015 годы» за отчетный 2013 финансовый год

и за весь период реализации 2009-2015 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2009 год | Отклонение от планового значения (процентов) (+;-) | 2010 год | Отклонение от планового значения (процентов) (+;-) | 2011 год | Отклонение от планового значения (процентов) (+;-) | 2012 год | Отклонение от планового значения (процентов) (+;-) | 2013 год | Отклонение от планового значения (процентов) (+;-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |
| 1. | Количест-во лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 15 | 79,0 | 15 | 88,0 | 13 | 87,0 | 13 | 92,9 | 10 | 76,9 |

Управляющий делами Администрации города                                                                                                                   Ю.А. Лубенцов