АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2010. 					№1442              		       г.Новошахтинск

О внесении изменений

в постановление Администрации

города от 06.08.2010. № 1186

В связи с изменением сроков реализации Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2010-2012 годы», изменениями в объемах финансирования, в соответствии с постановлением Администрации города Новошахтинска от 04.09.2009. № 1312 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города от 06.08.2010.                № 1186 «Об утверждении Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2010-2012 годы»:

1.1. В наименовании постановления, пункте 1 и по тексту приложения №1 слова: «Городская долгосрочная целевая программа «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2010-2012 годы» в соответствующих падежах заменить словами: «Городская долгосрочная целевая программа «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2010-2013 годы».

1.2. В приложении №1:

1.2.1. В разделе I «Паспорт программы»:

а) Подпункт 7.1. пункта 7. изложить в следующей редакции:

«7.1. 2010-2013 годы.».

б) Подпункт 10.1. пункта 10. изложить в следующей редакции:

«10.1. Общий объём финансирования Программы – 13 954,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы:

2010 год – 1 958,2 тыс. рублей;

2011 год – 6 134,1 тыс. рублей;

2012 год – 3 007,0 тыс. рублей;

2013 год – 2 855,0 тыс. рублей.».

в) Подпункт 10.2. пункта 10. изложить в следующей редакции:

«10.2. Объём финансирования Программы из местного бюджета – 12 184,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы:

2010 год – 1 958,2 тыс. рублей;

2011 год – 4 364,7 тыс. рублей;

2012 год – 3 007,0 тыс. рублей;

2013 год – 2 855,0 тыс. рублей.».

1.2.2. В разделе III «Основные цели и задачи, сроки и этапы Программы, а также целевые индикаторы и показатели»:

а) Пункт 17. изложить в следующей редакции:

«17. Срок реализации Программы рассчитан на четыре года с 2010 по 2013 годы. Реализация всех программных мероприятий рассчитана на весь период реализации Программы с 01.05.2010. по 31.12.2013. включительно, выделение этапов не предусмотрено.».

б) Пункт 17. дополнить подпунктом 17.1. следующего содержания:

«17.1. Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице                № 1.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование индикатора | 2010-2013 годы | Показатели по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Снижение потребления электроэнергии, тыс. кВт.ч. | 1415,8 | 573 | 743 | 50 | 49,8 |
| 2. | Уровень износа сети уличного освещения, (%) | 70-10 | 70 | 55 | 35 | 10» |

1.2.3. В разделе IV «Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам и объемами финансирования» пункт 18. изложить в следующей редакции:

«18.Объёмы финансирования и сроки реализации мероприятий Программы в 2010-2013 годах указаны в приложении № 1 к Программе.».

1.2.4. Раздел VI «Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль за ходом её реализации» изложить в следующей редакции:

«23. Реализация Программы осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном порядке муниципальным заказчиком с исполнителем мероприятий   Программы, за   исключением   случаев, предусмотренных действующим  законодательством.

23.1. Отбор исполнителей мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

23.2. При изменении объемов финансирования, предусмотренных Программой, муниципальный заказчик уточняет объемы финансирования за счет средств местного бюджета, готовит предложения по внесению изменений в перечень мероприятий Программы и сроки их исполнения.

23.3. Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование документов:

23.3.1. организационного плана действий по реализации мероприятий Программы;

23.3.2. плана проведения конкурсов на исполнение  конкретных мероприятий  Программы;

23.3.3. проектов договоров, заключаемых муниципальным заказчиком с

исполнителями  мероприятий Программы;

23.3.4. перечня работ по подготовке и реализации мероприятий Программы конкретными исполнителями  с определением объемов финансирования.

23.4.  Разработчик Программы направляет:

23.4.1. ежеквартально  в сектор экономики и малого предпринимательства

Администрации города – отчет, а также по запросу отдела – статистическую,

справочную и аналитическую информацию о реализации городской долгосрочной целевой программы;

23.4.2. ежегодно в секторе экономики и малого предпринимательства Администрации города – отчеты о ходе работ по городской долгосрочной целевой программе, а также об эффективности использования финансовых средств.

24. Отчет о реализации Программы должен содержать:

24.1. Сведения о результатах реализации городской долгосрочной  целевой программы за отчетный год.

24.2. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.

24.3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на  реализацию Программы.

24.4. Сведения  о соответствии фактических показателей  реализации Программы  показателям, установленным докладами о результативности.

24.5. Информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства; оценку эффективности результатов реализации Программы.

25. По Программе, срок реализации которой завершается в отчетном году,

муниципальный заказчик подготавливает и представляет отчет о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств за весь период её реализации на рассмотрение комиссии по оценке результативности деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов Администрации города Новошахтинска в установленном порядке.

26. Отчеты  о  ходе работ по  городской долгосрочной  целевой программе по результатам за год и за весь период действия Программы подготавливает УЖКХ Администрации города и вносит соответствующий проект постановления Администрации города в соответствии с Регламентом работы Администрации города Новошахтинска.

27. Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подлежат утверждению постановлением Администрации  города  не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета городского округа муниципального образования «Город Новошахтинск» в Новошахтинскую городскую Думу.

28.  Контроль за ходом реализации Программы осуществляет  по итогам каждого года Администрация города Новошахтинска в соответствии с полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством.».

1.2.5. Раздел VII «Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы» дополнить пунктом 33. следующего содержания:

«33. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы. Методика оценки эффективности реализации городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2010-2013 годы» приведена в приложении №2 к настоящей Программе.».

1.2.6. Приложение №1 к Городской долгосрочной целевой программе

«Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2010-2013 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2.7. Долгосрочную Городскую целевую программу «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2010-2013 годы» дополнить приложением №2 согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтёра» и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города									                     И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

Управление жилищно-коммунального

хозяйства Администрации города

Приложение № 2

к постановлению

Администрации города

от 14.10.2010.№1442

«Приложение №2

к долгосрочной Городской целевой программе «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2010-2013 годы»

Методика

оценки эффективности реализации городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2010-2013 годы»

1. Оценка эффективности реализации городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2010-2013 годы» (далее – Программа) осуществляется Муниципальным заказчиком  Программы – Администрацией города Новошахтинска и  по годам в течение всего срока реализации Программы.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

2.1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:

ЦИФi

КЦИi = ---------------------------   , где:

ЦИПi

КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

2.2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:

БЗФi

КБЗi = ---------------------------   , где:

БЗПi

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

2.3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

БРПi                            БРФi

ЭПi = --------------------------;  ЭФi  = --------------------------- , где:

ЦИПi                          ЦИФi

ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств
по i-му мероприятию Программы;

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств
на i-е мероприятие Программы;

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора
по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi.».

Управляющий делами

Администрации города                                                                                       Ю.А.Лубенцов

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города

от14.10.2010. №1442

Приложение № 1

к долгосрочной Городской целевой

программе «Модернизация и капитальный

ремонт объектов уличного освещения в

городе Новошахтинске на 2010-2013 годы»

Мероприятия и объёмы финансирования городской долгосрочной целевой программы

«Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2010-2013 годы».

| № п.п. | Населенный пункт/ наименование улиц | Характеристика объекта | Содержание мероприятия | Начало реализации | Окончание реализации | Прогнозируемая сумма затрат (тыс. руб) | Источник финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2010 год |
| 1. Замена или модернизация одиночно установленных светильников в частном секторе города на светильники типа НСП с применением энергосберегающих ламп мощностью 30-40 Вт; |
| 1.1. | г. Новошахтинск | В частном секторе города Новошахтинска установлено 3976 шт. одиночно установленных светильников, общей мощностью 845,55 кВт. В 2010 году планируется замена 50% (1988 шт.) установленных светильников. | Замена и модернизация одиночно установленных светильников в частном секторе города на светильники типа НСП с применением энергосберегающих ламп мощностью 30-40 Вт. | июнь 2010 г. | декабрь 2010 г. | 1789,2 | Местный бюджет | Проведение мероприятия по замене установленных ламп снизит мощность с 422,8 кВт до 69,58 кВт. Снижение потребления электроэнергии к концу года составит 573 тыс. кВт.ч. |
| 2. Установка щитов управления с приборами учета электрической энергии; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1. | ул. Авсеева | Существующая линия наружного освещения: 4 светильника типа РКУ, лампы типа ДРЛ 250. | Подключение линии наружного освещения к установленному щиту управления с прибор учета от ТП-338. | июнь 2010 г. | октябрь 2010 г. | 1,5 | Местный бюджет | Проведение мероприятий по подключению к существующим и установки дополнительных приборов учета позволит снизить потребление электроэнергии в счет коэффициентов в расчетных способах применяемых для безучетного потребления. Оплат за потребленную электроэнергию будет производится согласно показаний прибора учета с учетом вышедших из строя светильников. |
| 2.2. | ул. Рабочая | Существующая линия наружного освещения: 20 светильников типа РКУ лампы типа ДРЛ 250. | Установка щита управления с прибором учета электрической энергии на опоре ЛЭП. | июнь 2010 г. | октябрь 2010 г. | 15,0 | Местный бюджет |  |
| 2.3. | ул. Говорова, Соколова | Существующая линия наружного освещения: 56 светильников типа РКУ лампы типа ДРЛ 250. | Установка щита управления с прибором учета электрической энергии на опоре ЛЭП. | июнь 2010 г. | октябрь 2010 г. | 20,0 | Местный бюджет |  |
| 2.4. | ул. Грессовская | Существующая линия наружного освещения: 13 светильников типа РКУ лампы ДРЛ 250. | Установка щита управления с прибором учета электрической энергии на опоре ЛЭП. | июнь 2010 г. | декабрь 2010 г. | 15,0 | Местный бюджет |  |
| 2.5. | ул. Ленинградская | Существующая линия наружного освещения: 10 светильников типа РКУ лампами ДРЛ 250. | Установка щита управления с прибором учета электрической энергии на опоре ЛЭП. | июнь 2010 г. | декабрь 2010 г. | 15,0 | Местный бюджет |  |
| 2.6. | ул. Олимпийская | Существующая линия наружного освещения: 20 светильников типа ЖКУ; лампы ДнаТ 250. | Подключение линии наружного освещения к установленному щиту управления с прибор учета от ТП-126. | июнь 2010 г. | октябрь 2010 г. | 1,5 | Местный бюджет |  |
| 2.7. | ул. Перова | Существующая линия наружного освещения: 4 светильника типа РКУ лампы ДРЛ 250. | Подключение линии наружного освещения к установленному щиту управления с прибор учета от ТП-340. | июнь 2010 г. | октябрь 2010 г. | 1,5 | Местный бюджет |  |
| 2.8. | ул. Семашко | Существующая линия наружного освещения: 17 светильников типа РКУ лампы ДРЛ 250. | Установка щита управления с прибором учета электрической энергии на опоре ЛЭП. | июнь 2010 г. | декабрь 2010 г. | 14,5 | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.9. | ул. Советская (территория гор. парка) | Существующая линия наружного освещения: 20 светильников типа РКУ лампы ДРЛ 250. | Установка щита управления с прибором учета электрической энергии в ТП-8 «Гор. парк». | июнь 2010 г. | декабрь 2010 г. | 35,0 | Местный бюджет |  |
| 2.10. | ул. Буденного, Чекалина | Существующая линия наружного освещения: 37 светильников типа РКУ лампы ДРЛ 250. | Установка щита управления с прибором учета электрической энергии в ТП-124. | июнь 2010 г. | октябрь 2010 г. | 25,0 | Местный бюджет |  |
| 2.11. | ул. Восточная, Чекалина | Существующая линия наружного освещения: 67 светильников типа РКУ лампы ДРЛ 250. | Установка щита управления с прибором учета электрической в ТП-246. | июнь 2010 г. | октябрь 2010 г. | 25,0 | Местный бюджет |  |
| Итого | 169,0 |  |  |
| Итого по 2010 году | 1958,2 |  |  |
| 2011 год |
| 3. Замена или модернизация одиночно установленных светильников в частном секторе города на светильники типа НСП с применением энергосберегающих ламп мощностью 30-40 Вт; |
| 3.1. | г. Новошахтинск | Одиночно установленные светильники в частном секторе города в количестве 1988 шт. | Замена и модернизация одиночно установленных светильников в частном секторе города на светильники типа НСП с применением энергосберегающих ламп мощностью 30-40 Вт. | март 2011 г. | декабрь 2011 г. | 1479,9 | Местный бюджет | Проведении мероприятий по уменьшению мощности установленных лам приведет с снижению мощности с 422,8 кВт до 69,58 кВт. Снижение потребления электроэнергии к концу года составит 723 тыс. кВт.ч. |
| 4. Проведение ремонта и реконструкции сетей наружного освещения города. |
| 4.1. | ул. Карла Маркса | Провод АС-35, протяженностью 0,8 км., от ТП-113. Светильники типа РКУ с лампами ДРЛ 250, в количестве 18 шт. | Замена провода марки АС на провод марки СИП. Замена светильников типа РКУ с лампами ДРЛ 250 на светильник типа ЖКУ с лампами ДНаТ 150. | март 2011г. | октябрь 2011 г. | 425,0 | Местный бюджет | Световой поток ртутной лампы ДРЛ 250 составляет 13 клм, световой поток лампы ДНаТ 150 Вт составляет 15 клм. Замена светильников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Совместная подвеска с ЛЭП. |  |  |  |  |  | РКУ с лампами ДРЛ 250 на светильники типа ДНаТ 150 не только снизить потребление электроэнергии, но и увеличит освещенность. Мощность 50 ламп ДРЛ 250 составляет 12,5 кВт, а мощность ДНаТ 150 – 7,5 кВт. Годовая экономия потребленной электроэнергии составит 20 тыс. кВт.ч К тому же срок службы лампы ДНаТ в 1,5 раза дольше лампы ДРЛ, что уменьшит затраты на проведение ремонта освещения. Уровень износа городской сети уличного освещения составит 55%. |
| 4.2. | ул. Пирогова | Провод АС-25, протяженностью 0,7 км., от ТП-148. Светильники типа РКУ с лампами ДРЛ 250, в количестве 15 шт. Совместная подвеска с ЛЭП. | Замена провода марки АС на провод марки СИП. Замена светильников типа РКУ с лампами ДРЛ 250 на светильник типа ЖКУ с лампами ДНаТ 150. | март 2011г. | октябрь 2011 г. | 375,0 | Местный бюджет |  |
| 4.3. | ул. У. Громовой | Провод АС-25, протяженностью 0,9 км., от ТП-149. Светильники типа РКУ с лампами ДРЛ 250, в количестве 17 шт. Совместная подвеска с ЛЭП. | Замена провода марки АС на провод марки СИП. Замена светильников типа РКУ с лампами ДРЛ 250 на светильник типа ЖКУ с лампами ДНаТ 150. | март 2011г. | октябрь 2011 г. | 475,0 | Местный бюджет |  |
| Итого | 1275,0 |  |  |
| 5. Разработка проектно-сметной документации для строительства новых линий наружного освещения города. |
| 5.1. | ул. Советская, Отечественная, ГПКиО (в районе проведения реконструкции ЛЭП) | Отсутствует освещение | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения | март 2011 г. | ноябрь 2011 г. | 250,0 | Местный бюджет | Протяженность 1,617 км, количество светильников 33 шт. |
| 5.2. | ул. Кирова, Горняцкая (в районе проведения реконструкции ЛЭП) | Отсутствует освещение | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения | март 2011 г. | ноябрь 2011 г. | 250,0 | Местный бюджет | Протяженность 0,91 км, количество светильников 15 шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.3. | ул. Нежданная, Придорожная, Полевая (в районе проведения реконструкции ЛЭП) | Отсутствует освещение | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения | март 2011 г. | ноябрь 2011 г. | 300,0 | Местный бюджет | Протяженность 1,43 км, количество светильников 29 шт. |
| 5.4. | ул. Городская | Отсутствует освещение | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения | март 2011 г. | ноябрь 2011 г. | 250,0 | Местный бюджет | Протяженность 0,94 км, количество светильников 19 шт. |
| 5.5. | ул. Курская | Отсутствует освещение | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения | март 2011 г. | ноябрь 2011 г. | 250,0 | Местный бюджет | Протяженность 2,05 км, количество светильников 41 шт. |
| Итого: | 1300,0 |  |  |
| 6. Строительство линии наружного освещения |
| 6.1. | ул. Кузнецкая, Киевская | Отсутствует освещение | Реконструкция и строительство сетей энергоснабжения (наружного освещения) в городе Новошахтинске Ростовской области по ул. Кузнецкой и Киевской. | март 2011 г. | ноябрь 2011 г. | 1769,4 | Областной бюджет | Протяженность 1,5 км, Светильники ЖКУ 12-100 в количестве 50 шт. |
|  |  |  |  |  |  | 309,8 | Местный бюджет |  |
| Итого по 2011 году | 6134,1 |  |  |
| 2012 год |
| 7. Проведение ремонта и реконструкции сетей наружного освещения города. |
| 7.1. | ул. Мичурина | Провод АС-35, протяженностью 1,1 км., от ТП-42. Светильники типа РКУ с лампами ДРЛ 250, в количестве 26 шт. Совместная подвеска с ЛЭП. | Замена провода марки АС на провод марки СИП. Замена светильников типа РКУ с лампами ДРЛ 250 на светильник типа ЖКУ с лампами ДНаТ 150. | март 2012г. | октябрь 2012 г. | 575,0 | Местный бюджет | Мощность 126 шт. ламп ДРЛ 250 составляет 31,5 кВт, а мощность ДНаТ 150 – 18,9 кВт. Годовая экономия потребленной электроэнергии составит 50 тыс. кВт.ч. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7.2. | ул. Гришина | Провод АС-35, протяженностью 0,62 км., от ТП-45. Светильники типа РКУ с лампами ДРЛ-250, в количестве 22 шт. Совместная подвеска с ЛЭП. | Замена провода марки АС на провод марки СИП. Замена светильников типа РКУ с лампами ДРЛ 250 на светильник типа ЖКУ с лампами ДНаТ 150. | март 2012г. | октябрь 2012 г. | 335,0 | Местный бюджет | Уровень износа городской сети уличного освещения составит 30%. |
| 7.3. | ул. Грессовская | Провод АС-35, протяженностью 0,72 км., от КТП-100. Светильники типа РКУ с лампами ДРЛ-250 Вт, в количестве 16 шт. Опоры железобетонные. | Замена провода марки АС на провод марки СИП. Замена светильников типа РКУ с лампами ДРЛ 250 на светильник типа ЖКУ с лампами ДНаТ 150. Выправка железобетонных опор. | март 2012г. | октябрь 2012 г. | 405,0 | Местный бюджет |  |
| 7.4. | ул. Союзная, Ермака | Провод АС-35, протяженностью 0,82 км., от ТП-138. Светильники типа РКУ с лампами ДРЛ-250 Вт, в количестве 34 шт. Опоры железобетонные и совместная подвеска с ЛЭП. | Замена провода марки АС на провод марки СИП. Замена светильников типа РКУ с лампами ДРЛ 250 на светильник типа ЖКУ с лампами ДНаТ 150. Выправка железобетонных опор. | март 2012г. | октябрь 2012 г. | 420,0 | Местный бюджет |  |
| 7.5. | ул. Линейная | Провод АС-35, протяженностью 1,095 км., от ТП-243. Светильники типа РКУ с лампами ДРЛ-250 Вт, в количестве 28 шт. Совместная подвеска с ЛЭП. | Замена провода марки АС на провод марки СИП. Замена светильников типа РКУ с лампами ДРЛ 250 на светильник типа ЖКУ с лампами ДНаТ 150. | март 2012г. | октябрь 2012 г. | 572,0 | Местный бюджет |  |
| Итого | 2307,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8. Разработка проектно-сметной документации для строительства новых линий наружного освещения города. |
| 8.1. | ул. Железнодорожная, Тимирязева, Кривоносова, Динамитная. | Отсутствует освещение | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения | март 2012 г. | октябрь 2012 г. | 350,0 | Местный бюджет | Протяженность 2,8 км, количество светильников 56 шт. |
| 8.2. | ул. Садовая, Советская, Отечественная, Кирова, Социалистическая, Физкультурная, Дзержинского, Калинина | Отсутствует освещение | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения | март 2012 г. | октябрь 2012 г. | 350,0 | Местный бюджет | Протяженность 2,8 км, количество светильников 56 шт. |
| Итого | 700,0 |  |  |
| Итого по 2012 году | 3007,0 |  |  |
| 2013 год |
| 9. Проведение ремонта и реконструкции сетей наружного освещения города. |
| 9.1. | ул. Ленинградская, 4-я Пятилетка | Провод АС-25, протяженностью 1,89 км., от ТП-121. Светильники типа РКУ, лампы ДРЛ 250, в количестве 70 шт. Опоры железобетонные 10 шт. Совместная подвеска с ЛЭП. | Замена провода марки АС (алюминиевый со стальным сердечником) на провод марки СИП (самонесущий изолированный провод). Замена светильников типа РКУ с лампами ДРЛ 250 на светильник типа ЖКУ с лампами ДНаТ 150. Выправка железобетонных опор. | март 2013г. | октябрь 2013 г. | 950,0 | Местный бюджет | Мощность 126 шт. ламп ДРЛ 250 составляет 31,5 кВт, а мощность ДНаТ 150 – 18,9 кВт. Годовая экономия потребленной электроэнергии составит 49,8 тыс. кВт.ч. Уровень износа городской сети уличного освещения составит 10%. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9.2. | ул. Королева | Провод АС-25, протяженностью 0,4 км. от ТП-161. Светильники типа РКУ с лампами ДРЛ-250 Вт, в количестве 14 шт. Совместная подвеска с ЛЭП. | Замена провода марки АС на провод марки СИП. Замена светильников типа РКУ с лампами ДРЛ 250 на светильник типа ЖКУ с лампами ДНаТ 150. | март 2013г. | октябрь 2013г. | 225,0 | Местный бюджет |  |
| 9.3. | ул. Антипова | Провод АС-35, протяженностью 0,44 км., от ТП-160. Светильники типа РКУ с лампами ДРЛ-250 Вт, в количестве 20 шт. Опоры металлические. | Замена провода марки АС на провод марки СИП. Замена светильников типа РКУ с лампами ДРЛ 250 на светильник типа ЖКУ с лампами ДНаТ 150. Чистка и покраска железных опор. | март 2013г. | октябрь 2013 г. | 255,0 | Местный бюджет |  |
| 9.4. | ул. Баженова | Провод АС-35, протяженностью 0,7 км., от ТП-157. Светильники типа РКУ с лампами ДРЛ-250 Вт, в количестве 22 шт. Совместная подвеска с ЛЭП. | Замена провода марки АС на провод марки СИП. Замена светильников типа РКУ с лампами ДРЛ 250 на светильник типа ЖКУ с лампами ДНаТ 150. | март 2013г. | октябрь 2013 г. | 375,0 | Местный бюджет |  |
| Итого | 1805,0 |  |  |
| 10. Разработка проектно-сметной документации для строительства новых линий наружного освещения города. |
| 10.1. | ул. Короленко, Чайковского, Ломоносова, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Толстого | Отсутствует освещение | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения | март 2013 г. | октябрь 2013 г. | 350,0 | Местный бюджет | Протяженность 2,9 км, количество светильников 58 шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10.2. | ул. 1-я Поперечная, 2-я Поперечная, Библиотечная, 1- Тупик, Станционная, Рубинштейна, пер. Водный, | Отсутствует освещение | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения | март 2013 г. | октябрь 2013 г. | 350,0 | Местный бюджет | Протяженность 3,3 км, количество светильников 66 шт. |
| 10.3. | ул. Газеты Правда, 1-я Линия 2-я Линия 3-я Линия 4-я Линия 5-я Линия 6-я Линия 7-я Линия | Отсутствует освещение | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения | март 2013 г. | октябрь 2013 г. | 350,0 | Местный бюджет | Протяженность 3,1 км, количество светильников 62 шт. |
| Итого | 1050,0 |  |  |
| Итого по 2013 году | 2855,0 |  |  |
| Итого | 13954,3» |  |  |

Управляющий делами

Администрации города		                                                                                                                                                                                          Ю.А. Лубенцов