АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2011.  				№ 130                        		г.Новошахтинск

____________________________________________________________________________________________________________________

О внесении  изменений

в постановление Администрации

города   от 29.07.2010.  № 1153

В связи с изменением  сроков реализации  Городской долгосрочной  целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске  на 2010 – 2012 годы», изменениями в объемах финансирования, в соответствии с  постановлением Администрации города   от    04.09.2009. № 1312 «О Порядке   принятия решения о разработке    долгосрочных  городских  целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести    изменения      в   постановление    Администрации     города    от 29.07.2010. № 1153 «Об утверждении Городской долгосрочной целевой программы  «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске  на 2010 – 2012 годы» :

1.1.В наименовании постановления, в пунктах 1,2,3 и по тексту приложения № 1 слова : «Городская долгосрочная целевая программа « Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске на 2010 – 2012 годы» в соответствующих падежах  заменить словами : «Городская долгосрочная целевая программа  «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске на 2011 – 2013 годы» в соответствующих падежах.

1.2.В приложении № 1 :

1.2.1. В разделе I. « Паспорт Городской долгосрочной целевой программы

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске на 2011 – 2013 годы» :

а) подпункт 7.1. пункта 7. изложить в следующей редакции :

« 7.1. 2011-2013 годы.».

б) подпункты 10.1. и 10.2. пункта 10. изложить в следующей редакции :

« 10.1.Общий объем финансирования Программы составляет в 2011 -2013 годах  564562,9 тыс.рублей, в том числе :

10.1.1. Средства областного бюджета –  480443,1тыс.рублей.

10.1.2. Средства местного бюджета    -     84119,8  тыс.рублей.

10.2.   Объем финансирования по годам :

10.2.1. Областной бюджет :

2011 год –   48135,8 тыс.рублей ;

2012 год  - 251796,3 тыс.рублей ;

2013 год  - 180511,0 тыс.рублей.

10.2.2. Местный бюджет :

2011 год  -   8428,0 тыс.рублей ;

2012 год  -  44086,3 тыс.рублей ;

2013 год  -  31605,5 тыс.рублей.».

в) подпункт 11.1. пункта 11. изложить в следующей редакции :

« 11.1.Протяженность участков автомобильных  дорог муниципального значения,  на которых выполнен капитальный  ремонт с целью доведения их до нормативных требований – 27,37 км.».

1.2.2. В разделе III. « Основные цели и задачи , сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели Программы»:

а) пункт 16. изложить в следующей редакции :

«16. Срок реализации Программы – 2011 -2013 годы.».

б) пункт 17. изложить в следующей редакции :

«17. Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице №1

Таблица № 1

Целевые индикаторы и показатели Программы

| № п/п | Наименование индикатора | Едини ца измерения | Показатели по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения | Процентов | 83,2 | 82,2 | 77,6 |
| 2. | Увеличение протяженности дорог общего пользования с твердым покрытием | км | 270,0 | 272,45 | 272,45» |

1.2.3. В разделе IV. « Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования Программы» в пункте 19.таблицу № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2.4. В разделе  VII. « Оценка эффективности социально-экономических и экологических  последствий от реализации Программы» подпункты 32.1. и 32.2.

пункта 32. изложить в следующей редакции :

« 32.1. Протяженность участков автомобильных  дорог муниципального значения, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до норма-тивных требований составит 27,37  км, в том числе по годам :

2011 год – 3,75 км ; 2012 год –  16,7 км;2013 год –6,92  км.

32.2. Протяженность соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет строительства составит 3,55 км, в том числе по годам :

2011 год – 1,1 км ; 2012 год –  2,45 км.».

1.2.5. Приложение № 2 к Городской долгосрочной целевой программе «Раз-

витие сети автомобильных  дорог общего пользования в городе Новошахтинске на 2010- 2012 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоя-щему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит  размещению на официальном  сайте муниципального образования  «Город Новошахтинск» в сети  «Интернет». Действие постановления распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2011.

3. Считать утратившими силу :

3.1. Постановление Администрации города от  08.10.2010. № 1433 «О внесении изменений в постановление Администрации города  от 29.07.2010. № 1153».

3.2. Пункт 8 постановления Администрации города от 27.12.2010. № 1720

« О внесении изменений в отдельные постановления Администрации города».

3.3. Постановление Администрации города от 27.12.2010. № 1743 «О внесении изменений в постановление Администрации города  от 29.07.2010. № 1153

« Об утверждении Городской долгосрочной программы « Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске на 2010-2013 годы»

( в редакции от 08.10.2010. № 1433).

4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя   Главы  Администрации    города   по   вопросам    ЖКХ и транспорта М.В.Солоницина.

Мэр города								       		И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

Управление жилищно-коммунального хозяйства  Администрации города

Приложение  № 1

к постановлению

Администрации города

от 03.03.2011. № 130

« Объемы

финансирования Программы                                                                         Таблица № 2

| № п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | Итого (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них, всего в том числе : областной бюджет местный бюджет | 56563,8 48135,8 8428,0 | 264831,6 225371,8 39459,8 | 184689,9 157171,0 27518,9 | 506085,3 430678,6 75406,7 |
| 2. | Строительство автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них, всего в том числе : областной бюджет местный бюджет | 26800,0 22806,9 3993,1 | 31677,6 26957,6 4720,0 | - - - | 58477,6 49764,5 8713,1 |
| 3. 3.1. 3.2. | Всего по Программе, в том числе: областной бюджет местный бюджет | 83363,8 70942,7 12421,1 | 296509,2 252329,4 44179,,8 | 184689,9 157171,0 27518,9 | 564562,9 480443,1 84119,8» |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                               				Ю.А.Лубенцов

Приложение № 2

к постановлению

Администрации  города

от	03.03.2011.  № 130

«Приложение № 2

к Городской долгосрочной  целевой

программе «Развитие сети автомобильных

дорог  общего пользования в городе

Новошахтинске на 2011-2013 годы»

Система

программных мероприятий

| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Ответствен ный исполнитель | Срок испол нения | Источник финанси рования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | Всего (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них |
| 1.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них в том числе: | Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет капитального ремонта автомобильных дорог | Управление жилищно- коммуналь-ного хозяйства Администра ции города Новошахтин-ска | 2011 - 2013 годы | област ной бюджет местный бюджет | 48135,8 8428,0 | 225371,8 39459,8 | 157171,0 27518,9 | 430678,6 75406,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1. | Капитальный ремонт автомо бильной дороги по ул.Красный проспект от ул.Мичурина до городского кладбища пос.Петровский |  |  | 2011 год | област ной бюджет местный бюджет | 11960,8 2094,2 |  |  | 11960,8 2094,2 |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт автодо-роги по ул. Советской Конституции ( от ул.Красный проспект № 1 до ул.Шоссейной ) |  |  | 2011 год | област-ной бюджет местный бюджет | 25033,8 4383,0 |  |  | 25033,8 4383,0 |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт автодо-роги по ул. Просвещения ( от ул.Просве-щения № 10 до МОУ «СОШ №27») в г. Новошахтинске Ростовской области |  |  | 2011 год | област-ной бюджет местный бюджет | 11141,2 1950,8 |  |  | 11141,2 1950,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.4. | Капитальный ремонт автодо-роги по ул. Комсомольской ( от трассы «Новошахтинск-Майский» до ул. Советской Кон-ституции) в г. Новошахтинске Ростовской области |  |  | 2012 год | област-ной бюджет местный бюджет |  | 25359,8 4440,2 |  | 25359,8 4440,2 |
| 1.1.5. | Капитальный ремонт автодо-роги от поста № 4 пос.Радио ( участок авто-дороги от поста № 4 до пос. Красный ); авто-дорога по ул. Коненкова,ул. Желябова; участок автодороги от ул. Желябова до ул. Давыдова; ул.Восточная ( от ул. Давыдо-ва до ул.Чекали-на);ул.Чекалина (от ул. |  |  | 2012 год | област-ной бюджет местный бюджет |  | 95312,0 16688,0 |  | 95312,0 16688,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Восточной до ул. Буденного); ул.Буденного ( от ул.Чекали-на до ул.Соко-лова);ул.Соколова ( от ул. Буденного до ул.Соколова № 10) до ул.Соколова № 10 в пос.Самбек в г.Новошах-тинске Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Капитальный ремонт автодо-роги от ж/д переезда 29 км до 2-го отделе-ния ЗАО «Пригородное» (ул.Волгоград- ская, ул.Шахт-ная, ул.Север- ная, ул. Анапская) |  |  | 2012 год | област-ной бюджет местный бюджет |  | 41645,0 7291,6 |  | 41645,0 7291,6 |
| 1.1.7. | Капитальный ремонт автодо-роги по ул. Антипова ( от пер.Лаптева до ул. Королева ) |  |  | 2012 год | област-ной бюджет местный бюджет |  | 47656,0 8344,0 |  | 47656,0 8344,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.8. | Капитальный ремонт автодо-роги по ул.Молодежной, ул.Чиха, ул. Достоевского |  |  | 2012 год | област-ной бюджет местный бюджет |  | 15399,0 2696,0 |  | 15399,0 2696,0 |
| 1.1.9. | Капитальный ремонт автодо-роги по ул. Садовой ( от ул. Комсомольской до ул.Ульянце- ва); участок автодороги от ул.Садовой до пл.Базарной; пл.Базарная; ул.Базарная до пр. .Ленина в г.Новошахтин- ске Ростовской области. |  |  | 2013 год | област-ной бюджет местный бюджет |  |  | 38295,0 6705,0 | 38295,0 6705,0 |
| 1.1.10 | Капитальный ремонт автодо-роги по ул. Калинина ( от пр. Ленина до ул.Комсомоль-ской) |  |  | 2013 год | област-ной бюджет местный бюджет |  |  | 4701,9 823,2 | 4701,9 823,2 |
| 1.1.11 | Капитальный ремонт автодо-роги по ул. |  |  | 2013 год | област-ной бюджет |  |  | 16792,4 | 16792,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Социалистичес-кой ( от ул. Ульянцева до ул.Первомай-ской) |  |  |  | местный бюджет |  |  | 2940,2 | 2940,2 |
| 1.1.12 | Капитальный ремонт автодо-роги по ул.Кирова ( от ул.Ульянцева до ул.Перво-майской) |  |  | 2013 год | област-ной бюджет местный бюджет |  |  | 24998,0 4376,9 | 24998,0 4376,9 |
| 1.1.13 | Капитальный ремонт автодороги по ул. Се- машко ( от остановки «Семаш- ко» до ул.Линейной) |  |  | 2013 год | област-ной бюджет местный бюджет |  |  | 20998,4 3676,6 | 20998,4 3676,6 |
| 1.1.14 | Капитальный ремонт автодо-роги по ул. Королева ( от 22 км до ул. Курской), ул.Же лезнякова (от ул.Королева до ул.Баженова) ул.Баженова (от ул.Железнякова до ул. Курской) ул. Курская ( от ул.Баженова до ул.Королева) |  |  | 2013 год | област-ной бюджет местный бюджет |  |  | 43996,7 7703,3 | 43996,7 7703,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.15 | Капитальный ремонт автодо-роги по ул.Писа- рева ( от дома № 25 до ул. Франко, ул. Франко ( от ул Писарева до МОУ «СОШ № 38») |  |  | 2013 год | област-ной бюджет местный бюджет |  |  | 7388,6 1293,7 | 7388,6 1293,7 |
| 2. Мероприятия по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 2.1. | Строительство автомобильных дорог обще- го пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них в том числе: | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципально- го значения соответсвующих нормативным требованиям | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администра- ции города | 2011 2012 годы | област-ной бюджет местный бюджет | 22806,9 3993,1 | 26957,6 4720,0 |  | 49764,5 8713,1 |
| 2.1.1. | Строительство подъезда к МУ ДОД «Городская станция юных натуралистов» от автодороги «Новошахтинск-Майский»- ул.Радио |  |  | 2011 год | област-ной бюджет местный бюджет | 22806,9 3993,1 |  |  | 22806,9 3993,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.1.2. | Строительство автодороги по переулку Водосборному ( от ул.Советс-кой Конституции до ул.Просве-щения ) |  |  | 2012 год | област- ной бюджет местный бюджет |  | 3617,6 633,4 |  | 3617,6 633,4 |
| 2.1.3. | Строительство автодороги от Карла Маркса до трассы «Новошахтинск – Майский» ( пер.Ясный, ул.Крупская, ул.Кубанская, ул.Можайского ) |  |  | 2012 год | област-ной бюджет местный бюджет |  | 23340,0 4086,6 |  | 23340,0 4086,6 |
| 3. 3.1. 3.2. | Всего по Программе в том числе: областной бюджет местный бюджет |  |  |  |  | 83363,8 70942,7 12421,1 | 296509,2 252329,4 44179,8 | 184689,9 157171,0 27518,9 | 564562,9 480443,1 84119,8» |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                        Ю.А.Лубенцов