АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2011.  				№ 160                        		г.Новошахтинск

____________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчёта

о ходе работ по долгосрочной

городской целевой программе

«Обеспечение жильём отдельных

категорий граждан и стимулирование

развития жилищного строительства в

городе Новошахтинске на 2010-2013 годы»

по результатам за 2010 год

В соответствии с постановлением Администрации города Новошахтинска 04.09.2009. №1312 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о ходе работ по долгосрочной городской целевой программе «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства в городе Новошахтинске на 2010-2013 годы», утверждённой постановлением Администрации города от 12.03.2010. №293 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства в городе Новошахтинске на 2010-2012 годы», по результатам за 2010 год согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города С.А. Бондаренко.

Мэр города                                                                                                       И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

Управление капитального строительства Администрации города

Приложение №1

к постановлению

Администрации города

от  05.03.2011.  № 160

Отчет

о ходе работ по долгосрочной городской целевой программе «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства

в городе Новошахтинске на 2010-2013 годы» по результатам за 2010 год

В соответствии с постановлением Администрации города Новошахтинска 04.09.2009. №1312 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ» долгосрочная городская целевая программа «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства в городе Новошахтинске на 2010-2013 годы» (далее — программа) утверждёна постановлением Администрации города от 12.03.2010. №293 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства в городе Новошахтинске на 2010-2012 годы»

I. Сведения о результатах реализации программы за отчетный 2010 год

1. Направление «Обеспечение жильем молодых семей».

В целях решения задачи по обеспечению жильем молодых семей за счёт финансовых средств областного и местного бюджетов получили квартиры 26 молодых семей. Общая площадь жилья 1,4191 тыс. кв.м.

2. Направление «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных (сланцевых) шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности».

По данному направлению за счёт средств федерального бюджета переселено 379 семей, приобретено/построено 470 квартир, общей площадью 22,2 тыс. кв.м.

3. Направление «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», в том числе:

3.1. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей, находящихся под опекой (попечительством).

В целях решения задачи по обеспечению жильем данной категории граждан  за счёт финансовых средств федерального и областного бюджетов получили квартиры 6 граждан. Общая площадь жилья 0,188 тыс. кв.м;

3.2. предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов.

Выполнение мероприятий производится по мере образования семей, в которых имеется трое или более детей-близнецов. В выполнении мероприятий в 2010 году нет необходимости в связи с тем, что на данный момент в городе не проживает данная категория граждан. Финансирование из областного бюджета запланировано на 2012 и 2013 годы.

4. Направление «Разработка проектно-сметной документации на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры».

За счёт средств фонда софинансирования областного бюджета разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение «Государственной экспертизы проектов документов территориального планирования и проектной документации» по двум объектам:

1. «г. Новошахтинск, строительство квартала многоэтажных жилых домов в квартале №2 (ул. Харьковская, 2-й этап)»;

2. «г. Новошахтинск, строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала №2 (ул. Харьковская, 2-й этап)».

II. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств

бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

На реализацию программы в 2010 году предусмотрено 648 495,4 тыс. рублей. Уточненный план ассигнований составил 648 224,0 тыс. рублей, освоено 624 040,1 тыс. рублей. Отчёт о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий программы по состоянию на 15.01.2011. приведен в приложении № 1 к отчёту.

В общем объеме средств, фактически направленных на реализацию программы, средства федерального бюджета составляют 93,4 процента, областного бюджета – 5,8 процента, местного бюджета – 0,8 процента.

Нецелевого использования средств не установлено.

III. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам

на реализацию программы

Жилищная проблема является одной из острых социально-экономических проблем развития города. Решение данной проблемы, предоставление возможности улучшить жилищные условия всем категориям граждан, социально защищаемым группам бесплатно или с финансовой помощью государственных и муниципальных органов власти, создание достойной и комфортной среды проживания для каждого горожанина - являются важнейшими стратегическими  направлениями в деятельности Администрации города, так как являются предпосылкой к социальной и экономической стабильности.

Реализация программы способствует созданию условий для реализации гражданами их конституционных прав на жилище; обеспечению социальной защиты молодых семей и граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий  в соответствии с установленными социальными стандартами.

Основной задачей муниципальной политики является создание необходимых условий для эффективной реализации возможностей граждан по улучшению своих жилищных условий, а также оказание содействия в обеспечении жильём тем  категориям граждан, которые не могут этого сделать самостоятельно.

Результаты выполнения мероприятий программы напрямую зависят от объемов вложенных средств. Анализ выполненных мероприятий показал, что затраты на реализацию программы соответствуют поставленным задачам и подтверждают достижение в 2010 году ожидаемых результатов.

IV. Сведения о соответствии фактических показателей реализации

программы показателям, установленным докладом о результативности

Показатель результативности программы - «Количество жилых помещений, приобретаемых (строящихся) участниками программы» показывает увеличение фактических результатов от планируемых на 16,74%.

Показатель результативности программы - «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) участниками программы» показывает увеличение фактических результатов от планируемых на 2,94%.

Показатель результативности программы -  “Количество переселённых семей» показывает уменьшение фактических результатов от планируемых на 4,42%, что связано с  разделением социальных выплат в отдельных семьях (развод, дети-сироты и т.д.).

Показатель результативности программы -  «Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию  муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры» показывает, что фактические результаты  соответствуют планируемым.

V. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

Предусмотренные на 2010 год мероприятия программы в целом выполнены.

VI.  Cведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства

Незавершённые строительством объекты отсутствуют.

VII. Оценка эффективности результатов реализации программы

Оценка эффективности реализации программы за отчётный 2010 финансовый год и за весь период реализации 2010-2013 годов представлена в приложении № 2 к отчёту.

Управляющий делами

Администрации города                                     				    Ю.А. Лубенцов

Приложение №2

к отчёту

о ходе работ по долгосрочной

городской целевой программе

«Обеспечение жильём отдельных

категорий граждан и стимулирование

развития жилищного строительства в

городе Новошахтинске на 2010-2013 годы»

по результатам за 2010 год

Оценка

эффективности реализации долгосрочной городской целевой программы

«Обеспечение жильём отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства в городе Новошахтинске на 2010-2013 годы»
за отчетный 2010 финансовый год и за весь период реализации 2010-2013 годов

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Количество жилых помещений, приобретаемых (строящихся) участниками программы | квартир | 643 | 430 | 195 | 9 | 9 | 502 | 502 |  |  |  |
| 2. Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) участниками программы | тыс. кв.м | 34,157 | 23,127 | 10,286 | 0,372 | 0,372 | 23,8071 | 23,8071 |  |  |  |
| 3. Количество переселённых семей | семья | 643 | 430 | 195 | 9 | 9 | 411 | 411 |  |  |  |
| 4. Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры | проект | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 5. Оценка эффективности долгосрочной городской целевой программы | КРБР1 – должен быть > или равен 1. КРБР1 = 502/430=1,17 — эффективность достигнута. КРБР2– должен быть > или равен 1. КРБР2 = 23,8071/23,127=1,03 — эффективность достигнута. КРБР3– должен быть > или равен 1. КРБР3 = 411/430=0,96 КРБР4 – должен быть > или равен 1. КРБР4 = 2/2=1,0 — эффективность достигнута. |

Критерий «Результативность бюджетных расходов» определяется как степень достижения планируемых результатов деятельности по формулам:

1)

| КРБРi = | Рфактi i | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | Рпланi |  |

КРБРi – коэффициент, определяющий результативность бюджетных расходов в i-м году;

Рфактi – фактически достигнутый результат в i-м году при заданном объеме финансирования;

Рпланi – планируемый результат в i-м году.

КРБРi – должен быть > или равен 1.

КРБР1 = 502/430=1,17

КРБР2 = 23,8071/23,127=1,03

КРБР3 = 411/430=0,96

КРБР4 = 2/2=1,0

2)

| КСТРi = | Острi | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | Ообщi |  |

КСТРi – коэффициент, определяющий долю средств, направленных на строительство, в общем объеме средств, выделяемых на реализацию Программы;

Острi – объем средств, направленных на строительство в i-м году ;

Ообщi – в общем объеме средств, выделяемых на реализацию Программы (без учета средств, выделяемых в рамках реализации направления 5).

КСТРi – должен быть > или равен 0,5.

КСТРi = 615372,8/900100,8=0,68

Управляющий делами

Администрации города                                     				Ю.А. Лубенцов