Приложение № 2

к долгосрочной городской

целевой программе «Модернизация

объектов коммунальной инфраструктуры

города Новошахтинска на 2012-2015 годы»

Система программных мероприятий

| № п/п | Содержание мероприятий | Цель мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнитель мероприятий | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам: |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Водоснабжение |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов водоснабжения |  | УЖКХ Администрации города |  | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 10 455,4 | 0 | 8 955,6 | 1 499,8 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 7 926,7 | 2 700,7 | 2 939,3 | 2 286,7 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 18 382,1 | 2 700,7 | 11 849,9 | 3 786,5 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт водопроводной линии Д=200мм L=2500м от ул. Менделеева по ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Циолковского в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Горького | УЖКХ Администрации города | 2012 | Средства бюджета города | 862,2 | 49,9 | 812,3 | 0 | 0 |
| 1.2. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Соколова от №1 до №29 в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Самбек | УЖКХ Администрации города | 2012 | Средства бюджета города | 320,0 | 320,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.3. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул.Городской,62 до ул. Харьковской,8 в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения центра города | УЖКХ Администрации города | 2012-2013 | Средства бюджета города | 335,0 | 141,8 | 193,2 | 0 | 0 |
| 1.4. | Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Войкова в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Тельмана | УЖКХ Администрации города | 2013 | Средства бюджета города | 280,3 | 0 | 280,3 | 0 | 0 |
| 1.5. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Нерушимой до ул. Социалистической в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения центра города | УЖКХ Администрации города | 2012 | Средства бюджета города | 450,0 | 450,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Коненкова в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Красного | УЖКХ Администрации города | 2013 | Средства бюджета города | 339,0 | 0 | 339,0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Ильича в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Западного | УЖКХ Администрации города | 2012 | Средства бюджета города | 650,0 | 650,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Жданова,87 в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Южного | УЖКХ Администрации города | 2012 | Средства бюджета города | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.9. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Радио (р-н м. «Магнит») через пос. Н-Михайловка до ул. Достоевского в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Горького | УЖКХ Администрации города | 2012 | Средства бюджета города | 689,0 | 689,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. | Капитальный ремонт водопроводной линии по улицам Украинской, Неглинной, Шмидта в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения | УЖКХ Администрации города | 2013 | Средства бюджета города | 860,0 | 0 | 50,0 | 810,0 | 0 |
| 1.11. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Великая Русь в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения | УЖКХ Администрации города | 2013 | Средства бюджета города | 490,9 | 0 | 230,9 | 260,0 | 0 |
| 1.12. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Можайского до ул. Ильича в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Западного | УЖКХ Администрации города | 2013 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 949,7 | 0 | 949,7 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 104,3 | 0 | 104,3 | 0 | 0 |
| 1.13. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Ростовской до ул. Молодежной в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Горького | УЖКХ Администрации города | 2013 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 949,7 | 0 | 949,7 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 104,3 | 0 | 104,3 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.14. | Капитальный ремонт водопроводной линии от МБОУ СОШ № 40 до ул. Петлякова в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Горького, ул. Советской Конституции | УЖКХ Администрации города | 2013 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 1 117,2 | 0 | 1 117,2 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 122,8 | 0 | 122,8 | 0 | 0 |
| 1.15. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Малосадовой в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения района ул. Городской | УЖКХ Администрации города | 2013 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 251,4 | 0 | 251,4 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 27,6 | 0 | 27,6 | 0 | 0 |
| 1.16. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Севастопольской до ул. Ростовской в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения | УЖКХ Администрации города | 2013 | Сонд софинансирования расходов областного бюджета | 394,8 | 0 | 394,8 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 43,0 | 0 | 43,0 | 0 | 0 |
| 1.17. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Клары Цеткин в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Кирова | УЖКХ Администрации города | 2013 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 279,3 | 0 | 279,3 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 30,7 | 0 | 30,7 | 0 | 0 |
| 1.18. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Фрунзе, ул. Базарной в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения центра города | УЖКХ Администрации города | 2013 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 837,9 | 0 | 837,9 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 92,1 | 0 | 92,1 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.19. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Отечественной до универмага по пр. Ленина в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения центра города | УЖКХ Администрации города | 2013 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 3 720,5 | 0 | 3 720,5 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 408,8 | 0 | 408,8 | 0 | 0 |
| 1.20. | Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 (ул. Авиационная) до ул. Богораза, 94 в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Кирова | УЖКХ Администрации города | 2013 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 1 954,9 | 0 | 455,1 | 1 499,8 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 214,8 | 0 | 50,0 | 164,8 | 0 |
| 1.21. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Харьковской от кольца (ул. Невский Проспект) до здания Администрации в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения в городе | УЖКХ Администрации города | 2013 | Средства бюджета города | 1 101,9 | 0 | 50,0 | 1 051,9 | 0 |
| 2. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения | УЖКХ Администрации города |  | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 92 365,4 | 34 920,9 | 9 881,0 | 28 500,2 | 19 063,3 |
|  |  |  |  | Средства бюджета города | 15 176,0 | 6 641,8 | 1 184,4 | 3 132,4 | 4 217,4 |
|  |  | УКС Администрации города |  | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 37 589,1 | 37 589,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Средства бюджета города | 6 790,0 | 6 790,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация города |  | Федеральный бюджет | 69 974,0 | 69 974,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ОАО «Донская Водная Компания» |  | Внебюджетные источники | 24 483,8 | 19 490,8 | 4 993,0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого |  |  |  |  | 246 378,3 | 175 406,6 | 16 058,4 | 31 632,6 | 23 280,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство объектов водоснабжения |  | Администрация города |  | Федеральный бюджет | 69 974,0 | 69 974,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 69 974,0 | 69 974,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Строительство двух резервуаров для хранения питьевой воды емкостью по 6 000 м3 на ул. Грессовской в пос. Западном взамен существующих резервуаров, предусмотренное проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (шахта «Западная Капитальная») | Стабилизация водоснабжения в городе | УКС Администрации города | 2012 | Федеральный бюджет | 69 974,0 | 69 974,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Реконструкция объектов водоснабжения |  | УКС Администрации города |  | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 37 589,1 | 37 589,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 6 790,0 | 6 790,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОАО «Донская Водная Компания» |  | Внебюджетные источники | 5 315,0 | 322,0 | 4 993,0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 49 694,1 | 44 701,1 | 4 993,0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.2.1. | Реконструкция магистрального водовода от водозабора до поселков Соколово-Кундрюченского, Юбилейного, предусмотренная скорректированным проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (шахта «Степановская») (строительство площадки водопроводных сооружений) | Стабилизация водоснабжения поселков Соколово-Кундрюченс-кого, Юбилейного | УКС Администрации города | 2012 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 37 589,1 | 37 589,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 6 790,0 | 6 790,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2. | Реконструкция: замена металлического водопровода Д=530мм на Д=160мм ПНД протяженностью 200м по ул. Городской и пер. Магнитному в городе Новошахтинске Ростовской области |  | ОАО «Донская Водная Компания» | 2012 | Внебюджетные источники | 322,0 | 322,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3. | Реконструкция фильтровальной станции водопроводных очистных сооружений (восстановление 3 очереди фильтровальной станции: замена трубопровода сырой, очищенной воды со стали на ПНД; замена запорной арматуры; капитальный ремонт чаши фильтров; замена дренажа фильтров) |  | ОАО «Донская Водная Компания» | 2013 | Внебюджетные источники | 4 993,0 | 0 | 4 993,0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.3. | Капитальный ремонт объектов водоснабжения |  | УЖКХ Администрации города |  | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 92 365,4 | 34 920,9 | 9 881,0 | 28500,2 | 19 063,3 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 15 176,0 | 6 641,8 | 1 184,4 | 3 132,4 | 4 217,4 |
|  |  |  | ОАО «Донская Водная Компания» |  | Внебюджетные источники | 19 168,8 | 19 168,8 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 126 710,2 | 60 731,5 | 11 065,4 | 31 632,6 | 23 280,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Соколова от №1 до № 29 в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Самбек | УЖКХ Администрации города | 2012 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 7421,5 | 7421,5 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 1 340,6 | 1 340,6 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Городской,62 до ул. Харьковской,8 в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения центра города | УЖКХ Администрации города | 2012 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 3 089,1 | 3 089,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 558,1 | 558,1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3. | Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Войкова в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Тельмана | УЖКХ Администрации города | 2013 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 7 870,6 | 0 | 1 954,9 | 5 915,7 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 1 062,2 | 98,7 | 313,5 | 650,0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.3.4. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Нерушимой до ул. Социалистической в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения центра города | УЖКХ Администрации города | 2012 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 8 240,9 | 8 240,9 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 1 484,6 | 1 484,6 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.5. | Капитальный ремонт водопровода Д=160мм L=2 500м от ул. Менделеева до ул. Красный Проспект в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения | ОАО «Донская Водная Компания» | 2012 | Внебюджетные источники | 8 487,4 | 8 487,4 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.6. | Капитальный ремонт водопровода Д=110мм L=300м от пер. Аксайского до ул. Тельмана в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Тельмана | ОАО «Донская Водная Компания» | 2012 | Внебюджетные источники | 437,7 | 437,7 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.7. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Коненкова в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Красного | УЖКХ Администрации города | 2013 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 9 438,6 | 0 | 3 304,6 | 2 120,5 | 4 013,5 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 1 037,1 | 0 | 363,1 | 233,0 | 441,0 |
| 2.3.8. | Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Тельмана в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Тельмана | УЖКХ Администрации города | 2012 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 3 645,3 | 3 645,3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 658,5 | 658,5 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.9. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Ильича в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Западного | УЖКХ Администрации города | 2013 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 9 264,8 | 0 | 4 621,5 | 1 002,9 | 3 640,4 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 1 018,0 | 0 | 507,8 | 110,2 | 400,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.3.10. | Капитальный ремонт участка водопровода Д=110мм L=1 000м от пер. Мостового до ул. Мясницкой в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения центра города | ОАО «Донская Водная Компания» | 2012 | Внебюджетные источники | 1 205,9 | 1 205,9 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.11. | Капитальный ремонт участка водопровода Д=110мм L=2 000м от бывшего «Динамитного склада» до ул. Красногвардейской в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения | ОАО «Донская Водная Компания» | 2012 | Внебюджетные источники | 6 107,8 | 6 107,8 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.12. | Капитальный ремонт водопроводной линии от пер. Инженерного - ул. Энгельса, 2 до ул. Привокзальной в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения | УЖКХ Администрации города | 2012 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 3 022,5 | 3 022,5 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 546,0 | 546,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.13. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Менделеева по ул. Степной, ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Комсомольской в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Горького | УЖКХ Администрации города | 2012 | Средства бюджета города | 436,3 | 436,3 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.14. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Радио (р-н м. «Магнит») через поселок Н-Михайловка до ул. Достоевского в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Горького | УЖКХ Администрации города | 2012 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 9 501,6 | 9 501,6 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 1 716,4 | 1 716,4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.3.15. | Капитальный ремонт: замена магистрального водопровода Д=350м от ул. Ярошенко,1 до ул. Мясникова,18 в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Соколово-Кундрюченс-кого | ОАО «Донская Водная Компания» | 2012 | Внебюджетные источники | 2 930,0 | 2 930,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.16. | Капитальный ремонт водопроводной линии по улицам Украинской, Неглинной, Шмидта в г. Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения | УЖКХ Администрации города | 2014 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 6 121,6 | 0 | 0 | 6 121,6 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 672,6 | 0 | 0 | 672,6 | 0 |
| 2.3.17. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Великая Русь в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения | УЖКХ Администрации города | 2014 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 2 376,6 | 0 | 0 | 2 376,6 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 261,1 | 0 | 0 | 261,1 | 0 |
| 2.3.18. | Ремонт участка водопроводной линии по ул. Стахановской от ул. Харьковской до ул. Шоссейной в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Горлова | УЖКХ Администрации города | 2014 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 90,1 | 0 | 0 | 90,1 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 10,8 | 0 | 0 | 10,8 | 0 |
| 2.3.19. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Можайского до ул. Ильича в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Западного | УЖКХ Администрации города | 2015 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 1 306,6 | 0 | 0 | 0 | 1 306,6 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 473,2 | 0 | 0 | 0 | 473,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.3.20. | Капитальный ремонт водопроводной линии от МБОУ СОШ № 40 до ул. Петлякова в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения ул. Советской Конституции | УЖКХ Администрации города | 2015 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 1 516,5 | 0 | 0 | 0 | 1 516,5 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 421,4 | 0 | 0 | 0 | 421,4 |
| 2.3.21. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Севастопольской до ул. Ростовской городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Самбек | УЖКХ Администрации города | 2015 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 793,1 | 0 | 0 | 0 | 793,1 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 306,9 | 0 | 0 | 0 | 306,9 |
| 2.3.22. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Фрунзе до ул. Базарной в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения центра города | УЖКХ Администрации города | 2015 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 1 040,8 | 0 | 0 | 0 | 1 040,8 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 444,0 | 0 | 0 | 0 | 444,0 |
| 2.3.23. | Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Магистральной в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Кирова | УЖКХ Администрации города | 2015 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 1 513,0 | 0 | 0 | 0 | 1 513,0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 386.0 | 0 | 0 | 0 | 386,0 |
| 2.3.24. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Ростовской до ул. Молодежной в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Горького | УЖКХ Администрации города | 2015 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 1 189,0 | 0 | 0 | 0 | 1 189,0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 350.4 | 0 | 0 | 0 | 350,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.3.25. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Малосадовой в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения ул. Городской | УЖКХ Администрации города | 2015 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 675,9 | 0 | 0 | 0 | 675,9 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 184,1 | 0 | 0 | 0 | 184,1 |
| 2.3.26. | Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 (ул. Авиационная) до ул. Богораза, 94 городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Кирова | УЖКХ Администрации города | 2015 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 892,1 | 0 | 0 | 0 | 892,1 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 207,9 | 0 | 0 | 0 | 207,9 |
| 2.3.27. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Отечественной до универмага по пр. Ленина в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения центра города | УЖКХ Администрации города | 2015 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 1 522,8 | 0 | 0 | 0 | 1 522,8 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 277,2 | 0 | 0 | 0 | 277,2 |
| 2.3.28. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Харьковской от кольца (ул. Невский Проспект) до здания Администрации в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения центра города | УЖКХ Администрации города | 2015 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 959,6 | 0 | 0 | 0 | 959,6 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 325,2 | 0 | 0 | 0 | 325,2 |
| 2.3.29. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Жданова №87 в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Кирова | УЖКХ Администрации города | 2014 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 10 872,8 | 0 | 0 | 10 872,8 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 1 194,7 | 0 | 0 | 1 194,7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого по направлению водоснабжение | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 140 409,9 | 72 510,0 | 18 836,6 | 30 000,0 | 19 063,3 |
|  |  | Средства бюджета города | 29 892,7 | 16 132,5 | 4 123,7 | 5 419,1 | 4 217,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 69 974,0 | 69 974,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 24 483,8 | 19 490,8 | 4 993,0 | 0 | 0 |
|  | Всего по направлению водоснабжение |  | 264 760,4 | 178 107,3 | 27 953,3 | 35 419,1 | 23 280,7 |
| II. Водоотведение |
| 3. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов водоотведения |  |  |  |  |  | 0 | 1 163,4 | 0 | 0 |
|  |  |  | УЖКХ Администрации города |  | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 1 163,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 227,8 | 0 | 227,8 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 1 391,2 | 0 | 1 391,2 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт канализационной линии от ул. Кораблевской, 2 по ул. Кленовой до ул. Широкой в городе Новошахтинске Ростовской области | Ликвидация аварийной ситуации | УЖКХ Администрации города | 2013 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 630,2 | 0 | 630,2 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 69,2 | 0 | 69,2 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.2. | Капитальный ремонт канализационного коллектора от ул. Рабоче-Крестьянской, 39 до ул. Парковой, 13 в городе Новошахтинске Ростовской области | Обеспечение инженерными сетями многоэтажных жилых домов | УЖКХ Администрации города | 2013 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 290,8 | 0 | 290,8 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 32,0 | 0 | 32,0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Капитальный ремонт канализационного коллектора от ул. Короленко, 15 до пер. Лебедева в городе Новошахтинске Ростовской области | Обеспечение инженерными сетями многоэтажных жилых домов | УЖКХ Администрации города | 2013 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 242,4 | 0 | 242,4 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 26,6 | 0 | 26,6 | 0 | 0 |
| 3.4. | Капитальный ремонт канализационной линии от ул. Городской по ул. Нерушимой, ул. Уральской, ул. 60 Лет Октября, ул. Придорожной, ул. Садовой до ул. Фрунзе в г. Новошахтинске Ростовской области | Обеспечение инженерными сетями жилых домов в центре города | УЖКХ Администрации города | 2013 | Средства бюджета города | 730,0 | 0 | 100,0 | 630,0 | 0 |
| 4. | Реконструкция и капитальный ремонт объектов водоотведения |  | УКС Администрации города |  | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 15 428,1 | 15 428,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 2 786,9 | 2 786,9 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Администрация города |  | Федеральный бюджет | 25 074,4 | 25 074,4 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | УЖКХ Администрации города |  | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 10 936,7 | 0 | 0 | 0 | 10 936,7 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 1 201,7 | 0 | 0 | 0 | 1 201,7 |
|  | Итого |  |  |  |  | 55 427,8 | 43 289,4 | 0 | 0 | 12 138,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.1. | Реконструкция объектов водоотведения |  | УКС Администрации города |  | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 15 428,1 | 15 428,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 2 786,9 | 2 786,9 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Администрация города |  | Федеральный бюджет | 25 074,4 | 25 074,4 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 43 289,4 | 43 289,4 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Реконструкция объектов канализационных сетей поселков Соколово-Кундрюченского, Юбилейного, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (шахта «Сепановская») (корректировка) | Обеспечение централизо-ванным водоотведением жителей | УКС Администрации города | 2012 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 15 428,1 | 15 428,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 2 786,9 | 2 786,9 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2. | Реконструкция сетей канализации в посёлке Новая Соколовка, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (шахта им. газеты «Комсомольская правда») | Стабилизация водоотведе-ния пос. Новая Соколовка | Администрация города | 2012 | Федеральный бюджет | 25 074,3 | 25 074,3 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Капитальный ремонт объектов водоотведения |  | УЖКХ Администрации города |  | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 10 936,7 | 0 | 0 | 0 | 10 936,7 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 1 201,7 | 0 | 0 | 0 | 1 201,7 |
|  | Итого |  |  |  |  | 12 138,4 | 0 | 0 | 0 | 12 138,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.2.1. | Капитальный ремонт канализационной линии от ул. Кораблевской, 2 по ул. Кленовой до ул. Широкой в городе Новошахтинске Ростовской области | Ликвидация аварийной ситуации | УЖКХ Администрации города | 2015 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 3 951,7 | 0 | 0 | 0 | 3 951,7 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 434,2 | 0 | 0 | 0 | 434,2 |
| 4.2.2. | Капитальный ремонт канализационного коллектора от ул. Рабоче-Крестьянской, 39 до ул. Парковой, 13 в городе Новошахтинске Ростовской области | Обеспечение инженерными сетями многоэтажных жилых домов | УЖКХ Администрации города | 2015 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 2 310,7 | 0 | 0 | 0 | 2 310,7 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 253,9 | 0 | 0 | 0 | 253,9 |
| 4.2.3. | Капитальный ремонт канализационного коллектора от ул. Короленко, 15 до пер. Лебедева в городе Новошахтинске Ростовской области | Обеспечение инженерными сетями многоэтажных жилых домов | УЖКХ Администрации города | 2015 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 2 153,3 | 0 | 0 | 0 | 2 153,3 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 236,6 | 0 | 0 | 0 | 236,6 |
| 4.2.4. | Капитальный ремонт канализационной линии от ул. Городской по ул. Нерушимой, ул. Уральской, ул. 60 Лет Октября, ул. Придорожной, ул. Садовой до ул. Фрунзе в г. Новошахтинске Ростовской области | Обеспечение инженерными сетями жилых домов в центре города | УЖКХ Администрации города | 2015 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 2 521,0 | 0 | 0 | 0 | 2 521,0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 277,0 | 0 | 0 | 0 | 277,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Всего по направлению водоотведение | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 27 528,2 | 15 428,1 | 1 163,4 | 0 | 10 936,7 |
|  |  | Средства бюджета города | 4 216,4 | 2 786,9 | 227,8 | 0 | 1 201,7 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 25 074,4 | 25 074,4 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 56 819,0 | 43 289,4 | 1 391,2 | 0 | 12 138,4 |
| 5 | Строительство объектов газоснабжения |  | УЖКХ Администрации города |  | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 37 013,6 | 37 013,6 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 6 001,5 | 6 001,5 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 43 015,1 | 43 015,1 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | .Строительство распределительного газопровода для газификации улиц пос. Юбилейного города Новошахтинска Ростовской области | Доведение уровня газификации города до 80% | УЖКХ Администрации города | 2012 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 27 024,2 | 27 024,2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 4 881,6 | 4 881,6 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Строительство распределительного газопровода для газификации улиц пос. Соколово-Кундрюченского города Новошахтинска Ростовской области | Доведение уровня газификации города до 80% | УЖКХ Администрации города | 2012 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 9 989,4 | 9 989,4 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 1 119,9 | 1 119,9 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6. | Разработка гидравлической схемы водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий города Новошахтинска Ростовской области | Создание единой схемы водопровод-ных сетей города | УЖКХ Администрации города | 2013 | Средства бюджета города | 100,0 | 98,7 | 1.3 | 0 | 0 |
|  | Всего по программе | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 204 951,7 | 124 951,7 | 20 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 |
|  |  | Средства бюджета города | 55 751,5 | 25 019,6 | 4 352,8 | 20 960,0 | 5 419,1 |
|  |  | Внебюджетные источники | 24 483,8 | 19 490,8 | 4 993,0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 95 048,4 | 95 048,4 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего |  | 380 235,4 | 264 510,5 | 29 345,8 | 50 960,0 | 35 419,1 |

Заместитель Главы

Администрации города

по социальным вопросам                                                                                                                                    Е.И. Туркатова

Приложение № 3

к долгосрочной городской целевой

программе «Модернизация

объектов коммунальной инфраструктуры

города Новошахтинска на 2012-2015 годы»

Целевые показатели программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снижение потерь воды | % | 5,6 | 1,7 | 2,0 | 2,3 |
| 2 | Снижение уровня износа водопроводных сетей | % | 8,4 | 2,5 | 2,0 | 2,2 |
| 3 | Снижение уровня износа канализационных сетей | % | 6,0 | 3,0 | 3,5 | 6,3 |
| 4 | Удельное водопотребление | л/сут. на человека | 51,4 | 51,4 | 51,7 | 51,7 |
| 5 | Уровень аварийности на 1 км водопроводных сетей | единиц | 5,4 | 5,1 | 4,8 | 4,7 |
| 6 | Доля отпуска холодной воды, расчёт за которую производится по показаниям приборов учёта | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Замена водопроводных сетей | км | 18,1 | 5,8 | 9,4 | 14,55 |
| 8 | Замена канализационных сетей | км | 10,617 | 6,25 | 4,9 | 9,2 |
| 9 | Уровень газификации | % | 70 | 80 | 85 | 90 |

Заместитель Главы

Администрации города

по социальным вопросам                                                                             Е.И. Туркатова

Приложение № 4

к долгосрочной городской целевой

программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

города Новошахтинска

на 2012-2015 годы»

Методика

оценки эффективности   реализации программы

1. Оценка эффективности реализации программы осуществляется муниципальным  заказчиком  программы – Администрацией города Новошахтинска по годам в течение всего срока реализации программы.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по программе предоставляется   информация  об оценке эффективности реализации программы по следующим критериям:

2.1. критерий   «Степень достижения планируемых результатов целевых

индикаторов реализации мероприятий программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в программе, и рассчитывается по формуле:

ЦИФi

КЦИi = ---------------------------   ,    где:

ЦИПi

КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора программы;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое  (плановое) значение i-го целевого индикатора программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1;

2.2. критерий «Степень соответствия   бюджетных затрат на мероприятия программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:

БЗФi

КБЗi = ---------------------------   , где:

БЗПi

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия программы;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат   i- го мероприятия программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1;

2.3. критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на  i-е мероприятие программы в расчете на 1 единицу прироста целевого  индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

БРПi                              БРФi

ЭПi = ------------------   ;   ЭФi  = ----------------   , где:

ЦИПi                            ЦИФi

ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств
   по i-му мероприятию программы;

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств
   на i-е мероприятие программы;

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора
   по i-му мероприятию программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi».

Заместитель Главы

Администрации города

по социальным вопросам                                                                             Е.И. Туркатова