«Приложение № 2

к долгосрочной городской целевой программе

«Развитие сети автомобильных дорог общего

пользования в городе Новошахтинске на 2011-2015 годы»

Система программных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержаниемероприятий | Цельмероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнитель мероприятий | Срок испол-нения | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| Всего | в том числе по годам: |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проведение капитального ремонта автомобильных дорог общего пользованиямуниципального значения и искусственных сооружений на них |  |
| 1.1. | Проведение меро-приятий по капи-тальному ремонтуавтомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них | Сохранение протяженнос-ти соответст-вующих нор-мативным требованиям автомобиль-ных дорог об-щего пользо-вания муници-пального зна-чения за счет капитального ремонта авто-мобильных дорог | Управлениежилищно-коммунальногохозяйства Администрации города,муниципальное казенноеучреждениегорода Ново-шахтинска«Управлениежилищно-коммунальногохозяйства» | 2011-2015годы | БюджетгородаОбласт-нойбюджет | 38 666,000311 129,500 | 7 618,60043 512,700 | 4 191,90023 205.300 | 4 768,30043 395,700 | 11 793,400107 332,200 | 10 293,80093 683,600 |
| 1.1.1. | Капитальный ре-монт автомобиль-ной дороги по ул. Красный Проспект от ул. Мичурина до городского кладбища пос. Петровский |  | Управлениежилищно-коммунальногохозяйства Администрации города | 2011год | БюджетгородаОбласт-нойбюджет | 1 623,0009 269,900 | 1 623,0009 269,900 |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Капитальный ре-монт автодороги по ул. Просвеще-ния (от ул.Просве-щения № 10 до МБОУ СОШ №27) в г.Новошахтинске  |  | Управлениежилищно-коммунальногохозяйства Администрации города | 2011год | БюджетгородаОбласт-нойбюджет | 1 463,4008 358,200 | 1 463,4008 358,200 |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Капитальный ре-монт автодороги по ул. Комсомоль-ской (от трассы «Новошахтинск-Майский» до ул. Советской Конституции) в городе Новошахтинске  |  | Управлениежилищно-коммунальногохозяйства Администрации города | 2011год | БюджетгородаОбласт-нойбюджет | 4 532,20025 884,600 | 4 532,20025 884,600 |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Капитальный ре-монт автодороги по ул. Советской Конституции (от ул. Красный Проспект № 1 до ул. Шоссейной) |  | Управлениежилищно-коммунальногохозяйства Администрации города | 2012год | БюджетгородаОбласт-нойбюджет | 4 191,90023 205,300 |  | 4 191,90023 205,300 |  |  |  |
| 1.1.5. | Капитальный ре-монт автодороги от поста № 4 пос. Радио (учас-ток автодороги от пос-та № 4 до пос. Красный); автодорога по ул. Коненкова, ул. Желябова; участок авто-дороги от ул. Же-лябова до ул. Де-ниса Давыдова; ул. Восточная (от ул.Дениса Давы-дова до ул. Чека-  |  | Муниципальное казенноеучреждениегорода Ново-шахтинска«Управлениежилищно-коммунальногохозяйства» | 2013-2014годы | БюджетгородаОбласт-нойбюджет | 8 751,81079 650,200 |  |  | 4 768,30043 395,700 | 3 983,51036 254,500 |  |
|  | лина);ул.Чекали-на (от ул.Восточ-ной до ул. Буден-ного); ул. Буденно-го (от ул. Чекали-на до ул. Соколо-ва); ул. Соколова (от ул. Буденного до ул. Соколова № 10) до ул. Соко-лова № 10 в пос. Самбек в г. Новошахтинске Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Капитальный ре-монт автодороги по ул. Садовой (от ул. Комсомольской до ул. Ульянцева); участок автодороги от ул. Садовой до пл. Базарной;пл. Базарная; отул. Базарной до пр. Ленина в горо- де Новошахтинске Ростовской облас- ти |  | Муниципальное казенноеучреждениегорода Ново-шахтинска«Управлениежилищно-коммунальногохозяйства» | 2014год | БюджетгородаОбласт-нойбюджет | 3 042,55027 690,600 |  |  |  | 3 042,55027 690,600 |  |
| 1.1.7. | Капитальный ре-монт автодороги по ул. Гришина (от ул. Мичурина до ул. Мира), ул. Мира (от ул. Гришина до ул. Морозова) |  | Муниципальное казенноеучреждениегорода Ново-шахтинска«Управлениежилищно-коммунальногохозяйства» | 2014год | БюджетгородаОбласт-нойбюджет | 4 767,34043 387,150 |  |  |  | 4 767,34043 387,150 |  |
| 1.1.8. | Капитальный ре-монт автодороги по ул. Мичурина (от ул. Красный Проспект до ул. Белинского) |  | Муниципальное казенноеучреждениегорода Ново-шахтинска«Управлениежилищно-коммунальногохозяйства» | 2015 | БюджетгородаОбласт-нойбюджет | 5 400,40049 144,000 |  |  |  |  | 5 400,40049 144,000 |
| 1.1.9. | Капитальный ре-монт автодороги по ул. Антипова (от пер. Лаптева до ул. Королева) |  | Муниципальное казенноеучреждениегорода Ново-шахтинска«Управлениежилищно-коммунальногохозяйства» | 2015год | БюджетгородаОбласт-нойбюджет | 4 893,40044 539,600 |  |  |  |  | 4 893,40044 539,600 |
| 1.2. | Всего по разделу, в том числе: |  | 349 795,500 | 51 131,300 | 27 397,200 | 48 164,000 | 119 125,600 | 103 977,400 |
| 1.2.1. |  | Бюджет города | 38 666,000 | 7 618,600 | 4 191,900 | 4 768,300 | 11 793,400 | 10 293,800 |
| 1.2.2. |  | Област-ной бюджет | 311 129,500 | 43 512,700 | 23 205,300 | 43 395,700 | 107 332,200 | 93 683,600 |
| 1.2.3. |  | Федераль- ный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. |  | Внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 2.1. | Строительство иреконструкцияавтомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них в том числе: | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соот-ветствующих нормативным требованиям | Управлениежилищно-коммунальногохозяйстваАдминистрации города,муниципальное казенноеучреждениегорода Ново-шахтинска«Управлениежилищно-коммунальногохозяйства» | 2012-2015годы | БюджетгородаОбласт-нойбюджет | 4 886,20028 310,700 |  | 4 886,20028 310,700 |  |  |  |
| 2.1.1. | Строительство автодороги по пер. Водосбор-ному (от ул.Со-ветской Консти-туции до ул. Просвещения) в г.Ново-шахтинске Ростовской области |  | Управлениежилищно-коммунальногохозяйстваАдминистрации города | 2012год | БюджетгородаОбласт-нойбюджет | 827,3354 854,923 |  | 827,3354 854,923 |  |  |  |
| 2.1.2. | Строительство подъезда к МУ ДОД «Город-ская станция юных натуралис-тов» от автодо-роги «Новошах-тинск-Майский» - ул. Радио |  | Управлениежилищно-коммунальногохозяйстваАдминистрации города | 2012год | БюджетгородаОбласт-нойбюджет | 4 058,86523  455,777 |  | 4 058,86523 455,777 |  |  |  |
| 2.1.3 | Строительство автодороги от ул. Карла Марк-са до трассы «Новошахтинск - Майский» (пер. Ясный, ул. Крупская, ул. Кубанская, ул. Можайского) |  | Муниципальное казенноеучреждениегорода Ново-шахтинска«Управлениежилищно-коммунальногохозяйства» | 2015год | БюджетгородаОбласт-нойбюджет | 00 |  |  |  |  | 00 |
| 2.1.4 | Реконструкция проспекта Ленина с прилегающей территорией |  | Муниципальное казенноеучреждениегорода Ново-шахтинска«Управление | 2014год | Бюджетгорода | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | жилищно-коммунальногохозяйства» |  | Област-нойбюджет | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 2.1.5. | Реконструкция межпоселковой автомобильной дороги от ж/д переезда 29 км до 2-го отделе-ния ЗАО«Приго-родное» в г.Но-вошахтинске Ростовской области |  | Муниципальное казенноеучреждениегорода Ново-шахтинска«Управлениежилищно-коммунальногохозяйства» | 2014год | БюджетгородаОбластнойбюджет | 00 |  |  |  | 00 |  |
| 2.2. | Всего по разделу, в том числе: |  | 33 196,900 |  | 33 196,900 |  |  |  |
| 2.2.1. |  | Бюджет города | 4 886,200 |  | 4 886,200 |  |  |  |
| 2.2.2. |  | Област-ной бюджет | 28 310,700 |  | 28 310,700 |  |  |  |
| 2.2.3. |  | Федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. |  | Внебюд-жетныеисточ-ники |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог местного значенияи искусственных сооружений на них |
| 3.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них  | Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет содержания автомобильных дорог местного значения   | Управлениежилищно-коммунальногохозяйства Администрации города,муниципальное казенноеучреждениегорода Ново-шахтинска«Управлениежилищно-коммунальногохозяйства» | 2012-2015годы | Област- нойбюджет | 57 454,800 |  | 13 330,000 | 14 169,800 | 14 977,500 | 14 977,500 |
| 3.2. | Всего по разделу, в том числе: |  | 57 454,800 |  | 13 330,000 | 14 169,800 | 14 977,500 | 14 977,500 |
| 3.2.1. |  | Бюджетгорода |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. |  | Област ной бюджет | 57 454,800 |  | 13 330,000 | 14 169,800 | 14 977,500 | 14 977,500 |
| 3.2.3. |  | Феде-ральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. |  | Внебюд-жетные источни- ки |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия по ремонту дворовых территорий |  |
| 4.1. | Ремонт дворо-вых территорий многоквартир-ных домов,про-ездов к дворо-вым террито-риям много-квартирных домов | Улучшение ком-фортности дви-жения жителей многоквартир-ных домов  | Управление жилищно-коммунальногохозяйстваАдминистрации города,муниципальное казенноеучреждениегорода Ново-шахтинска«Управлениежилищно-коммунальногохозяйства» | 2012-2013годы | Бюджет города Областной бюджет | 5 384,60040 256,600 |  | 2 609,60015 001,300 | 2 775,00025 255,300 |  |  |
| 4.1.1. | Ремонт проез-дов к дворовым территориям по улицам: 40 Лет Октября и 40 Лет Советской Армии (от дома №1 до дома №21 ул. 40 Лет Октября, от дома №2 до дома №20 ул. 40 Лет Советской Армии, от дома №8 улицы 40 Лет Советской Армии до дома №7 улицы 40 Лет Октября, от дома №14 улицы 40 Лет Советской Армии до дома №15 улицы 40 Лет Октября, к дворовым территориям домов№№7, 9,11, 13 улицы 40 Лет Октября, к дво-ровым терри-ториям домов № 6, 8,12,14 улицы 40 Лет Советской Армии, к дворовым территориям домов №№ 18, 19 улицы 40 Лет Советской Армии) в г. Новошахтинске |  | Управление жилищно-коммунальногохозяйстваАдминистрации города | 2012год | Бюджет городаОбластной бюджет | 628,6803 702,593 |  | 628,6803 702,593 |  |  |  |
| 4.1.2 | Ремонт проез-дов к дворовым территориям по улицам Соколо-ва №№ 29,20,22, Тореза №№15,17,24, 22, Гово-рова №№ 15, 30, 32,34, Восточ-ной №№ 24, 26, Достоевского №№ 30, 34, 36, 38, 40, Кольцова №№ 1, 3, Щусе-ва №№2, 4, Ми-ра №30, Парко-вой №№44,46,48, Рабоче-Кресть-янской №№ 30, 28, 42, 44, 46, Кузнецкой №№17, 17а, 19, 35, 37, 39 в г.Но-вошахтинске |  | Управление жилищно-коммунальногохозяйстваАдминистрации города | 2012год | Бюджет городаОбласт-ной бюджет | 927,9655 162,981 |  | 927,9655 162,981 |  |  |  |
| 4.1.3. | Ремонт проездов к дворовым территориям по улицам Харьковской №№ 16, 21, 22, 24, 26, 72,78,86-а, 88, 90, 92, 94,100, 104,107, ул.Зорге №№40,42,44,46,51,74,76 в г. Новошахтинске |  | Управление жилищно-коммунальногохозяйстваАдминистрации города | 2012год | Бюджет городаОбластной бюджет | 1 052,9556 135,726 |  | 1 052,9556 135,726 |  |  |  |
| 4.1.4. | Ремонт дворо-вых территорий и проездов к дво-ровым террито-риям многоквар-тирных домов по ул.Харьковской №№ 8,10,12,14,14а,20,52,54,54а,60,62,68а,70а,92а,113,115,117,121,123, 125129; ул.Го-родской №№62,64; ул. Зорге №№ 43,43а,45,45а,47, 49,51,52,54,56,62,64,66,70,72,74,76; ул. Мересьева №№ 34,36,38**;** ул.40 Лет Октяб-ря №№1,5,7,11, 13,15,17; ул.40 Лет Советской Армии №№ 2,4,16,18;ул.Садо-вая №№36,38 в г.Новошахтин-ске Ростовской области |  | Муниципальное казенноеучреждениегорода Ново-шахтинска«Управлениежилищно-коммунальногохозяйства» | 2013год | Бюджет городаОбласт-ной бюджет | 809,0457 363,124 |  |  | 809,0457 363,124 |  |  |
| 4.1.5 | Ремонт дворовых территорий и про-ездов к дворовым территориям мно-гоквартирных до-мов по ул. Куз-нецкой №№ 23,25,27,28,29,31,37,37а,43,45,47,49,51;  |  | Муниципальное казенноеучреждениегорода Ново-шахтинска«Управлениежилищно-коммунальногохозяйства» | 2013год | Бюджет городаОбласт-ной бюджет | 295,449372 688,880 |  |  | 295,449372 688,880 |  |  |
|  | ул.Рабоче- Крестьянской №№ 36,38;ул.Мо-жайского №3 и ул. Парковой №№ 7,22 в г. НовошахтинскеРостовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6 | Ремонт дворовых территорий и проездов к дворо-вым территориям многоквартирных домов по ул. Дос-тоевского №№10,12,16,7а,7б,30а,32,36а,38а,42; ул. Чиха №№23а,25а,27а,28,32,34,36,38,40,42; ул. Молодежной №№ 4,6,8,8а,12, 16,18 в г. Ново-шахтинске Рос-товской области |  | Муниципальное казенноеучреждениегорода Ново-шахтинска«Управлениежилищно-коммунальногохозяйства» | 2013год | Бюджет городаОбласт-ной бюджет | 743,631156 767,792 |  |  | 743,631156 767,792 |  |  |
| 4.1.7 | Ремонт дворо-вых территорий и проездов к дворовым тер-риториям много-квартирных до-мов по ул.Вос-точной №№ 2,4,6,8,12,16,18,20,22; ул. Соколова №№ 25,27; ул.Чекалина №№ 30,32; ул. Челюскина №29в г. Новошах-тинске Ростов-ской области  |  | Муниципальное казенноеучреждениегорода Ново-шахтинска«Управлениежилищно-коммунальногохозяйства» | 2013год | Бюджет городаОбласт-ной бюджет | 255,37132 324,127 |  |  | 255,37132 324,127 |  |  |
| 4.1.8 | Ремонт дворо-вых территорий и проездов к дворовым тер-риториям много-квартирных до-мов по ул. Го-родской №№ 46,48,50,52,54,56,58; ул. Малоса-довой №№ 8,10; ул. Харьковской №№ 28,131,133,135,137 в г.Но-вошахтинске Ростовской области |  | Муниципальное казенноеучреждениегорода Ново-шахтинска«Управлениежилищно-коммунальногохозяйства» | 2013год | Бюджет городаОбласт-ной бюджет | 257,4302 342,872 |  |  | 257,4302 342,872 |  |  |
| 4.1.9 | Ремонт дворо-вых территорий и проездов к дворовым тер-риториям много-квартирных до-мов по ул. Куз-нецкой № 41; ул. Рабоче-Крестьянской № 48; ул.Миха-ила Чиха № 30; ул. Можайского №13; ул.Чайков-ского №№ 83, 83а;ул. 4-й Пя-тилетки №№25, 27,29,31,33 вг. Новошахтинске Ростовской области |  | Муниципальное казенноеучреждениегорода Ново-шахтинска«Управлениежилищно-коммунальногохозяйства» | 2013год | Бюджет городаОбласт-ной бюджет | 169,3431 541,191 |  |  | 169,3431 541,191 |  |  |
| 4.1.10 | Ремонт дворо-вых территорий и проездов к дворовым террито-риям многоквар-тирных домов по ул. Магистраль-ной №№ 2,4,8; ул. Коперника №№2,3,4,5,6,7,8,10; ул. Фестивальной №4,8,10; ул. Линейной №№27,22,30; ул. Перспективной №№1,3 в г.Новошахтинске Ростовской области |  | Муниципальное казенноеучреждениегорода Ново-шахтинска«Управлениежилищно-коммунальногохозяйства» | 2013год | Бюджет городаОбласт-ной бюджет | 244, 730182 227,314 |  |  | 244, 730182 227,314 |  |  |
| 4.2. | Всего по разделу, в том числе: |  | 45 641,200 |  | 17 610,900 | 28 030,300 |  |  |
| 4.2.1. |  | Бюджет города | 5 384,600 |  | 2 609,600 | 2 775,000 |  |  |
| 4.2.2. |  | Област-ной бюд-жет | 40 256,600 |  | 15 001,300 | 25 255,300 |  |  |
| 4.2.3. |  | Феде-ральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. |  | Внебюд-жетные источни-ки |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Всего по программе, в том числе: |  | 486 088,400 | 51 131,300 | 91 535,000 | 90 364,100 | 134 103,100 | 118 954,900 |
| 5.1. |  | Бюджет города | 48 936,800 | 7 618,600 | 11 687,700 | 7 543,300 | 11 793,400 | 10 293,800 |
| 5.2. |  | Област-ной бюджет | 437 151,600 | 43 512,700 | 79 847,300 | 82 820,800 | 122 309,700 | 108 661,100 |
| 5.3. |  | Феде-ральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. |  | Внебюд-жетные источни-ки |  |  |  |  |  | » |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов