4.Приложение № 3 к долгосрочной городской целевой программе « Развитие сети

автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске на 2011 – 2015 годы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3

к долгосрочной городской целевой программе

«Развитие сети автомобильных дорог общего

пользования в городе Новошахтинске

на 2011-2015 годы»

Методика

оценки эффективности реализации программы

 Оценка эффективности реализации программы будет проводиться по следующим критериям:

 1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых показателей реализации мероприятий программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в программе, и рассчитывается по формуле:

ЦИФi

КЦИi = ----------------, где:

ЦИПi

 КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя программы;

 ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя программы;

 ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя программы.

 При значении:

 КЦИi равном 0,7 и выше достижение i-го целевого показателя является высоко эффективным;

 КЦИi равном от 0,5 до 0,7 достижение i-го целевого показателя является умеренно эффективным;

 КЦИi равном менее 0,5 достижение i-го целевого показателя является неэффективным.

 2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:

БЗФi

КБЗi = --------------, где:

БЗПi

 КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия программы;

 БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия программы;

 БЗПi – плановое, прогнозное значение бюджетных затрат i-го мероприятия программы.

 При значении:

 КБЗi равном от 0,9 до 1 достижение i-го целевого показателя является эффективным;

 КБЗi равном от 0,8 до 0,9 достижение i-го целевого показателя является умеренно эффективным;

 КБЗi равном менее 0,8 достижение i-го целевого показателя является неэффективным.

 По результатам интегральной оценки достигнутых критериев программа считается:

реализуемой с высоким уровнем эффективности, если значения 90% и более целевых показателей соответствуют установленному интервалу для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности, а уровень финансирования программы составил не менее 90%;

реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если значения 50% и более целевых показателей соответствуют установленному интервалу для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности, а уровень финансирования программы составил не менее 70%;

 если реализация программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности её реализации признается неудовлетворительным.».

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов