«Приложение № 2

к долгосрочной городской целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог

общего пользования в городе Новошахтинске

на 2011-2015 годы»

Система программных мероприятий

| № п/п | Содержание мероприятий | Цель мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнитель мероприятий | Срок испол- нения | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам: |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проведение капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них |  |
| 1.1. | Проведение меро- приятий по капи-тальному ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них | Сохранение протяженнос-ти соответст- вующих нор-мативным тре-бованиям автомобильных дорог общего пользования муниципаль-ного значения за счет капитального ремонта авто-мобильных дорог | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города, муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2011-2015 годы | Бюджет города Област-ной бюджет | 40 827,700 330 803,800 | 7 618,600 43 512,700 | 4 191,900 23 205.300 | 6 930,000 63 070,000 | 11 793,400 107 332,200 | 10 293,800 93 683,600 |
| 1.1.1. | Капитальный ре-монт автомобиль-ной дороги по ул. Красный Прос-пект от ул. Мичурина до городского кладбища пос. Петровский |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города | 2011 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 1 623,000 9 269,900 | 1 623,000 9 269,900 |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Капитальный ре-монт автодороги по ул. Просвеще-ния (от ул.Просве- щения № 10 до МБОУ СОШ №27) в г.Новошахтинске |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города | 2011 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 1 463,400 8 358,200 | 1 463,400 8 358,200 |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Капитальный ре-монт автодороги по ул. Комсомоль-ской (от трассы «Новошахтинск-Майский» до ул. Советской Конституции) в городе Новошахтинске |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города | 2011 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 4 532,200 25 884,600 | 4 532,200 25 884,600 |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Капитальный ре-монт автодороги по ул. Советской Конституции (от ул. Красный Проспект № 1 до ул. Шоссейной) |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города | 2012 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 4 191,900 23 205,300 |  | 4 191,900 23 205,300 |  |  |  |
| 1.1.5. | Капитальный ре-монт автодороги от поста № 4 пос. Ра-дио (участок автодороги от поста № 4 до пос. Красный); автодорога по ул. Коненкова, ул. Желябова; участок автодоро-ги от ул. Желябо-ва до ул. Дениса Давыдова; ул. Восточная (от ул.Де-ниса Давыдова до ул. Чекалина); ул.Чекалина (от ул.Восточной до ул. Буденного); ул. Буденного (от ул. Чекалина до ул. Соколова); ул. Соколова (от ул. Буденного до ул. Соколова № 10) до ул. Соко-лова № 10 в пос. Самбек в г.Но-вошахтинске Рос-товской области |  | Муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2013-2014 годы | Бюджет города Област- ной бюджет | 8 751,900 79 650,110 |  |  | 6 930,000 63 070,000 | 1 821,900 16 580,110 |  |
| 1.1.6. | Капитальный ре-монт автодороги по ул. Садовой (от ул. Комсомольской до ул. Ульянцева); участок автодоро-ги от ул. Садовой до пл. Базарной; пл. Базарная; от ул. Базарной до пр. Ленина в городе Новошахтинске Ростовской облас-ти |  | Муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2014 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 3 763,100 34 248,660 |  |  |  | 3 763,100 34 248,660 |  |
| 1.1.7. | Капитальный ре-монт автодороги по ул. Гришина (от ул. Мичурина до ул. Мира), ул. Мира (от ул. Гришина до ул. Морозова) |  | Муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2014 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 6 208,400 56 503,430 |  |  |  | 6 208,400 56 503,430 |  |
| 1.1.8. | Капитальный ре-монт автодороги по ул. Мичурина (от ул. Красный Проспект до ул. Белинского) |  | Муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2015 | Бюджет города Област- ной бюджет | 5 400,400 49 144,000 |  |  |  |  | 5 400,400 49 144,000 |
| 1.1.9. | Капитальный ре-монт автодороги по ул. Антипова (от пер. Лаптева до ул. Королева) |  | Муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2015 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 4 893,4 44 539,6 |  |  |  |  | 4 893,4 44 539,6 |
| 1.2. | Всего по разделу, в том числе: |  | 371 631,500 | 51 131,300 | 27 397,200 | 70 000,000 | 119 125,600 | 103 977,400 |
| 1.2.1. |  | Бюджет города | 40 827,700 | 7 618,600 | 4 191,900 | 6 930,000 | 11 793,400 | 10 293,800 |
| 1.2.2. |  | Област-ной бюджет | 330 803,800 | 43 512,700 | 23 205,300 | 63 070,000 | 107 332,200 | 93 683,600 |
| 1.2.3. |  | Федераль- ный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. |  | Внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 2.1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них в том числе: | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соот-ветствующих нормативным требованиям | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города, муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2012- 2015 годы | Бюджет города Област- ной бюджет | 4 886,200 28 310,700 |  | 4 886,200 28 310,700 |  |  |  |
| 2.1.1. | Строительство автодороги по пер. Водосбор-ному (от ул.Со-ветской Консти-туции до ул.Просвещения) в г.Новошахтин-ске Ростовской области |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города | 2012 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 827,336 4 854,923 |  | 827,336 4 854,923 |  |  |  |
| 2.1.2. | Строительство подъезда к МУ ДОД «Городская станция юных натуралистов» от автодороги «Новошахтинск-Майский» - ул. Радио |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города | 2012 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 4 058,865 23 455,777 |  | 4 058,865 23 455,777 |  |  |  |
| 2.1.3 | Строительство автодороги от ул. Карла Марк-са до трассы «Новошахтинск – Майский» (пер. Ясный, ул. Крупская, ул. Кубанская, ул. Можайского) |  | Муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2015 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 0 0 |  |  |  |  | 0 0 |
| 2.1.4 | Реконструкция проспекта Ленина с прилегающей территорией |  | Муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2014 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 0 0 |  |  |  | 0 0 |  |
| 2.1.5. | Реконструкция межпоселковой автомобильной дороги от ж/д переезда 29 км до 2-го отделе-ния ЗАО«Приго- родное» в г.Но-вошахтинске Ростовской области |  | Муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 2014 год | Бюджет города Област ной бюджет | 0 0 |  |  |  | 0 0 |  |
| 2.2. | Всего по разделу, в том числе: |  | 33 196,900 |  | 33 196,900 |  |  |  |
| 2.2.1. |  | Бюджет города | 4 886,200 |  | 4 886,200 |  |  |  |
| 2.2.2. |  | Област- ной бюджет | 28 310,700 |  | 28 310,700 |  |  |  |
| 2.2.3. |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. |  | Внебюд-жетные источ- ники |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них |
| 3.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет содержания автомобильных дорог местного значения | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города, муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2012- 2015 годы | Област- ной бюджет | 57 454,800 |  | 13 330,000 | 14 169,800 | 14 977,500 | 14 977,500 |
| 3.2. | Всего по разделу, в том числе: |  | 57 454,800 |  | 13 330,000 | 14 169,800 | 14 977,500 | 14 977,500 |
| 3.2.1. |  | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. |  | Област- ной бюджет | 57 454,800 |  | 13 330,000 | 14 169,800 | 14 977,500 | 14 977,500 |
| 3.2.3. |  | Феде- ральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. |  | Внебюд-жетные источни- ки |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия по ремонту дворовых территорий |  |
| 4.1. | Ремонт дворо-вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много- квартирных домов | Улучшение ком-фортности дви-жения жителей многоквартирных домов | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города, муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2012-2013 годы | Бюджет города Област- ной бюджет | 5 369,100 40 256,600 |  | 2 609,600 15 001,300 | 2 759,500 25 255,300 |  |  |
| 4.1.1. | Ремонт проездов к дворовым территориям по улицам: 40 Лет Октября и 40 Лет Советской Армии (от дома №1 до дома №21 ул. 40 Лет Октября, от дома №2 до до-ма №20 ул. 40 Лет Советской Армии, от дома №8 улицы 40 Лет Советской Армии до дома №7 улицы 40 Лет Октября, от дома №14 ули-цы 40 Лет Со-ветской Армии до дома №15 улицы 40 Лет Октября, к дво-ровым террито-риям домов №№7, 9,11, 13 улицы 40 Лет Октября, к дво-ровым терри-ториям домов №№ 6, 8,12,14 улицы 40 Лет Советской Армии, к дворовым территориям домов №№ 18, 19 улицы 40 Лет Советской Армии) в г. Новошахтинске |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города | 2012 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 628,680 3 702,593 |  | 628,680 3 702,593 |  |  |  |
| 4.1.2 | Ремонт проездов к дворовым территориям по улицам Соколова №№ 29,20,22, Тореза №№15, 17,24, 22, Гово-рова №№ 15, 30, 32,34, Восточной №№ 24, 26, Достоевского №№ 30, 34, 36, 38, 40, Кольцова №№ 1, 3, Щусе-ва №№2, 4, Ми-ра №30, Парко-вой №№ 44,46, 48, Рабоче-Крестьянской №№ 30, 28, 42, 44, 46, Кузнец-кой №№ 17, 17а, 19, 35, 37, 39 в г.Новошахтинске |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города | 2012 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 927,965 5 162,981 |  | 927,965 5 162,981 |  |  |  |
| 4.1.3. | Ремонт проездов к дворовым территориям по улицам Харьковской №№ 16, 21, 22, 24, 26, 72,78, 86-а, 88, 90, 92, 94,100, 104,107, ул.Зорге №№40, 42,44,46,51,74,76 в г. Новошахтинске |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города | 2012 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 1 052,955 6 135,726 |  | 1 052,955 6 135,726 |  |  |  |
| 4.1.4. | Ремонт дворо-вых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Харьковской №№ 8,10,12,14, 14а,20,52,54, 54а,60,62,68а, 70а,92а,113,115, 117,121,123, 125, 129; ул.Город-ской №№62,64; ул. Зорге №№ 43,43а,45, 45а,47, 49,51, 52,54,56,62,64, 66,70,72,74,76; ул. Мересьева №№ 34,36,38; ул.40 Лет Ок- тября №№1,5,7, 11,13,15,17; ул.40 Лет Советской Армии №№ 2,4,16,18; ул.Садовой №№36,38 в г.Новошахтин-ске Ростовской области |  | Муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2013 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 809,1 7 363,1 |  |  | 809,1 7 363,1 |  |  |
| 4.1.5. | Ремонт дворовых территорий и проездов к дво-ровым террито-риям многоквар-тирных домов по ул. Кузнецкой №№ 23,25,27,28, 29,31,37,37а,43, 45,47,49,51; ул.Рабоче- Крестьянской №№ 36,38;ул.Мо- жайского №3 и ул. Парковой №№ 7,22 в г. Новошахтинске Ростовской области |  | Муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2013 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 295,5 2 688,9 |  |  | 295,5 2 688,9 |  |  |
| 4.1.6. | Ремонт дворовых территорий и проездов к дво-ровым террито-риям многоквар-тирных домов по ул. Достоевского №№10,12,16,7а, 7б,30а,32,36а, 38а,42; ул. Чиха №№23а,25а,27а,28,32,34,36,38,40,42; ул. Молодеж-ной №№ 4,6,8, 8а,12,16,18 в г. Новошахтинске Ростовской об-ласти |  | Муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2013 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 743,6 6 767,8 |  |  | 743,6 6 767,8 |  |  |
| 4.1.7. | Ремонт дворо-вых территорий и проездов к дворовым территор-иям многоквар-тирных домов по ул.Восточной №№ 2,4,6,8,12, 16, 18,20,22; ул. Соколова №№ 25,27; ул.Чекалина №№ 30,32; ул. Челюскина №29 в г. Новошахтинске Рос-товской области |  | Муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2013 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 255,4 2 324,1 |  |  | 255,4 2 324,1 |  |  |
| 4.1.8. | Ремонт дворо-вых территорий и проездов к дворовым террито-риям многоквар-тирных домов по ул. Городской №№ 46,48,50,52, 54,56,58; ул. Малосадовой №№ 8,10; ул. Харьковской №№ 28,131,133, 135,137 в г.Но-вошахтинске Ростовской области |  | Муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2013 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 251,0 2 342,9 |  |  | 251,0 2 342,9 |  |  |
| 4.1.9. | Ремонт дворо-вых территорий и проездов к дворовым тер-риториям много-квартирных до-мов по ул. Куз-нецкой № 41; ул. Рабоче-Крестьянской № 48; ул.Михаи- ла Чиха № 30; ул. Можайского №13; ул.Чайков- ского №№ 83, 83а; ул.4-й Пя- тилетки №№ 25, 27,29,31,33 в г. Новошахтинске Ростовской области |  | Муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2013 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 165,1 1 541,2 |  |  | 165,1 1 541,2 |  |  |
| 4.1.10. | Ремонт дворо-вых территорий и проездов к дворовым террито-риям многоквар-тирных домов по ул. Магистральной №№ 2,4,8; ул. Коперника №№2,3,4,5,6,7,8,10; ул. Фестивальной №4,8,10; ул. Линейной №№27,22,30; ул. Перспективной№№1,3 в г.Новошахтинске Ростовской об-ласти |  | Муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2013 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 239,8 2 227,3 |  |  | 239,8 2 227,3 |  |  |
| 4.2. | Всего по разделу, в том числе: |  | 45 625,7 |  | 17 610,9 | 28 014,8 |  |  |
| 4.2.1. |  | Бюджет города | 5 369,1 |  | 2 609,6 | 2 759,5 |  |  |
| 4.2.2. |  | Област- ной бюджет | 40 256,6 |  | 15 001,3 | 25 255,3 |  |  |
| 4.2.3. |  | Феде- ральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. |  | Внебюд-жетные источни- ки |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Всего по программе, в том числе: |  | 507 908,9 | 51 131,3 | 91 535,0 | 112 184,6 | 134 103,1 | 118 954,9 |
| 5.1. |  | Бюджет города | 51 083,0 | 7 618,6 | 11 687,7 | 9 689,5 | 11 793,4 | 10 293,8 |
| 5.2. |  | Област- ной бюджет | 456 825,9 | 43 512,7 | 79 847,3 | 102 495,1 | 122 309,7 | 108 661,1 |
| 5.3. |  | Феде- ральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. |  | Внебюд-жетные источни- ки |  |  |  |  |  |  |

Управляющий делами

Администрации  города                                                                                       Ю.А. Лубенцов