Приложение

к постановлению

Администрации города

от 20.11.2014 № 1415

Инвестиционная программа города Новошахтинска на 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Муниципальная программа города Новошахтинска,исполнитель,наименованиеинвестиционного проекта | Контрактная стоимость или проектная стоимость (тыс. руб.) | Сроки выполнения работ | Освоено на 1 января очередного финансового года(тыс. руб.) | Объем финансирования на очередной финансовый год (тыс. руб.) | Остаток на1 января планового периода (тыс. руб.) |
| всего | средствафедеральногобюджета | средстваобластногобюджета | средствабюджета города | средствавнебюджетных источников |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие муниципальной системы образования»Муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска «Управление капитального строительства»Строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест г. Новошахтинск, в мкр. № 3 по ул. Харьковская | 77 490,6 | 2014–2015 | 36 891,2 | 40 599,4 | 0,0 | 36 580,1 | 4 019,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами»Муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска «Управление капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция магистрального водовода от водозабора до п. Соколово-Кундрюченский, Юбилейный предусмотренного скорректированным проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (Строительство площадки водопроводных сооружений) | 18 284,4 | - | 0,0 | 18 284,4 | 0,0 | 15 486,9 | 2 797,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Строительство канализационной сети по объекту: «Строительство малоэтажных и индивидуальных жилых домов по улицам: Привольной, Библиотечной, Тверской, Ямской, 1-й Тупик, Станционной и переулку Водному» | 22 829,4 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего | 118 604,4 |  | 36 891,2 | 58 883,8 | 0,0 | 52 067,0 | 6 816,8 | 0,0 | 0,0 |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов