Приложение

к постановлению

Администрации города

от 15.03.2019  № 228

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы» за 2018 год (далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

Транспортная инфраструктура является основой экономического развития города и от того, насколько состояние инфраструктуры соответствует реальным требованиям времени, зависит его благосостояние.

В целях поддержания благоприятного уровня автотранспортной инфраструктуры в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» (далее – программа) ответственным исполнителем, программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Обеспечено содержание 178,4 километра сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Обустроено 136 пешеходных переходов в соответствии с требованиями новых национальных стандартов.

В целях увеличения количественных и качественных характеристик проводимых работ по благоустройству города, улучшения качества содержания автомобильных дорог в зимний период, в 2018 году направлено письмо в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области о приобретении специализированной техники для работы в зимний период.

Согласно перечню поручений Президента Российской федерации В.В. Путина в 2018 году:

постановлением Администрации города от 20.07.2018 № 662 утверждена комплексная схема организации дорожного движения на территории города Новошахтинска Ростовской области;

постановлением Администрации города от 16.11.2018 № 1140 утверждена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Новошахтинск» Ростовской области на период до 2026 года.

В целях реализации комплексного подхода к повышению качества автомобильных дорог и дорожных сооружений разработана проектно-сметная документация по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Молодогвардейцев в городе Новошахтинске Ростовской области», на сумму 1,8 млн. руб.

Результаты реализации основных мероприятий и

мероприятий подпрограмм программы

По подпрограмме № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города»

По основному мероприятию «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства» осуществлялись мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Для поддержания технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог восстановлено 38 247,4 м² поврежденных участков дорожного полотна.

Обновлена дорожная разметка на площади 20 000 м² по маршрутам городского пассажирского транспорта и маршрутам перевозки детей (школьников).

Дорожная разметка желтого цвета обновлена на 136 пешеходных переходах, в том числе на площади 7 000,0 м², предназначенных для стоянки автотранспорта инвалидов.

Нанесение дорожной разметки производилось два раза в год.

Проводилась очистка проезжей части автомобильных дорог от мусора, грязи  (механизированная очистка – на площади 3 800,0 тыс. м², ручная очистка – 1 200,0 м3).

В целях создания условий для дальнейшего повышения уровня безопасности жизни населения установлено 760 дорожных знаков. Вблизи двух образовательных организаций установлено 4 светофора Т.7 и 500 п. м пешеходного ограждения для обеспечения безопасности движения обучающихся.

На автомобильной дороге от трассы «Новошахтинск – Майский» до ул. Радио установлено 200 п. м барьерного ограждения.

Для удобного передвижения инвалидов по зрению к общественному транспорту установлен ориентир (пешеходное ограждение 100 м. п), идущий от ул. Харьковс-кой,16 до остановки «Городская».

В 2018 году денежные средства на реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог не выделялись.

По подпрограмме № 2 «Повышение безопасности

дорожного движения на территории  города»

По основному мероприятию «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети» осуществлялись работы по содержанию автомобильных дорог в зимний период: механизированная уборка дорог от снега на площади 250 000 м², посыпка дорог песчано-соляной смесью  на площади 45 000 м².

Получено положительное заключение государственной экспертизы и оплачена проектно-сметная документация по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Молодогвардейцев в городе Новошахтинске Ростовской области».

Заключены муниципальные контракты на разработку проектной документации по объектам:

капитальный ремонт автомобильной дороги от ул. Советской Конституции до х. Ильичевка (ул. Мичурина, ул. Гришина, ул. Мира), срок исполнения 2019 год;

капитальный ремонт автомобильной дороги от а/д А-270 М-4 «Дон» – Новошахтинск – граница с Украиной до ж/д переезда «29 км» (ул. Грессовская, ул. Либкнехта, ул. Карла Маркса, ул. Ермака, ул. Разина), срок исполнения 2019 год.

Регулярно и своевременно проводились работы по техническому содержанию четырех светофорных объектов на территории города.

По основному мероприятию «Организация деятельности по предупреждению аварийности» работы по оборудованию детского городка для практического обучения детей безопасному поведению на дорогах не выполнялись в связи с отсутствием финансирования.

Показатель «количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» не превысил планового значения.

Тем не менее не удалось достигнуть планового значения показателя «тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий» в связи с несоблюдением правил дорожного движения участниками дорожного движения.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2018 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Основным фактором, повлиявшим на реализацию  основного мероприятия «Организация деятельности по предупреждению аварийности» (оборудование детского городка для практического обучения детей безопасному поведению на дорогах), явилось отсутствие финансирования.

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы,

подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и

автономных учреждений города в отчетном году по программе

В программе отсутствуют расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов оценивается на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2018 году характеризуются значениями четырех показателей (индикаторов), из которых планового значения достигли и превысили три показателя (индикатора), по одному показателю (индикатору) программы плановое значение по ряду причин не достигнуто.

Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы составила 75,0 процентов.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города и областного бюджета, составляет 0,33 (1/3).

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в       2018 году составляет 52 151,5 тыс. рублей, фактические бюджетные расходы в 2018 году – 48 950,4 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 0,93.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 0,35(0,33/0,93).

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2018 года низкая.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 75,0 процентов от общего количества показателей, с объемом средств 93,8 процента, предусмотренных программой, программа считается эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы

Предложений по дальнейшей реализации программы нет, так как постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1323 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» утратило силу с 01.01.2019.

Управляющий делами

Администрации города                                                                              Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, мероприятий программы и об исполнении

плана реализации программы за 2018 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия программы | Конт-рольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено программой на 2018 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | област- ной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | област- ной бюджет | бюджет города | вне-бюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 « Развитие транспортной инфраструктуры города» | 41 320,3 | - | 37 390,3 | 3 930,0 |  | 38 585,8 | - | 34 920,1 | 3 665,7 | - | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства | Проведение закупок на выполнение подрядных работ |  |  | январь 2018 | декабрь 2018 | 41 320,3 | - | 37 390,3 | 3 930,0 | - | 38 585,8 | - | 34 920,1 | 3 665,7 | - | В связи с отсутствием заявок электронный аукцион признан несостоявшимся |
| 1.1.1. | Мероприятие. Капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | Проведение закупок на выполнение под-рядных работ по капиталь ному ремонту автомобильных дорог | поддержание количества автомобильных дорог в норматив ном состоянии | финансирование на 2018 год не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | Проведение закупок на выполнение под-рядных работ на строительство и реконструкцию автомобильных дорог | увеличение протяженности авто-мобильных до-рог общего пользования с твердым покрытием соответствующих нормативным требованиям | финансирование на 2018 год не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | Мероприятие. Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | Проведение закупок на выполнение подрядных работ на: а) ремонт автомобильных дорог по маршрутам пассажирского городского транспорта и школьным маршрутам; б) нанесение дорожной разметки; в) установка дорожных знаков; г) установка пешеходных ограждений; д) установка светофоров Т-7 | поддержание количества автомобильных дорог в нормативном состоянии | отремонтировано дорог площадью 38,3 тыс. м²; установлено дорожных знаков 760 шт.; восстановлено дорожной раз-метки 20,0 тыс. м²; произведена очистка проезжей части автомобильных дорог пылесосом 3 800 м²; установлено: барьерное ограждение (200 п. м), пешеходное ограждение (600 п. м); установлено 4 светофора Т-7 | январь 2018 | декабрь 2018 | 41 320,3 | - | 37 390,3 | 3 930,0 | - | 38 585,8 | - | 34 920,1 | 3 665,7 | - | В связи с отсутствием заявок электронный аукцион признан несостоявшимся |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» | 10 831,2 | - | - | 10 831,2 | - | 10 364,6 | - | - | 10 364,6 | - |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети | Проведение закупок на выполнение подрядных работ | повышение уровня организации и безопасности дорожного движения |  | январь 2018 | декабрь 2018 | 10 831,2 | - | - | 10 831,2 | - | 10 364,6 | - | - | 10 364,6 | - | Кредиторская задолженность за декабрь 2018 года |
| 2.1.1. | Мероприятие. Разработка дислокации дорожных знаков | Проведение закупок на выполнение под-рядных работ | повышение уровня организации и безопасности дорожного движения | финансирование на 2018 год не предусмотрено | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. | Мероприятие. Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков | Проведение закупок на выполнение под-рядных работ | повышение уровня организации и безопасности дорожно-го движения | финансирование на 2018 год не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3. | Мероприятие. Создание зон ограничений для движения потоков, включая применение методов «успокоения движения» в жилых и торговых зонах, возле общеобразовательных организаций | Проведение закупок на выполнение под-рядных работ | снижение количества дорожно-транс-портных проис-шествий с участием пешеходов | финансирование на 2018 год не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4. | Мероприятие. Устройство пешеходных турникетных ограждений, разделительных газонов, островков безопасности с целью предотвращения ДТП с участием пешеходов | Проведение закупок на выполнение подрядных работ | снижение количества ДТП с участием пешеходов | финансирование на 2018 год не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5. | Мероприятие. Проектирование и создание автомобильных пар-ковок всех видов | Проведение закупок на выполнение подрядных работ | разгрузка улично-дорожной сети | финансирование на 2018 год не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.6. | Мероприятие. Выполнение работ по ремонту тротуаров | Проведение закупок на выполнение подрядных работ на ремонт тротуаров | повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города | финансирование на 2018 год не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.7. | Мероприятие. Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации ДТП | Проведение закупок на выполнение подрядных работ на содержание дорог в зимний период, планировку грунтовых дорог | повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации ДТП | произведена механизированная очистка дорог от снега на площади 250,0 тыс. м², посыпка песчано-соляной смесью на площади 45,0 тыс. м²; выполнена планировка дорог автогрейдером 350,0 тыс. м²; устройство двух заездных карманов по ул. Советской Конституции и ул. Рабоче-Крестьянской | январь 2018 | декабрь 2018 | 8 384,0 | - | - | 8 384,0 | - | 8 104,9 | - | - | 8 104,9 | - | Образовалась экономия в сумме 279,0 тыс. руб. за счет проведения торгов |
| 2.1.8. | Мероприятие. Изготовление проектно-сметной документации (ПСД) на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт авто-мобильных дорог | Изготовление ПСД по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Молодогвардейцев в городе Новошахтинске Ростовской области»; получение положительного заключения государственной экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту: «Реконструкция межпоселковой автомобильной дороги от ж/д пере-езда «29 км» до 2-го отделения «ЗАО Пригородное» | повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации ДТП | получена ПСД по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Молодогвардейцев в городе Новошахтинске Ростовской области»; работы по прохождению достоверности сметной стоимости по объекту: «Реконструкция межпоселковой автомобильной дороги от ж/д пере-езда «29 км» до 2-го отделения «ЗАО Пригородное» выполнены, но оплата произведена лимитами 2019 года | январь 2018 | декабрь 2018 | 1 800,0 99,0 | - | - | 1 800,0 99,0 | - | 1 800,0 | - | - | 1 800,0 | - | Кредиторская задолженность за декабрь 2018 года |
| 2.1.9. | Мероприятие. Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения | Проведение закупок на выполнение подрядных работ по техническому содержанию четырех светофорных объектов | повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города | обеспечена бесперебойная работа светофорных объектов в соответствии с ГОСТом | январь 2018 | декабрь 2018 | 548,2 | - | - | 548,2 | - | 459,7 | - | - | 459,7 | - | Образовалась экономия в сумме 88,5 тыс. руб. за счет экономии средств потребления электроэнергии |
| 2.2. | Основное мероприятие. Организация деятельности по предупреждению аварийности |  | формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. | Мероприятие. Оборудование детского городка для практического обучения детей безопасному поведению на дорогах | Проведение закупок на выполнение под-рядных работ | профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, совершенствование системы и качества обучения правилам дорожного движения | финансирование на 2018 год не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Итого по программе | X | X | X | X | X | 52 151,5 | - | 37 390,3 | 14 761,2 | - | 48 950,4 | - | 34 920,1 | 14 030,3 | - | Х |
| 2.3.1. |  | Ответственный исполнитель программы – МКУ «УГХ» | X | X | X | X | 52 151,5 | - | 37 390,3 | 14 761,2 | - | 48 950,4 | - | 34 920,1 | 14 030,3 | - | Х |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» за отчетный 2018 год

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограмм программы | Объем ассигнований | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой на весь период реализации | предусмотрено программой на 2018 год | уточненный план ассигнований на 2018 год | исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | федеральныйбюджет | област-ной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральныйбюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральныйбюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральныйбюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» | 466 226,5 | - | 357 122,2 | 109 104,3 | - | 52 151,5 | - | 37 390,3 | 14 761,2 | - | 52 151,5 | - | 36 390,3 | 14 761,2 | - | 48 950,4 | - | 34 920,1 | 14 030,3 | - |  |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» | 380 318,5 | - | 357 122,2 | 23 196,3 | - | 41 320,3 | - | 37 390,3 | 3 930,0 | - | 41 320,3 | - | 37 390,3 | 3 930,0 | - | 38 585,8 | - | 34 920,1 | 3 665,7 | - | В связи с отсутствием заявок электронный аукцион признан несостоявшимся |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» | 85 908,0 | - | - | 85 908,0 | - | 10 831,2 | - | - | 10 831,2 | - | 10 831,2 | - | - | 10 831,2 | - | 10 364,6 | - | - | 10 364,6 | - | Кредиторская задолженность за декабрь 2018 года |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                            Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы» за 2018год

СВЕДЕНИЯ

о  достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017год | 2018 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | процент | 56,0 | 55,4 | 51,6 | Улучшение содержания автомобильных дорог |
| Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» |
| 2. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог и тротуаров общего пользования | км | 15,57 | 15,57 | 15,57 |  |
| Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» |
| 3. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 3 | 7 | 3 | Улучшение содержания автомобильных дорог |
| 4. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий | условные единицы | 12,5 | 7,4 | 8,6 | Несоблюдение правил дорожного движения |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов