Приложение

к постановлению

Администрации города

от 20.03.2019  № 275

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Формирование комфортной городской среды» за 2018 год

(далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

Благоустройство и озеленение территорий города, в том числе общественных и дворовых территорий – одна из актуальных проблем современного градостроительства в городе. Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, комфортной и удобной жизни населения.

В целях поддержания благоустройства и озеленения территорий и создания условий для здоровой, комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, района, квартала, микрорайона, в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды» (далее – программа) ответственным исполнителем и участниками программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

#### В 2018 году город Новошахтинск принял участие в реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Благоустроен городской парк культуры и отдыха.

Благоустроенны две дворовые территорий многоквартирных домов.

Результаты реализации основных мероприятий

и мероприятий подпрограмм программы

По подпрограмме № 1 «Благоустройство общественных территорий»

По основному мероприятию «Благоустройство общественных территорий, а также мест массового отдыха населения»:

18 марта 2018 года на территории города было организовано рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, в котором приняло участие около 15 000 жителей нашего города. По результатам голосования городской парк культуры и отдыха выбран для благоустройства в 2018 году.

Выполнена разработка документации по благоустройству городского парка культуры и отдыха: дизайн-проекта, сметного расчета с получением положительного заключения по результатам проведения проверки на соответствие сметным нормативам (достоверности определения сметной стоимости).

#### В соответствии с заключенным муниципальным контрактом, в городском парке культуры и отдыха произведены работы: по формовочной обрезке всех деревьев; по валке 12 аварийных и сухостойных деревьев. Демонтированы объекты, не подлежащие восстановлению: сцена, фонтан, танцевальная площадка, хозяйственные помещения и другие бетонные конструкции.

#### На территории городского парка культуры и отдыха установлен новый детский игровой комплекс, 87 новых светильников. Площадка между будущей сценой и трибуной выложена тротуарной плиткой. Выполнено устройство маршрутов тихого отдыха с выделенными зонами для спокойного времяпровождения. Свадебный маршрут с деревянными беседками, а также маршрут с будущими фотозонами для молодоженов, который вымощен цветной трапециевидной плиткой, изготовленной по индивидуальному заказу.

#### Установлены новые скамьи со спинкой и без спинки, урны. Общее количество скамей в обновленном парке составило 87 штук (ранее в парке было около 50 скамеек), что позволит решить проблему с местами для отдыха в период массовых мероприятий и городских праздников.

#### Выполнено устройство ограждения всего парка.

#### Осуществлена укладка рулонного газона площадью более 14 000 кв. м, высажены более 10 000 кустарников.

По подпрограмме № 2 «Благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов»

По основному мероприятию «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»:

в целях информирования населения о возможности участия в программе благоустройства дворовых территорий сотрудниками МКУ «УГХ» проведено 11 семинаров с собственниками помещений многоквартирных домов по вопросам благоустройства дворовых территорий, также размещено 19 статей в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера».

Проведены мероприятия по конкурсному отбору дворовых территорий, подлежащих включению в программу.

Сформирован адресный перечень дворовых территорий подлежащих благоустройству в 2018 году:

дворовая территория по ул. Короленко, д. 13, 15;

дворовая территория по ул. Достоевского, д. 34, 36, 36-а.

Проведена топографическая съемка земельных участков, разработаны дизайн-проекты и получены положительные заключения Центра компетенций по развитию городской среды Ростовской области, подготовлены сметные расчеты на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

Выполнены работы по благоустройству дворовой территории по                                   ул. Короленко, д. 13, 15 на сумму 13 969 193 рубля. Во дворах многоквартирных домов установлены детская и спортивная площадки, оборудована зона тихого отдыха, асфальтированы дворовые проезды, пешеходные дорожки выложены тротуарной плиткой, осуществлено озеленение территории.

По дворовой территории по ул. Достоевского, д. 34, 36, 36-а выполнены работы по устройству детской, спортивной площадки, асфальтированию дворовых проездов, укладке плиткой пешеходных дорожек на сумму 14 100 000 рублей.

Реализованные мероприятия программы способствовали достижению всех запланированных значений показателей (индикаторов) программы.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2018 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы, стало изменение бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального, областного бюджетов и бюджета города.

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального

бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы,

подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в отчетном году по программе

В программе отсутствуют расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города осуществлялась по следующим направлениям:

- Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов осуществляется на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2018 году характеризуются значениями трех показателей (индикаторов), из которых планового значения достигли два показателя (индикатора), по одному показателю плановое значение превышено.

Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы составила 100 процентов.

- Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города и областного бюджета, составляет 1(2/2).

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2018 году составляет 72 205,1 тыс. рублей, фактические бюджетные расходы в 2018 году − 67 250,4 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 0,93.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет (1/0,93) 1,07.

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2018 года является высокой.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 100 процентов от общего количества показателей, с объемом средств 93,1 процента, предусмотренных программой, – программа считается эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы

Усилить контроль за использованием бюджетных средств и разработать план мероприятий по освоению средств в полном объеме.

Управляющий делами

Администрации города		     			                                    Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, мероприятий программы и об исполнении

плана реализации программы за 2018 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено программой на 2018 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последст-вий нереализа-ции (реализации не в полном объеме) основных мероприя-тий и мероприя-тий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Благоустройство общественных территорий» | 39 559,8 | 33 455,4 | 4 999,1 | 1 105,3 | - | 38 970,9 | 33 189,4 | 4 959,3 | 822,2 | - | Х |
| 1.1. | ОМ. Благоустройство общественных территорий, а также мест массового отдыха населения |  |  |  |  |  | 39 559,8 | 33 455,4 | 4 999,1 | 1 105,3 | - | 38 970,9 | 33 189,4 | 4 959,3 | 822,2 | - |  |
| 1.1. 1. | М. Реализация мероприятий по повышению уровня общественного участия, использование инструментов общественного участия при выборе территории благоустройства и подготовке проекта благоустройства | Выбор общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году | повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству на территории города, учет мнения граждан при выполнении работ по благоустройству общественных территорий | 18.03.18 проведено рейтинговое голосование и определен перечень общественных территорий города Новошахтинска, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке; размещена информация в средствах массовой информации | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | М. Разработка документации (дизайн- проекта, сметного расчета с получением положительного заключения по результатам проведения проверки на соответствие сметным нормативам (достоверности определения сметной стоимости)) | Разработка дизайн-проекта и сметного расчета | подготовка пакета документации для участия в ежегодном областном конкурсе проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ростовской области, а также мест массового отдыха населения (городских парков) | подготовлен пакет документации по городскому парку культуры и отдыха, по результатам областного конкурса выявлен победитель и выполнено благоустройство городского парка культуры и отдыха | январь | декабрь | 1 008,0 | - | - | 1 008,0 | - | 789,0 | - | - | 789,0 | - | 219,0 тыс. руб. - экономия при заключении контрактов |
| 1.1.3. | М. Реализация проектов благоустройства общественных территорий | Заключение муниципального контракта на благоустройство общественной территории и выполнение работ | выполнение работ по благоустройству городского парка культуры и отдыха | выполнено благоустройство городского парка культуры и отдыха площадью 35 910 кв. м | II квартал | IY квартал | 38 551,8 | 33 455,4 | 4 999,1 | 97,3 | - | 38 181,9 | 33 189,4 | 4 959,3 | 33,2 | - | 369,9 тыс. руб. − экономия при проведении закупок |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | 32 955,3 | 27 947,8 | 4 176,2 | 521,3 | 310,0 | 28 560,2 | 24 155,0 | 3 609,4 | 515,1 | 280,7 | Х |
| 2.1. | ОМ. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  | 32 955,3 | 27 947,8 | 4 176,2 | 521,3 | 310,0 | 28 560,2 | 24 155,0 | 3 609,4 | 515,1 | 280,7 |  |
| 2.1.1. | М. Проведение семинаров в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц, общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах | Проведение семинаров и собраний собственников помещений в многоквартирных домах | принятие собственниками осознанных решений в сфере благоустройства территорий | проведено 11 семинаров по вопросам благоустройства дворовых территорий, размещено 19 статей в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. | М. Проведение конкурсного отбора дворовых территорий | Проведение отбора дворовых территорий, подлежащих благоуст-ройству | поступление заявок, проведение топографической съемки дворовых территорий, проведение конкурсного отбора дворовых территорий, подлежащих благоустройству | проведен конкурсный отбор дворовых территорий, по итогам конкурса принято решение о проведении благоустройства двух дворовых территорий в 2018 году | II квартал | II квартал | 492,0 | - | - | 492,0 | - | 491,0 | - | - | 491,0 | - | 1,0 тыс. руб. − экономия при заключении контрактов |
| 2.1.3. | М. Реализация проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Заключение контрактов на благоустройство дворовых территорий и выполнение работ | произво-дство ра-бот в соответствии с дизайн-проектами по устройству освещения, асфальтового пок-рытия, детских, спортивных пло-щадок, автомобильных стоянок, озеленение, уста-новка лавочек, урн, малых архитектурных форм | выполнено благоусройст-во дворовой территории по ул. Достоевского, 34, 36, 36-а площадью 4 229 кв. м; дворовой территории по ул. Короленко, 13, 15 площадью 9 091 кв. м | январь | декабрь | 32 463,3 | 27 947,8 | 4 176,2 | 29,3 | 310,0 | 28 069,2 | 24 155,0 | 3 609,4 | 24,1 | 280,7 | 4 394,1 тыс. руб. − экономия по торгам |
| 3. | Итого по программе | X | X | X | X | X | 72 515,1 | 61 403,2 | 9 175,3 | 1 626,6 | 310,0 | 67 531,1 | 57 344,4 | 8 568,7 | 1337,3 | 280,7 | Х |
| 3.1. |  | ответственный исполнитель программы − МКУ «УГХ» | X | X | X | X | 72 515,1 | 61 403,2 | 9 175,3 | 1 626,6 | 310,0 | 67 531,1 | 57 344,4 | 8 568,7 | 1 337,3 | 280,7 | Х |

Управляющий делами

Администрации города	     								                                                        Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Формирование комфортной городской среды»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию

программы по состоянию на 31.12.2018 года

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы | Объем ассигнований | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой на весь период реализации | предусмотрено программой на 2018 год реализации | уточненный план ассигнований на 2018 год | исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | об-ластной бюджет | бюд-жет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | област-ной бюджет | бюд-жет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | об-ластной бюджет | бюд-жет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | об-ластной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды» | 199 622,1 | 143 484,8 | 48 540,9 | 5 759,2 | 1 837,2 | 72 515,1 | 61 403,2 | 9 175,3 | 1 626,6 | 310,0 | 72 515,1 | 61 403,2 | 9 175,3 | 1 626,6 | 310,0 | 67 531,1 | 57 344,4 | 8 568,7 | 1 337,3 | 280,7 |  |
| 1.2. | Подпрограмма № 1 «Благоустройство общественных территорий» | 97 358,6 | 74 496,2 | 20 164,9 | 2 697,5 | - | 39 559,8 | 33 455,4 | 4 999,1 | 1 105,3 | - | 39 559,8 | 33 455,4 | 4 999,1 | 1 105,3 | - | 38 970,9 | 33 189,4 | 4 959,3 | 822,2 | - | 588,9 тыс. руб. − экономия по торгам |
| 1.3. | Подпрограмма № 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | 102 263,5 | 68 988,6 | 28 376,0 | 3 061,7 | 1 837,2 | 32 955,3 | 27 947,8 | 4 176,2 | 521,3 | 310,0 | 32 955,3 | 27 947,8 | 4 176,2 | 521,3 | 310,0 | 28 560,2 | 24 155,0 | 3 609,4 | 515,1 | 280,7 | 4 395,1 тыс. руб.- экономия по торгам |

Управляющий делами Администрации города	   	                                                                                            Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Формирование комфортной городской среды»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) программы, подпрограмм программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды» |
| 1. | Доля благоустроенных объектов в городе от общего количества объектов, требующих благоустройства | процент | 72,9 | 73,3 | 73,3 |  |
| 2. Подпрограмма № 1 «Благоустройство общественных территорий» |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий, расположенных на территории города | процент | 28,1 | 33,6 | 33,6 |  |
| 3. Подпрограмма № 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» |
| 3. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общей площади дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города | процент | 77,1 | 77,2 | 78,8 | Увеличение фактически благоустроенной площади дворовых территорий |

Управляющий делами

Администрации города											                                Ю.А. Лубенцов