Приложение

к постановлению

Администрации города

от 12.03.2021  № 188

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

за 2020 год (далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности ответственным исполнителем и участниками программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

произведен текущий ремонт во всех котельных муниципальных бюджетных учреждений города. При текущем ремонте выполнены в полном объеме работы по: техническому обслуживанию газового оборудования; техническому обследованию дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов; промывке и опрессовке котельного оборудования, тепловых сетей, систем отопления. Проведена ревизия электрического хозяйства.

В целях предупреждения аварийных ситуаций в бюджетных учреждениях города произведена ревизия и текущий ремонт электрооборудования зданий. В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Городской Дом Культуры и Клубы» города Новошахтинска произведена замена электрического счётчика «Меркурий 230 АМ-02» и двух трансформаторов тока. В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 7 города Новошахтинска заменено устройство защитного отключения. В подведомственных учреждениях муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска осуществлена замена трех электрических счётчиков и шести трансформаторов тока, пяти устройств защитного отключения.

В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Городской Дом Культуры и Клубы» города Новошахтинска произведена замена газового счетчика «Вектор М/Т».

Произведена замена четырех счетчиков воды СВК-32 «НОРМА-ИС»        (г. С-Питер) в муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска (далее – МБУЗ «ЦГБ») и одного – в муниципальном бюджетном учреждении города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям».

Утверждены прогнозные лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов на услуги по водоснабжению, водоотведению и вывозу жидких бытовых отходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов для учреждений, финансируемых из бюджета города.

Выполнен анализ фактического потребления в 2020 году топливно-энергетических ресурсов, а также по водоснабжению, водоотведению, согласно которому наблюдается снижение потребления на 2-3 процента по сравнению с 2019 годом.

Осуществлялось  информирование населения в сфере энергосбережения, в том числе за счет размещения публикаций в печатных изданиях и информационных материалов на интернет-порталах.

Результаты реализации основных мероприятий приоритетных мероприятий и

мероприятий подпрограмм программы, а также сведения о достижении

контрольных событий программы

По подпрограмме № 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе».

По основному мероприятию «Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов».

В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2020 году все учреждения города предоставили информацию об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности (энергетической декларации) в Государственную информационную систему «Энергоэффективность» (модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»).

В целях информированности населения в области энергосбережения, на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет была размещена информация об инновационных технологиях в сфере использования бытовых приборов учета и регулирования расхода электрической и тепловой энергии, воды и водоотведения, опубликован ряд статей в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера».

Специалистами муниципального казенного учреждения города Новошахтинска «Управление городского хозяйства» (далее – МКУ «УГХ») оказано 15 консультаций в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

В муниципальных учреждениях города в 2020 году продолжалась работа по повышению энергетической эффективности систем освещенности зданий, строений, сооружений. Произведена замена 126 единиц ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные лампы.

МБУЗ «ЦГБ» приобретено оборудование высокого класса энергосбережения:

облучатель-рециркуляторный – 4 ед.,

облучатель ОБНП с принадлежностями – 2 ед.,

системы фототерапии BILISOFT – 1 ед.,

электрический аквадистиллятор Liston A 1210 – 2 ед.,

монитор прикроватный модели PVM с принадлежностями – 1 ед.;

система фототерапии BiliSoft с принадлежностями – 1 ед.

По подпрограмме № 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде».

По основному мероприятию «Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов в многоквартирных жилых домах».

В соответствии с Федеральным законом от 21.06.2014 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» МКУ «УГХ» проведена работа по наполнению государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства данными по объектам жилищного фонда города.

Специалистами МКУ «УГХ» регулярно ведется мониторинг технического состояния жилищного фонда муниципального образования «Город Новошахтинск», результаты отражаются в электронной системе сбора и учета информации по инвентаризации жилищного фонда Ростовской области.

По результатам мониторинга осуществлен анализ темпов роста энергопотребления топливно-энергетических ресурсов в многоквартирных домах, произведен ремонт систем электроснабжения, в том числе замена 547 ламп накаливания на энергосберегающие, установка 57 диодных прожекторов, монтаж 21 фотореле, 270 датчиков движения и 40 датчиков звука.

По решению собственников жилья выполнены работы по утеплению фасада 40 кв. м, замене 34 оконных пакетов на энергосберегающие, 25 деревянных дверей на утепленные, произведена герметизация тепловых швов 585 погонных метров, тепловая изоляция 250 погонных метров разводящих трубопроводов разводки системы отопления, ремонт 1 990,7 кв. м кровли.

Оснащенность индивидуальными приборами учета в 2020 году в многоквартирных домах составила 100 процентов.

В целях пропаганды энергосбережения собственникам помещений в многоквартирных домах на общих собраниях представителями управляющих компаний, специалистами МКУ «УГХ» предоставлялась информация о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые можно проводить в многоквартирных домах, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости.

В 2020 году данная информация размещалась в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» и на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

По подпрограмме № 3 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения и газоснабжения».

По основному мероприятию «Повышение энегоэффективности уличного освещения».

В целях повышения уровня освещенности в городе в 2020 году были выполнены следующие работы:

в рамках капитального строительства автодороги по ул. Молодогвардейцев, установлено четыре дополнительные опоры и светильников типа            СКУ 61-75-001 с установкой светодиодных ламп мощностью 100 Вт;

по улице Воронихина продлена линия учетного уличного освещения с установкой 10 светильников типа ЖКУ12 с установкой ламп типа Днат мощностью 150 Вт;

реконструкция внутриквартального освещения по ул. Парковой с установкой двух светильников типа ЖКУ12 с установкой ламп типа Днат  мощностью 150 Вт.

По результатам выполненных работ протяженность уличного освещения города была увеличена на 1 000 метров.

По основному мероприятию «Строительство и реконструкция объектов газоснабжения».

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 21.01.2015 № 31 «О Порядке формирования и реализации Программы газификации Ростовской области» МКУ «УГХ» направлена заявка в министерство промышленности и энергетики Ростовской области, ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» от 27.07.2020 № 58/5104 на включение объектов газификации в проект плана первоочередных мероприятий строительства газопроводов на 2021 и последующие годы за счёт кредитования ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2020 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации программы, стали: отсутствие бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального и областного бюджетов, и введение временных ограничительных мер по предотвращению распространения на территории Ростовской области новой коронавирусной инфекции.

В рамках выполнения Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – МКД) на территории Ростовской области на 2014 – 2049 годы, собственники, формирующие фонд капитального ремонта на специальном счете, владельцем которого является ЖСК «Надежда», выполнили работы в 2020 году по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения МКД расположенного по адресу: г. Новошахтинск, ул. Короленко, 15.

Также во исполнение пункта 2.4 постановления Правительства Ростовской области от 18.03.2019 № 160 «О порядках предоставления субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» в 2020 году выполнен капитальный ремонт подъездов следующих МКД: ул. Шишкина, д. 11; ул. Зорге, д. 54.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города,

областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей программы,

подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов оценивается на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2020 году характеризуются значениями 16 показателей, из которых планового значения достигли и превысили 14 показателей, по 2 показателям программы плановое значение по ряду причин не достигнуто.

Оценка степени достижения целевых показателей программы составила 87,5 процента.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, областного и федерального бюджетов, составляет        1 (1/1).

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2020 году составил 13,7 тыс. рублей, фактические бюджетные расходы в 2020 году – 13,7 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 1(13,7/13,7).

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 1 (1/1).

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2020 года является высокой.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 87,5 процента от общего количества показателей, с объемом средств 100 процентов, предусмотренных программой, – программа считается эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы на текущий финансовый год и на весь период действия нет.

Управляющий делами

Администрации города                                                                      Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий программы и об исполнении

плана реализации программы за 2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено программой на 2020 год реализации (тыс. руб.) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. руб.) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | феде-ральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники | всего | феде-ральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе» | 2 001,4 | - | - | 13,7 | 1 987,7 | 2 001,4 | - | - | 13,7 | 1 987,7 |  |
| 1. | ОМ. Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов |  | сокращение объемов потребления энергоресурсов, оплачиваемых из бюджета города |  |  |  | 2 001,4 | - | - | 13,7 | 1 987,7 | 2 001,4 | - | - | 13,7 | 1 987,7 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.1. | М. Замена электросчётчиков и трансформатора тока, ламп накаливания и других неэффективных элементов системы освещения, в том числе светильников на энергосберегающие | Проведение инвентаризации ламп накаливания с последующей их заменой на энергосберегающие приборы в муниципальных учреждениях | обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | произведена замена 126 ед. ламп накаливания на энергосберегающие (светодиодные) | январь 2020 | декабрь 2020 | 129,8 | - | - | 13,7 | 116,1 | 129,8 | - | - | 13,7 | 116,1 |  |
| 1.2. | М. Приобретение энергосберегающего оборудования, материалов и других неэффективных элементов систем освещения для бюджетных учреждений | Приобретение и установка энергосберегающего оборудования | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | произведена замена двух ед. энергоемкого оборудования: аппарат СРАР для реабилитации новорожденных; система фототерапии BILISOFT. Приобретено новое медицинское оборудование: аквадистиллятор Liston A 1210 электрический – 2 ед., монитор прикроватный модели PVM с принадлежностями, система фототерапии BiliSoft с принадлежностями. Произвели замену счетчиков воды СВК-32 «НОРМА-ИС» (г. С-Питер) – 4 ед., «Бетар» СГВ (СХВ) 15 – 3 ед. | январь 2020 | декабрь 2020 | 1 871,6 | - | - | - | 1 871,6 | 1 871,6 | - | - | - | 1 871,6 |  |
| Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде» | 3 452,4 | - | - | - | 3 452,4 | 3 452,4 | - | - | - | 3 452,4 |  |
| 2. | ОМ. Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов в многоквартирных жилых домах |  | способствует более эффективному использованию энергоресурсов потребителями |  | январь 2019 | декабрь 2019 | 3 452,4 | - | - | - | 3 452,4 | 3 452,4 | - | - | - | 3 452,4 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.1. | М. Утепление фасадов, кровли, перекрытий подвалов, замена оконных заполнений в местах общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту | Проведение осенне-зимних осмотров жилищного фонда; составление организационно-технических мероприятий по выполнению ремонтных работ по подготовке к осенне-зимнему периоду; выявление процента износа домов | снижение расходов на тепловую энергию | по решению собственников жилья выполнены работы: утепление фасада 40 кв. м замена 34 оконных пакетов на энергосберегающие, утепление 25 деревянных дверей, произведена герметизация тепловых швов 585 погонных метров, тепловая изоляция 250 погонных метров разводящих трубопроводов разводки системы отопления, ремонт 1 990,7 кв. м кровли, в результате чего произошло снижение расходов на тепловую энергию | январь 2019 | декабрь 2019 | 3 096,4 | - | - | - | 3 096,4 | 3 096,4 | - | - | - | 3 096,4 |  |
| 2.2. | М. Внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии многоквартирными домами в части автоматизации индивидуальных тепловых пунктов | Завершение электромонтажных работ по установке приборов учета тепловой энергии | снижение расходов на тепловую энергию и снижение потребляемой электроэнергии оборудованием | выполнена поверка 12 узлов учета тепловой энергии (далее – УУТЭ), и текущий и ремонт 6 ед. УУТЭ | январь 2019 | декабрь 2019 | 260,0 | - | - | - | 260,0 | 260,0 | - | - | - | 260,0 |  |
| 2.3. | М. Установка энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения или присутствия человека в местах общего пользования многоквартирных домов | Выполнение капитального ремонта систем освещения мест общего пользования с установкой современных средств автоматизированной системы освещения | снижение потребляемой электроэнергии оборудованием | выполнена замена 72 ед. лам накаливания на современные энергосберегающие лампы. Произведена установка 76 ед. диодных прожекторов, 34 ед. фотореле и 70 ед. датчиков движения | январь 2019 | декабрь 2019 | 96,0 | - | - | - | 96,0 | 96,0 | - | - | - | 96,0 |  |
| Подпрограмма № 3 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения и газоснабжения» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1. | ОМ. Строительство и реконструкция объектов газоснабжения | Повышение надежности предоставления услуг газоснабжения населению | снижение надежности предоставления услуг газоснабжения населению |  | январь 2019 | декабрь 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 3.1.1. | М. Предоставление необходимых документов в составе заявки на участие в Программе газификации Ростовской области | Повышение уровня газификация города | разработка проектно-сметной документации на строительство | в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 21.01.2015 № 31 «О Порядке формирования и реализации Программы газификации Ростовской области» направлены заявки в министерство промышленности и энергетики Ростовской области, ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» о включения объектов газификации в проект плана первоочередных мероприятий строительства газопроводов на 2020 и последующие годы за счёт кредитования ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» | январь 2019 | декабрь 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Итого по программе |  |  |  |  |  | 5 453,8 | - | - | 13,7 | 5 440,1 | 5 453,8 | - | - | 13,7 | 5 440,1 |  |
|  |  | Управление образования Администрации города Новошахтинска |  |  |  |  | 13,7 | - | - | 13,7 | - | 13,7 | - | - | 13,7 | - |  |
|  |  | Администрация города, ее отраслевые (функциональные) органы; муниципальные учреждения |  |  |  |  | 1 987,7 | - | - | - | 1 987,7 | 1 987,7 | - | - | - | 1 987,7 |  |
|  |  | Управляющие компании; обслуживающие организации; товарищества собственников жилья; жилищно-строите-льные кооперативы; собственники многоквартирных домов |  |  |  |  | 3 452,4 | - | - | - | 3 452,4 | 3 452,4 | - | - | - | 3 452,4 |  |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию программы

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы | Объем ассигнований | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой на весь период реализации | предусмотрено программой на 2020 год реализации | уточненный план ассигнований на 2020 год | исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | федеральный бюд-жет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 32 601,9 | – | – | 20 294,5 | 12 307,4 | 5 453,8 | – | – | 13,7 | 5 440,1 | 5 453,8 | – | – | 13,7 | 5 440,1 | 5 453,8 | – | – | 13,7 | 5 440,1 |  |
| 1.1. | Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе» | 4 136,5 | – | – | 132,3 | 4 004,2 | 2 001,4 | – | – | 13,7 | 1 987,7 | 2 001,4 | – | – | 13,7 | 1987,7 | 2 001,4 | – | – | 13,7 | 1 987,7 |  |
| 1.2. | Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде» | 8 303,2 | – | – | – | 8 303,2 | 3 452,4 | – | – | – | 3 452,4 | 3 452,4 | – | – | – | 3 452,4 | 3 452,4 | – | – | – | 3 452,4 |  |
| 1.3. | Подпрограмма № 3 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения и газоснабжения» | 20 162,2 | – | – | 20 162,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей программы, подпрограммы программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа города Новошахтинска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 1. | Доля объемов энергоресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями города | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме потребляемых энергоресурсов | процент | 100 | 85 | 100 | Все многоквартирные дома города, имеющие техническую возможность, оборудованы коллективными приборами учета. В ряде случаев приборы учета были установлены за счет ресурсов снабжающих организаций с (последующим погашением их стоимости) |
| 3. | Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения | км | 1,5 | 1,0 | 1,0 |  |
| 4. | Уровень газификации населения города | процент | 76,4 | 68,8 | 76,4 | В связи с отсутствием технической возможности из-за загруженности ГРС «Новошахтинск» |
| 2. Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе» |
| 5. | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями (далее – МБУ) | кВт/ч на 1 человека населения | 104,3 | 103,7 | 102,1 | В связи с приостановкой деятельности и переводом в дистанционный формат муниципальных образовательных учреждений города из-за распространения COVID-19 |
| 6. | Удельная величина потребления тепловой энергии МБУ | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,18 | 0,18 | 0,18 |  |
| 7. | Удельная величина потребления горячей воды МБУ | куб. метров на 1 человека населения | 0,11 | 0,12 | 0,10 | В связи с приостановкой деятельности и переводом в дистанционный формат муниципальных образовательных учреждений города из-за распространения COVID-19 |
| 8. | Удельная величина потребления холодной воды МБУ | куб. метров на 1 человека населения | 1,75 | 1,73 | 1,69 | В связи с приостановкой деятельности и переводом в дистанционный формат муниципальных образовательных учреждений города из-за распространения COVID-19 |
| 9. | Удельная величина потребления природного газа МБУ | куб. метров на 1 человека населения | 5,72 | 5,73 | 5,73 | . |
| 3. Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде» |
| 10. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрической энергии) в многоквартирных домах | кВт/ч на 1 проживающего | 595,1 | 595,05 | 595,1 | В связи с введением временных ограничительных мер по предотвращению распространения на территории Ростовской области новой коронавирусной инфекции |
| 11. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (тепловой энергии) в многоквартирных домах | Гкал на 1 кв. м общей площади | 0,12 | 0,12 | 0,11 | В связи с отключением от теплоснабжения ветхих и аварийных 12 домов и переходом на самоотопление одного дома |
| 12. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (горячей воды) в многоквартирных домах | куб. м на 1 проживающего | - | - | - |  |
| 13. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (холодной воды) в многоквартирных домах | куб. м на 1 проживающего | 15,3 | 15,31 | 15,3 | В связи с уменьшением проживающих в многоквартирных домах |
| 14. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (природного газа) в многоквартирных домах | куб. м на 1 проживающего | 604,8 | 604,9 | 604,7 | Количество потребленного природного газа снижено в связи с изменением климатических условий (повышение температуры) |
| 4. Подпрограмма № 3 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения и газоснабжения» |
| 15. | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения | шт. | 100 | 100 | 100 |  |
| 16. | Протяженность газовых сетей | км | 615,9 | 632,8 | 615,9 | В Программу газификации Ростовской области на 2020 год новые объекты не были включены |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов