Приложение

к постановлению

Администрации города

от 10.02.2023  № 114

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение к постановлению Администрации города от 05.12.2018 № 1212 «Об утверждении

муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и

обеспечение доступным и комфортным жильем жителей»

1. Таблицы № 9-10 подраздела «Приоритеты и цели политики в сфере жилищного строительства» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«Таблица № 9

ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных МКД, признанных аварийными после 2017 года и расселяемых в 2023 году без финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения (квартал, год) | Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД (квартал, год) | Источник финансирования сноса | Число жите-лей, всего (чел.) | Число жителей, планируемых к переселению, (чел.) | Общая площадь жилых помещений МКД (кв. м) | Количество расселяемых жилых помещений (единица) | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) | Стоимость переселения граждан (рубль) | Планируемое использование земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муници-пальная собственность |  | частная собственность | муни-ципаль-ная собст-вен-ность |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств бюджета города |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Либкнехта, 9 | 136 | 21.02.2019 | IV 2023 | IV 2024 | бюджет города | 25 | 25 | 286,0 | 6 | 6 | - | 286,0 | 286,0 | - | 14 542 242,00 | 13 247 982,46 | 1 294 259,54 | жилищное строительство |
| 2. | ул. Кузнецкая, 33 | 1117 | 31.10.2019 | IV 2023 | IV 2024 | бюджет города | 38 | 38 | 649,0 | 16 | 16 | - | 649,0 | 649,0 | - | 32 821 738,50 | 29 900 603,78 | 2 921 134,72 | жилищное строитель-ство |
| 3. | ул. Ленинградская, 38 | 1339 | 26.12.2019 | IV 2023 | IV 2024 | бюджет города | 25 | 25 | 645,00 | 16 | 15 | 1 | 645,0 | 614,2 | 30,8 | 32 796 315,00 | 29 877 442,97 | 2 918 872,04 | жилищное строитель-ство |
| Итого по городу Новошахтинску − 3 |  |  |  |  |  | 88 | 88 | 1 580,0 | 38 | 37 | 1 | 1 580,0 | 1 549,2 | 30,8 | 80 160 295,50 | 73 026 029,21 | 7 134 266,29 |  |

Таблица 10

ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных МКД, расселяемых после 2023 года

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Число жите-лей, всего (чел.) | Число жителей, планируемых к переселению (чел.) | Общая площадь жилых помещений МКД (кв. м) | Количество расселяемых жилых помещений (единица) | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) | Стоимость переселения граждан (рубль) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муници-пальная собствен-ность |  | частная собствен-ность | муни-ципаль-ная собствен-ность |  |  |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств бюджета города |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Садовая, 37 | 343 | 15.05.2020 | 20 | 20 | 309,0 | 7 | 7 | – | 309,0 | 309,0 | ‒ | 21 318 528,00 | 19 421 179,01 | 1 897 348,99 |  |
| 2. | ул. Коперника, 23 | 343 | 15.05.2020 | 46 | 46 | 507,10 | 16 | 15 | 1 | 507,10 | 479,9 | 27,2 | 34 985 843,20 | 31 872 103,16 | 3 113 740,04 |  |
| 3. | ул. Пирогова, 44-а | 478 | 19.06.2020 | 14 | 14 | 536,7 | 16 | 16 | – | 536,7 | 536,7 | – | 37 028 006,40 | 33 732 513,83 | 3 295 492,57 |  |
| 4. | ул. Пирогова, 44 | 761 | 18.09.2020 | 12 | 12 | 603,6 | 13 | 12 | 1 | 603,6 | 563,2 | 40,4 | 41 643 571,20 | 37 937 293,36 | 3 706 277,84 |  |
| 5. | ул. Коперника, 25 | 942 | 13.11.2020 | 16 | 16 | 524,8 | 16 | 16 | – | 524,8 | 524,8 | ‒ | 36 207 001,60 | 32 984 578,46 | 3 222 423,14 |  |
| 6. | ул. Линейная, 30 | 942 | 13.11.2020 | 12 | 12 | 624,7 | 12 | 12 | – | 624,7 | 624,7 | – | 43 099 302,40 | 39 263 464,49 | 3 835 837,91 |  |
| 7. | ул. Пирогова, д. 55 | 637 | 18.06.2021 | 11 | 11 | 373,8 | 8 | 8 | – | 373,8 | 373,8 | – | 25 789 209,60 | 23 493 969,95 | 2 295 239,65 |  |
| 8. | ул. Линейная, д. 23 | 905 | 02.09.2021 | 11 | 11 | 396,0 | 8 | 7 | 1 | 396,0 | 350,1 | 45,9 | 27 320 832,00 | 24 889 277,95 | 2 431 554,05 |  |
| 9. | ул. Рабоче-Крестьянская, д. 38 | 905 | 02.09.2021 | 13 | 13 | 370,0 | 8 | 7 | 1 | 370,0 | 321,3 | 48,7 | 25 527 040,00 | 23 255 133,44 | 2 271 906,56 |  |
| 10. | ул. Челюскина, д. 15 | 1402 | 24.12.2021 | 5 | 5 | 164,2 | 4 | 2 | 2 | 164,2 | 93,1 | 71,1 | 11 328 486,40 | 10 320 251,11 | 1 008 235,29 |  |
| 11. | ул. Гайдара, д. 9 | 376 | 07.04.2022 | 18 | 18 | 530,7 | 8 | 8 | – | 530,7 | 530,7 | – | 36 614 054,40 | 33 355 403,56 | 3 258 650,84 |  |
| 12. | ул. Транспортная, д. 1-а | 376 | 07.04.2022 | 2 | 2 | 49,9 | 2 | 2 | – | 49,9 | 49,9 | – | 3 442 700,80 | 3 136 300,43 | 306 400,37 |  |
| 13. | ул. Гайдара, д. 10 | 587 | 27.05.2022 | 12 | 12 | 329,2 | 7 | 7 | – | 329,2 | 329,2 | – | 22 712 166,40 | 20 690 783,59 | 2 021 382,81 |  |
| 14. | ул. Расковой, д. 22 | 587 | 27.05.2022 | 18 | 18 | 591,9 | 12 | 11 | 1 | 591,9 | 533,5 | 58,4 | 40 836 364,80 | 37 201 928,33 | 3 634 436,47 |  |
| 15. | ул. Парковая, д. 18 | 925 | 12.08.2022 | 20 | 20 | 636,5 | 16 | 16 | – | 636,5 | 636,5 | – | 43 913 408,00 | 40 005 114,69 | 3 908 293,31 |  |
| 16. | ул. Розы Люксембург, д. 4 | 925 | 12.08.2022 | 1 | 1 | 367,0 | 1 | 1 | – | 45,4 | 45,4 | – | 3 132 236,80 | 2 853 467,72 | 278 769,08 |  |
| 17. | ул. Алексеева, д. 10 | 925 | 12.08.2022 | 13 | 13 | 343,7 | 10 | 9 | 1 | 343,7 | 278,2 | 65,5 | 23 712 550,40 | 21 602 133,41 | 2 110 416,99 |  |
| 18. | ул. Пичугина, д. 24 | 925 | 12.08.2022 | 8 | 8 | 436,3 | 8 | 8 | – | 436,3 | 436,3 | – | 30 101 209,60 | 27 422 201,95 | 2 679 007,65 |  |
| 19. | ул. Либкнехта, д. 7 | 1036 | 09.09.2022 | 7 | 7 | 223,6 | 4 | 4 | – | 223,6 | 223,6 | – | 15 426 611,20 | 14 053 642,80 | 1 372 968,40 |  |
| 20. | ул. Тельмана, д. 24 | 1036 | 09.09.2022 | 3 | 3 | 149,2 | 3 | 3 | – | 149,2 | 149,2 | – | 10 293 606,40 | 9 377 475,43 | 916 130,97 |  |
| 21. | ул. Конноармейская, д. 1 | 1260 | 07.11.2022 | 3 | 3 | 374,4 | 3 | 3 | – | 138,9 | 138,9 | – | 9 582 988,80 | 8 730 102,80 | 852 886,00 |  |
| 22. | ул. Карла Маркса, д. 41 | 1260 | 07.11.2022 | 6 | 6 | 285,1 | 6 | 6 | – | 285,1 | 285,1 | – | 19 669 619,20 | 17 919 023,09 | 1 750 596,11 |  |
| 23. | ул. Нахимова, д. 16 | 1260 | 07.11.2022 | 11 | 11 | 613,8 | 11 | 11 | – | 613,8 | 613,8 | – | 42 347 289,60 | 38 578 380,83 | 3 768 908,77 |  |
| 24. | ул. Нахимова, д. 20 | 1476 | 29.12.2022 | 17 | 17 | 671,2 | 12 | 12 | – | 671,2 | 671,2 | – | 46 307 430,40 | 42 186 069,09 | 4 121 361,31 |  |
| 25. | ул. Нахимова, д. 24 | 1476 | 29.12.2022 | 12 | 12 | 367,2 | 8 | 8 | – | 367,2 | 367,2 | – | 25 333 862,40 | 23 079 148,65 | 2 254 713,75 |  |
| 26. | ул. Нахимова, д. 29 | 1476 | 29.12.2022 | 21 | 21 | 522,4 | 13 | 13 | – | 522,4 | 522,4 | – | 36 041 420,80 | 32 833 734,35 | 3 207 686,45 |  |
| 27. | ул. Карла Маркса, д. 39 | 1476 | 29.12.2022 | 7 | 7 | 367,1 | 6 | 6 | – | 367,1 | 367,1 | – | 25 326 963,20 | 23 072 863,48 | 2 254 099,72 |  |
| 28. | ул. Горняцкая, д. 7 | 1476 | 29.12.2022 | 7 | 7 | 264,6 | 4 | 4 | – | 264,6 | 264,6 | – | 18 255 283,20 | 16 630 563,00 | 1 624 720,20 |  |
| 29. | ул. Пирогова, д. 51 | 1476 | 29.12.2022 | 3 | 3 | 82,0 | 3 | 3 | – | 82,0 | 82,0 | – | 5 657 344,00 | 5 153 840,38 | 503 503,62 |  |
| 30. | ул. Кузнецкая, д. 21 | 1476 | 29.12.2022 | 14 | – | 548,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |
| Итого по г. Новошахтинску – 30 домов |  |  | 349 | 349 | 12 164,5 | 245 | 237 | 8 | 11 058,6 | 10 701,4 | 357,2 | 762 954 931,20 | 695 051 942,32 | 67 902 988,88 | ». |

2. Приложение № 2 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Срок | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Связь с показателями программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа-ции | окончания реализа-ции |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» |
|  | Цель подпрограммы № 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий граждан, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» |
| 1.1. | Задача 1 подпрограммы № 1 «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан» |
| 1.1.1. | Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий и исполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | Управление жилищной политики Администрации города | 2019 | 2030 | Улучшение жилищных условий жителей города | Ухудшение условий проживания жителей города | Влияет на показатели 1, 2, 3, 4, 5 приложения № 1 к настоящей программе |
| 1) | мероприятие. Обеспечение жильем молодых семей | управление жилищной политики Администрации города | 2019 | 2030 | увеличение количества молодых семей, обеспеченных жильем | рост количества молодых семей, не имеющих собственного жилья | влияет на показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6 приложения № 1 к настоящей программе |
| 2) | мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | управление жилищной политики Администрации города | 2019 | 2030 | создание условий для комфортного проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | отсутствие благоустроенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | влияет на показатели 1, 2, 3, 4, 5 , 7, 8 приложения № 1 к настоящей программе |
| 3) | мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | управление жилищной политики Администрации города | 2019 | 2030 | увеличение количества ветеранов и инвалидов, обеспеченных жильем | отсутствие благоустроенного жилья у ветеранов и инвалидов | влияет на показатели 1, 2, 3, 4, 7, 8 приложения № 1 к настоящей программе |
| 4) | мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов | управление жилищной политики Администрации города | 2019 | 2030 | создание комфортных условий для проживания семей, в составе которых имеется трое и более детей-близнецов | отсутствие благоустроенных жилых помещений для семей, в составе которых имеется трое и более детей-близнецов | влияет на показатели 1, 2, 3, 4 приложения № 1 к настоящей программе |
| 5) | мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей | управление жилищной политики Администрации города | 2019 | 2030 | создание комфортных условий для проживания семей, в составе которых имеется десять и более несовершеннолетних детей | отсутствие благоустроенных жилых помещений для многодетных семей, в составе которых имеется десять и более несовершеннолетних детей | влияет на показатели 1, 2, 3, 4 приложения № 1 к настоящей программе |
| 1.2. | Задача 2 подпрограммы № 1 «Обеспечение строительства жилых домов, а также обеспечение строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры проектно-сметной документацией» |
| 1.2.1. | Основное мероприятие. Разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД) на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2019 | 2030 | Наличие разработанной ПСД с получением положительного заключения экспертизы для дальнейшего строительства и реконструкции инженерной инфраструктуры | Отсутствие ПСД на строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры | Влияет на показатель 9 приложения № 1 к настоящей программе |
| 1) | мероприятие. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2019 | 2020 | качественное улучшение услуг по водоснабжению и водоотведению для населения | непредоставление услуги централизованного водоснабжения и водоотведения для населения | влияет на показатель 9 приложения № 1 к настоящей программе |
| 2) | мероприятие. Строительство канализационных сетей, водоотведение дождевых вод | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2020 | 2021 | качественное улучшение услуг по водоотведению для населения | непредоставление услуги централизованного водоотведения для населения | влияет на показатель 9 приложения № 1 к настоящей программе |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда» |
|  | Цель подпрограммы № 2 «Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан» |
| 2.1. | Задача 1 подпрограммы № 2 «Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда» |
| 2.1.1. | Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | Управление жилищной политики Администрации города | 2019 | 2030 | Улучшение жилищных условий жителей города, проживающих в аварийном жилье | Ухудшение условий для проживания граждан | Влияет на показатели 1, 10, 11, 12 приложения № 1 к настоящей программе |
| 1) | приоритетное мероприятие. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными | управление жилищной политики Администрации города | 2019 | 2030 | уменьшение количества непригодных для проживания, аварийных и подлежащих сносу домов; создание комфортных условий для проживания граждан | проживание граждан в непригодных для проживания, аварийных и подлежащих сносу жилых помещениях | влияет на показатели 1, 10, 11, 12 приложения № 1 к настоящей программе |
| 2) | мероприятие. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными | управление жилищной политики Администрации города | 2019 | 2030 | уменьшение количества непригодных для проживания, аварийных и подлежащих сносу домов; создание комфортных условий для проживания граждан | проживание граждан в непригодных для проживания, аварийных и подлежащих сносу жилых помещениях | влияет на показатели 1, 10, 11, 12 приложения № 1 к настоящей программе |
| 2.2. | Задача 2 подпрограммы № 2 «Снос ветхих, аварийных домов и утилизация сооружений» |
| 2.2.1. | Основное мероприятие. Сокращение количества ветхого и аварийного жилого, а также нежилого фонда | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2019 | 2030 | Уменьшение количества ветхих и аварийных жилых и нежилых зданий | Увеличение количества ветхих и аварийных домов, ухудшение условий для проживания граждан | Влияет на показатель 2 приложения № 1 к настоящей программе |
| 1) | мероприятие. Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также домов, ставших в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2019 | 2030 | уменьшение количества ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидированных шахтах ОАО «Ростовуголь» непригодным для проживания по критериям безопасности | увеличение количества ветхих жилых домов, ухудшение условий для проживания граждан | влияет на показатель 2 приложения № 1 к настоящей программе |
| 2) | мероприятие. Снос ветхого и аварийного нежилого фонда | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2019 | 2030 | уменьшение количества ветхих и аварийных зданий и помещений, не предназначенных для проживания | увеличение количества ветхих и аварийных нежилых помещений, ухудшение условий для проживания граждан | влияет на показатель 2 приложения № 1 к настоящей программе |
| 2.3. | Задача 3 подпрограммы № 2 «Оказание содействия гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья» |
| 2.3.1. | Основное мероприятие. Обеспечение безопасных условий проживания граждан, подлежащих переселению из ветхого жилья | Управление жилищной политики Администрации города | 2022 | 2024 | Обеспечение безопасных условий для проживания граждан, переселяемых из ветхого жилья | Отсутствие безопасных условий для проживания граждан, переселяемых из ветхого жилья | Влияет на показатели 1, 13 приложения № 1 к настоящей программе |
| 1) | мероприятие. Оказание содействия гражданам в переселении из жилья, ставшего ветхим в результате ведения горных работ ликвидированными угольными шахтами и непригодным для проживания по критериям безопасности | управление жилищной политики Администрации города | 2022 | 2024 | уменьшение количества граждан, проживающих в домах, ставших в результате ведения горных работ на ликвидированных шахтах ОАО «Ростовуголь» непригодными для проживания по критериям безопасности | увеличение количества граждан, проживающих в домах, ставших в результате ведения горных работ на ликвидированных шахтах ОАО «Ростовуголь» непригодными для проживания по критериям безопасности | влияет на показатели 1, 13 приложения № 1 к настоящей программе |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» |
|  | Цель подпрограммы № 3 «Обеспечение эффективной деятельности в сфере капитального строительства» |
| 3.1. | Задача 1 подпрограммы № 3 «Надежное функционирование и динамичное развитие сферы капитального строительства, позволяющее сформировать безопасную, благоустроенную и стимулирующую среду жизнедеятельности населения» |
| 3.1.1. | Основное мероприятие. Управление в сфере капитального строительства | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2019 | 2030 | Повышение эффективности расходования бюджетных средств, размещение заказов для муниципальных нужд, исполнение муниципальных функций в целях реализации полномочий Администрации города в сфере капитального строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности | Неэффективное расходование бюджетных средств, неисполнение возложенных функций в сфере капитального строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности | Влияет на показатель 14 приложения № 1 к настоящей программе |

Управляющий делами

Администрации города                                               Ю.А. Лубенцов».

Заместитель Главы Администрации города

по строительству, жилищным вопросам и

земельно-имущественным отношениям                                                                                                            О.А. Маловичко