Приложение

к постановлению

Администрации города

от 07.07.2023 № 679

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение к постановлению Администрации города от 07.12.2018 № 1240 «Об утверждении муниципальной программы

города Новошахтинска «Развитие транспортной системы»

 1. В паспорте муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» пункт «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Ресурсное обеспечение программы | – общий объем средств, необходимых для финансирования программы в 2019 – 2030 годах, составляет всего 2 775 595,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:2019 год – 141 908,7 тыс. руб.;2020 год – 122 373,8 тыс. руб.; 2021 год – 335 578,7 тыс. руб.;2022 год – 354 845,1 тыс. руб.;2023 год – 182 927,9 тыс. руб.;2024 год – 249 225,8 тыс. руб.;2025 год – 164 739,4 тыс. руб.;2026 год – 319 959,5 тыс. руб.; 2027 год – 226 009,2 тыс. руб.;2028 год – 226 009,2 тыс. руб.;2029 год – 226 009,2 тыс. руб.;2030 год – 226 009,2 тыс. руб.;средства федерального бюджета – 205 133,2 тыс. руб., в том числе по годам:2019 год – 67 830,9 тыс. руб.;2020 год – 41 499,2 тыс. руб.;2021 год – 95 803,1 тыс. руб.;2022 год – 0,0 тыс. руб.;2023 год – 0,0 тыс. руб.;2024 год – 0,0 тыс. руб.;2025 год – 0,0 тыс. руб.;2026 год – 0,0 тыс. руб.;2027 год – 0,0 тыс. руб.;2028 год – 0,0 тыс. руб.;2029 год – 0,0 тыс. руб.;2030 год – 0,0 тыс. руб.;средства областного бюджета – 1 632 392,0 тыс. руб., в том числе по годам:2019 год – 53 290,3 тыс. руб.;2020 год – 7 615,3 тыс. руб.;2021 год – 143 315,1 тыс. руб.;2022 год – 253 442,1 тыс. руб.;2023 год – 82 558,2 тыс. руб.;2024 год – 168 537,6 тыс. руб.;2025 год – 82 642,2 тыс. руб.;2026 год – 242 606,8 тыс. руб.;2027 год – 149 596,1 тыс. руб.;2028 год – 149 596,1 тыс. руб.;2029 год – 149 596,1 тыс. руб.;2030 год – 149 596,1 тыс. руб.;средства бюджета города – 938 070,5 тыс. руб., в том числе по годам:2019 год – 20 787,5 тыс. руб.;2020 год – 73 259,3 тыс. руб.; 2021 год – 96 460,5 тыс. руб.;2022 год – 101 403,0 тыс. руб.;2023 год – 100 369,7 тыс. руб.;2024 год – 80 688,2 тыс. руб.;2025 год – 82 097,2 тыс. руб.;2026 год – 77 352,7 тыс. руб.;2027 год – 76 413,1 тыс. руб.;2028 год – 76 413,1 тыс. руб.;2029 год – 76 413,1 тыс. руб.;2030 год – 76 413,1 тыс. руб.» |

 2. В паспорте подпрограммы № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города»:

 1) пункт «Целевые показатели подпрограммы № 1» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Целевые показатели подпрограммы № 1 | – объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения;обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения;разработка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы»  |

 2) пункт «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1 | – общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 1 в 2019 – 2030 годах, составляет всего 2 082 147,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 1:2019 год – 121 661,2 тыс. руб.;2020 год – 66 537,3 тыс. руб.;2021 год – 261 149,3 тыс. руб.;2022 год – 272 549,7 тыс. руб.;2023 год – 106 461,3 тыс. руб.;2024 год – 188 608,2 тыс. руб.;2025 год – 101 477,1 тыс. руб.;2026 год – 267 901,0 тыс. руб.;2027 год – 173 950,7 тыс. руб.;2028 год – 173 950,7 тыс. руб.;2029 год – 173 950,7 тыс. руб.;2030 год – 173 950,7 тыс. руб.;средства федерального бюджета – 205 133,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 67 830,9 тыс. руб.;2020 год – 41 499,2 тыс. руб.;2021 год – 95 803,1 тыс. руб.;2022 год – 0,0 тыс. руб.;2023 год – 0,0 тыс. руб.;2024 год – 0,0 тыс. руб.;2025 год – 0,0 тыс. руб.;2026 год – 0,0 тыс. руб.;2027 год – 0,0 тыс. руб.;2028 год – 0,0 тыс. руб.;2029 год – 0,0 тыс. руб.;2030 год – 0,0 тыс. руб.;средства областного бюджета – 1 632 392,0 тыс. руб., в том числе по годам:2019 год – 53 290,3 тыс. руб.;2020 год – 7 615,3 тыс. руб.;2021 год – 143 315,1 тыс. руб.;2022 год – 253 442,1 тыс. руб.;2023 год – 82 558,2 тыс. руб.;2024 год – 168 537,6 тыс. руб.;2025 год – 82 642,2 тыс. руб.;2026 год – 242 606,8 тыс. руб.;2027 год – 149 596,1 тыс. руб.;2028 год – 149 596,1 тыс. руб.;2029 год – 149 596,1 тыс. руб.;2030 год – 149 596,1 тыс. руб.;средства бюджета города – 244 622,7 тыс. руб., в том числе по годам:2019 год – 540,0 тыс. руб.;2020 год – 17 422,8 тыс. руб.; 2021 год – 22 031,1 тыс. руб.; 2022 год – 19 107,6 тыс. руб.;2023 год – 23 903,1 тыс. руб.;2024 год – 20 070,6 тыс. руб.;2025 год – 18 834,9 тыс. руб.;2026 год – 25 294,2 тыс. руб.;2027 год – 24 354,6 тыс. руб.;2028 год – 24 354,6 тыс. руб.;2029 год – 24 354,6 тыс. руб.;2030 год – 24 354,6 тыс. руб.» |

 3. В паспорте подпрограммы № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» пункт «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2 | – общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 2 в 2019 – 2030 годах, составляет всего 693 447,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 2:2019 год – 20 247,5 тыс. руб.;2020 год – 55 836,5 тыс. руб.;2021 год – 74 429,4 тыс. руб.;2022 год – 82 295,4 тыс. руб.;2023 год – 76 466,6 тыс. руб.;2024 год – 60 617,6 тыс. руб.;2025 год – 63 262,3 тыс. руб.;2026 год – 52 058,5 тыс. руб.;2027 год – 52 058,5 тыс. руб.;2028 год – 52 058,5 тыс. руб.;2029 год – 52 058,5 тыс. руб.;2030 год – 52 058,5 тыс. руб.» |

4. Приложение № 1 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы»

СВЕДЕНИЯ
о показателях программы, подпрограмм программы и их значениях

| №п/п | Показатель (наименование) | Вид показателя | Единица измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017год | 2018 год | 2019год | 2020год | 2021 год | 2022 год | 2023год | 2024год | 2025год | 2026 год | 2027год | 2028год | 2029год | 2030год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» |
| 1.  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | статистический | процент | 56,0 | 51,6 | 49,3 | 47,7 | 46,1 | 46,7 | 41,2 | 40,7  | 40,2 | 36,0 | 34,0 | 32,0 | 31,0 | 30,0 |
| 2. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения | ведомственный | число погибших | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - |
| Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» |
| 3. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения  | ведомственный | км\* | - | - | 4,8 | - | 1,8 | 3,63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | ведомственный | км | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 |
| 5. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения  | ведомственный | км\* | 2,9 | - | - | 1,7 | - | - | - | 6,1 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Разработка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы  | ведомственный | шт. | - | - | - | - | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения  | ведомственный | км\* | - | - | - | - | - | - | 1,6 | - | 5,0 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» |
| 8. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 пострадавших | ведомственный | число погибших  | 12,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | - |

\* Плановые значения показателя будут уточнены по мере выделения средств.

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов».

 5. Приложение № 2 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2
к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы»

ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы

| № п/п | Наименование основногомероприятия, приоритетногомероприятия, мероприятияподпрограммы | Соисполнитель, участник,ответственный за исполнение основного мероприятия,приоритетного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Срок | Ожидаемыйрезультат(краткое описание) | Последствиянереализацииосновного мероприятия,приоритетныхмероприятий имероприятийпрограммы | Связь с показателями программы(подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» |
| Цель подпрограммы № 1 «Развитие современной и эффективной дорожной инфраструктуры» |
| 1. | Задача 1 подпрограммы № 1 «Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения города Новошахтинска» |
| 1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства | МКУ «УГХ»  | 2019 | 2030 | Развитие сети автомобильных дорог | Ухудшение нормативного состояния инфраструктуры города | Влияет на показатели 1 и 3 приложения № 1 |
| 1.1.1. | Приоритетное мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | МКУ «УГХ»;ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску | 2022 | 2030 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям | Отсутствие развития инфраструктуры города | Влияет на показатели 1 и 3 приложения № 1 |
| 1.1.2. | Приоритетное мероприятие. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | МКУ «УГХ»;ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску | 2019 | 2030 | Сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования соответствующих нормативным требованиям  | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям | Влияет на показатели 1, 3 и 5, 7 приложения № 1 |
| 1.1.3. | Мероприятие. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | МКУ «УГХ»;ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску | 2023 | 2030 | Сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования соответствующих нормативным требованиям  | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям | Влияет на показатели 1, 3 и 5, 7 приложения № 1 |
| 1.1.4. | Мероприятие. Содержание, освещение автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | МКУ «УГХ»  | 2019 | 2030 | Поддержание качества автомобильных дорог в нормативном состоянии | Ухудшение технического состояния автомобильных дорог, увеличение аварийности на автомобильных дорогах города | Влияет на показатели 1, 2, 4 приложения № 1 |
| 1.1.5. | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4 «Дон» – Новошахтинск – гр. с Украиной» до ш. Соколовская в городе Новошахтинске Ростовской области» | МКУ «УГХ» | 2020 | 2021 | Повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Снижение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Влияет на показатели 1, 6 приложения № 1 |
| 1.1.6. | Мероприятие. Разработка про-ектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги поселка Соколово-Кундрюченский (ул. Лаптевых, ул. Антипова) города Новошахтинска Ростовской области» | МКУ «УГХ» | 2021 | 2023 | Повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Снижение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Влияет на показатели 1, 6 приложения № 1 |
| 1.1.7. | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на линии наружного освещения | МКУ «УГХ» | 2022 | 2023 | Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах | Увеличение аварийности на автомобильных дорогах города  | Влияет на показатель 5 приложения № 1 |
| Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» |
| Цель подпрограммы № 2 «Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» |
| 2. | Задача 1 подпрограммы № 2 «Осуществление комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети в городе»  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети | МКУ «УГХ»  | 2019 | 2030 | Повышение уровня организации и безопасности дорожного движения  | Снижение уровня организации дорожного движения и повышение уровня аварийноопасности  | Влияет на показатель 8 приложения № 1 |
| 2.1.1. | Мероприятие. Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий | МКУ «УГХ»  | 2019 | 2030 | Повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Снижение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорож- но-транспортных происшествий | Влияет на показатель 8 приложения № 1 |
| 2.1.2. | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог | МКУ «УГХ»  | 2019 | 2030 | Повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Снижение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Влияет на показатель 8 приложения № 1 |
| 2.1.3. | Мероприятие. Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения | МКУ «УГХ»  | 2019 | 2030 | Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети | Снижение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети | Влияет на показатель 8 приложения № 1 |
| 2.1.4. | Мероприятие. Разработка и утверждение проектов организации дорожного движения  | МКУ «УГХ» | 2020 | 2020 | Повышение уровня организации и безопасности дорожного движения  | Снижение уровня организации дорожного движения и повышение уровня аварийноопасности  | Влияет на показатель 8 приложения № 1 |

Управляющий делами Администрации города Ю.А. Лубенцов».

6. Приложение № 3 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3

к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы»

ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства,
реконструкции и капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности города

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеинвестиционногопроекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Номер и дата положительного заключениягосударственной (негосударственной) экспертизы | Источникифинансирования | Объем расходов,всего(тыс. руб.) | В том числе по годам реализации программы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» | МКУ «УГХ» | Х | Всего | 810 551,0 | 75 368,2 | 46 110,6 | 217 974,2 | 256 418,4 | 44 439,6 | 170 240,0 | - | - | - | - | - | - |
| бюджет города | 6 467,2 | 75,8 | 46,4 | 1 221,9 | 2 976,3 | 444,4 | 1 702,4 | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 205 133,2 | 67 830,9 | 41 499,2 | 95 803,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 598 950,6 | 7 461,5 | 4 565,0 | 120 949,2 | 253 442,1 | 43 995,2 | 168 537,6 | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» |
| 2. | Реконструкция проспекта Ленина с прилегающей территорией в г. Новошахтинске Ростовской области | МКУ «УГХ» | 61-1-5-0634-12от 29.10.2012 | Всего | 207 873,2 | - | - | 207 873,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет города | 1 120,8 | - | - | 1 120,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 95 803,1 | - | - | 95 803,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет  | 110 949,3 | - | - | 110 949,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Реконструкция межпоселковой автомобильной дороги от ж/д переезда «29 км» до 2-го отделения ЗАО «Пригородное» в г. Новошахтинске Ростовской области | МКУ «УГХ» | 61-1-5-0843-12от 14.12.2012 | Всего | 75 368,2 | 75 368,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет города | 75,8 | 75,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 67 830,9 | 67 830,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет  | 7 461,5 | 7 461,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Реконструкция автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4 «Дон» – Новошахтинск – гр. с Украиной до ш. Соколовская в городе Новошахтинске Ростовской области» | МКУ «УГХ» | 61-1-1-3-028058-2021 | Всего | 266 519,3 | - | - | 10 100,9 | 256 418,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет города | 3 077,4 | - | - | 101,1 | 2 976,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет  | 263 442,0 | - | - | 9 999,9 | 253 442,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Молодогвардейцев в городе Новошахтинске Ростовской области | МКУ «УГХ» | 61-1-1-3-003721-2018от 30.10.2018 | Всего | 46 110,6 | - | 46 110,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет города | 46,4 | - | 46,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 41 499,2 | - | 41 499,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет  | 4 565,0 | - | 4 565,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Капитальный ремонт автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4 «Дон» – Новошахтинск – гр. с Украиной» до ж/д переезда «29 км» (ул. Грессовская, ул. Либкнехта, ул. Карла Маркса, ул. Ермака, ул. Разина) города Новошахтинска Ростовской области | МКУ «УГХ» | 61-1-1-3-021659-2019от 19.08.2019 | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет города | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | «Реконструкция автомобильной дороги поселка Соколово-Кундрюнчен-ский (ул. Лаптевых, ул. Антипова) города Новошахтинска Ростовской области» | МКУ «УГХ» |  | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет города | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленинградской (от ж/д переезда «29 км» до ул. 4-ой Пятилетки) в г. Новошахтинске | МКУ «УГХ» |  | Всего | 50 000,0 | - | - | - | - | - | 50 000,0 | - | - | - | - | - | - |
| бюджет города | 500,0 | - | - | - | - | - | 500,0 | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 49 500,0 | - | - | - | - | - | 49 500,0 | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | «Капитальный ремонт автомобильной дороги от ул. Советской Конституции до х. Ильичевка (ул. Мичурина, ул. Гришина, ул. Мира) города Новошахтинска Ростовской области» | МКУ «УГХ» | 61-1-1-3-021909-2019от 20.08.2019повторная государственная экспертиза 61-1-1-2-074609-2022 от 21.10.2022 | Всего | 164 679,6 | - | - | - | - | 44 439,6 | 120 240,0 | - | - | - | - | - | - |
| бюджет города | 1 646,8 | - | - | - | - | 444,4 | 1 202,4 | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 163 032,8 | - | - | - | - | 43 995,2 | 119 037,6 | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Объекты капитального строительства и реконструкции | МКУ «УГХ» | Х | Всего | 549 760,8 | 75 368,2 | - | 217 974,2 | 256 418,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет города | 4 274,0 | 75,8 | - | 1 221,9 | 2 976,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 163 634,0 | 67 830,9 | - | 95 803,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет  | 381 852,8 | 7 461,5 | - | 120 949,2 | 253 442,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Объекты капитального ремонта | МКУ «УГХ» | Х | Всего | 260 790,2 | - | 46 110,6 | - | - | 44 439,6 | 170 240,0 | - | - | - | - | - | - |
| бюджет города | 2 193,2 | - | 46,4 | - | - | 444,4 | 1 702,4 | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 41 499,2 | - | 41 499,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет  | 217 097,8 | - | 4 565,0 | - | - | 43 995,2 | 168 537,6 | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов».

7. Приложение № 4 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4

к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы»

РАСХОДЫ

бюджета города на реализацию программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетнойклассификации | Объем расходов, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации программы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» | Всего, в томчисле: | Х | Х | Х | Х | 2 775 595,7 | 141 908,7 | 122 373,8 | 335 578,7 | 354 845,1 | 182 927,9 | 249 225,8 | 164 739,4 | 319 959,5 | 226 009,2 | 226 009,2 | 226 009,2 | 226 009,2 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» | МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | 2 082 147,9 | 121 661,2 | 66 537,3 | 261 149,3 | 272 549,7 | 106 461,3 | 188 608,2 | 101 477,1 | 267 901,0 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 |
| Основное мероприятие. Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства | МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | 2 082 147,9 | 121 661,2 | 66 537,3 | 261 149,3 | 272 549,7 | 106 461,3 | 188 608,2 | 101 477,1 | 267 901,0 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 |
| Приоритетное мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | МКУ «УГХ»;ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску | 902902902902 | 0409040904090409 | 641R153930641R15393064101S347064101S3480 | 410410410410 | 75 368,2207 873,21 477,7266 519,5 | 75 368,21 477,7- | --- | -207 873,210 101,1 | --256 418,4 | -- | --  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Приоритетное мероприятие. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | МКУ «УГХ»;ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску | 902902 | 04090409 | 641R153930641R1S4800 | 240240 | 46 110,6392 475,2 | -- | 46 110,6- | - | --- | --44 439,6 | --170 608,2 | --83 477,1 | --93 950,3 | -- | -- | -- | -- |
| Мероприятие. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | МКУ «УГХ»;ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску | 902 | 0409 | 64101S3 | 510 | 39 105,2 | - | - | - | - | 39 105,2 | - | - |  | - | - | - | - |
| Мероприятие. Содержание, освещение автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | МКУ «УГХ» | 902902 | 04090409 | 64101S35106410124020 | 240240 | 810 774,6222 246,0 | 44 815,3- | 17 314,4 | 10 423,320 582,8 | -16 131,3 | -18 000,0 | -18 000,0 | -18 000,0 | 151 107,222 843,5 | 151 107,222 843,5 | 151 107,222 843,5 | 151 107,222 843,5 | 151 107,222 843,5 |
| Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4 «Дон» – Новошахтинск – гр. с Украиной» до ш. Соколовская в городе Новошахтинске Ростовской области» | МКУ «УГХ» | 902902 | 04090409 | 64101S34706410123420 | 410410 | 15 250,131,1 | -- | 3 081,231,1 | 12 168,9- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги поселка Соколово-Кундрю-ченский (ул. Лаптевых, ул. Антипова) города Новошахтинска Ростовской области» | МКУ «УГХ» | 902 | 0409 | 6410123420 | 414 | 4 916,5 |  |  |  |  | 4 916,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на линии наружного освещения | МКУ «УГХ» | 902 | 0409 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» | МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | 693 447,8 | 20 247,5 | 55 836,5 | 74 429,4 | 82 295,4 | 76 466,6 | 60 617,6 | 63 262,3 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 |
| Основное мероприятие. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети | МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | 693 447,8 | 20 247,5 | 55 836,5 | 74 429,4 | 82 295,4 | 76 466,6 | 60 617,6 | 63 262,3 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 |
| Мероприятие. Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транс-портных происшествий | МКУ «УГХ» | 902902902 | 040904090409 | 642012341064201234206420123410 | 240410410 | 670 942,61 347,20,2 | 14 499,3-- | 49 496,3-- | 72 737,0-- | 79 311,51 347,20,2 | 75 067,1 | 59 817,6 | 62 462,3 | 51 510,3 | 51 510,3 | 51 510,3 | 51 510,3 | 51 510,3 |
| Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог | МКУ «УГХ» | 902902902902 | 0409040904090409 | 6420123410642012341064201234206420123420 | 240410410240 | 4 000,01 200,05 573,52 469,7  | 4 000,01 200,0-- | --4 503,6761,0 | --1 069,9222,7 | ---886,5 | ---599,5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Мероприятие. Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения | МКУ«УГХ» | 902902 | 04090409 | 64201234106420123440 | 240240 | 548,26 686,4 | 548,2- | -395,6 | -399,8 | -750,0 | -800,0 | -800,0 | -800,0 | -548,2 | -548,2 | -548,2 | -548,2 | -548,2 |
| Мероприятие. Разработка и утверждение проектов организации дорожного движения  | МКУ «УГХ» | 902 | 0409 | 6420123450 | 240 | 680,0 | - | 680,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Управляющий делами Администрации города Ю.А. Лубенцов».

8. Приложение № 5 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 5
к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы»

РАСХОДЫ
бюджета города, федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, номер и наименование подпрограммы  | Источники финансирования | Объем расходов,всего(тыс. руб.) | В том числе по годам реализации программы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» | Всего | 2 775 595,7 | 141 908,7 | 122 373,8 | 335 578,7 | 354 845,1 | 182 927,9 | 249 225,8 | 164 739,4 | 319 959,5 | 226 009,2 | 226 009,2 | 226 009,2 | 226 009,2 |
| бюджет города | 938 070,5 | 20 787,5 | 73 259,3 | 96 460,5 | 101 403,0 | 100 369,7 | 80 688,2 | 82 097,2 | 77 352,7 | 76 413,1 | 76 413,1 | 76 413,1 | 76 413,1 |
| федеральный бюджет | 205 133,2 | 67 830,9 | 41 499,2 |  95 803,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 1 632 392,0 | 53 290,3 | 7 615,3 | 143 315,1 | 253 442,1 | 82 558,2 | 168 537,6 | 82 642,2 | 242 606,8 | 149 596,1 | 149 596,1 | 149 596,1 | 149 596,1 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» | Всего | 2 082 147,9 | 121 661,2 | 66 537,3 | 261 149,3 | 272 549,7 | 106 461,3 | 188 608,2 | 101 477,1 | 267 901,0 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 |
| бюджет города | 244 622,7 | 540,0 | 17 422,8 | 22 031,1 | 19 107,6 | 23 903,1 | 20 070,6 | 18 834,9 | 25 294,2 | 24 354,6 | 24 354,6 | 24 354,6 | 24 354,6 |
| федеральный бюджет | 205 133,2 | 67 830,9 | 41 499,2 | 95 803,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 1 632 392,0 | 53 290,3 | 7 615,3 | 143 315,1 | 253 442,1 | 82 558,2 | 168 537,6 | 82 642,2 | 242 606,8 | 149 596,1 | 149 596,1 | 149 596,1 | 149 596,1 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территориигорода» | Всего | 693 447,8 | 20 247,5 | 55 836,5 | 74 429,4 | 82 295,4 | 76 466,6 | 60 617,6 | 63 262,3 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 |
| бюджет города | 693 447,8 | 20 247,5 | 55 836,5 | 74 429,4 | 82 295,4 | 76 466,6 | 60 617,6 | 63 262,3 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов».

 9. Приложение № 6 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 6
к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы»

СУБСИДИИ,

получаемые для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий

органов местного самоуправления по вопросам местного значения

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование субсидии | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| всего | в том числе: | всего | в том числе: | в том числе: |
| за счет средств бюджета города | за счет средств област-ного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств Фонда рефор-мирования жилищно-комму-нального хозяйства | за счет средств бюджета города | за счет средств област-ного бюджета | за счет средств федераль-ного бюджета | за счет средств Фонда рефор-мирования жилищно-комму-нального хозяйства | всего | за счет средств бюджета города | за счет средств област-ного бюд-жета | за счет средств феде-раль-ного бюд-жета | за счет средств Фонда рефор-мирования жилищно-комму-нального хозяйства |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 38 952,6 | 389,6 | 38 563,0 | - | - | - | - | - | - | - | 83 477,1 | 834,9 | 82 642,2 | - | - |
| 2. | Субсидия на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 3. | Субсидия на разработку проектной документации на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 4. | Субсидия на капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | 44 439,6 | 444,4 | 43 995,2 | - | - | 170 240,0 | 1 702,4 | 168 537,6 | - | - |  | - | - | - | - |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов».

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов