Приложение

к постановлению

Администрации города

от 18.03.2024 № 272

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение к постановлению Администрации города от 07.12.2018 № 1240 «Об утверждении муниципальной программы

города Новошахтинска «Развитие транспортной системы»

1. В паспорте муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» пункт «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Ресурсное обеспечение программы | – общий объем средств, необходимых для финансирования программы в  2019 – 2030 годах, составляет всего 2 947 021,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:  2019 год – 141 908,7 тыс. руб.;  2020 год – 122 373,8 тыс. руб.;  2021 год – 335 578,7 тыс. руб.;  2022 год – 35 4 845,1 тыс. руб.;  2023 год – 187 378,7 тыс. руб.;  2024 год – 429 020,3тыс. руб.;  2025 год – 281 228,0 тыс. руб.;  2026 год – 190 651,8 тыс. руб.;  2027 год – 226 009,2 тыс. руб.;  2028 год – 226 009,2 тыс. руб.;  2029 год – 226 009,2 тыс. руб.;  2030 год – 226 009,2 тыс. руб.;  средства федерального бюджета – 205 133,2 тыс. руб., в том числе по годам:  2019 год – 67 830,9 тыс. руб.;  2020 год – 41 499,2 тыс. руб.;  2021 год – 95 803,1 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.;  2024 год – 0,0 тыс. руб.;  2025 год – 0,0 тыс. руб.;  2026 год – 0,0 тыс. руб.;  2027 год – 0,0 тыс. руб.;  2028 год – 0,0 тыс. руб.;  2029 год – 0,0 тыс. руб.;  2030 год – 0,0 тыс. руб.;  средства областного бюджета – 1 720 251,7 тыс. руб., в том числе по годам:  2019 год – 53 290,3 тыс. руб.;  2020 год – 7 615,3 тыс. руб.;  2021 год – 143 315,1 тыс. руб.;  2022 год – 253 442,1 тыс. руб.;  2023 год – 81 307,5 тыс. руб.;  2024 год – 303 621,7 тыс. руб.;  2025 год – 186 264,6 тыс. руб.;  2026 год – 93 010,7 тыс. руб.;  2027 год – 149 596,1 тыс. руб.;  2028 год – 149 596,1 тыс. руб.;  2029 год – 149 596,1 тыс. руб.;  2030 год – 149 596,1 тыс. руб.;  средства бюджета города – 1 021 637,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2019 год – 20 787,5 тыс. руб.;  2020 год – 73 259,3 тыс. руб.;  2021 год – 96 460,5 тыс. руб.;  2022 год – 101 403,0 тыс. руб.;  2023 год – 106 071,2 тыс. руб.;  2024 год – 125 398,6 тыс. руб.;  2025 год – 94 963,4 тыс. руб.;  2026 год – 97 641,1 тыс. руб.;  2027 год – 76 413,1 тыс. руб.;  2028 год – 76 413,1 тыс. руб.;  2029 год – 76 413,1 тыс. руб.;  2030 год – 76 413,1 тыс. руб. | ». |

2. В паспорте подпрограммы № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города»:

1) пункт «Целевые показатели подпрограммы № 1» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Целевые  показатели подпрограммы № 1 | – объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения;  обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;  прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения;  разработка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы | »; |

2) пункт «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Ресурсное  обеспечение  подпрограммы № 1 | – общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 1 в 2019 – 2030 годах, составляет всего 2 165 042,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 1:  2019 год – 121 661,2 тыс. руб.;  2020 год – 66 537,3 тыс. руб.;  2021 год – 261 149,3 тыс. руб.;  2022 год – 272 549,7 тыс. руб.;  2023 год – 104 999,3 тыс. руб.;  2024 год – 324 541,5 тыс. руб.;  2025 год – 205 998,7 тыс. руб.;  2026 год – 111 802,7 тыс. руб.;  2027 год – 173 950,7 тыс. руб.;  2028 год – 173 950,7 тыс. руб.;  2029 год – 173 950,7 тыс. руб.;  2030 год – 173 950,7 тыс. руб.;  средства федерального бюджета – 205 133,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 67 830,9 тыс. руб.;  2020 год – 41 499,2 тыс. руб.;  2021 год – 95 803,1 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.;  2024 год – 0,0 тыс. руб.;  2025 год – 0,0 тыс. руб.;  2026 год – 0,0 тыс. руб.;  2027 год – 0,0 тыс. руб.;  2028 год – 0,0 тыс. руб.;  2029 год – 0,0 тыс. руб.;  2030 год – 0,0 тыс. руб.;  средства областного бюджета – 1 720 251,7 тыс. руб., в том числе по годам:  2019 год – 53 290,3 тыс. руб.;  2020 год – 7 615,3 тыс. руб.;  2021 год – 143 315,1 тыс. руб.;  2022 год – 253 442,1 тыс. руб.;  2023 год – 81 307,5 тыс. руб.;  2024 год – 303 621,7 тыс. руб.;  2025 год – 186 264,6 тыс. руб.;  2026 год – 93 010,7 тыс. руб.;  2027 год – 149 596,1 тыс. руб.;  2028 год – 149 596,1 тыс. руб.;  2029 год – 149 596,1 тыс. руб.;  2030 год – 149 596,1 тыс. руб.;  средства бюджета города – 239 657,6 тыс. руб., в том числе по годам:  2019 год – 540,0 тыс. руб.;  2020 год – 17 422,8 тыс. руб.;  2021 год – 22 031,1 тыс. руб.;  2022 год – 19 107,6 тыс. руб.;  2023 год – 23 691,8 тыс. руб.;  2024 год – 20 919,8 тыс. руб.;  2025 год – 19 734,1 тыс. руб.;  2026 год – 18 792,0 тыс. руб.;  2027 год – 24 354,6 тыс. руб.;  2028 год – 24 354,6 тыс. руб.;  2029 год – 24 354,6 тыс. руб.;  2030 год – 24 354,6 тыс. руб. | ». |

3. В паспорте подпрограммы № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» пункт «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Ресурсное  обеспечение  подпрограммы № 2 | – общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 2 в 2019 – 2030 годах, составляет всего 781 979,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 2:  2019 год – 20 247,5 тыс. руб.;  2020 год – 55 836,5 тыс. руб.;  2021 год – 74 429,4 тыс. руб.;  2022 год – 82 295,4 тыс. руб.;  2023 год – 82 379,4 тыс. руб.;  2024 год – 104 478,8 тыс. руб.;  2025 год – 75 229,3 тыс. руб.;  2026 год – 78 849,1 тыс. руб.;  2027 год – 52 058,5 тыс. руб.;  2028 год – 52 058,5 тыс. руб.;  2029 год – 52 058,5 тыс. руб.;  2030 год – 52 058,5 тыс. руб. | ». |

4. Приложение № 1 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1  
к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы»

СВЕДЕНИЯ  
о показателях программы, подпрограмм программы и их значениях

| №  п/п | Показатель  (наименование) | Вид  показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017  год | 2018 год | 2019  год | 2020  год | 2021 год | 2022 год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026 год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | статистический | процент | 56,0 | 51,6 | 49,3 | 47,7 | 46,1 | 46,7 | 24,8 | 24,7 | 24,6 | 24,5 | 24,4 | 24,3 | 24,2 | 24,1 |
| 2. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения | ведомственный | число  погибших | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - |
| Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | ведомственный | км\* | - | - | 4,8 | - | 1,8 | 3,63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | ведомственный | км | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 |
| 5. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,  в результате капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | ведомственный | км\* | 2,9 | - | - | 1,7 | - | - | - | 2,5 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Разработка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы | ведомственный | шт. | - | - | - | - | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион-ным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | ведомственный | км\* | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 10,1 | 11,9 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 пострадавших | ведомственный | число погибших | 12,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | - |

\* Плановые значения показателя будут уточнены по мере выделения средств.

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов».

5. Приложение № 2 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2  
к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы»

ПЕРЕЧЕНЬ  
подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы

| № п/п | Наименование основного  мероприятия,  приоритетного  мероприятия, мероприятия  подпрограммы | Соисполнитель, участник,  ответственный за  исполнение основного  мероприятия,  приоритетного  мероприятия, мероприятия подпрограммы | Срок | | Ожидаемый  результат  (краткое описание) | Последствия  нереализации  основного мероприятия,  приоритетных  мероприятий и  мероприятий  программы | Связь с  показателями  программы  (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» | | | | | | | |
| Цель подпрограммы № 1 «Развитие современной и эффективной дорожной инфраструктуры» | | | | | | | |
| 1. | Задача 1 подпрограммы № 1 «Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения города Новошахтинска» | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства | МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | Развитие сети автомобиль-ных дорог | Ухудшение нормативного состояния инфраструктуры города | Влияет на показатели 1 и 3 приложения  № 1 |
| 1.1.1. | Приоритетное мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | МКУ «УГХ»;  ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску | 2022 | 2030 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям | Отсутствие развития инфраструктуры города | Влияет на показатели 1 и 3 приложения  № 1 |
| 1.1.2. | Приоритетное мероприятие. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений  на них | МКУ «УГХ»;  ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску | 2019 | 2030 | Сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования соответствующих нормативным требованиям | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям | Влияет на показатели 1, 3 и 5, 7 приложения № 1 |
| 1.1.3. | Мероприятие. Ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | МКУ «УГХ»;  ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску | 2023 | 2030 | Сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования соответствующих нормативным требованиям | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям | Влияет на показатели 1, 3, 5, 7 приложения № 1 |
| 1.1.4. | Мероприятие. Содержание, освещение автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений  на них | МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | Поддержание качества автомобильных дорог в нормативном состоянии | Ухудшение технического состояния автомобильных дорог, увеличение аварийности на автомобильных дорогах города | Влияет на показатели 1, 2, 4 приложения  № 1 |
| 1.1.5. | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4 «Дон» – Ново-шахтинск – гр. с Украиной» до ш. Соколовская в городе Новошахтинске Ростовской области» | МКУ «УГХ» | 2020 | 2021 | Повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Снижение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Влияет на показатели 1, 6 приложения № 1 |
| 1.1.6. | Мероприятие. Разработка про-ектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги поселка Соколово-Кундрюченский (ул. Лаптевых, ул. Антипова) города Новошахтинска Росто-вской области» | МКУ «УГХ» | 2021 | 2023 | Повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Снижение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Влияет на показатели 1, 6 приложения № 1 |
| 1.1.7. | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на линии наружного освещения | МКУ «УГХ» | 2022 | 2023 | Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах | Увеличение аварийности на автомобильных дорогах города | Влияет на показатель 5 приложения № 1 |
| Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» | | | | | | | |
| Цель подпрограммы № 2 «Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» | | | | | | | |
| 2. | Задача 1 подпрограммы № 2 «Осуществление комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети в городе» | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие. Совершенствование организа-ции дорожного движения на улично-дорожной сети | МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | Повышение уровня организации и безопасности дорожного движения | Снижение уровня организации дорожного движения и повышение уровня аварийной опасности | Влияет на показатель 8 приложения № 1 |
| 2.1.1. | Мероприятие. Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий | МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | Повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Снижение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Влияет на показатель 8 приложения № 1 |
| 2.1.2. | Мероприятие. Разработка про-ектно-сметной документации на строительство, реконстру-кцию и капитальный ремонт автомобильных дорог | МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | Повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Снижение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Влияет на показатель 8 приложения № 1 |
| 2.1.3. | Мероприятие. Содержание и ремонт технических средств организации дорожного дви-жения | МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети | Снижение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети | Влияет на показатель 8 приложения № 1 |
| 2.1.4. | Мероприятие. Разработка и утверждение проектов организации дорожного движения | МКУ «УГХ» | 2020 | 2020 | Повышение уровня организации и безопасности дорожного движения | Снижение уровня организации дорожного движения и повышение уровня аварийной опасности | Влияет на показатель 8 приложения № 1 |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов».

6. Приложение № 3 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3  
к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы»

ПЕРЕЧЕНЬ  
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства,   
реконструкции и капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности города

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  инвестиционного  проекта | Ответственный исполнитель, со-исполнитель, участник | Номер и дата положительно-го заключения  государственной (негосударственной) экспертизы | Источники финансирования | Объем расхо-  дов,  всего  (тыс.  руб.) | В том числе по годам реализации программы | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие тра-нспортной системы» | МКУ «УГХ» | Х | Всего | 848 348,9 | 75 368,2 | 46 110,6 | 217 974,2 | 256 418,4 | 43 361,2 | 115 166,0 | - | 93 950,3 | - | - | - | - |
| бюджет  города | 6 856,1 | 75,8 | 46,4 | 1 221,9 | 2 976,3 | 444,4 | 1 151,7 | - | 939,6 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 205 133,2 | 67 830,9 | 41 499,2 | 95 803,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 636 359,6 | 7 461,5 | 4 565,0 | 120 949,2 | 253 442,1 | 42 916,8 | 114 014,3 | - | 93 010,7 | - | - | - | - |
| внебюджетные источни-ки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Реконструкция проспекта Ленина с прилегающей территорией в г. Новошахтинске Ростовской области | МКУ «УГХ» | 61-1-5-0634-12  от 29.10.2012 | Всего | 207 873,2 | - | - | 207 873,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет  города | 1 120,8 | - | - | 1 120,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 95 803,1 | - | - | 95 803,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 110 949,3 | - | - | 110 949,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Реконструкция межпоселковой автомобильной дороги от ж/д переезда «29 км» до 2-го от-деления ЗАО «Пригородное» в г. Новошахтинске Ростовской области | МКУ «УГХ» | 61-1-5-0843-12  от 14.12.2012 | Всего | 75 368,2 | 75 368,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет  города | 75,8 | 75,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 67 830,9 | 67 830,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 7 461,5 | 7 461,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Реконструкция автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4 «Дон» – Новошахтинск –  гр. с Украиной до ш. Соколовская в городе Новошахтинске Ростовской области» | МКУ «УГХ» | 61-1-1-3-028058-2021 от 31.05.2021 | Всего | 266 519,3 | - | - | 10 100,9 | 256 418,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет города | 3 077,4 | - | - | 101,1 | 2 976,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 263 442,0 | - | - | 9 999,9 | 253 442,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Молодо-гвардейцев в городе Новошахтинске Ростовской области | МКУ «УГХ» | 61-1-1-3-003721-2018  от 30.10.2018 | Всего | 46 110,6 | - | 46 110,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет города | 46,4 | - | 46,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 41 499,2 | - | 41 499,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 4 565,0 | - | 4 565,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Капитальный ремонт автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4 «Дон» – Новошахтинск – гр. с Украиной» до ж/д пе-реезда «29 км» (ул. Грессовская, ул. Ли-бкнехта, ул. Ка-рла Маркса,  ул. Ермака, ул. Разина) города Новошахтинска Ростовской области | МКУ «УГХ» | 61-1-1-3-021659-2019  от 19.08.2019  повторная государственная экспертиза 61-1-1-3-014792-2023 от 27.03.2023 | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет города | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | «Реконструкция автомобильной дороги поселка Соколово-Кундрю-нченский  (ул. Лаптевых, ул. Антипова) города Новошахтинска Ростовской области» | МКУ «УГХ» | 61-1-1-3-035729-2023 от 26.06.2023 | Всего | 93 950,3 | - | - | - | - | - | - | - | 93 950,3 | - | - | - | - |
| бюджет  города | 939,6 | - | - | - | - | - | - | - | 939,6 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 93 010,7 | - | - | - | - | - | - | - | 93 010,7 | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленинградской (от ж/д переезда «29 км» до ул. 4-ая Пятилетка) в г. Новошахтинске | МКУ «УГХ» |  | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет  города | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | «Капитальный ремонт автомобильной дороги от ул. Советской Конституции до  х. Ильичевка (ул. Мичурина, ул. Гришина,  ул. Мира) города Новошахтинска Ростовской области» | МКУ «УГХ» | 61-1-1-3-021909-2019  от 20.08.2019  повторная государственная экспертиза 61-1-1-2-074609-2022 от 21.10.2022 | Всего | 158 527,2 | - | - | - | - | 43 361,2 | 115 166,0 | - | - | - | - | - | - |
| бюджет  города | 1 596,1 | - | - | - | - | 444,4 | 1 151,7 | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 156 931,1 | - | - | - | - | 42 916,8 | 114 014,3 | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Объекты капитального строительства и реконструкции | МКУ «УГХ» | Х | Всего | 643 711,1 | 75 368,2 | - | 217 974,2 | 256 418,4 | - | - | - | 93 950,3 | - | - | - | - |
| бюджет  города | 5 213,6 | 75,8 | - | 1 221,9 | 2 976,3 | - | - | - | 939,6 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 163 634,0 | 67 830,9 | - | 95 803,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной  бюджет | 474 863,5 | 7 461,5 | - | 120 949,2 | 253 442,1 | - | - | - | 93 010,7 | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Объекты капитального ремонта | МКУ «УГХ» | Х | Всего | 204 637,8 | - | 46 110,6 | - | - | 43 361,2 | 115 166,0 | - | - | - | - | - | - |
| бюджет  города | 1 642,5 | - | 46,4 | - | - | 444,4 | 1 151,7 | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 41 499,2 | - | 41 499,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 161 496,1 | - | 4 565,0 | - | - | 42 916,8 | 114 014,3 | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов».

7. Приложение № 4 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4

к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы»

РАСХОДЫ

бюджета города на реализацию программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и  наименование программы,  подпрограммы программы,  основного  мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответствен-ный  исполнитель,  соисполнители,  участники | Код бюджетной  классификации | | | | Объем расходов, всего  (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации программы | | | | | | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» | Всего, в том  числе: | Х | Х | Х | Х | 2 947 021,9 | 141 908,7 | 122 373,8 | 335 578,7 | 354 845,1 | 187 378,7 | 429 020,3 | 281 228,0 | 190 651,8 | 226 009,2 | 226 009,2 | 226 009,2 | 226 009,2 |
| Подпрограмма  № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» | МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | 2 165 042,5 | 121 661,2 | 66 537,3 | 261 149,3 | 272 549,7 | 104 999,3 | 324 541,5 | 205 998,7 | 111 802,7 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 |
| Основное мероприятие. Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства | МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | 2 165 042,5 | 121 661,2 | 66 537,3 | 261 149,3 | 272 549,7 | 104 999,3 | 324 541,5 | 205 998,7 | 111 802,7 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 |
| Приоритетное мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | МКУ «УГХ»;  ОГИБДД Отдела МВД России по г. Но-вошахтинску | 902  902  902  902  902 | 0409  0409  0409  0409  0409 | 641R153930  641R153930  64101S3470  64101S3480  641R1S4800 | 410  410  410  410  410 | 75 368,2  207 873,2  1 477,7  266 519,5  93 950,3 | 75 368,2  -  1 477,7  -  - | -  -  -  -  - | -  207 873,2  -  10 101,1  - | -  -  -  256 418,4  - | -  -  -  -  - | -  -  -  -  - | -  -  -  -  - | -  -  -  -  93 950,3 | -  -  -  -  - | -  -  -  -  - | -  -  -  -  - | -  -  -  -  - |
| Приоритетное мероприятие. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | МКУ «УГХ»;  ОГИБДД Отдела МВД России по г. Но-вошахтинску | 902  902 | 0409  0409 | 641R153930  641R1S4800 | 240  240 | 46 110,6  242 004,4 | -  - | 46 110,6  - | -  - | -  - | -  43 361,2 | -  115 166,0 | -  83 477,2 | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |
| Мероприятие. Ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | МКУ «УГХ»;  ОГИБДД Отдела МВД России по г. Но-вошахтинску | 902 | 0409 | 64101S3510 | 240 | 334 972,7 | - | - | - | - | 38 780,5 | 191 523,1 | 104 669,1 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие.  Содержание, ос-вещение автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | МКУ «УГХ» | 902  902  902 | 0409  0409  0409 | 64101S3510  6410124020  6410124020 | 240  240  850 | 810 774,6  216 890,8  10,0 | 44 815,3  -  - | -  17 314,4  - | 10 423,3  20 582,8  - | -  16 131,3  - | -  17 931,1  10,0 | -  17 852,4  - | -  17 852,4  - | -  17 852,4  - | 151 107,2  22 843,5  - | 151 107,2  22 843,5  - | 151 107,2  22 843,5  - | 151 107,2  22 843,5  - |
| Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4 «Дон» – Новошахтинск – гр. с Украиной» до ш. Соколовская в городе Новошахтинске Ростовской области» | МКУ «УГХ» | 902  902 | 0409  0409 | 64101S3470  6410123420 | 410  410 | 15 250,1  31,1 | -  - | 3 081,2  31,1 | 12 168,9  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |
| Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги поселка Соколово-Кундрю-ченский (ул. Ла-птевых, ул. Антипова) города Новошахтинска Ростовской области» | МКУ «УГХ» | 902 | 0409 | 6410123420 | 410 | 4 916,5 | - | - | - | - | 4 916,5 | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на линии наружного освещения | МКУ «УГХ» | 902 | 0409 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма  № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» | МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | 781 979,4 | 20 247,5 | 55 836,5 | 74 429,4 | 82 295,4 | 82 379,4 | 104 478,8 | 75 229,3 | 78 849,1 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 |
| Основное мероприятие. Совершенствование организации до-рожного движения на улично-дорожной сети | МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | 781 979,4 | 20 247,5 | 55 836,5 | 74 429,4 | 82 295,4 | 82 379,4 | 104 478,8 | 75 229,3 | 78 849,1 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 |
| Мероприятие. Выполнение до-рожных работ, направленных на повышение безопасности доро-жного движения на участках концентрации дорожно-транс-портных происшествий | МКУ «УГХ» | 902  902  902 | 0409  0409  0409 | 6420123410  6420123420  6420123410 | 240  410  410 | 747 832,8  1 347,2  0,2 | 14 499,3  -  - | 49 496,3  -  - | 72 737,0  -  - | 79 311,5  1 347,2  0,2 | 81 029,9  -  - | 99 865,6  -  - | 70 616,1  -  - | 74 235,9  -  - | 51 510,3  -  - | 51 510,3  -  - | 51 510,3  -  - | 51 510,3  -  - |
| Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог | МКУ «УГХ» | 902  902  902  902 | 0409  0409  0409  0409 | 6420123410  6420123410  6420123420  6420123420 | 240  410  410  240 | 4 000,0  1 200,0  5 573,5  12 459,7 | 4 000,0  1 200,0  -  - | -  -  4 503,6  761,0 | -  -  1 069,9  222,7 | -  -  -  886,5 | -  -  -  599,5 | -  -  -  3 330,0 | -  -  -  3 330,0 | -  -  -  3 330,0 | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - |
| Мероприятие. Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения | МКУ  «УГХ» | 902  902 | 0409  0409 | 6420123410  6420123440 | 240  240 | 548,2  8 337,8 | 548,2  - | -  395,6 | -  399,8 | -  750,0 | -  750,0 | -  1 283,2 | -  1 283,2 | -  1 283,2 | -  548,2 | -  548,2 | -  548,2 | -  548,2 |
| Мероприятие. Разработка и утверждение проектов организации дорожного движения | МКУ «УГХ» | 902 | 0409 | 6420123450 | 240 | 680,0 | - | 680,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов».

8. Приложение № 5 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 5  
к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы»

РАСХОДЫ  
бюджета города, федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  программы,  номер и  наименование  подпрограммы | Источники  финансирования | Объем  расходов,  всего  (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации программы | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» | Всего | 2 947 021,9 | 141 908,7 | 122 373,8 | 335 578,7 | 354 845,1 | 187 378,7 | 429 020,3 | 281 228,0 | 190 651,8 | 226 009,2 | 226 009,2 | 226 009,2 | 226 009,2 |
| бюджет  города | 1 021 637,0 | 20 787,5 | 73 259,3 | 96 460,5 | 101 403,0 | 106 071,2 | 125 398,6 | 94 963,4 | 97 641,1 | 76 413,1 | 76 413,1 | 76 413,1 | 76 413,1 |
| федеральный  бюджет | 205 133,2 | 67 830,9 | 41 499,2 | 95 803,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной  бюджет | 1 720 251,7 | 53 290,3 | 7 615,3 | 143 315,1 | 253 442,1 | 81 307,5 | 303 621,7 | 186 264,6 | 93 010,7 | 149 596,1 | 149 596,1 | 149 596,1 | 149 596,1 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» | Всего | 2 165 042,5 | 121 661,2 | 66 537,3 | 261 149,3 | 272 549,7 | 104 999,3 | 324 541,5 | 205 998,7 | 111 802,7 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 |
| бюджет  города | 239 657,6 | 540,0 | 17 422,8 | 22 031,1 | 19 107,6 | 23 691,8 | 20 919,8 | 19 734,1 | 18 792,0 | 24 354,6 | 24 354,6 | 24 354,6 | 24 354,6 |
| федеральный  бюджет | 205 133,2 | 67 830,9 | 41 499,2 | 95 803,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной  бюджет | 1 720 251,7 | 53 290,3 | 7 615,3 | 143 315,1 | 253 442,1 | 81 307,5 | 303 621,7 | 186 264,6 | 93 010,7 | 149 596,1 | 149 596,1 | 149 596,1 | 149 596,1 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории  города» | Всего | 781 979,4 | 20 247,5 | 55 836,5 | 74 429,4 | 82 295,4 | 82 379,4 | 104 478,8 | 75 229,3 | 78 849,1 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 |
| бюджет города | 781 979,4 | 20 247,5 | 55 836,5 | 74 429,4 | 82 295,4 | 82 379,4 | 104 478,8 | 75 229,3 | 78 849,1 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 |
| федеральный  бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Областной  бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов».

9. Приложение № 6 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 6  
к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы»

СУБСИДИИ,

получаемые для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий

органов местного самоуправления по вопросам местного значения

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  субсидии | 2023 год | | | | | 2024 год | | | | | 2025 год | | | | | 2026 год | | | | |
| всего | в том числе: | | | | всего | в том числе: | | | | в том числе: | | | | | в том числе: | | | | |
| за счет средств бюджета города | за счет средств област-ного  бюджета | за счет средств федераль-ного бюджета | за счет средств Фонда рефор-мирования жи-лищно-комму-нального хо-зяйства | за счет средств бюджета города | за счет средств областного бю-джета | за счет средств федераль-ного бюджета | за счет средств Фонда рефор-мирования жилищ-но-ком-муналь-ного хозяйства | всего | за счет средств бюджета го-рода | за счет средств  областного бюджета | за счет средств федераль-ного бюд-жета | за счет средств Фонда рефор-мирования жи-лищно-коммунального хо-зяйства | всего | за счет средств бюджета го-рода | за счет средств  област-ного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств Фонда рефор-мирования жилищ-но-ком-муналь-ного хозяйства |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Субсидия на ремонт  и содержание ав-томобильных дорог общего пользования местного значения | 38 780,5 | 389,8 | 38 390,7 | - | - | 191 523,1 | 1 915,7 | 189 607,4 | - | - | 188 146,3 | 1881,7 | 186 264,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Субсидия на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспо-ртной ин-фрастру-ктуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 950,3 | 939,6 | 93 010,7 | - | - |
| 3. | Субсидия на разработку проектной доку-ментации на капитальный ремонт, строительство  и реконструкцию муниципальных объектов транспо-ртной ин-фрастру-ктуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Субсидия на капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | 43 361,2 | 444,4 | 42 916,8 | - | - | 115 166,0 | 1 151,7 | 114 014,3 | - | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов».

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов