Администрация города Новошахтинска

ПРОТОКОЛ

Комиссии по обеспечению устойчивого социально-экономического

развития города Новошахтинска

17.07.2019                                                                                                              № 5

| Глава Администрации города, председатель комиссии | Бондаренко С.А. |
| --- | --- |
| Заместитель Главы Администрации города по вопросам экономики, заместитель председателя комиссии | Ермаченко М.В. |
| Начальник отдела стратегического планирования и регулирования тарифных отношений, секретарь комиссии | Воронина В.В. |

Присутствовали: - 15 человек (список прилагается).

Повестка дня заседания:

1. О мероприятиях по сопровождению реализации национальных проектов на территории г. Новошахтинска.

Докладчик:

Ермаченко М.В. – заместитель Главы Администрации города по вопросам экономики.

2. О реализации на территории города регионального проекта «Безопасные и качественные дороги» по итогам 1 полугодия 2019 года.

Докладчик:

Тютюнников А.Ю. – заместитель директора по благоустройству города и охране окружающей среды МКУ «УГХ» г. Новошахтинска.

3. О реализации на территории города регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» по итогам 1 полугодия 2019 года.

Докладчик:

Пустосёлова Н.В. – заместитель начальника Управления социальной защиты населения Администрации города.

4. О выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий,  мероприятий планов реализации за 1 полугодие 2019 года:

4.1. Муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие здравоохранения».

4.2. Муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования».

4.3. Муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильём жителей».

Докладчики:

Савин В.В. – главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница».

Демьяненко О.Н. – заместитель начальника Управления образования Администрации города.

Маловичко О.А. – заместитель Главы Администрации города по строительству, жилищным вопросам и земельно-имущественным отношениям.

5. Об оценке эффективности налоговых льгот и ставок, установленных Новошахтинской городской Думой, за 2018 год.

Докладчик:

Коденцова Т.В. – заместитель Главы Администрации города – начальник финансового управления.

- СЛУШАЛИ:

Ермаченко М.В.

ВЫСТУПИЛИ:

Бондаренко С.А., Лубенцов Ю.А.

РЕШИЛИ:

  - Принять информацию к сведению.

  - Заместителям Главы Администрации города, управляющему делами Администрации города - кураторам проектов:

    - Проводить оперативные совещания по актуальным вопросам реализации на территории города курируемых проектов.

Срок исполнения – еженедельно.

    - Обеспечить проведение мероприятий с участием жителей города в рамках реализации национальных/региональных проектов.

Срок исполнения – ежеквартально.

  - Ответственным исполнителям дорожных карт мероприятий по реализации на территории города Новошахтинска национальных проектов:

    - Размещать информационные материалы в средствах массовой информации, информационно-коммуникационной сети Интернет (на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет в разделе «Национальные проекты») о ходе реализации национальных/региональных проектов на территории города.

Срок исполнения – по мере необходимости.

    - Определить контрольные точки реализации дорожных карт мероприятий по реализации на территории города Новошахтинска национальных проектов и представить информацию в отдел стратегического планирования и регулирования тарифных отношений Администрации города.

Срок исполнения – до 01.09.2019.

    - Формировать и представлять в отдел стратегического планирования и регулирования тарифных отношений Администрации города оперативные данные о ходе реализации проектов (информация о финансировании и выполнении мероприятий проектов, ссылки на публикации новостных материалов, отражающие ход реализации проектов).

Срок исполнения – еженедельно по четвергам до 11.00.

    - Формировать и представлять в отдел стратегического планирования и регулирования тарифных отношений Администрации города отчеты о ходе реализации национальных/региональных проектов на территории города.

Срок исполнения – ежеквартально.

  - Отделу стратегического планирования и регулирования тарифных отношений Администрации города (Воронина В.В.):

    - Обеспечить рассмотрение на комиссии по обеспечению устойчивого социально-экономического развития города Новошахтинска информации о ходе реализации национальных/региональных проектов на территории города.

Срок исполнения – ежемесячно.

    - Осуществлять свод отчетной и аналитической информации о реализации национальных/региональных проектов.

Срок исполнения – ежеквартально.

1.5. Управлению образования Администрации города (Бахтинова Т.П.) рассмотреть вопрос о разработке «дорожной карты» мероприятий по реализации на территории города Новошахтинска регионального проекта «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет)».

Срок исполнения – до 31.12.2019.

1.6. Управляющему делами Администрации города (Лубенцов Ю.А.) рассмотреть вопрос о разработке «дорожной карты» мероприятий по реализации на территории города Новошахтинска регионального проекта «Цифровое развитие экономики Ростовской области».

Срок исполнения – до 31.12.2019.

1.7. И.о. директора МКУ «УГХ» рассмотреть вопрос о разработке «дорожной карты» мероприятий по реализации на территории города Новошахтинска регионального проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов».

Срок исполнения – до 31.12.2019.

1.8. Контроль за исполнением поручений, указанных в пунктах 1.2 – 1.7 настоящего протокола оставляю за собой.

2. СЛУШАЛИ:

Тютюнникова А.Ю.

ВЫСТУПИЛИ:

Бондаренко С.А., Коденцова Т.В., Ермаченко М.В.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять информацию к сведению.

2.2. МКУ «УГХ» г. Новошахтинска (Путря С.В.):

2.2.1. Принять необходимые меры для обеспечения реконструкции межпоселковой автомобильной дороги от ж/д переезда «29км» до второго отделения ЗАО «Пригородное» в г. Новошахтинске Ростовской области и освоения бюджетных средств в установленные сроки.

2.2.2. Предоставить в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» документы на проведение достоверности определения стоимости проектно-изыскательских работ по реконструкции проспекта Ленина.

Срок исполнения – до 19.07.2019.

2.2.3. Обеспечить разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных дорог, заявленных для участия в национальном проекте «Безопасные и качественные дороги» на 2021-2024 годы.

Срок исполнения – до 31.12.2019.

2.3. Контроль за исполнением поручений, указанных в пункте 2.2 настоящего протокола возложить на первого заместителя Главы Администрации города Пархоменко М.Н.

3. СЛУШАЛИ:

Пустосёлову Н.В.

ВЫСТУПИЛИ:

Ермаченко М.В.

РЕШИЛИ:

3.1. Принять информацию к сведению.

3.2 Управлению социальной защиты населения Администрации города         (Т.И. Нечепуренко):

3.2.1. Обеспечить 100 % освоение денежных средств, выделенных на предоставление малоимущим семьям с детьми мер социальной поддержки в соответствии с федеральным и областным законодательством и на оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам.

Срок исполнения – 31.12.2019.

3.2.2. Обеспечить взаимодействие с Управлением образования Администрации города в вопросе проведения оздоровления детей и 100 % освоение средств, выделенных на эти цели.

Срок исполнения – 31.12.2019.

3.2.3. Активизировать работу по освещению в СМИ вопросов реализации на территории города предоставления адресной социальной помощи на основании социального контракта.

Срок исполнения – постоянно.

3.3. Контроль за исполнением поручений, указанных в пункте 3.2 настоящего протокола возложить на заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Туркатову Е.И.

4.

4.1. СЛУШАЛИ:

Савина В.В.

ВЫСТУПИЛИ:

Бондаренко С.А., Ермаченко М.В., Коденцова Т.В.

РЕШИЛИ:

    - Принять информацию к сведению.

    - Главному врачу МБУЗ «ЦГБ» г. Новошахтинска:

      - Совместно с начальником управления жилищной политики Администрации города (Голубева О.А.) активизировать работу по предоставлению жилых помещений специализированного жилищного фонда для медицинских работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Срок исполнения – до 31.12.2019.

4.1.2.2. Обеспечить постоянную работу по привлечению медицинских кадров.

4.1.2.3. Активизировать работу в СМИ по информированию жителей города о необходимости прохождения диспансеризации.

Срок исполнения – постоянно.

4.1.2.4. Представить Главе Администрации города предложения по улучшению условий прохождения диспансеризации населения в «МБУЗ ЦГБ» г. Новошахтинска.

Срок исполнения – 19.07.2019.

4.1.2.5. Проработать вопрос дальнейшего участия города в национальном проекте «Здравоохранение» в части капитального ремонта, реконструкции и материально-технического обеспечения муниципальных учреждений здравоохранения.

Срок – до 30.08.2019.

4.1.2.6. Разместить сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятиях и мероприятий программы и об исполнении плана реализации за 1 полугодие 2019 года на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

Срок исполнения – до 31.07.2019.

4.1.3. Членам комиссии проводить разъяснительную работу с сотрудниками возглавляемых коллективов и подведомственных учреждений о необходимости прохождения диспансеризации.

Срок исполнения – постоянно.

4.1.4. Контроль за исполнением поручений, указанных в пунктах 4.1.2 – 4.1.3 настоящего протокола возложить на заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Туркатову Е.И.

4.2. СЛУШАЛИ:

Демьяненко О.Н.

ВЫСТУПИЛИ:

Бондаренко С.А., Ермаченко М.В., Коденцова Т.В.

РЕШИЛИ:

    - Принять информацию к сведению.

    - Начальнику Управления образования Администрации города  (Бахтинова Т.П.):

4.2.2.1. Проработать вопрос дальнейшего участия города в национальном проекте «Образование» в части капитального ремонта, реконструкции и материально-технического обеспечения муниципальных образовательных учреждений.

Срок исполнения – до 30.08.2019.

4.2.2.2. Разместить сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятиях и мероприятий программы и об исполнении плана реализации за 1 полугодие 2019 года на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

Срок исполнения – до 31.07.2019.

4.2.3. Контроль за исполнением поручений, указанных в пункте 4.2.2 настоящего протокола возложить на заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Туркатову Е.И.

4.3. СЛУШАЛИ:

Маловичко О.А.

ВЫСТУПИЛИ:

Бондаренко С.А., Ермаченко М.В., Коденцова Т.В.

РЕШИЛИ:

    - Принять информацию к сведению.

    - Заместителю Главы Администрации по строительству, жилищным вопросам и земельно-имущественным отношениям (Маловичко О.А.) совместно с заместителем Главы Администрации города – начальником финансового управления (Коденцова Т.В.) проработать вопрос выделения дополнительных финансовых средств из бюджета города в 2019 году на выполнение работ по сносу ветхого и аварийного жилищного фонда.

Срок исполнения – до 01.09.2019.

4.3.3.	Управлению жилищной политики Администрации города                (Голубева О.В.) разместить сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятиях и мероприятий программы и об исполнении плана реализации за 1 полугодие 2019 года на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

Срок исполнения – до 31.07.2019.

4.3.4. Муниципальному казенному учреждению г. Новошахтинска «Управления капитального строительства» (Карасев А.К.):

4.3.4.1. Совместно с главным архитектором города (Панфилова С.Я.) обеспечить 100 % выполнение программы строительства жилья.

Срок до 31.12.2019.

4.3.4.2. Обеспечить 100 % освоение бюджетных средств, выделенных на снос ветхого и аварийного жилищного фонда.

Срок исполнения – до 31.12.2019.

4.3.5. Контроль за исполнением поручений 4.3.2 – 4.3.4 возложить на заместителя Главы Администрации города по строительству, жилищным вопросам и земельно-имущественным отношениям Маловичко О.А.

5. СЛУШАЛИ:

Коденцову Т.В.

ВЫСТУПИЛИ:

Бондаренко С.А.

РЕШИЛИ:

  - Принять информацию к сведению.

  - Заместителю Главы Администрации города – начальнику финансового управления (Т.В. Коденцова) сохранить на 2019 год налоговые льготы и ставки по местным налогам в соответствии с решениями Новошахтинской городской Думы от 29.09.2005 № 36 «Об установлении земельного налога» (в редакции решения Новошахтинской городской Думы от 29.11.2018 № 16), от 30.10.2017 № 358 «О налоге на имущество физических лиц» (в редакции решения Новошахтинской городской Думы от 26.12.2018 № 27).

  - Контроль за исполнением поручения, указанного в пункте 5.2 настоящего протокола возложить на заместителя Главы Администрации города – начальника финансового управления Коденцову Т.В.

Глава Администрации

города, председатель комиссии                                                       С.А. Бондаренко

Протокол вела: Воронина Виктория Владимировна

Список участников заседания

Комиссии по обеспечению устойчивого социально-экономического развития

города Новошахтинска

Дата:	17.07.2019                                           		           Место проведения:

малый зал Администрации города

| № | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- |
|  | Бондаренко Сергей Алексеевич | Глава Администрации города, председатель комиссии |
|  | Ермаченко Марина Владимировна | заместитель Главы Администрации города по вопросам экономики, заместитель председателя комиссии |
|  | Воронина Виктория Владимировна | начальник отдела стратегического планирования и регулирования тарифных отношений Администрации города, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |
|  | Коденцова Татьяна Викторовна | заместитель Главы Администрации города – начальник финансового управления |
|  | Коновалова Нина Григорьевна | начальник Отдела культуры и спорта Администрации города |
|  | Лубенцов Юрий Александрович | управляющий делами Администрации города |
|  | Маловичко Оксана Анатольевна | заместитель Главы Администрации города по строительству, жилищным вопросам и земельно-имущественным отношениям |
|  | Панфилова Светлана Яковлевна | главный архитектор города |
|  | Савин Владимир Владимирович | главный врач МБУЗ «ЦГБ» г. Новошахтинска |
| Приглашенные: |
|  | Безбородых Александр Анатольевич | Заместитель Председателя КУИ г. Новошахтинска |
|  | Данильченко Олег Олегович | начальник сектора физической культуры, спорта и туризма отдела культуры и спорта Администрации города |
|  | Демьяненко Ольга Николаевна | заместитель начальника Управления образования Администрации города |
|  | Пустосёлова Наталья Владимировна | заместитель начальника УСЗН Администрации города |
|  | Рипачева Ольга Геннадьевна | журналист Новошахтинской городской общественно-политической газеты «Знамя шахтера» |
|  | Тютюнников Александр Юрьевич | заместитель директора по благоустройству города и охране окружающей среды МКУ «УГХ» г. Новошахтинска |