Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования» за 1 полугодие 2015 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (руководитель /ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> | Причины не исполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма №1 «Развитие общего и дополнительного образования» |  |
| 1.1. | Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне №3 по ул.Харьковская г.Новошахтинска | Директор МКУ г.Новошахтинска «УКС» Бочаров С.М. | Ввод в эксплуатацию нового дошкольного учреждения | Объект находится на этапе строительства. На объекте проведены работы по монтажу инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, газификация, сети связи). Смонтированы 2 этажа здания. Ведутся работы по монтажу теневых навесов, внутренних коммуникаций, кровли здания. | январь 2015 | 01.10.2015 | 62 421,8 | 9 598,9 | 0 | Контракты заключены в 2014 году. Строительные работы ведется согласно календарного графика. |
| 1.2. | Основное мероприятие Строительство детского сада на 80 мест в центре г.Новошахтинска | Директор МКУ г.Новошахтинска «УКС» Бочаров С.М. | Ввод в эксплуатацию нового дошкольного учреждения | Объект находится на этапе строительства. Смонтированы 2 этажа здания. Выполнен монтаж кровли, ведутся отделочные работы, ведутся работы по монтажу внутренних коммуникаций | январь 2015 | октябрь 2015 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие оборотных средств у застройщика-заказчика, ведущего строительство здания, которое можно использовать для размещения дошкольной образовательной организации |
| 1.3. | Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Проведении мероприятий в целях овладения спортивными навыками | Полный 12-часовой курс позволяет преодолеть водобоязнь, держаться на воде и плыть без вспомогательных средств. Полный курс прошли 660 обучающихся 2-х, 3-х классов | 02.04.2015 | 23.05.2015 | 1 571,3 | 1 415,7 | 1 571,3 | Софинансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» из средств бюджета города будет осуществлено в июле 2015 года |
| 1.4. | Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций системой видеонаблюдения | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Создание безопасных условий осуществления образовательной деятельности | Здания 20 образовательных организаций оснащены системой видеонаблюдения | Апрель 2015 | Май 2015 | 1 410,0 | 1 410,0 | 0 | Отсутствие финансирования из средств бюджета города |
| 1.5. | Капитальный ремонт МБОУ СОШ №8 | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Ввод в эксплуатацию после проведения капитального ремонта |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие лимитов бюджетных обязательств на проведение капитального ремонта образовательного учреждения |
| 1.6. | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 65 403,1 | 12 424,6 | 1 571,3 |  |

Начальник Управления образования

Администрации города Новошахтинска								Т.П. Бахтинова