АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2014				                  № 170                        		        г.Новошахтинск

Об утверждении отчета о реализации

долгосрочной городской целевой программы

«Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры города Новошахтинска

на 2012-2015 годы» за 2013 год, за весь период

действия программы

В соответствии с постановлением Администрации города от 20.09.2013 № 1144 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации долгосрочной городской целевой программы  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на                    2012-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации города от 25.06.2010 №933 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2012-2015 годы», за 2013 год, за весь период действия программы, согласно приложению №1.

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города                                                                                                           И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

муниципальное казенное учреждение

города Новошахтинска «Управление

жилищно-коммунального хозяйства»

города Новошахтинска

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города

от 14.02.2014 № 170

Отчет

о реализации долгосрочной городской целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2012-2015 годы»

за 2013 год, за весь период действия программы

(далее - отчет)

Раздел I.

Основные результаты

В результате реализации долгосрочной городской целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2012-2015 годы» (далее - программа) в 2013 году выполнены:

строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала № 2 (ул. Харьковская, 2-й этап);

капитальный ремонт водопроводной линии  от НС 142 до ул. Войкова в городе Новошахтинске Ростовской области;

капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Коненкова в городе Новошахтинске Ростовской области;

капитальный ремонт  водопроводной линии по ул. Ильича в городе Новошахтинске Ростовской области;

капитальный ремонт  водопроводной линии  по ул. Жданова № 87 до ул. Войкова в городе Новошахтинске Ростовской области;

строительство  распределительного газопровода для газификации улиц пос. Юбилейного города Новошахтинска Ростовской области;

реконструкция и строительство сетей энергоснабжения (наружное освещение) в г. Новошахтинске Ростовской области по ул. Кузнецкой и Киевской;

строительство линии наружного освещения по улицам Кирова, Горняцкая (в районе проведения реконструкции ЛЭП) в городе Новошахтинске Ростовской области.

Новошахтинским производственным отделением общества с ограниченной ответственностью «Донская региональная компания» не выполнены:

капитальный ремонт распределительной водопроводной сети протяженностью 850м Д=75мм, г. Новошахтинск Объект: по ул. Садовая, от № 63 до № 135 (отсутствие финансирования);

капитальный ремонт распределительной водопроводной сети протяженностью 700м Д=110мм. г. Новошахтинск Объект: по ул. Садовая (от ул. Ульянцева до пр. Ленина)                     (отсутствие финансирования);

капитальный ремонт распределительной водопроводной сети протяженностью 1150м Д=160мм, г. Новошахтинск Объект: по ул. Короленко (отсутствие финансирования);

капитальный ремонт распределительной водопроводной сети протяженностью 900м Д=110мм, 60м Д=50мм по ул. Городская, 1 до ул. Харьковская, 143 г. Новошахтинск (отсутствие финансирования);

капитальный ремонт распределительной водопроводной сети протяженностью 2000м Д=75мм. 400м Д=110мм. Новошахтинск Объект: по ул. Ивина, Стромкина, Невский Проспект (отсутствие финансирования);

капитальный ремонт распределительной водопроводной сети протяженностью 1250м Д=225мм, г. Новошахтинск Объект: по ул. Ростовская № 24, по ул. Молодежная до                      ул. Циолковского (отсутствие финансирования);

капитальный ремонт трубопровода Ду-600мм протяжённостью 200м от резервуара чистой воды до насосной станции 2-го подъема на участке "Водострой" (отсутствие финансирования);

капитальный ремонт насосного агрегата № 10 в здании насосной станции, на участке "Водострой" (отсутствие финансирования);

капитальный ремонт участка канализационной сети протяжённостью 3300м Д=300мм, 900м Д=200мм г. Новошахтинск Объект: канализационный коллектор от ФНС № 3             ул. Д. Благоева, 2б до участка КОС ул. Письменского, 53 (отсутствие финансирования).

Раздел II.

Меры по реализации программы

В течение 2013 года внесено два изменения в программу постановлениями Администрации города:

от 21.03.2013 № 271 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 25.06.2010 № 933 в связи с изменением  объёмов финансирования;

от 26.12.2013 № 1708 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 25.06.2010 № 933 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на         2012-2015 годы» (в редакции от 21.03.2013 № 271) в связи с изменением объёмов финансирования.

Объемы бюджетных ассигнований предусмотренные программой, не соответствуют объемам ассигнований бюджета города по причине невнесения изменений в программу.

Раздел III.

Оценка эффективности реализации программы

Отчет о реализации программы за 2013 год (за весь период реализации программы) приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Информация об оценке эффективности реализации программы за отчетный 2013 финансовый год и за весь период реализации 2012-2015 годов приведена в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел IV.

Дальнейшая реализация программы

В связи с изменением бюджетного законодательства с 01.01.2014 программа утратила силу постановлением Администрации города от 26.12.2013 № 1707 «О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов города Новошахтинска».

Управляющий делами

Администрации города                                                                                     Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации долгосрочной городской

целевой программы «Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры города

Новошахтинска на 2012-2015 годы» за 2013 год,

за весь период действия программы

Отчет

о реализации программы за 2013 год (за весь период реализации программы)

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении программы (в действующей редакции по состоянию на отчетную дату) | Уточненный план ассигнований на 2013 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения | 128 497,7 | 0,0 | 98 691,6 | 11 397,7 | 18 408,4 | 109 535,9 | 0,0 | 98 691,6 | 10 844,3 | 0,0 | 87 308,3 | 0,0 | 76 464,3 | 10 844,0 | 0,0 | 22 227,6 |
| 1.1. | Строительство объектов водоснабжения | 64 701,1 | 0,0 | 57 796,9 | 6 904,2 | 0,0 | 64 147,7 | 0,0 | 57 796,9 | 6 350,8 | 0,0 | 47 072,6 | 0,0 | 40 722,0 | 6 350,6 | 0,0 | 17 075,1 |
| 1.1.1. | г. Новошахтинск, строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала № 2 (ул. Харьковская, 2-й этап) | 64 701,1 | 0,0 | 57 796,9 | 6 904,2 | 0,0 | 64 147,7 | 0,0 | 57 796,9 | 6 350,8 | 0,0 | 47 072,6 | 0,0 | 40 722,0 | 6 350,6 | 0,0 | 17 074,9- кредиторская задолженность; 0,2-экономия |
| 2. | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | 63 796,6 | 0,0 | 40 894,7 | 4 493,5 | 18 408,4 | 45 388,2 | 0,0 | 40 894,7 | 4 493,5 | 0,0 | 40 235,7 | 0,0 | 35 742,3 | 4 493,4 | 0,0 | 5 152,5 |
| 2.1. | Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Войкова в городе Новошахтинске Ростовской области | 9 787,8 | 0,0 | 8 818,8 | 969,0 | 0,0 | 9 787,8 | 0,0 | 8 818,8 | 969,0 | 0,0 | 8 839,9 | 0,0 | 7 870,9 | 969,0 | 0,0 | 947,9- кредиторская задолженность |
| 2.2. | Капитальный ремонт распределительной водопроводной сети протяженностью 850м Д=75мм, г. Но-вошахтинск Объект: по ул. Садовая, от № 63 до № 135 | 1 517,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 517,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Капитальный ремонт распределительной водопроводной сети протяженностью 700м Д=110мм.г.Но-вошахтинск Объект: по ул. Садовая (от ул. Ульянцева до пр. Ленина) | 829,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 829,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Капитальный ремонт распределительной водопроводной сети протяженностью 1150м Д=160мм,г. Но-вошахтинск Объект: по ул. Короленко | 2 058,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 058,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Капитальный ремонт распределительной водопроводной сети протяженностью 900м Д=110мм, 60м Д=50мм по ул. Городская, 1 до ул. Харьковская, 143 г. Новошахтинск | 1 357,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 357,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Капитальный ремонт распределительной водопроводной сети протяженностью 2000м Д=75мм. 400м Д=110мм. Новошахтинск Объект: по ул. Ивина, Стромкина, Невский Проспект | 5 732,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 732,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7. | Капитальный ремонт распределительной водопроводной сети протяженностью 1250м Д=225мм,г. Новошахтинск Объект: по ул. Ростовская № 24, по ул. Молодежная до ул. Циолковского | 3 241,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 241,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8. | Капитальный ремонт трубопровода Д=600мм протяжённостью 200м от резервуара чистой воды до насосной станции 2-го подъема на участке "Водострой" | 2 611,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 611,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9. | Капитальный ремонт насосного агрегата № 10 в здании насосной станции, на участке "Водострой" | 1 059,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 059,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Коненкова в городе Новошахтинске Ростовской области | 12 708,1 | 0,0 | 11 450,0 | 1 258,1 | 0,0 | 12 708,1 | 0,0 | 11 450,0 | 1 258,1 | 0,0 | 10 697,2 | 0,0 | 9 439,1 | 1 258,1 | 0,0 | 2 010,9- кредиторская задолженность |
| 2.11. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Ильича в городе Новошахтинске Ростовской области | 12 717,8 | 0,0 | 11 458,7 | 1 259,1 | 0,0 | 12 717,8 | 0,0 | 11 458,7 | 1 259,1 | 0,0 | 10 524,1 | 0,0 | 9 265,1 | 1 259,0 | 0,0 | 2 193,6- кредиторская задолженность; 0,1-экономия |
| 2.12. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Жданова № 87 до ул. Войкова в городе Новошахтинске Ростовской области | 10 174,5 | 0,0 | 9 167,2 | 1 007,3 | 0,0 | 10 174,5 | 0,0 | 9 167,2 | 1 007,3 | 0,0 | 10 174,5 | 0,0 | 9 167,2 | 1 007,3 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Реконструкция объектов водоотведения | 8 960,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 960,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Капитальный ремонт участка канализационной сети протяженностью 3300м Д=300мм, 900м Д=200мм г. Новошахтинск Объект: канализационный коллектор от ФНС № 3 ул. Д. Благоева, 2б до участка КОС ул. Письменского, 53 | 8 960,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 960,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Строительство объектов газоснабжения | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 89,7 | 0,0 | 0,0 | 89,7 | 0,0 | 89,5 | 0,0 | 0,0 | 89,5 | 0,0 | 0,2 |
| 4.1. | Строительство распределительного газопровода для газификации улиц пос. Юбилейного города Новошахтинска Ростовской области | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 89,7 | 0,0 | 0,0 | 89,7 | 0,0 | 89,5 | 0,0 | 0,0 | 89,5 | 0,0 | 0,2- экономия |
| 5. | Строительство, реконструкция объектов эл. линий наружного освещения | 2 386,6 | 0,0 | 2 151,6 | 235,0 | 0,0 | 2 384,6 | 0,0 | 2 151,6 | 233,0 | 0,0 | 1 553,2 | 0,0 | 1 320,3 | 232,9 | 0,0 | 831,4 |
| 5.1. | Реконструкция и строительство сетей энергоснабжения (наружное освещение) в г. Новошахтинске Ростовской области по ул. Кузнецкой и Киевской | 1 465,4 | 0,0 | 1 320,3 | 145,1 | 0,0 | 1 465,4 | 0,0 | 1 320,3 | 145,1 | 0,0 | 1 465,4 | 0,0 | 1 320,3 | 145,1 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | Строительство линии наружного освещения по улицам Кирова, Горняцкая (в районе проведения реконструкции ЛЭП) в городе Новошахтинске Ростовской области | 921,2 | 0,0 | 831,3 | 89,9 | 0,0 | 919,2 | 0,0 | 831,3 | 87,9 | 0,0 | 87,8 | 0,0 | 0,0 | 87,8 | 0,0 | 831,3- кредиторская задолженность; 0,1-экономия |
| 6. | Всего по программе | 139 934,9 | 0,0 | 100 843,2 | 11 722,7 | 27 369,0 | 112 010,2 | 0,0 | 100 843,2 | 11 167,0 | 0,0 | 88 951,0 | 0,0 | 77 784,6 | 11 166,4 | 0,0 | 23 059,2 |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                                      Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации долгосрочной городской

целевой программы «Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска

на 2012-2015 годы» за 2013 год, за весь период

действия программы

Информация

об оценке эффективности программы за отчетный 2013 финансовый год и за весь период реализации 2012-2015 годов

| № п/п | Наименование показателей результатив-ности | Единицы измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2012 год | Отклонение от планового значения (+, -) | 2013 год | Отклонение от планового значения (+, -) | 2014 год | Отклонение от планового значения (+, -) | 2015 год | Отклонение от планового значения (+, -) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Снижение потерь воды | % | 5,6 | 3,6 | 0 | 0 | 3,2 | - 2,4 | 2,98 | -0,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Снижение уровня износа водопроводных сетей | % | 8,4 | 3 | 0 | 0 | 4,6 | - 3,8 | 2,49 | -0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Снижение уровня износа канализационных сетей | % | 6,0 | 1,4 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 0 | -1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Удельное водопотребление | л/сут-ки на чело-века | 51,4 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,4 | 0 | 51,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Уровень аварий-ности на 1 км водопроводных сетей | еди-ниц | 5,4 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,4 | 0 | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 6 | Доля отпуска холодной воды, расчет за которую производится по показаниям приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | -12 | 89 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Замена водопроводных сетей | км | 18,1 | 12,63 | 0 | 0 | 9 | - 9,1 | 10,49 | -2,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Замена канализационных сетей | км | 10,617 | 3,3 | 0 | 0 | 10,617 | 0 | 0 | -3,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Уровень газификации | % | 70 | 80 | 85 | 90 | 70 | 0 | 71 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Увеличение протяженности линий наружного освещения | км | 0 | 1,48 | 1,976 | 0 | 0 | 0 | 3,456 | 1,976 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                                        Ю.А. Лубенцов