АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2013.				               № 315                       		        г. Новошахтинск

Об утверждении отчета о реализации                                                                                                                      муниципальной адресной

программы «Переселение граждан                                                                                                       из аварийного жилищного фонда                                                                                                          города Новошахтинска в 2012 году»

за 2012 год

В соответствии с постановлением  Администрации города от 30.07.2012. № 755   «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффектности реализации долгосрочных городских целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации  муниципальной адресной  программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Новошахтинска в 2012 году», утвержденной постановлением Администрации города от 15.06.2012. №596 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного             жилищного фонда города Новошахтинска  в 2012 году», за 2012 год согласно приложению №1.

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации  города Новошахтинска в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города                                                                                                          И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

муниципальное казенное учреждение

города Новошахтинска «Управление

жилищно-коммунального хозяйства»

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города

от 28.03.2013. № 315

Отчет

о реализации  муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Новошахтинска в 2012 году» за 2012 год

(далее - отчет)

Раздел I.

Основные результаты

В результате реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Новошахтинска в 2012 году»  (далее – программа) в 2012 году:

проведено 3 аукциона на приобретение жилых помещений для 3 семей;

заключено и зарегистрировано в Новошахтинском отделе  Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ростовской области  3 договора.

Мероприятия по переселению граждан выполнены на 67%.  В связи с тем, что не все граждане предоставили пакеты документов на жилые помещения, включенные в программу, соответственно дома, в которых приобретаются жилые помещения, не были            введены в эксплуатацию в запланированные сроки.

Раздел II.

Меры по реализации программы

В течение финансового  2012 года изменения в  программу не вносились.

Раздел III.

Оценка эффективности реализации программы

Отчет о реализации программы за 2012 год приведен в приложении №1 к настоящему отчету.

Информация об оценке эффективности реализации  программы за отчетный 2012 финансовый год приведена в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел IV.

Дальнейшая реализация программы

Предложений по оптимизации бюджетных расходов  на реализацию мероприятий программы и по  корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год нет.

Управляющий делами

Администрации города                                                                               Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной                  адресной   программы   		                                                 «Переселение граждан из   аварийного  жилищного фонда города Новошахтинска в 2012 году»  за 2012 год

Отчет		
                                                                       о реализации программы  за 2012 год                                                             (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении программы (в действующей редакции по состоянию на отчетную дату) | Уточненный план ассигнований на 2012 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города джет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Всего по программе | 9 225,3 | 6 630,2 | 2 595,1 | 0 | 0 | 9 225,3 | 6 630,2 | 2 595,1 | 0 | 0 | 2 767,59 | 1 989,07 | 778,52 | 0 | 0 | 6 457,71 |
| 2 | Переселение 2012 в году | 9 225,3 | 6 630,2 | 2 595,1 | 0 | 0 | 9 225,3 | 6 630,2 | 2 595,1 | 0 | 0 | 2 767,59 | 1 989,07 | 778,52 | 0 | 0 | 6 457,71 В связи с тем, что не все граждане предоставили пакеты документов на жилые помещения, включенные в программу. |

Управляющий делами Администрации города                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной                          адресной   программы   		                                                                             «Переселение граждан из   аварийного                 жилищного фонда города Новошахтинска в 2012  году»  за 2012 год

Информация

об оценке эффективности реализации  программы за отчетный 2012 финансовый  год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2012 год | Отклонение от планового значения (процентов) (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество отселяемых домов | шт. | 1 | 0 | - 100 |
| 2. | Количество переселяемых граждан | чел. | 12 | 0 | - 100 |
| 3. | Отселяемая площадь | м2 | 293,8 | 0 | - 100 |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                                    Ю.А. Лубенцов