АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2013.				                    № 1341                    		         г.Новошахтинск

О внесении изменений в

постановление Администрации

города от 12.03.2010. №293

«Об утверждении долгосрочной

городской целевой программы

«Обеспечение жильём отдельных

категорий граждан и стимулирование

развития жилищного строительства в

городе Новошахтинске на 2010-2015 годы»

(в редакции от 07.09.2012. №948)

В связи с изменениями объёмов финансирования средств из федерального                   бюджета, областного бюджета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города от 12.03.2010. №293 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства в городе Новошахтинске на 2010-2015 годы» (в редакции от 07.09.2012. №948) согласно приложению №1.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 23.05.2013. №589 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 12.03.2010. №293 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства в городе Новошахтинске на 2010-2015 годы» (в редакции от 07.09.2012. №948).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города С.А. Бондаренко.

Мэр города                                                                                                          И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

муниципальное казенное учреждение города

Новошахтинска «Управление капитального строительства»

Приложение №1

к постановлению

Администрации города

от 28.10.2013. № 1341

Изменения,

вносимые в постановление Администрации города от 12.03.2010. №293 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства в городе Новошахтинске на 2010-2015 годы» (в редакции от 07.09.2012. №948)

1. В приложении №1:

1.1. В Паспорте долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства в городе Новошахтинске на 2010-2015 годы»:

1.1.1. Пункт «Разработчик программы» дополнить словами следующего содержания: «, муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска «Управление капитального строительства» (далее – МКУ г. Новошахтинска «УКС»)».

1.1.2. Пункт «Объёмы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

| «Объёмы и источники финансирования программы | - общий объем финансирования программы – 3 165 994,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2010 год — 648 224,0 тыс. руб.; 2011 год – 246 043,6 тыс. руб.; 2012 год – 284 689,7 тыс. руб.; 2013 год – 1 045 571,7 тыс. руб.; 2014 год - 926 101,1 тыс. руб.; 2015 год - 15 364,3 тыс. руб. Объем финансирования программы за счет средств федерального бюджета – 2 991 625,2 тыс. руб.*, в том числе по годам реализации программы: 2010 год — 605 529,8 тыс. руб.; 2011 год – 190 413,6 тыс. руб.; 2012 год – 264 698,4 тыс. руб.; 2013 год – 1 010 095,8 тыс. руб.*; 2014 год — 915 462,4 тыс. руб.*; 2015 год — 5 425,2 тыс. руб.*. Объем финансирования программы из областного бюджета – 163 719,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2010 год — 37 673,0 тыс. руб.; 2011 год – 54 041,4 тыс. руб.; 2012 год – 18 786,0 тыс. руб.; 2013 год – 33 535,3 тыс. руб.; 2014 год - 10 191,8 тыс. руб.; 2015 год - 9 492,2 тыс. руб. Объем финансирования программы из бюджета города – 10 649,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2010 год — 5 021,2 тыс. руб.; 2011 год – 1 588,6 тыс. руб.; 2012 год – 1 205,3 тыс. руб.; 2013 год – 1 940,6 тыс. руб.; 2014 год - 446,9 тыс. руб.; 2015 год - 446,9 тыс. руб. * При условии выделения средств из федерального бюджета». |
| --- | --- |

1.1.3.   Пункт «Ожидаемые конечные результаты реализации программы (целевые показатели)» изложить в следующей редакции:

| «Ожидаемые конечные результаты реализации программы (целевые показатели) | - увеличение количества жилых помещений (квартир), приобретаемых (строящихся) участниками программы до 2 179 единиц; увеличение общей площади жилых помещений, приобретаемых (строящихся) участниками программы до 113,252 тыс. кв.м; увеличение количества переселённых семей до 2 087». |
| --- | --- |

1.2. Раздел I. «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами» изложить в следующей редакции:

«Раздел I.

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными

методами

Жилищная проблема является одной из острых социально-экономических проблем развития города. Решение данной проблемы, предоставление возможности улучшить жилищные условия всем категориям граждан, социально защищаемым группам бесплатно или с финансовой помощью государственных и муниципальных органов власти, создание достойной и комфортной среды проживания для каждого горожанина - важнейшие стратегические  направления в деятельности Администрации города.

Ввод жилья в период 2006 — 2012 годов приведён в таблице №1.                                               								                                                                                                                          							                  			Таблица №1

| Ввод жилья, кв.м | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, | 8 863 | 9 360 | 11 813,5 | 26 894 | 45 157,9 | 28 597,9 | 45 176,34 |
| в том числе, индивидуальное строительство | 8 683 | 7 630 | 10 451,8 | 13 374 | 12 229 | 11 742,6 | 10 437,5 |

Ориентировочный ввод жилья в период 2013 — 2015 годов приведён в таблице №2.

Таблица №2

| Ввод жилья, кв.м | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, | 48 700 | 60 500 | 64 500 |
| в том числе, индивидуальное строительство | 5 671 | 4 000 | 5 000 |

Программа по вводу жилья на территории города в 2013 году приведена в

таблице №3.

Таблица №3

| № п/п | Наименование объекта, адрес и данные о встроенно-пристроенных помещениях | Площадь земельного участка, га | Техническая характеристика здания, сооружения | Ожидаемый ввод, в т.ч. по кварталам, тыс. кв.м | Обеспеченность земельного участка инженерной и транспортной инфраструктурой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | этажность | общая площадь, тыс. кв.м | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | I. Многоэтажное строительство на свободных территориях |
| 1 | г.Новошахтинск, строительство квартала многоэтажных жилых домов в квартале №2 (ул. Харьковская, 1-й этап) | 6,166 | 5 | 9,15 | 5,49 |  |  | 3,66 | обеспечен |
| 1.1 | Жилой дом №227 (№3) секции 5,6 |  | 5 | 1,83 | 1,83 |  |  |  | обеспечен |
| 1.2 | Жилой дом №229 (№4) секции 7,8,9,10 |  | 5 | 3,66 | 3,66 |  |  |  | обеспечен |
| 1.3 | Жилой дом №231(№6) секции 11,12,13,14 |  | 5 | 3,66 |  |  |  | 3,66 | обеспечен |
| 2 | г.Новошахтинск, строительство квартала многоэтажных жилых домов в квартале №2 (ул. Харьковская, 2-й этап) | 6,57 | 5 | 7,594 |  |  |  | 7,594 | Необходимо: 1. Строительство КНС, водопроводной линии протяжённостью 2,107 км, канализационной линии протяжённостью 8,426 км — строительство в 2013 году, ввод в эксплуатацию в 2014 году. 2. Выполнить ПИР и реконструкцию участка автомобильной дороги от ул. Харьковской с устройством подъездных дорог к жилым домам квартала №2 в г. Новошахтинске Ростовской области. |
| 2.1 | Жилой дом № 249 (№28) секции 43,44,45,46,47,48 |  | 5 | 4,92 |  |  |  | 4,92 |  |
| 2.2 | Жилой дом № 245 (№26) секции 37,38,39 |  | 5 | 2,674 |  |  |  | 2,674 |  |
| 3 | ул. Нахимова №12 | 0,947 | 5 | 3,488 |  |  |  | 3,488 | обеспечен |
| 4 | ул.Базарная № 19 | 0,075 | 5 | 1,483 |  |  |  | 1,483 | обеспечен |
| 5 | ул. Харьковская № 58-г | 2,402 | 3 | 2,628 |  |  |  | 2,628 | обеспечен |
| 6 | ул. Харьковская № 58-д | 2,402 | 3 | 1,549 |  |  |  | 1,549 | обеспечен |
| 7 | ул. Социалистическая № 33 | 0,125 | 3 | 1,175 |  |  |  | 1,175 | обеспечен |
| 8 | ул. Достоевского №28 корпус 1 | 0,084 | 3 | 0,6 |  |  | 0,6 |  | обеспечен |
| 9 | ул.Садовая №33-б | 0,13 | 3 | 0,498 |  |  |  | 0,498 | обеспечен |
| 10 | ул. Славы №30-а | 0,54 | 3 | 0,855 | 0,855 |  |  |  | обеспечен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | ул. Артема № 5 | 0,15 | 3 | 0,859 |  | 0,859 |  |  | обеспечен |
| 12 | ул. Волгодонская № 14/7-а | 0,13 | 3 | 0,855 |  | 0,855 |  |  | обеспечен |
| 13 | пер. Водный №61 | 0,24 | 2 | 0,327 | 0,327 |  |  |  | обеспечен |
| 14 | ул. Пушкина № 115 | 0,05 | 2 | 0,205 |  |  |  | 0,205 | обеспечен |
| 15 | ул. Пушкина № 117 | 0,05 | 2 | 0,235 | 0,235 |  |  |  | обеспечен |
| 16 | ул. Пушкина № 119 | 0,05 | 2 | 0,235 | 0,235 |  |  |  | обеспечен |
| 17 | ул. Привольная, пер. Водный | 10,9 | 2 | 3,024 |  |  |  | 3,024 | Необходимо выполнить ПИР и строительство канализационной линии и насосной станции для жилых домов квартала пер. Водного, ул. Библиотечной, ул. Тверской, ул.1-й Тупик, ул. Станционной ориентировочной протяжённостью самотечной канализации 5,5км. |
| 18 | Итого |  |  | 34,76 | 8,856 | 0,0 | 0,6 | 25,304 |  |
|  | II. Малоэтажное строительство |
| 19 | ул. Разина участок № 1 | 0,776 | 1 | 1,1 |  |  |  | 1,1 | обеспечен |
| 20 | ул. Разина участок № 3 | 0,738 | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5 | обеспечен |
| 21 | ул.1-я Пятилетка | 1,463 | 1 | 1,0 |  |  | 1,0 |  | обеспечен |
| 22 | ул. 2-я Пятилетка | 1,017 | 1 | 2,57 |  |  | 2,57 |  | обеспечен |
| 23 | ул. Элеваторная №99 | 0,1 | 1 | 0,162 |  | 0,162 |  |  |  |
| 24 | ул. Шляховая № 98 | 0,121 | 1 | 0,15 |  |  |  | 0,15 | обеспечен |
| 25 | ул. Магаданская № 51 | 0,04 | 1 | 0,108 |  |  | 0,108 |  | обеспечен |
| 26 | ул. Станционная №74 | 0,05 | 1 | 0,18 | 0,18 |  |  |  | обеспечен |
| 27 | ул. Станционная №76 | 0,05 | 1 | 0,18 | 0,18 |  |  |  | обеспечен |
| 28 | ул. Библиотечная №53 | 0,12 | 1 | 0,215 | 0,215 |  |  |  | обеспечен |
| 29 | ул. 1-й Тупик №73 | 0,121 | 1 | 0,198 | 0,198 |  |  |  | обеспечен |
| 30 | ул. 1-й Тупик №71 | 0,121 | 1 | 0,198 | 0,198 |  |  |  | обеспечен |
| 31 | ул. 1-й Тупик №75 | 0,121 | 1 | 0,198 |  |  |  | 0,198 | обеспечен |
| 32 | Застройка квартала «Центр» (малоэтажка ул. Сосновая №№14;21) |  | 1 | 0,302 | 0,302 |  |  |  | обеспечен |
| 33 | ул. Прохладная №32 | 0,046 | 1 | 0,108 | 0,108 |  |  |  | обеспечен |
| 34 | Итого |  |  | 8,269 | 1,381 | 0,162 | 3,778 | 2,948 |  |
|  | III. Индивидуальное строительство |
| 35 | Индивидуальное строительство |  |  | 4,871 | 0,5 | 1,9 | 1,9 | 0,571 |  |
|  | IV. Реконструкция |
| 36 | Реконструкция |  |  | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 37 | Всего по программе |  |  | 48,7 | 10,937 | 2,262 | 6,478 | 29,023 |  |

В течение 2013 года данная программа по вводимым жилым домам может корректироваться.

Для увеличения объёмов жилищного строительства с 2009 года началось освоение нового жилого района — квартала №2 (1-й этап) — 730 квартир, в котором  будет расселено около 1,505 тыс. человек, в 2012 году введено в эксплуатацию — 530 квартир общей площадью 23 087,0  кв.м, в 2013 году запланировано ввести в эксплуатацию — 200 квартир общей площадью 9 150 кв.м. В 2009 году выделено 12 земельных участков под малоэтажное строительство. Планируется построить 117 жилых домов (всего  333 квартиры).  В 2009 году введено в эксплуатацию 7 жилых домов (21 квартира). В 2010 году - 8 жилых домов (25 квартир). В 2011 году - 45 жилых домов (131 квартира). В 2012 году - 8 жилых домов (16 квартир). В 2013 году запланировано ввести в эксплуатацию - 49 жилых домов (140 квартир). Количество переселяемых - 902  человека.

В 2010 году разработана проектно-сметная документация на строительство квартала многоэтажных жилых домов в квартале №2 (2-й этап) — 770 квартир, в 2013 году запланировано ввести в эксплуатацию — 185 квартир общей площадью 7 594 кв.м.

В целях обеспечения земельными участками на период 2011-2014 годов под точечное и комплексное строительство жилых домов по результатам аукционных торгов, проведённых в 2009-2012 годах, определено 46 земельных участков.

В 2013 году планируется провести аукционные торги по определению 9-ти земельных участков под жилищное строительство.

Для обеспечения территорий жилой застройки инженерными коммуникациями в 2010 году разработана проектно-сметная документация на строительство водопроводной и канализационной линий для  жилых домов квартала №2 (1-й и 2-й этап).

В 2011 году введена в эксплуатацию водопроводная и канализационная линии для  жилых домов квартала №2 (1-й этап).

Для обеспечения территории жилой застройки квартала №2 (2-й этап) инженерными коммуникациями в 2013 году начата реализация проекта: «г. Новошахтинск, строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала №2 (ул. Харьковская, 2-й этап)».

В 2013 году по направлению – «Разработка проектно-сметной документации на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт  объектов коммунальной инфраструктуры» с целью обеспечения жильем отдельных категорий граждан, в том числе: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей, находящихся под опекой (попечительством) планируется выполнить работы по  изготовлению проектно-сметной документации по объекту: «Строительство квартала малоэтажных жилых домов для обеспечения жильём детей-сирот по ул. Пушкина, ул. Лесной, строительство коммунальной инфраструктуры к указанной жилой застройке в г. Новошахтинске Ростовской области».

Для обеспечения территории жилой застройки квартала №2 (2-й этап) транспортной инфраструктурой, необходимо выполнить проектно-изыскательские работы и реконструкцию участка автомобильной дороги от ул. Харьковской с устройством подъездных дорог к жилым домам квартала №2.

Для обеспечения территории жилой застройки по ул. Привольной, пер. Водному инженерными коммуникациями, необходимо выполнить проектно-изыскательские работы и  строительство канализационной линии.

Всего в настоящее время по состоянию на 01.10.2013. в Администрации города Новошахтинска на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, состоят 460 семьи — около 1380 человек. По направлению оказание содействия гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья – 929 семьи.

Реализация указанных задач, оказание поддержки строительному комплексу возможно только программно-целевым методом при условии концентрации бюджетных ресурсов и целевого их направления на строительство жилья для категорий граждан, определенных настоящей программой.».

1.3. В Разделе II. «Цели и задачи, сроки и этапы реализации программы, а также целевые показатели»:

1.3.1. В одиннадцатом абзаце слова: «в таблице № 3.» заменить словами: «в таблице № 4.».

1.3.2. Таблицу №4 изложить в следующей редакции:

«Целевые показатели программы

Таблица №4

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество жилых помещений, приобретаемых (строящихся) участниками программы | квартира | 502 | 180 | 165 | 684 | 625 | 23 |
| 2 | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) участниками программы | тыс. кв.м | 23,8071 | 9,1545 | 9,1814 | 36,663 | 33,456 | 0,99 |
| 3 | Количество переселённых семей | семья | 411 | 179 | 165 | 684 | 625 | 23 |
| 4 | Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | проект | 2 |  |  |  |  | ». |

1.4. Пункт 1 Раздела III «Система программных мероприятий» дополнить восьмым абзацем следующего содержания:

«В случае возникновения разницы между выделенными объёмами субсидий за счёт средств областного бюджета и необходимыми  для предоставления социальной выплаты одной молодой семье, включённой в список претендентов на получение социальной выплаты в 2013 году, денежные средства, составляющие разницу, могут быть предоставлены за счёт средств бюджета города Новошахтинска, если размер разницы не превышает 50% от суммы, необходимой для предоставления социальной выплаты одной семье.».

1.5. В Разделе V. «Механизм реализации программы, включая организацию управления программой и контроль за ходом ее реализации»:

1.5.1. Четвёртый абзац после слов: «УКС Администрации города» дополнить словами: «, МКУ г. Новошахтинска «УКС».».

1.5.2. Пятый абзац после слов: «УКС Администрации города» дополнить словами: «, МКУ г. Новошахтинска «УКС»».

1.5.3. Шестой абзац после слов: «УКС Администрации города» дополнить словами: «,МКУ г. Новошахтинска «УКС»».

1.6. Приложение №1 к долгосрочной городской целевой программе «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства в городе Новошахтинске на 2010-2015 годы» изложить в следующей редакции:

1.7. В  приложении №2 к долгосрочной городской целевой программе «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства в городе Новошахтинске на 2010-2015 годы» подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2)

| КСТРi = | Острi | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | Ообщi |  |

КСТРi – коэффициент, определяющий долю средств, направленных на строительство, в i-м году;

Острi – объем средств, фактически направленных на строительство в i-м году (без учета средств, выделяемых в рамках реализации направления 4);

Ообщi – объем средств, запланированных на строительство в i-м году (без учета средств, выделяемых в рамках реализации направления 4).

КСТРi – должен быть > или равен 1,0.».

Управляющий делами

Администрации города								        Ю.А. Лубенцов