АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2015				                    № 461                     		       г. Новошахтинск

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 20.09.2013 № 1144 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей», утвержденной постановлением Администрации города от 15.10.2013 № 1325 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей», за 2014 год, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель Главы

Администрации города                                                                                     С.А. Бондаренко

Постановление вносит:

отдел жилищной политики

Администрации города

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 30.04.2015 № 461

Отчет

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» за 2014 год (далее – отчет)

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» (далее – программа), в том числе основных мероприятий и мероприятий подпрограмм в разрезе подпрограмм программы, достигнутые за 2014 год

По подпрограмме № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством»

В ходе реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей оказана поддержка 14 семьям, которым предоставлены свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья на сумму 7 030,9 тыс. руб.

В рамках мероприятия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей приобретено 46 жилых помещений для предоставления детям-сиротам по договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда на сумму 35 420 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятия по обеспечению жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, признанных нуждающимися в жилых помещениях выделены субсидии на приобретение жилых помещений трем гражданам на сумму 3 756,3 тыс. руб.

В рамках мероприятия по разработке проектно-сметной документации (далее - ПСД) на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры получено положительное заключение государственной экспертизы ПСД № 61-1-5-0436-14 от 19.09.2014 по объекту: «Строительство канализационной сети по объекту: «Строительство малоэтажных и индивидуальных жилых домов по улицам: Привольной, Библиотечной, Тверской, 1-й Тупик, Станционной и пер. Водному», а также получено положительное заключение государственной экспертизы                               ПСД № 61-1-5-0007-14 от 06.02.2014 по объекту: «Строительство малоэтажных жилых домов для обеспечения жильем детей-сирот по ул. Пушкина, ул. Лесной, строительство коммунальной инфраструктуры к указанной жилой застройке в г. Новошахтинске Ростовской области» на общую сумму 7 101,0 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» запланировано 58 210,7 тыс. руб. (бюджет города – 1 733,6 тыс. руб., областной бюджет – 47 988,6 тыс. руб., федеральный бюджет – 8 488,5 тыс. руб.).

Исполнение составляет 91,5 % от запланированной суммы, а именно 53 308,2 тыс. руб. (бюджет города – 1 257,3 тыс. руб., областной бюджет – 45 017,4 тыс. руб., федеральный бюджет – 7 033,5 тыс. руб.).

Причиной неполного освоения средств является непредоставление гражданами-получателями социальных выплат документов, подтверждающих приобретение жилых помещений. Неиспользованные средства 2014 года будут использованы в течение 2015 года.

По подпрограмме № 2 «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда города»

Реализация мероприятий по содействию переселяемым из ветхого жилья гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого в рамках постановления Правительства РФ от 13.07.2005 № 428 «О порядке предоставления межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков» осуществляется в форме предоставления социальных выплат. Администрацией города заключено 430 договоров о предоставлении социальной выплаты для приобретения (строительства) жилья за счет средств, предусмотренных на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков на сумму 865 782,3 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города приобретено 57 жилых помещений для предоставления по договорам социального найма, договорам мены гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда на сумму 65 303,1 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятия по сносу ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ непригодным для проживания по критериям безопасности снесено восемь ветхих жилых домов, общим объемом 5 274,0 м³. Объём финансирования составил 2 020,1 тыс. руб., освоение средств составило 971,7 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы № 2 «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда» запланировано 969 832,1 тыс. руб. (бюджет города – 8 523,8 тыс. руб., областной бюджет – 90 624,1 тыс. руб., федеральный бюджет – 870 684,2 тыс. руб.).

Исполнение составляет 96,1 % от запланированной суммы, а именно 932 057,1 тыс. руб. (бюджет города – 5 358,7 тыс. руб., областной бюджет – 59 944,4 тыс. руб., федеральный бюджет – 866 754,0 тыс. руб.)

Причиной неполного освоения средств является непредоставление гражданами, включенными в список расчета размера социальных выплат, договоров купли-продажи, прошедших регистрацию в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии до 31.12.2014. Неиспользованные средства 2014 года будут использованы в течение 2015 года.

По подпрограмме № 3 «Управление в сфере капитального строительства»

В ходе реализации основного мероприятия «Управление в сфере капитального строительства» созданы условия эффективного расходования бюджетных средств при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. На реализацию данной подпрограммы запланировано 6 234,3 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Исполнение составляет 99,9 %, а именно 6 226,6 тыс. руб.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году представлена в приложении № 1 к настоящему отчету.

В целом на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» запланировано 1 034 277,1 тыс. руб. (бюджет города – 16 491,7 тыс. руб., областной бюджет – 138 612,7 тыс. руб., федеральный бюджет – 879 172,7 тыс. руб.). Исполнение составляет 991 591,9 тыс. руб. (бюджет города – 12 842,6 тыс. руб., областной бюджет – 104 961,8 тыс. руб., федеральный бюджет – 873 787,5 тыс. руб.). Уровень исполнения финансирования по программе в целом составляет 95,9%.

Эффективность реализации программы оценивается на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 2 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования бюджетных средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как заданные целевые показатели (индикаторы) программы достигнуты более чем на 80%, средства, предусмотренные программой, использованы не в полном объеме, однако срок освоения данных средств продлен на 2015 год, программа считается слабо эффективной.

II. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий программы

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» за 2014 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

III. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы, подпрограмм муниципальной программы за год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

IV. Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в программу

В связи с изменением объемов финансирования, а также в связи с уточнением перечня нормативных правовых актов, регулирующих порядок обеспечения жилыми помещениями молодых семей на территории Ростовской области, в 2014 году в программу были внесены изменения следующими нормативными правовыми актами:

постановлением Администрации города Новошахтинска от 21.02.2014 № 201 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1325»;

постановлением Администрации города Новошахтинска от 11.07.2014 № 889 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1325»;

постановлением Администрации города Новошахтинска от 22.08.2014 № 1042 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1325»;

постановлением Администрации города Новошахтинска от 04.12.2014 № 1495 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1325»;

постановлением Администрации города Новошахтинска от 30.12.2014 № 1623 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013. № 1325».

V. Предложения по дальнейшей реализации программы

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период нет.

Управляющий делами

Администрации города                                                                           Ю.А. Лубенцов