АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2013.  					       № 317             		                 г. Новошахтинск

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о реализации

Долгосрочной городской целевой программы

«Благоустройство города Новошахтинска

на 2012 – 2015 годы» за 2012 год,

за весь период действия программы

В соответствии с постановлением Администрации города от 30.07.2012. № 755 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффектности реализации долгосрочных городских целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации  Долгосрочной городской целевой программы «Благоустройство города Новошахтинска на 2012 – 2015 годы», утвержденной постановлением Администрации города от 30.09.2011. № 880 «Об утверждении Долгосрочной городской целевой программы «Благоустройство города Новошахтинска на 2012 – 2015 годы», за 2012 год, за весь период действия программы согласно приложению №1.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города                                                                                                              И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

муниципальное казенное учреждение

города Новошахтинска «Управление

жилищно-коммунального хозяйства»

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города

от 28.03.2013. № 317

Отчет

о реализации Долгосрочной городской целевой программы «Благоустройство

города Новошахтинска на 2012 – 2015 годы» за 2012 год,

за весь период действия программы

(далее - отчет)

Раздел I.

Основные результаты

В результате реализации Долгосрочной городской целевой программы «Благоустройство города Новошахтинска на 2012 – 2015 годы» (далее – программа) в 2012 году:

улучшено состояние сетей уличного освещения за счет увеличения протяженности сетей на 4 км, снижено потребление электрической энергии;

улучшено состояние зеленых насаждений за счет валки и обрезки 400 аварийных деревьев, посадки 200 молодых саженцев деревьев в скверах и парках города, посадки 10 тыс. шт. цветов летников на цветниках города;

улучшено санитарно-гигиенического состояние города за счет увеличения убираемой площади до 2400 тыс.м2 вдоль автомобильных дорог, на улицах, площадях, в парках;

увеличена площадь мест массового отдыха за счет их регулярной уборки.

За период программы показатели реализованы на 98 %.

Объемы неосвоенных средств составляют 2% по причине отсутствия фактических затрат.

Раздел II.

Меры по реализации программы

В течение 2012 года в программу внесены следующие изменения:

постановлением Администрации города от 31.05.2012. № 546 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2011. № 880» в связи с уточнением объемов финансирования программы;

постановлением Администрации города от 25.12.2012. № 1571 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2011. № 880» в связи с приведением программы в соответствие с требованиями постановления Администрации города от 30.07.2012. № 755 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ».

Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные программой, не соответствуют объемам ассигнований бюджета города по причине не внесения изменений в программу.

Раздел III.

Оценка эффективности реализации программы

Отчет о реализации программы за 2012 год (за весь период действия программы) приведен в приложении №1 к настоящему отчету.

Информация об оценке эффективности реализации программы за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2012-2015 годов приведена в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел IV.

Дальнейшая реализация программы

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период нет.

Управляющий делами

Администрации города                                                                                      Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации Долгосрочной городской

целевой программы «Благоустройство города

Новошахтинска на 2012 – 2015 годы»

за 2012 год, за весь период действия

программы

Отчет

о реализации программы за 2012 год (за весь период действия программы)

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении программы (в действующей редакции по состоянию на отчетную дату) | Уточненный план ассигнований на 2012 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Всего по программе | 28287,8 | 0 | 0 | 28287,8 | 0 | 30861,6 | 0 | 0 | 30861,6 | 0 | 30221,6 | 0 | 0 | 30221,6 | 0 | 640,0 |
| 2. | Уличное освещение города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение развития уличного освещения города | 17623,0 | 0 | 0 | 17623,0 | 0 | 20226,7 | 0 | 0 | 20226,7 | 0 | 20226,7 | 0 | 0 | 20226,7 | 0 | 0 |
| 3. | Озеленение города: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение озеленения города: посадка деревьев, посадка и содержание цветников, газонов | 2450,0 | 0 | 0 | 2450,0 | 0 | 2059,2 | 0 | 0 | 2059,2 | 0 | 1531,1 | 0 | 0 | 1531,1 | 0 | 528,1 по причине отсутствия фактичес-ких затрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4. | Благоустройство города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 4.1. | Содержание объектов благоустройства | 5526,2 | 0 | 0 | 5526,2 | 0 | 5488,0 | 0 | 0 | 5488,0 | 0 | 5488,0 | 0 | 0 | 5488,0 | 0 | 0 |
| 5. | Похоронное дело |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Развитие похоронного дела | 958,6 | 0 | 0 | 958,6 | 0 | 1380,0 | 0 | 0 | 1380,0 | 0 | 1268,1 | 0 | 0 | 1268,1 | 0 | 111,9 по причине отсутствия фактических затрат |
| 6. | Отлов бродячих животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Отлов и утилизация бродячих животных | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 505,3 | 0 | 0 | 505,3 | 0 | 505,3 | 0 | 0 | 505,3 | 0 | 0 |
| 7. | Ливневые сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Очистка ливневых сооружений | 230,0 | 0 | 0 | 230,0 | 0 | 230,0 | 0 | 0 | 230,0 | 0 | 230,0 | 0 | 0 | 230,0 | 0 | 0 |
| 8. | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Разработка ПСД на строительство и реконструкцию объектов благоустройства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Приобретение оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 9.1. | Приобретение манипулярной косилки | 900,0 | 0 | 0 | 900,0 | 0 | 900,0 | 0 | 0 | 900,0 | 0 | 900,0 | 0 | 0 | 900,0 | 0 | 0 |
| 10. | Проведение конкурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Награждение победителей конкурса по благоустройству придомовых территорий | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 72,4 | 0 | 0 | 72,4 | 0 | 72,4 | 0 | 0 | 72,4 | 0 | 0 |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                                                Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации Долгосрочной городской целевой программы «Благоустройство города

Новошахтинска на 2012 – 2015 годы»

за 2012 год, за весь период действия

программы

Информация

об оценке эффективности реализации программы  за отчетный 2012 финансовый год

и весь период реализации 2012-2015 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2012 год | Отклонение от планового значения (процентов) (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Обеспечение развития уличного освещения города | тыс. кВтч | 4 367,0 | 4 610,0 | 4 471,7 | 4 337,6 | 5 013,0 | +14,8 |
| 2. | Обеспечение озеленения города: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Валка и обрезка аварийных деревьев | шт. | 400 | 420 | 420 | 420 | 400 | 0 |
| 2.2. | Посадка деревьев, кустарников | шт. | 200 | 220 | 220 | 260 | 200 | 0 |
| 2.3. | Посадка и содержание цветников, газонов | тыс.м2 | 2 400 | 2 500 | 2 600 | 2 700 | 2 016 | -16 |
| 3. | Содержание объектов благоустройства | поселки | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4. | Развитие похоронного дела | кладбищ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 5. | Отлов и утилизация бродячих собак | шт. | 835 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1000 | +19,8 |
| 6. | Очистка ливневых сооружений | шт. | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 |
| 7. | Разработка ПСД на строительство и реконструкцию объектов благоустройства | шт. | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 8. | Приобретение оборудования | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9. | Проведение конкурса по благоустройству придомовых территорий | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                                  Ю.А. Лубенцов