АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2017   				     № 217                    		  г. Новошахтинск

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Информационное общество» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 20.09.2013             № 1144 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации города от 15.10.2013 № 1320, за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации города Лубенцова Ю.А.

Мэр города										          И.Н. Сорокин

Постановление вносит

муниципальное бюджетное учреждение

города Новошахтинска «Многофункциональный

центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 17.03.2017  № 217

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Информационное общество» за 2016 год (далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2016 год

В целях обеспечения развития информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития города Новошахтинска, а также повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность Администрации города за счет устранения дублирующих затрат на формирование разрозненных ведомственных информационных ресурсов, в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации города от 15.10.2013 № 1320 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечено функционирование межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело» (далее – система «Дело»);

проведена консультационная и техническая поддержка сотрудников структурных и отраслевых (функциональных) органов Администрации города в области информационных и телекоммуникационных технологий;

организованы курсы повышения квалификации муниципальных служащих города Новошахтинска по актуальным вопросам развития и внедрения информационных технологий.

В целях повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске:

обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

обеспечена организация предоставления областных услуг.

Результаты реализации основных мероприятий

и мероприятий подпрограмм муниципальной программы

По подпрограмме № 1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»

По основному мероприятию «Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» проведены следующие мероприятия:

в 2016 году МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» (далее – МФЦ) организовано предоставление 288 видов услуг (что на 22 процента больше, чем в 2015 году), из них: 42 муниципальные услуги, 151 областная услуга, 40 федеральных услуг и         55 негосударственных услуг.

Муниципальные услуги предоставляются в следующих сферах: имущетвенно-земельные отношения, архитектура и градостроительство, жилищная сфера, услуги в сфере образования.

Областные услуги предоставляются в сфере социальной поддержки населения. К ним же относятся услуги ЗАГС и органов исполнительной власти Ростовской области.

Федеральные услуги включают в себя: услуги Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – Росреестр), Пенсионного фонда РФ, Федеральной налоговой службы РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы судебных приставов, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

В 2016 году МФЦ принял участие в реализации пилотного проекта «МФЦ для бизнеса», в рамках которого внедрены услуги АО «Корпорация МСП» и иные негосударственные услуги для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП).

Самыми востребованными для жителей города в 2016 году стали услуги в сфере социальной поддержки населения. Наибольшая часть обращений связана с предоставлением субсидий, детских пособий и выплат, а также компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

Второй по востребованности категорией стали услуги Росреестра: в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастрового учета недвижимого имущества.

МФЦ осуществляет прием документов по принципу экстерриториальности, то есть предоставление услуг независимо от места регистрации в Ростовской области. Количество принятых дел по принципу экстерриториальности – 78, количество консультаций – 6.

В 2016 году МФЦ предприняты меры для улучшения работы территориально обособленных структурных подразделений (далее – ТОСП МФЦ). Для удобства посетителей ТОСП МФЦ размещены на первых этажах зданий, в которых эти подразделения размещались ранее. Продлено время работы ТОСП МФЦ и существенно расширен перечень услуг, предоставляемых в ТОСП МФЦ, в связи с чем количество оказанных в ТОСП МФЦ услуг увеличилось в три раза.

Для формирования полного пакета документов работники контрольно-аналитического сектора МФЦ сформировали и направили в 2016 году 138 303 межведомственных запросов.

Общее количество принятых на базе МФЦ обращений за 2016 год увеличилось на 18 процентов по сравнению с 2015 годом и составило 103 785, в том числе количество принятых дел – 71 097, количество обращений за получением консультации – 19 723, количество выданных дел – 12 994.

Среднее время ожидания в очереди в 2016 году составило 08 минут 30 секунд, продолжительность консультации – 10 минут 52 секунды, продолжительность приема у специалиста МФЦ – 19 минут 20 секунд.

Ведется учет отказов исполнителей услуг с анализом причин отказов. В 2016 году доля отказов организаций-исполнителей в предоставлении услуг по вине специалистов МФЦ составила 0,75 процента от общего количества принятых дел. Проводится обучение специалистов МФЦ с целью повышения их квалификации. В рамках реализации системы непрерывного обучения работников МФЦ Ростовской области, реализованной  в 2016 году управлением инноваций в органах власти Правительства Ростовской области и государственным казенным учреждением «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», 24 специалиста МФЦ приняли участие в очных занятиях и видео-семинарах на базе Южно-Российского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, ОАО «Сбербанк»; 13 специалистов посетили обучающие семинары Новошахтинского отдела Управления Росреестра по Ростовской области; один специалист прошел обучение  по 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Проводится регулярное освещение деятельности МФЦ в средствах массовой информации (опубликовано 11 статей), обеспечение актуального состояния информации о муниципальных услугах, содержащейся на региональном Портале государственных и муниципальных услуг Ростовской области. Информационные стенды МФЦ содержат актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения государственных и муниципальных услуг.

В МФЦ уделяется большое внимание качеству предоставляемых услуг. Регулярно проводится анкетирование заявителей о качестве обслуживания. Каждому заявителю предлагается оценить качество работы с помощью анкеты, инфокиоска или воспользоваться сайтом МФЦ РО. Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей – 99,6 процента.

По основному мероприятию «Создание комфортных условий для заявителей при предоставлении государственных и муниципальных услуг в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»:

в 2016 году заключены муниципальные контракты на аренду помещения       для размещения МФЦ. Здание, в котором расположен МФЦ имеет повышенную степень комфортности. Помещение МФЦ расположено на втором этаже торгового центра «Новошахтинск Mall» по ул. Садовой, 32. Вход в здание оборудован пандусами, имеется эскалатор, лифт для маломобильных групп граждан. Сектор ожидания МФЦ оборудован для заявителей бесплатным кулером с питьевой водой, телевизором, детским уголком, зоной Wi-Fi, терминалом для оплаты жилищно-коммунальных услуг. В здании имеется бесплатный туалет для посетителей, в     том числе для пользования гражданами с ограниченными физическими возможностями. Инфраструктура МФЦ соответствует требованиям постановления Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

По основному мероприятию «Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры»:

в 2016 году были приобретены лазерные МФУ (принтер/сканер/копир) в количестве четырех штук и комплектующие к компьютерам за счет внебюджетных источников.

По основному мероприятию «Обеспечение безопасности информации и персональных данных на объектах информатизации МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»:

в целях функционирования межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства в 2016 году заключили договоры на приобретение электронно-цифровой подписи для системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – ЭЦП для СМЭВ);

в результате ранее проведенной плановой переаттестации информационной системы МФЦ, обеспечена защита персональных данных заявителей и исполнение Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

По подпрограмме № 2 «Развитие и использование информационных и                     телекоммуникационных технологий»

По основному мероприятию «Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры» проведены следующие мероприятия:

сектором автоматизации Администрации города организована закупка расходных материалов и комплектующих для поддержания функционирования компьютерной и организационной техники. Произведено обновление бухгалтерского, а также закупка прикладного, системного и антивирусного программного обеспечения. Приобретено программное обеспечение для подключения структурных подразделений Администрации города к защищенной сети телекоммуникационной связи Правительства Ростовской области с предоставлением доступа к системе «Дело», а также приобретено программное обеспечение «Мобильный кабинет руководителя» для использования в системе «Дело». Проведено обновление средств криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» до версии 4.0.

Проведена закупка компьютерной и организационной техники.

Для организации работы официального сайта Администрации города Новошахтинска в сети Интернет были продлены информационно-технические услуги по размещению и защите информации при ее передаче в сети «Интернет», а также продлены услуги по обновлению «1С-Битрикс: Управление сайтом».

По основному мероприятию «Использование информационно-коммуника-ционных технологий в деятельности Администрации города»:

сектором автоматизации Администрации города постоянно ведется оказание консультационной и технической поддержки сотрудникам структурных и отраслевых (функциональных) органов Администрации города.

Архивный отдел Администрации города проводит перевод архивных документов в электронный вид с использованием визуализатора архива. В 2016 году переведено 2 процента архивных документов в электронный вид.

По основному мероприятию «Обеспечение информационной безопасности»:

в 2016 году Администрацией города было приобретено 25 ЭЦП для использования в системе исполнения регламентов, государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, системе «Дело», автоматизированной государственной системе «Управление» и других информационных системах.

Перечень основных мероприятий, мероприятий подпрограмм муниципальной программы, выполненных и невыполненных приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2016 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является нестабильность цен на оборудование и программное обеспечение.

Сведения об использовании бюджета города, областного и

федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию                              муниципальной программы

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной                    программы, подпрограмм муниципальной программы за год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в муниципальную программу

В связи с изменением объемов финансирования за счёт средств областного бюджета и бюджета города, в муниципальную программу были внесены изменения следующими нормативными правовыми актами:

постановлением Администрации города от 10.06.2016 № 487 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1320»;

постановлением Администрации города от 29.07.2016 № 699 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1320»;

постановлением Администрации города от 09.12.2016 № 1194 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1320»;

постановлением Администрации города от 30.12.2016 № 1322 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1320».

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы                            в отчетном году

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается на основе сведений о достижении значений показателей (индикаторов), предусмотренных приложением № 4 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования бюджетных средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

Так как целевые показатели муниципальной программы выполнены в объеме 90,9 процента от общего количества показателей, с объемом средств 98,8 процента, предусмотренных муниципальной программой, муниципальная программа считается эффективной.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе и в результате проведения закупок, при условии его исполнения  в полном объеме  в отчетном году изложена в приложении № 5 к настоящему отчету.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году приведена в приложении № 6 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Новошахтинска в 2016 году по муниципальной программе приведена в приложении № 7 к настоящему отчету.

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году изложена в приложении № 8 к настоящему отчету.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации муниципальной программы на текущий финансовый год и на период действия муниципальной программы  нет.

Управляющий делами

Администрации города  	     			                                     Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Информационное

общество» за 2016 год

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий, мероприятий подпрограммы программы выполненных и невыполненных

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятий подпрограмм программы | Ответственный исполнитель (руководитель/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |
| 1.1. | Основное мероприятие. Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» Некрасова И.Н. (далее – Некрасова И.Н.) | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие. Нормативное правовое регулирование предоставления муниципальных услуг | Главный архитектор города Кузнецова Е.Б. (далее – Кузнецова Е.Б.); начальник управления жилищной политики Адми-нистрации города Маловичко О.А. (далее – Маловичко О.А.); начальник отдела по работе с населением Администрации города Зем- цов В.М. (далее – Земцов В.М.); председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска Авраменко Т.Г. (далее – Авраменко Т.Г.); начальник Управ-ления образования Администрации города Новошахтинска Бахтинова Т.П. (да-лее – Бахтинова Т.П.); директор муниципального казенного учреждения города Новошахтинска «Управление городского хозяй-ства» Сикач Л.В. (далее – Си- кач Л.В.) | январь | декабрь | январь | декабрь | разработка и утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг. Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | разработаны и утверждены административные регламенты предоставления муниципальных услуг. Административные регламенты предоставления муниципальных услуг приведены в соответствие с требованиями к обеспечению условий доступности для инвалидов |  |
| 1.1.2. | Мероприятие. Обучение и повышение квалификации работников МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» (далее – МФЦ) | Некрасова И.Н. | январь | декабрь | январь | декабрь | организация и проведение ряда мер, направленных на повышение квалификации специалистов, в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг | сотрудники МФЦ приняли участие в очных занятиях и видео-семинарах на базе Южно-Рос-сийского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, ОАО «Сбербанк», посетили обучающие семинары Новошахтинского отдела Управления Росреестра по Ростовской области, прошли обучение по 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  |
| 1.1.3. | Мероприятие. Повышение информированности заявителей о порядке, способах и условиях оказания государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной области | Некрасова И.Н.; Кузнецова Е.Б.; Маловичко О.А.; Земцов В.М.; Авраменко Т.Г.; Бахтинова Т.П.; Сикач Л.В. | январь | декабрь | январь | декабрь | получение жителями города полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме. Актуальное состояние информации о муниципальных услугах, содержащейся на региональном Портале государственных и муниципальных услуг Ростовской области | поддерживается актуальное состояние информации о муниципальных услугах, содержащейся на региональном Портале государственных и муниципальных услуг Ростовской области. Проводится регулярное освещение деятельности МФЦ в средствах массовой информации, опубликовано 11 статей |  |
| 1.1.4. | Мероприятие. Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Некрасова И.Н. | январь | декабрь | январь | декабрь | создание возможности для заявителя обратиться за получением государственных и муниципальных услуг независимо от места регистрации на территории Ростовской области | количество принятых дел по принципу экстерриториальности – 78, оказано консультаций – шесть |  |
| 1.1.5. | Мероприятие. Обеспечение деятельности МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Некрасова И.Н. | январь | декабрь | январь | декабрь | упрощение процедур, сокращение сроков и повышение комфортности оказания государственных и муниципальных услуг. Расширение возможностей и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МБУ г. Новошахтинска «МФЦ». Повышение информированности заявителей о порядке, способах и условиях оказания государственных и муниципальных услуг. Прием, регистрация и выдача документов заявителям путем применения системы «одного окна». Оптимизация процедур получения заявителями государственных и муниципальных услуг | организовано предоставление 103 785 услуг, в том числе по вопросам социальной защиты населения – 30 463 услуги, по вопросам Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии – 15 673 услуги, по вопросам Пенсионного фонда РФ – 8 960 услуг, по вопросам Федеральной миграционной службы России – 8 310 услуг, по вопросам Министерства внутренних дел РФ – 2 049 услуг, по вопросам Федеральной налоговой службы РФ – 74 услуги, по вопросам ЗАГСа – 15 услуг, по вопросам Федеральной службы судебных приставов – 14 услуг. Количество услуг, предоставленных в земельно-имущественной сфере составило 3 347, в архитектурно-градостроительной сфере – 879 услуг, в жилищно-коммунальной сфере – 211 услуг. Были предоставлены услуги также в сфере образования – 1 343, по вопросам Фонда капитального ремонта – 397 услуг, по регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации – 17 452 услуги. Кроме того, оказано 19 723 консультации, выдано 12 994 дела. Среднее время ожидания в очереди – 08 минут 30 секунд |  |
| 1.1.6. | Мероприятие. Организация предоставления областных услуг | Некрасова И.Н. | январь | декабрь | январь | декабрь | увеличение количества предоставляемых услуг на базе МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | увеличено количество предоставляемых услуг за счет приема, регистрации и выдачи документов заявителям путем применения системы «одного окна» по 151 областной услуге. Принято 10 дел и оказано пять консультаций |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Создание комфортных условий для заявителей при предоставлении государственных и муниципальных услуг в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Некрасова И.Н. | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие. Обеспечение посетителей бесплатной питьевой водой | Некрасова И.Н. | январь | декабрь | январь | декабрь | создание комфортных условий для заявителей | сектор ожидания МФЦ оборудован для заявителей кулером с бесплатной питьевой водой |  |
| 1.2.2. | Мероприятие. Приобретение мебели для сектора информирования и ожидания, сектора приема заявителей и служебных помещений | Некрасова И.Н. | январь | декабрь | январь | декабрь | создание комфортных условий для заявителей. Соответствие инфраструктуры МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» требованиям федерального нормативного правового акта, предъявляемым к помещению МФЦ. Обеспечение условий обслуживания заявителей, установленных нормативными правовыми актами | сектор ожидания МФЦ оборудован для заявителей удобными стульями, телевизором, детским уголком |  |
| 1.2.3. | Мероприятие. Проведение аукциона с целью заключения договора аренды помещения для размещения МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Некрасова И.Н. | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | размещение МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» в помещении, соответствующем требованиям комфортности, предъявляемым к многофункциональным центрам | заключены муниципальные контракты на аренду помещения для размещения МБУ г. Новошахтинска «МФЦ». Здание, в котором расположен МФЦ имеет повышенную степень комфортности. Вход в здание оборудован пандусами, имеется эскалатор, лифт для маломобильных групп граждан. В здании имеется бесплатный туалет для посетителей, в том числе для пользования гражданами с ограниченными физическими возможностями |  |
| 1.3. | Основное мероприятие. Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | Некрасова И.Н. | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие. Приобретение компьютерной и оргтехники | Некрасова И.Н. | январь | декабрь | январь | декабрь | обновление и модернизация компьютерной техники |  | Отсутствие лимитов бюджетных обязательств |
| 1.3.2. | Мероприятие. Закупка и обновление программного обеспечения | Некрасова И.Н. | январь | декабрь | январь | декабрь | наличие современного программного обеспечения для осуществления деятельности МФЦ | заключены договоры на сервисное и консультационное обслуживание лицензионных экономических программ, на информационно-тех-ническое сопровождение (ИТС), на использование неисключительных прав на программу для ЭВМ-ПП «Астрал-отчетность» |  |
| 1.4. | Основное мероприятие. Обеспечение безопасности информации и персональных данных на объектах информатизации МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Некрасова И.Н. | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 1.4.1. | Мероприятие. Проведение аттестации АРМ | Некрасова И.Н. | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечение защиты персональных данных заявителей и исполнения требований федерального законодательства |  | Отсутствие лимитов бюджетных обязательств |
| 1.4.2. | Мероприятие. Приобретение ЭЦП для СМЭВ | Некрасова И.Н. | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечение защиты персональных данных при функционировании межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело» | заключены договоры на приобретение ЭЦП для обеспечения функционирования межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело» |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» |
| 2.1. | Основное мероприятие. Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | Начальник сектора автоматизации Администрации города Говзич Е.В. (далее – Говзич Е.В.) | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Закупка компьютерной и оргтехники, автоматической телефонной станции и телефонных аппаратов в Администрации города | Говзич Е.В. | январь | декабрь | февраль | апрель | увеличение доли персональных компьютеров структурных подразделений Администрации города со сроком службы не более пяти лет, модернизация и расширение автоматической телефонной станции в Администрации города | доля персональных компьютеров структурных подразделений Администрации города со сроком службы не более пяти лет была увеличена на четыре процента за счет приобретения компьютерной техники (персональные компьютеры, ИБП, сетевые фильтры, МФУ (принтер/сканер/копир), принтеры, ламинатор) |  |
| 2.1.2. | Мероприятие. Техническая поддержка и обслуживание официального сайта Администрации города Новошахтинска в сети Интернет (далее – сайт города), издание муниципальных правовых актов муниципального образования | Говзич Е.В.; начальник контрольно-органи-зационного сектора Администрации города Карасева В.И.; (далее – Карасе-ва В.И.) начальник общего отдела Администрации города Грицай Г.В. (далее – Грицай Г.В.) | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечение доступности информации о деятельности Администрации города, отраслевых (функциональных) органов Администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | для работы сайта города были продлены информационно-технические услуги по размещению и защите информации при ее передачи в сети «Интернет». Продлены услуги по обновлению «1С-Битрикс: Управление сайтом» |  |
| 2.1.3. | Мероприятие. Закупка и обновление программного обеспечения | Говзич Е.В. | январь | декабрь | январь | декабрь | наличие современного программного обеспечения для осуществления деятельности Администрации города | произведено обновление бухгалтерского, а также закупка прикладного, системного и антивирусного программного обеспечения; приобретено программное обеспечение для подключения структурных подразделений Администрации города к защищенной сети телекоммуникационной связи Правительства Ростовской области с предоставлением доступа к системе электронного документооборота и делопроизводства «Дело», программное обеспечение «Мобильный кабинет для руководителя» для использования в системе «Дело». Произведено обновление средств криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» до версии 4.0 |  |
| 2.1.4. | Мероприятие. Закупка оргтехники и программного обеспечения для подключения к Единой автоматизированной системе управления общественными финансами города (далее – ЕАС УОФ) | Говзич Е.В.; Некрасова И.Н.; директор МКУ г. Новошахтин-ска «УКС» Карасев А.К.; Си- кач Л.В.; директор МБУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кондратенко В.И.; главный врач МБУЗ «СП» Синкиенко С.Н.; главный врач МБУЗ «ЦГБ» Савин В.В.; главный врач МБУЗ «ДГБ» Сорокина Л.Г.; директор МБУ «Стадион Западный» Орлов- ский В.М.; директор МБОУ ДО ДЮСШ №4 Осинов Н.С.; директор МБУ «ССВПД» Бабич В.П.; Авраменко Т.Г.; заместитель Главы Администрации - начальник финансового управления Коденцова Т.В.; Бахтинова Т.П.; начальник Отдела культуры Администрации города Новошахтинска Коновалова Н.Г. | январь | декабрь | январь | декабрь | увеличение доли главных администраторов доходов бюджета города, муниципальных казенных, автономных и бюджетных учреждений города, подключенных к ЕАС УОФ | к ЕАС УОФ подключены: Администрация города, МБУ г. Новошахтинска «МФЦ», Финансовое управление Администрации города, Комитет по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска, Отдел культуры Администрации города Новошахтинска, Управление образования Администрации города Новошахтинска, МКУ «УГХ» |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Использование информационно-коммуникацион-ных технологий в деятельности Администрации города | Говзич Е.В. | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 2.2.1. | Мероприятие. Подключение отдаленных структурных подразделений Администрации города к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Говзич Е.В. | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечение доступа структурных подразделений Администрации города к информационно-телекомму-никационной сети «Интернет» | к сети «Интернет» подключены: комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города, сектор муниципального контроля Администрации города, отдел по работе с населением Администрации города |  |
| 2.2.2. | Мероприятие. Оказание консультационной и технической поддержки | Говзич Е.В. | январь | декабрь | январь | декабрь | повышение грамотности лиц в области информационных и телекоммуникационных технологий | проведена консультационная и техническая поддержка сотрудников структурных и отраслевых (функциональных) органов Администрации города в области информационных и телекоммуникационных технологий |  |
| 2.2.3. | Мероприятие. Перевод архивных документов в электронный вид | Начальник архив-ного отдела Администрации города Литвино-ва Л.О. | январь | декабрь | январь | декабрь | уменьшение времени на поиск и обработку архивных документов | переведено два процента архивных документов в электронный вид с использованием визуализатора архива |  |
| 2.2.4. | Мероприятие. Создание условий для повышения компьютерной грамотности населения | Начальник контрольно-органи-зационного сектора Администрации города Карасева В.И. | январь | декабрь | январь | декабрь | повышение компьютерной грамотности населения |  | Отсутствие лимитов бюджетных обязательств |
| 2.3. | Основное мероприятие. Обеспечение информационной безопасности | Говзич Е.В. | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 2.3.1. | Мероприятие. Обеспечение защиты информации в информационных системах Администрации города | Говзич Е.В. | январь | декабрь | январь | декабрь | исполнение требования федерального законодательства |  | Отсутствие лимитов бюджетных обязательств |
| 2.3.2. | Мероприятие. Приобретение ЭЦП для должностных лиц Администрации города | Говзич Е.В. | январь | декабрь | январь | декабрь | исполнение требования федерального законодательства | закуплено 25 ЭЦП для должностных лиц сроком на один год |  |

Управляющий делами

Администрации города								                                                                      Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Информационное

общество» за 2016 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации программы за 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятий подпрограмм программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (руководитель /ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпрограмма № 1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |
| 1.1. | Основное мероприятие. Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» |  |  | Январь | Декабрь | 2 043,5 | 2 043,5 | 1 926,3 |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие. Нормативное правовое регулирование предоставления муниципальных услуг | Кузнецова Е.Б. – главный архитектор города; Маловичко О.А. – начальник управления жилищной политики Администрации города; Земцов В.М. – начальник отдела по работе с населением Администрации города; Авраменко Т.Г. – председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска; Бахтино- ва Т.П. – начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска | Принятие нормативных актов, утверждающих административные регламенты предоставления муниципальных услуг, а также внесение изменений, регламентирующих сокращение срока ожидания в очереди заявителей, в административные регламенты | Разработаны и утверждены административные регламенты предоставления муниципальных услуг. Административные регламенты предоставления муниципальных услуг приведены в соответствие с требованиями к обеспечению условий доступности для инвалидов | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Мероприятие. Обучение и повышение квалификации работников МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Участие специалистов МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» в мероприятиях по обучению | Сотрудники МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» приняли участие в очных занятиях и видео-семи-нарах на базе Южно-Российского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, ОАО «Сбербанк», посетили обучающие семинары Новошахтинского отдела Управления Росреестра по Ростовской области, прошли обучение по 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Январь | Декабрь | 8,0 | 8,0 | 8,0 | Один договор на сумму 8,0 тыс. руб. | - |
| 1.1.3. | Мероприятие. Повышение информированности заявителей о порядке, способах и условиях оказания государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»; Кузнецова Е.Б. – главный архитектор города; Маловичко О.А. – на-чальник управления жилищной политики Администрации города; Земцов В.М. – начальник отдела по работе с населением Администрации города; Авраменко Т.Г. – председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска; Бахтинова Т.П. – начальник Управления образования Администрации го-рода Новошахтинска; Сикач Л.В. – директор МКУ «УГХ» | Регулярное освещение деятельности МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» (далее – МФЦ) в средствах массовой информации, обеспечение главных улиц города указателями, информирующими о месте нахождения и способах проезда к МФЦ; обеспечение актуального состояния информации о муниципальных услугах, содержащейся на региональном Портале государственных и муниципальных услуг Ростовской области | Поддерживается актуальное состояние информации о муниципальных услугах, содержащейся на региональном Портале государственных и муниципальных услуг Ростовской области. Проводится регулярное освещение деятельности МФЦ в средствах массовой информации, опубликовано 11 статей | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - |
| 1.1.4. | Мероприятие. Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Предоставление на базе МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» государственных и муниципальных услуг по принципу экстерриториальности | Количество принятых дел по принципу экстерриториальности – 78, оказано консультаций – шесть | Январь | Декабрь | 124,5 | 124,5 | 34,0 |  | Объем финансирования зависит от фактически оказанных услуг |
| 1.1.5. | Мероприятие. Обеспечение деятельности МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Проведение закупок на поставку услуг связи, заправку картриджей, приобретение штампов, стаканов, бланков, канцтоваров, проведение мероприятий по переходу на единый фирменный стиль «Мои документы» | организовано предоставление 103 785 услуг, в том числе по вопросам социальной защиты населения – 30 463 услуги, по вопросам Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии – 15 673 услуги, по вопросам Пенсионного фонда РФ – 8 960 услуг, по вопросам Федеральной миграционной службы России – 8 310 услуг, по вопросам Министерства внутренних дел РФ – 2 049 услуг, по вопросам Федеральной налоговой службы РФ –74 услуги, по вопросам ЗАГСа – 15 услуг, по вопросам Федеральной службы судебных приставов – 14 услуг. Количество услуг, предоставленных в земельно-иму-щественной сфере составило – 3 347, в архитектурно-градостроитель-ной сфере – 879 услуг, в жилищно-коммунальной сфере – 211 услуг. Были предоставлены услуги также в сфере образования – 1 343, по вопросам Фонда капитального ремонта – 397 услуг, по регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентифика-ции – 17 452 услуги. Кроме того, оказано 19 723 консультации, выдано 12 994 дела. Среднее время ожидания в очереди – 08 минут 30 секунд. Для создания комфортных условий для заявителей приобретены за счет внебюджетных источников МФУ (принтер/ сканер/копир), штампы, бланки, канцтовары | Январь | Декабрь | 1 882,8 | 1 882,8 | 1 882,8 | 35 договоров на сумму 906,5 тыс. руб. | - |
| 1.1.6. | Мероприятие. Организация предоставления областных услуг | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Предоставление на базе МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» областных услуг по принципу «одного окна» | Увеличено количество предоставляемых услуг за счет приема, регистрации и выдачи документов заявителям путем применения системы «одного окна» по 151 областной услуге. Принято 10 дел и оказано пять консультаций | Январь | Декабрь | 28,3 | 28,3 | 1,5 | - | Объем финансирования зависит от фактически оказанных услуг |
| 1.2. | Основное мероприятие. Создание комфортных условий для заявителей при предоставлении государственных и муниципальных услуг в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» |  |  | Январь | Декабрь | 2 345,0 | 2 345,0 | 2 344,5 | - | - |
| 1.2.1. | Мероприятие. Обеспечение посетителей бесплатной питьевой водой | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Оборудование сектора ожидания кулером с питьевой водой для безвозмездного пользования заявителями | Сектор ожидания МФЦ оборудован для заявителей кулером с бесплатной питьевой водой | Январь | Декабрь | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Один договор на сумму 5,0 тыс. руб. | - |
| 1.2.2. | Мероприятие. Приобретение мебели для сектора информирования и ожидания, сектора приема заявителей и служебных помещений | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Оборудование сектора ожидания стульями и столами для оформления документов | Сектор ожидания МФЦ оборудован для заявителей удобными стульями, телевизором, детским уголком | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - |
| 1.2.3. | Мероприятие. Проведение аукциона с целью заключения договора аренды помещения для размещения МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Проведение закупок на аренду помещения | Заключены муниципальные контракты на аренду помещения для размещения МБУ г. Новошахтинска «МФЦ». Здание, в котором расположен МФЦ имеет повышенную степень комфортности. Вход в здание оборудован пандусами, имеется эскалатор, лифт для маломобильных групп граждан. В здании имеется бесплатный туалет для посетителей, в том числе для пользования гражданами с ограниченными физическими возможностями | Январь | Декабрь | 2 340,0 | 2 340,0 | 2 339,5 | Два контрак-та на сумму 2 339,5 тыс. руб. |  |
| 1.3. | Основное мероприятие. Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» |  |  | Январь | Декабрь | 14,9 | 14,9 | - | - | - |
| 1.3.1. | Мероприятие. Приобретение компьютерной и оргтехники | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Заключение договоров на приобретение компьютерной и оргтехники | Обновление и модернизация компьютерной техники | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - |
| 1.3.2. | Мероприятие. Закупка и обновление программного обеспечения | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Заключение договоров на приобретение программного обеспечения | Заключены договоры на сервисное и консультационное обслуживание лицензионных экономических программ, на информационно-техни-ческое сопровождение (ИТС), на использование неисключительных прав на программу для ЭВМ-ПП «Астрал-отчетность» | Январь | Декабрь | 14,9 | 14,9 | - | Четыре договора на сумму 31,8 тыс. руб. | - |
| 1.3.3. | Мероприятие. Монтаж локально-вычислительной и телефонной сети | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Заключение договора на проведение работ по монтажу локально-вычислительной и телефонной сети | Отсутствие лимитов | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Основное мероприятие. Обеспечение безопасности информации и персональных данных на объектах информатизации МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | - | - | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - |
| 1.4.1. | Мероприятие. Проведение аттестации АРМ | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Заключение договоров на проведение аттестации АРМ | Отсутствие лимитов | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | Меропритие. Приобретение ЭЦП для СМЭВ | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Заключение договоров на приобретение ЭЦП | Заключены договоры на приобретение ЭЦП для обеспечения функционирования межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства | Январь | Декабрь | - | - | - | Два договора на сумму 3,0 тыс. руб. | - |
| 2. Подпрограмма № 2 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» |
| 2.1. | Основное мероприятие. Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города | - | - | Январь | Декабрь | 1 391,6 | 1 391,6 | 1 336,4 | - | - |
| 2.1.1. | Мероприятие. Закупка компьютерной и оргтехники, автоматической телефонной станции и телефонных аппаратов в Администрации города | Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города; Авраменко Т.Г. – председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска | Заключение договора на поставку компьютерной технике. Заключение договора на поставку расходных материалов к компьютерной технике. Заключение договора на поставку визуализатора архива. Заключение договора на поставку ТВ-стойки для видеоконференцсвязи. Заключение договора на поставку радиосистемы | Закуплена компьютерная и оргтехника: персональные компьютеры, ИБП, сетевые фильтры, МФУ (принтер/ сканер/копир), принтеры, ламинатор. Расходные материалы и комплектующие к оргтехнике | Январь | Декабрь | 561,2 | 561,2 | 561,2 | Три контракта на сумму 561,2 тыс. руб. | - |
| 2.1.2. | Мероприятие. Техническая поддержка и обслуживание официального сайта Администрации города, издание муниципальных правовых актов муниципального образования | Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города; Карасева В.И.. – начальник контрольно-организа-ционного сектора Администрации города; Грицай Г.В. – начальник общего отдела Администрации города | Заключение договора о предоставлении информационных услуг по размещению официального сайта Администрации города Новошахтинска в сети Интернет (далее – сайт города). Заключение договора о продлении технической поддержки и обновления сайта города | Для работы сайта города были продлены информационно-технические услуги по размещению и защите информации при ее передачи в сети «Интернет». Продлены услуги по обновлению «1С-Битрикс: Управление сайтом» | Январь | Декабрь | 528,3 | 528,3 | 492,6 | Шесть договоров на сумму 464,4 тыс. руб. | Недостаточное финансирование. Погашение кредиторской задолженности за 2015 год в сумме 63,9 тыс. руб. |
| 2.1.3. | Мероприятие. Закупка и обновление программного обеспечения | Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города | Заключение договора на продление антивирусного программного обеспечения. Заключение договора на VipNet Client. Заключение договора на оказание услуг справочно-правовой системы «Консультант+». Заключение договора на продление технической поддержки 1С «Предприятие» | Произведены обновление бухгалтерского, а также закупка прикладного, системного и антивирусного программного обеспечения; приобретено программное обеспечение для подключения структурных подразделений Администрации города к защищенной сети телекоммуникационной связи Правительства Ростовской области с предоставлением доступа к системе электронного документооборота и делопроизводства «Дело» (далее - система «Дело»), программное обеспечение «Мобильный кабинет для руководителя» для использования в системе «Дело». Произведено обновление средств криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» до версии 4.0 | Январь | Декабрь | 302,1 | 302,1 | 282,6 | Шесть договоров на сумму 302,1 тыс. руб. | Недостаточное финансирование. Погашение кредиторской задолженности за 2015 год |
| 2.1.4. | Мероприятие. Закупка оргтехники и программного обеспечения для подключения к ЕАС УОФ | Говзич Е.В. – нача-льник сектора автоматизации Адми-нистрации города; Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»; Кара- сев А.К. – директор МКУ г. Новошахтинска «УКС»; Сикач Л.В. – директор МКУ «УГХ»; Кондратенко В.И. – директор МБУ «Управление по делам ГО и ЧС»; Синки- енко С.Н. – главный врач МБУЗ «СП»; Савин В.В. – главный врач МБУЗ «ЦГБ»; Сорокина Л.Г. – главный врач МБУЗ «ДГБ»; Орловский В.М. – директор МБУ «Стадион Западный»; Оси- нов Н.С. – директор МБУ ДО ДЮСШ №4; Бабич В.П. – директор МБУ «ССВПД»; Авраменко Т.Г. – председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска; Коденцо- ва Т.В. – заместитель Главы Администрации города – начальник финансового управления; Бахтинова Т.П. – начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска; Коновалова Н.Г. – начальник Отдела культуры Администрации города Новошахтинска | Подключение главных администраторов доходов бюджета города, муниципальных казенных, автономных и бюджетных учреждений города, подключенных к ЕАС УОФ | К ЕАС УОФ подключены: Администрация города, МБУ г. Новошахтинска «МФЦ», Финансовое управление Администрации города, Комитет по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска, Отдел культуры Администрации города Новошахтинска, Управление образования Администрации города Новошахтинска, МКУ «УГХ» | Январь | Декабрь | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Использование информационно-ком-муникационных технологий в деятельности Администрации города | Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города | - | - | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. | Мероприятие. Подключение отдаленных структурных подразделений Администрации города к информационно-телекомму-никационной сети «Интернет» | Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города | Заключение договора на оказание услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в отдаленных структурных подразделениях Администрации города | К сети «Интернет» подключены: комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города, сектор муниципального контроля Администрации города, отдел по работе с населением Администрации города | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - |
| 2.2.2. | Мероприятие. Оказание консультационной и технической поддержки | Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города | Обучение сотрудников работе в новых информационных системах и с прикладным программным обеспечением | Проведена консультационная и техническая поддержка сотрудников структурных и отраслевых (функциональных) органов Администрации города в области информационных и телекаммуникационных технологий | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - |
| 2.2.3 | Мероприятие. Перевод архивных документов в электронный вид | Литвинова Л.О. – начальник архивного отдела Администрации города | Перевод архивных документов в электронный вид | Переведено два процента архивных документов в электронный вид с использованием визуализатора архива | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - |
| 2.2.4. | Мероприятие. Создание условий для повышения компьютерной грамотности населения | Карасева В.И. – начальник контрольно-организационного сектора Администрации города | Подготовка и согласование списков, организация и контроль проведения мероприятий по повышению грамотности лиц в области информационных и телекоммуникационных технологий | Увеличение компьютерной грамотности населения | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Основное мероприятие. Обеспечение информационной безопасности | Говзич Е.В. – нача-льник сектора автоматизации Адми-нистрации города |  |  | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - |
| 2.3.1. | Мероприятие. Обеспечение защиты информации в информационных системах Администрации города | Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города | Обеспечение защиты информации в информационных системах персональных данных Администрации города | Проведение организационных и технических мероприятий по защите информации в информационных системах персональных данных Администрации города | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - |
| 2.3.2. | Мероприятие. Приобретение ЭЦП для должностных лиц Администрации города | Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города | Заключение договора на оказание услуг по изготовлению ключей электронной подписи и сертификатов ключей проверки электронной подписи для участников системы межведомственного электронного взаимодействия системы «Дело» | закуплено 25 ЭЦП для должностных лиц сроком на один год | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | - | 5 795,1 | 5 795,1 | 5 607,3 |  |  |
|  |  | сектор автоматизации Администрации города | - | - | - | - | 1 391,6 | 1 391,6 | 1 336,4 |  |  |
|  |  | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | - | - | - | - | 4 403,5 | 4 403,5 | 4 269,8 |  |  |

Управляющий делами

Администрации города							                                                                               Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Информационное

общество» за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Новошахтинска «Информационное общество» за 2016 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограмм | Объем ассигнований | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено программой на весь период реализации | Предусмотрено программой на 2016 год реализации | Уточненный план ассигнований на 2016 год | Исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Информационное общество» | 103 272,1 | 932,3 | 18 302,7 | 81 465,3 | 2 571,8 | 15 931,3 | - | 3 087,6 | 12 308,7 | 535,0 | 15 931,3 | - | 3 087,6 | 12 308,7 | 535,0 | 15 737,2 | - | 2 981,6 | 12 227,1 | 528,5 |  |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 95 377,5 | 932,3 | 18 302,7 | 73 570,7 | 2 571,8 | 14 539,7 | - | 3 087,6 | 10 917,1 | 535,0 | 14 539,7 | - | 3 087,6 | 10 917,1 | 535,0 | 14 400,8 | - | 2 981,6 | 10 890,7 | 528,5 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 79 611,8 | - | 18 302,7 | 58 747,3 | 2 561,8 | 12 179,8 | - | 3 087,6 | 8 562,2 | 530,0 | 12 179,8 | - | 3 087,6 | 8 562,2 | 530,0 | 12 056,3 | - | 2 981,6 | 8 551,2 | 525,5 |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Нормативное правовое регулирование предоставления муниципальных услуг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.2. | Мероприятие. Обучение и повышение квалификации сотрудников МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 57,0 | - | - | 37,0 | 20,0 | 8,0 | - | - | - | 8,0 | 8,0 | - | - | - | 8,0 | 8,0 | - | - | - | 8,0 |  |
| 2.1.3. | Мероприятие. Повышение информированности заявителей о порядке, способах и условиях оказания государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме | 29,5 | - | - | 29,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.4. | Мероприятие. Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | 708,3 | - | 639,8 | 68,5 | - | 124,5 | - | 112,6 | 11,9 | - | 124,5 | - | 112,6 | 11,9 | - | 34,0 | - | 30,8 | 3,2 | - | Финансирование осуществлялось за фактически оказанные услуги |
| 2.1.5. | Мероприятие. Обеспечение деятельности МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 78 702,0 | - | 17 558,9 | 58 601,3 | 2 541,8 | 12 019,0 | - | 2 949,4 | 8 547,6 | 522,0 | 12 019,0 |  | 2 949,4 | 8 547,6 | 522,0 | 12 012,8 | - | 2 949,4 | 8 547,9 | 515,5 |  |
| 2.1.6. | Мероприятие. Организация предоставления областных услуг | 115,0 | - | 104,0 | 11,0 | - | 28,3 | - | 25,6 | 2,7 | - | 28,3 | - | 25,6 | 2,7 | - | 1,5 | - | 1,4 | 0,1 | - | Отсутствие обращений заявителей (финансирование предусмотрено за фактически оказанные услуги) |
| 2.2. | Основное мероприятие. Создание комфортных условий для заявителей при предоставлении государственных и муниципальных услуг в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 14 050,0 | - | - | 14 040,0 | 10,0 | 2 345,0 | - | - | 2 340,0 | 5,0 | 2 345,0 | - | - | 2 340,0 | 5,0 | 2 344,5 | - | - | 2 339,5 | 5,0 |  |
| 2.2.1. | Мероприятие. Обеспечение посетителей бесплатной питьевой водой | 10,0 | - | - | - | 10,0 | 5,0 | - | - | - | 5,0 | 5,0 | - | - | - | 5,0 | 5,0 | - | - | - | 5,0 |  |
| 2.2.2. | Мероприятие. Приобретение мебели для сектора информирования и ожидания, сектора приема заявителей и служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.3. | Мероприятие. Проведение аукциона с целью заключения договора аренды помещения для размещения МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 14 040,0 | - | - | 14 040,0 | - | 2 340,0 | - | - | 2 340,0 | - | 2 340,0 | - | - | 2 340,0 | - | 2 339,5 | - | - | 2 339,5 | - |  |
| 2.3. | Основное мероприятие. Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | 763,4 | - | - | 763,4 | - | 14,9 | - | - | 14,9 | - | 14,9 | - | - | 14,9 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.1. | Мероприятие. Приобретение компьютерной и оргтехники | 481,1 | - | - | 481,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.2. | Мероприятие. Закупка и обновление программного обеспечения | 271,9 | - | - | 271,9 | - | 14,9 | - | - | 14,9 | - | 14,9 | - | - | 14,9 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.3. | Мероприятие. Монтаж локально-вычислительной и телефонной сети | 10,4 | - | - | 10,4 | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.4. | Основное мероприятие. Обеспечение безопасности информации и персональных данных на объектах информатизации МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 952,3 | 932,3 | - | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4.1. | Мероприятие. Проведение аттестации АРМ | 932,3 | 932,3 | - | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4.2. | Мероприятие. Приобретение ЭЦП для СМЭВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Подпрограмма № 2. «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» | 7 894,6 | - | - | 7 894,6 | - | 1 391,6 | - | - | 1 391,6 | - | 1 391,6 | - | - | 1 391,6 | - | 1 336,4 | - | - | 1 336,4 | - |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | 7 884,2 | - | - | 7 884,2 | - | 1 391,6 | - | - | 1 391,6- | - | 1 391,6 | - | - | 1 391,6 | - | 1 336,4 | - | - | 1 336,4 | - |  |
| 3.1.1. | Мероприятие. Закупка компьютерной и оргтехники, автоматической телефонной станции и телефонных аппаратов в Администрации города | 2 538,3 | - | - | 2 538,3 | - | 561,2 | - | - | 561,2 | - | 561,2 | - | - | 561,2 | - | 561,2 | - | - | 561,2 | - |  |
| 3.1.2. | Мероприятие. Техническая поддержка и обслуживание официального сайта Администрации города Новошахтинска в сети Интернет, издание муниципальных правовых актов муниципального образования | 2 883,9 | - | - | 2 883,9 | - | 528,3 | - | - | 528,3 | - | 528,3 | - | - | 528,3 | - | 492,6 | - | - | 492,6 | - | Кредиторская задолженность декабря 2016 года |
| 3.1.3. | Мероприятие. Закупка и обновление программного обеспечения | 2 383,5 | - | - | 2 383,5 | - | 302,1 | - | - | 302,1 | - | 302,1 | - | - | 302,1 | - | 282,6 | - | - | 282,6 | - |  |
| 3.1.4. | Мероприятие. Закупка оргтехники и программного обеспечения для подключения к Единой автоматизированной системе управления общественными финансами города | 78,5 | - | - | 78,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2. | Основное мероприятие. Использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности Администрации города | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2.1. | Мероприятие. Подключение отдаленных структурных подразделений Администрации города к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2.2. | Мероприятие. Оказание консультационной и технической поддержки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2.3. | Мероприятие. Перевод архивных документов в электронный вид | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2.4. | Мероприятие. Создание условий для повышения компьютерной грамотности населения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Основное мероприятие. Обеспечение информационной безопасности | 10,4 | - | - | 10,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3.1. | Мероприятие. Обеспечение защиты информации в информационных системах Администрации города | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3.2. | Мероприятие. Приобретение ЭЦП для должностных лиц Администрации города | 10,4 | - | - | 10,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Управляющий делами

Администрации города									                                                                 Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Информационное

общество» за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) программы, подпрограмм программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года при наличии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Информационное общество» |
| 1. | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей | процент | 99,0 | 98,0 | 99,6 |  |
| 2. | Доля рабочих мест в Администрации города, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства | процент | 30,0 | 20,0 | 60,0 |  |
| 3. | Доля населения, использующего информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для взаимодействия с Администрацией города и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города | процент | 6,0 | 7,0 | 11,0 |  |
| Подпрограмма № 1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |
| 4. | Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | единиц | 236 | 233 | 288 |  |
| 5. | Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | балл | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 6. | Соответствие системы защиты персональных данных требованиям нормативных правовых актов | балл | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| Подпрограмма № 2 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» |
| 7. | Доля оцифрованных архивных документов | процент | 0,2 | 0,5 | 2,0 |  |
| 8. | Доля персональных компьютеров в структурных подразделениях Администрации города со сроком приобретения не более пяти лет | процент | 50,0 | 70,0 | 60,0 | Недостаточное финансирование. Приобретено десять персональных компьютеров, два МФУ (принтер/сканер/копир), три принтера, один ламинатор |
| 9. | Доля подключенных к сети «Интернет» структурных подразделений Администрации города от общего количества структурных подразделений | процент | 80,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| 10. | Количество должностных лиц Администрации города, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи | единиц | 12,0 | 15,0 | 25,0 |  |
| 11. | Доля главных администраторов доходов бюджета города, муниципальных казенных, автономных и бюджетных учреждений города, подключенных к единой автоматизированной системе управления общественными финансами города | процент | 46,7 | 70,0 | 90,0 |  |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                            Ю.А. Лубенцов

Приложение № 5

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Информационное

общество» за 2016 год

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе и в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Создание комфортных условий для заявителей при предоставлении государственных и муниципальных услуг в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Размещение МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» в помещении, соответствующем требованиям комфортности, предъявляемым к многофункциональным центрам | Заключены муниципальные контракты на аренду помещения для размещения МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» Здание, в котором расположен МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» имеет повышенную степень комфортности | 0,4 | 0,4 |
| 2. | Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Новошахтинска в сети «Интернет» | Повышение уровня аппаратного обеспечения Администрации города Новошахтинска; поддержка функционирования официального сайта Администрации города Новошахтинска в сети Интернет; обновление и приобретение дополнительного программного обеспечения | Заключены контракты на поставку расходных материалов и комплектующих компьютерной и организационной техники; заключены договоры на продление хостинга, домена и технической поддержки официального сайта Администрации города Новошахтинска в сети Интернет; заключен договор на продление антивирусного программного обеспечения; заключен договор на приобретение программного обеспечения «Мобильный кабинет руководителя»; заключены договоры на приобретение ЭЦП и обновление средств криптографической защиты информация «Крипто-Про CSP» до версии 4.0 | 60,13 | 60 |
|  | Всего |  |  | 60,53 | 60,4 |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                            Ю.А. Лубенцов

Приложение № 6

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Информационное

общество» за 2016 год

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города при реализации

основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов (процент) | Объем фактических расходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города | областной бюджет | за счет средств бюджета города | за счет средств областного бюджета |
|  |  |  |  | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | процент |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие. Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 9,5 | 90,5 | 3,4 | 9,5 | 32,3 | 90,5 |
|  | Всего | 9,5 | 90,5 | 3,4 | 9,5 | 32,3 | 90,5 |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                         Ю.А. Лубенцов

Приложение № 7

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Информационное

общество» за 2016 год

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,                                муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Новошахтинска в 2016 году

| № п/п | Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2016 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток средств на 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | оказа-ние плат-ных услуг | добро-вольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от принося-щей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 1. Муниципальные бюджетные учреждения |
| 1. | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | - | 535,0 | 535,0 | - | - | - | - | 528,5 | 46,8 | 97,8 | 333,2 | 50,7 | - |
|  | Итого по бюджетным учреждениям | - | 535,0 | 535,0 | - | - | - | - | 528,5 | 46,8 | 97,8 | 333,2 | 50,7 | - |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                            Ю.А. Лубенцов

Приложение № 8

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Информационное

общество» за 2016 год

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,

в рамках реализации программы в отчетном году

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2016 | Первоначально доведенные муниципальные задания | Муниципальные задания с учетом корректировки | Причины корректировок | Фактическое исполнение | Остаток средств на 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Организация и предоставление государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу экстерриториальности | - | 99 423 | 13 273,4 | 99 423 | 14 539,7 | Изменение финансирования | 126 456 | 14 400,8 | - |
| Всего | - | 99 423 | 13 273,4 | 99 423 | 14 539,7 | Изменение финансирования | 126 456 | 14 400,8 | - |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                     Ю.А. Лубенцов