АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2013.    				       № 206             		                 г. Новошахтинск

_____________________________________________________________________________________________________________________________

О внесении  изменений  в постановление                                                                                                   Администрации  города  от 15.06.2012. №596

На основании постановления Правительства Ростовской области от    29.12.2012.    № 1146 «О внесении  изменений в постановление Правительства Ростовской области от 15.03.2012. №184»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города от 15.06.2012. № 596 «Об утверждении муниципальной адресной программы  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Новошахтинска в 2012 году» согласно приложению №1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города									                   И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

муниципальное казенное учреждение

города Новошахтинска

«Управление жилищно-коммунального хозяйства»

Приложение  №1

к постановлению

Администрации города

от  01.03.2013. № 206

Изменения,

вносимые в постановление Администрации города от 15.06.2012. №596

«Об утверждении муниципальной адресной программы  «Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда города Новошахтинска в 2012 году»

1. В наименовании постановления, пункте 1 и по тексту приложения №1 слова: «муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Новошахтинска в 2012 году» в соответствующих падежах заменить словами: «городская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Новошахтинска в 2012 – 2013 годах» в соответствующих падежах.

2. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение №1

к постановлению

Администрации города

от 15.06.2012. № 596

Паспорт

городской адресной программы «Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда города Новошахтинска в 2012 - 2013годах»

| Наименование программы | - городская адресная программа «Переселение граждан из аварий-ного жилищного фонда города Новошахтинска в 2012 -2013 годах» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - распоряжение Администрации города от 23.05.2012. №360 «О разработке муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Новошахтинска в 2012 году» |
| Муниципальный заказчик программы | - Администрация города Новошахтинска Ростовской области |
| Разработчики программы | -Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города (далее - УЖКХ Администрации города); муниципальное ка-зенное учреждение города Новошахтинска « Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее - МКУ «УЖКХ») |
| Цели программы | - переселение граждан из жилищного фонда, признанного непри-годным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, в благо-устроенные или другие жилые помещения; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; формирование адресного подхода к решению проблемы переселе-ния граждан из аварийного жилищного фонда |
| Задачи программы | - формирование финансовых ресурсов для обеспечения благо-устроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда; привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; выработка механизмов предоставления жилых помещений переселяемым гражданам; предоставление полной информации собственникам жилых поме-щений в многоквартирных домах, признанных непригодными для проживания, для принятия решения об участии в региональной программе по переселению граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда; установка разумного срока сноса жилищного фонда после пересе-ления жильцов; заключение соглашений с собственниками о предоставлении жилых помещений, в порядке, предусмотренном п. 8. ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации; использование освободившихся земельных участков после сноса отселенных домов |
| Сроки реализации программы | 2012 - 2013 годы |
| Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | - паспорт городской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Новошахтинска в 2012 -2013 годах». Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации программы, а также целевые показатели. Раздел 3. Система программных мероприятий. Раздел 4. Нормативное обеспечение программы. Раздел 5. Механизм реализации программы, включая организацию управления программой и контроль за ходом ее реализации. Раздел 6. Оценка эффективности реализации программы. Приложение № 1 Целевые показатели программы; Приложение №2 Методика и критерии оценки эффективности программы; Приложение № 3 Перечень аварийных многоквартирных домов; Приложение № 4 Система программных мероприятий |
| Исполнители программы | - УЖКХ Администрации города; МКУ «УЖКХ» |
| Объемы и источники финансирования программы | - общий объем финансирования программы - 9 225, 30 тыс. руб. в том числе: по годам реализации программы: 2012 год - 2 767,59 тыс. руб.; 2013 год - 6 457,71 тыс. руб. Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунально-го хозяйства 6 630,20 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2012 год - 1 989,07 тыс. руб.; 2013 год - 4 641,13 тыс. руб. Обязательная доля софинансирования расходов областного бюджета 2 595, 10 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2012 год - 778,52 тыс. руб.; 2013 год – 1 816,58 тыс. руб. |
| Ожидаемые конеч-ные результаты реализации прог-раммы (целевые показатели) | - уменьшение количества домов, признанных непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу; увеличение количества переселенных граждан до 12 человек; увеличение отселяемой площади до 293,8 м2 |
| Система органи-зации контроля за исполнением программы | - контроль за реализацией программы осуществляет Администра-ция города |

Раздел 1.

Содержание проблемы и обоснование                                                                      необходимости её решения программными  методами

Жилищный фонд, признанный непригодным  для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, угрожает жизни и здоровью граждан, ухудшает внешний облик населенных пунктов, сдерживает развитие инженерной инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность города. В городе Новошахтинске решение проблемы отселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, усложнено отсутствием жилищного фонда социального использования и специализированного жилищного фонда для переселения граждан, в том числе жилых помещений маневренного фонда.

В связи с вышеизложенным необходимо определить конкретные меры по отселению граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, ускорить внедрение новых рыночных, экономических  и финансовых  механизмов при решении поставленных задач.

Раздел 2.                                                                                                                                         Цели и задачи, сроки и этапы реализации программы,                                                                  а также целевые показатели

Программа разработана в рамках реализации  Федерального закона от 21.07.2007. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Цели и задачи, срок исполнения программы  приведены в паспорте программы.

Первый этап реализации программы – проведение открытых аукционов на долевое

строительство жилых  помещений; приобретение жилых помещений у застройщиков; приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками.

Второй этап реализации программы – передача жилых помещений по договорам мены переселяемым гражданам.

Целевые показатели программы приведены в приложении № 1 к настоящей программе.

Раздел 3.

Система программных мероприятий

Составление и утверждение перечня домов, признанных непригодными для проживания, аварийными  и подлежащими сносу по состоянию на 01.01.2010. и подлежащих отселению в 2012 – 2013  годах.

Перечень аварийных многоквартирных домов приведен в приложении №3 к настоящей программе.

Программные мероприятия направлены на реализацию вышеназванных  задач и целей. Согласно  программе  по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, в городе Новошахтинске   планируется переселить  в 2012 - 2013 годах 6 семей (12 человек).

Система программных мероприятий приведена в приложении № 4 к настоящей программе.

Раздел 4.

Нормативное обеспечение программы

Для реализации программы разработка нормативных правовых актов не требу-ется.

Раздел 5.

Механизм реализации программы, включая организацию управления

программой и контроль за ходом ее реализации

Общее руководство по реализации программы и контроль  осуществляет Администрация города, министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области. Исполнители программы - УЖКХ Администрации города; МКУ «УЖКХ».

Реализация программы осуществляется на основе:

заключения исполнителями программы – УЖКХ Администрации города; МКУ «УЖКХ» договоров:

на долевое строительство жилых помещений для переселяемых граждан;

на приобретение жилых помещений у застройщиков;

на приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками;

на выплату выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение;

составления оперативной, месячной и квартальной отчетности в соответствии с порядком и правилами, утвержденными Федеральным законом от 21.07.2007. №185 – ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и постановлением Администрации города Новошахтинска от  30.07.2012. №755 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ».

Раздел 6.

Оценка эффективности реализации программы

Эффективность от реализации программы и использования выделенных бюджет-ных средств будет обеспечена за счет:

переселения 12 человек;

отселения жителей из аварийного жилого дома  площадью  293,8 м2.

Методика и критерии  оценки эффективности программы приведены в приложении №2 к настоящей программе.

Заместитель Главы

Администрации города

по социальным вопросам                                                                                    Е.И. Туркатова

Приложение №1

к городской адресной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда города Новошахтинска

в 2012 -2013 годах»

Целевые показатели программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество переселяемых домов | шт. | 0 | 1 |
| 2 | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 12 |
| 3 | Отселяемая площадь | м2 | 0 | 293,8 |

Заместитель Главы

Администрации города

по социальным вопросам                                                                                    Е.И. Туркатова

Приложение № 2

к городской адресной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда города Новошахтинска

в 2012 -2013 годах»

Методика и критерии

оценки эффективности программы

Оценка эффективности реализации  программы будет проводиться по следующим критериям:

1. критерий «Социально-экономическая эффективность от реализации програм-мы»:

1.1. количество отселенных домов  в текущем году (единиц);

1.2. количество переселенных граждан (человек);

1.3. количество  отселенной площади (кв. м).

2. Критерий «Результативность бюджетных расходов» определяется как степень достижения планируемых результатов деятельности по формуле:

Р факт i

КРБРi =  ———————  , где

Р план i

КРБР i – коэффициент, определяющий результативность бюджетных расходов в i-м году;

Р факт i  – фактически достигнутый результат в i-м году при заданном объеме финансиро-вания;

Р план i –  планируемый результат в i-м году.

КРБРi  – должен быть > или равен 1.

Заместитель Главы

Администрации города

по социальным вопросам                                                                                    Е.И. Туркатова

Приложение № 4

к городской адресной программе

«Переселение  граждан из аварийного

жилищного фонда города Новошахтинска

в 2012- 2013 годах»

Система программных мероприятий

| № п/п | Содержание мероприятий | Цель мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнитель мероприятий | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования (руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего тыс. руб. | в том числе по годам |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Переселение в 2012 -2013 годах | Улучшение жилищных условий граждан | УЖКХ Администрации города; МКУ «УЖКХ» | 2012 - 2013 годы | Бюджет города | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. |  |  |  |  | Областной бюджет, в том числе: | 2 595 082,52 | 778 524,76 | 1816557,76 |
| 1.2.1. |  |  |  |  | обязательная доля областного бюджета | 2 595 082,52 | 778 524,76 | 1816557,76 |
| 1.2.2. |  |  |  |  | Областной бюджет на соц. норму | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. |  |  |  |  | Федеральный бюджет -средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 6 630 237,48 | 1 989 071,25 | 4 641 166,23 |
| 1.4. |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. |  |  |  |  | Всего | 9 225 320,00 | 0 | 9 225 320,00 |
| 2. | Всего по программе |  |  |  |  | 9 225 320,00 | 0 | 9 225 320,00 |

Заместитель Главы

Администрации города

по социальным вопросам                                                                                                                               Е.И. Туркатова