АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.12.2015		                                     № 254                         		      г. Новошахтинск

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы

города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и

обеспечение доступным и комфортным

жильем жителей» на 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 20.09.2013 № 1144 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» на 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя Главы Администрации города С.А. Бондаренко.

Мэр города                                                                                                            И.Н. Сорокин

Распоряжение вносит:

управление жилищной политики

Администрации города

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от 31.12.2015 № 254

План реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» на 2016 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель/ФИО) | Контрольное событие программы | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реали-зации (дата) | Объем расходов на 2016 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» | Начальник управления жилищной политики Администрации города – Маловичко О.А. |  |  |  | 61 526,7 | 50 333,9 | 10 685,3 | 507,5 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий и исполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | Начальник управления жилищной политики Администрации города – Маловичко О.А. |  |  |  | 61 526,7 | 50 333,9 | 10 685,3 | 507,5 | 0,0 |
| 1.1.1. | Мероприятие. Обеспечение жильем молодых семей | Начальник управления жилищной политики Администрации города – Маловичко О.А. | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | Приобретение (строительство) участниками подпрограммы жилых помещений | 2016 год | 5 341,4 | 4 833,9 | 0 | 507,5 | 0,0 |
| 1.1.2. | Мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Начальник управления жилищной политики Администрации города – Маловичко О.А. | Размещение заказов на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность | Заключение договоров найма специализированного жилищного фонда | 2016 год | 45 500,0 | 45 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Начальник управления жилищной политики Администрации города – Маловичко О.А. | Подготовка проекта постановления о пофамильном распределении средств | Приобретение жилых помещений | 2016 год | 10 685,3 | 0,00 | 10 685,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда города» | Начальник управления жилищной политики Администрации города – Маловичко О.А., исполняющий обязанности директора МКУ г. Новошахтинска «УКС» – Карасев А.К. |  |  |  | 457 760,8 | 39 391,9 | 414 785,1 | 3 583,8 | 0,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье | Начальник управления жилищной политики Администрации города – Маловичко О.А., исполняющий обязанности директора МКУ г. Новошахтинска «УКС» – Карасев А.К. |  |  |  | 457 760,8 | 39 391,9 | 414 785,1 | 3 583,8 | 0,0 |
| 2.1.1. | Мероприятие. Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности | Начальник управления жилищной политики Администрации города – Маловичко О.А. | Заключение договора о предоставлении социальной выплаты | Приобретение (строительство) жилых помещений | 2016 год | 414 785,1 | 0,0 | 414 785,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | Мероприятие. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города | Начальник управления жилищной политики Администрации города – Маловичко О.А. | Заключение договоров купли-продажи (участия в долевом строительстве) жилых помещений, заключение соглашений о выплате выкупной стоимости | Заключение договоров социального найма, договоров мены | 2016 год | 42 975,7 | 39 391,9 | 0,0 | 3 583,8 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства города» | Исполняющий обязанности директора МКУ г. Новошахтинска «УКС» – Карасев А.К. |  |  | 2016 год | 5 274,4 | 0,0 | 0,0 | 5 274,4 | 0,0 |
| 3.1. | Основное мероприятие. Управление в сфере капитального строительства города | Исполняющий обязанности директора МКУ г. Новошахтинска «УКС» – Карасев А.К. | Освоение финансовых средств по виду деятельности: «Капитальное строительство» | Освоение финансовых средств в полном объеме по виду деятельности: «Капитальное строительство» | 2016 год | 5 274,4 | 0,0 | 0,0 | 5 274,4 | 0,0 |
|  | Итого по программе |  |  |  |  | 524 561,9 | 89 725,8 | 425 470,4 | 9 365,7 | 0,0 |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                   Ю.А. Лубенцов