АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.10.2019		                                     № 214                   		  г. Новошахтинск

_____________________________________________________________________________________________________________________________

О внесении изменений в распоряжение

Администрации города от 18.01.2019 № 5

В связи с уточнением бюджетных ассигнований:

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации города от 18.01.2019 № 5 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» на 2019 год» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города от 11.07.2019 № 136 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 18.01.2019 № 5».

3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации города по строительству, жилищным вопросами и земельно-иму-щественным отношениям Маловичко О.А.

Глава Администрации города 		                                             С.А. Бондаренко

Распоряжение вносит

управление жилищной политики

Администрации города

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от 10.10.2019  № 214

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение к распоряжению Администрации города от 18.01.2019 № 5 «Об утверждении

плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и

обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» на 2019 год»

Приложение к распоряжению изложить в следующей редакции:

«Приложение

к распоряжению

Администрации города

от 18.01.2019 № 5

ПЛАН

реализации  муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и

обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» на 2019 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы ˂1˃ | Ответственный за исполнение | Контрольное событие программы | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов на 2019 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» | Начальник управления жилищной политики Администрации города – Голубева О.В. |  |  |  | 26 166,3 | 3 283,4 | 22 199,7 | 682,2 | - |
| 1.1. | ОМ. Улучшение жилищных условий и исполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | Начальник управления жилищной политики Администрации города – Голубева О.В. |  |  |  | 26 166,3 | 3 283,4 | 22 199,7 | 682,2 | - |
| 1.1.1. | М. Обеспечение жильем молодых семей | Начальник управления жилищной политики Администрации города – Голубева О.В. | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. Приобретение (строительство) участниками подпрограммы жилых помещений | Увеличение количества молодых семей, обеспеченных жильем | 2019 год | 7 180,3 | 3 278,4 | 3 219,7 | 682,2 | - |
| 1.1.2. | М. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Начальник управления жилищной политики Администрации города – Голубева О.В. | Размещение заказов на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность. Заключение договоров найма специализированного жилищного фонда | Создание условий для комфортного проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2019 год | 18 980,0 | - | 18 980,0 | - | - |
| 1.1.3. | М. Обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Начальник управления жилищной политики Администрации города – Голубева О.В. | Подготовка проекта постановления о пофамильном распределении средств. Приобретение жилых помещений | Увеличение количества ветеранов и инвалидов, обеспеченных жильем | 2019 год | 6,0 | 6,0 | - | - | - |
| 1.1.4. | М. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов* | Начальник управления жилищной политики Администрации города – Голубева О.В. |  |  | 2019 год | - | - | - | - | - |
| 1.1.5. | М. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей* | Начальник управления жилищной политики Администрации города – Голубева О.В. |  |  | 2019 год | - | - | - | - | - |
| 1.2. | ОМ. Разработка проектно-сметной документации на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Директор МКУ г. Новошахтинска «УКС» – Карасев А.К. |  |  | 2019 год | - | - | - | - | - |
| 1.2.1. | М. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства* | Директор МКУ г. Новошахтинска «УКС» – Карасев А.К. |  |  | 2019 год | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда» | Начальник управления жилищной политики Администрации города – Голубева О.В., директор МКУ г. Новошахтинска «УКС» – Карасев А.К. |  |  |  | 105 905,4 | - | 97 814,0 | 8 091,4 | - |
| 2.1. | ОМ. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | Начальник управления жилищной политики Администрации города – Голубева О.В., директор МКУ г. Новошахтинска «УКС» – Карасев А.К. |  |  |  | 104 905,4 | - | 97 814,0, | 7 091,4 | - |
| 2.1.1 | ПМ. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными | Начальник управления жилищной политики Администрации города – Голубева О.В. | Заключение договоров купли-продажи (участия в долевом строительстве) жилых помещений, заключение соглашений о выплате выкупной стоимости | Уменьшение количества непригодных для проживания, аварийных и подлежащих сносу домов; создание комфортных условий для проживания граждан. Заключение договоров социального найма, договоров мены | 2019 год | 102 052,2 | - | 95 232,0 | 6820,2 |  |
| 2.1.2. | М. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными | Начальник управления жилищной политики Администрации города – Голубева О.В. | Заключение договоров купли-продажи (участия в долевом строительстве) жилых помещений, заключение соглашений о выплате выкупной стоимости | Уменьшение количества непригодных для проживания, аварийных и подлежащих сносу домов; создание комфортных условий для проживания граждан. Заключение договоров социального найма, договоров мены | 2019 год | 2 853,2 | - | 2 582,0 | 271,2 | - |
| 2.2. | ОМ. Сокращение количества ветхого и аварийного жилого, а также нежилого фонда | Директор МКУ г. Новошахтинска «УКС» – Карасев А.К. |  |  | 2019 год | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 | - |
| 2.2.1. | М. Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также домов, ставших в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности | Директор МКУ г. Новошахтинска «УКС» – Карасев А.К. | Снос и доразборка ветхого жилья | Уменьшение количества ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидированных шахтах ОАО «Ростовуголь» непригодным для проживания по критериям безопасности | 2019 год | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 | - |
| 2.2.2. | М. Снос ветхого и аварийного нежилого фонда* | Директор МКУ г. Новошахтинска «УКС» – Карасев А.К. |  |  | 2019 год | - | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» | Директор МКУ г. Новошахтинска «УКС» – Карасев А.К. |  |  | 2019 год | 5 135,0 | - | - | 5 135,0 | - |
| 3.1. | Основное мероприятие. Управление в сфере капитального строительства | Директор МКУ г. Новошахтинска «УКС» – Карасев А.К. | Освоение финансовых средств по виду деятельности: «Капитальное строительство» | Повышение эффективности расходования бюджетных средств, размещение заказов для муниципальных нужд, исполнение муниципальных функций в целях реализации полномочий Администрации города Новошахтинска в сфере капитального строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности | 2019 год | 5 135,0 | - | - | 5 135,0 | - |
|  | Итого по программе |  |  |  |  | 137 206,7 | 3 284,4 | 120 013,7 | 13 908,6 | - |
|  | Управление жилищной политики Администрации города |  |  |  |  | 131 071,7 | 3 284,4 | 120 013,7 | 7 773,6 | - |
|  | МКУ г. Новошахтинска «УКС» |  |  |  |  | 6 135,0 | - | - | 6 135,0 | - |

* финансирование мероприятий в 2019 году не предусмотрено.

˂1˃ В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие – ОМ, приоритетное мероприятие – ПМ, мероприятие – М.

Управляющий делами

Администрации города                                                                                Ю.А. Лубенцов».

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов