АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.04.2013.			                            № 74                          		      г. Новошахтинск

_____________________________________________________________________________________________________________________________

О создании рабочей комиссии

Для разработки и утверждения схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Новошахтинск», в целях реализации требований Федерального закона от    27.07.2010. № 190-ФЗ  «О теплоснабжении»,  постановления  Правительства  РФ  от 22.02.2012. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

1. Разработать схему теплоснабжения муниципального образования «Город Новошахтинск» на 2013-2020 годы (далее – схема теплоснабжения).

2. Создать рабочую комиссию по разработке схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Новошахтинск» на 2013-2020 годы (далее - рабочая комиссия).

3. Утвердить состав рабочей комиссии согласно приложению №1.

4. Рабочей комиссии:

4.1. Разработать схему теплоснабжения до 15.12.2013.

4.2. При разработке схемы теплоснабжения соблюдать рекомендации Минрегиона России.

4.3. Обеспечить сбор необходимых расчетно-статистических материалов в муниципальном казенном учреждении города Новошахтинска «Управление жилищно-коммунального хозяйства».

5. Утвердить план-график разработки схемы теплоснабжения согласно приложению №2.

6. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города                                                                                                            И.Н. Сорокин

Распоряжение  вносит:

муниципальное казенное учреждение

города Новошахтинска

«Управление жилищно-коммунального хозяйства»

Приложение № 1

к распоряжению

Администрации города

от 12.04.2013. № 74

Состав

рабочей  комиссии по разработке схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Новошахтинск» на 2013-2020 годы

| Солоницин Михаил Владимирович | заместитель Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Сикач Леонид Викторович | директор муниципального казенного учреждения города Новошахтинска «Управление жилищно-коммунального хозяйства», заместитель председателя комиссии; |
| Швец Любовь Михайловна | заместитель начальника отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ муниципального казенного учреждения города Новошахтинска «Управление жилищно-коммунального хозяйства», секретарь комиссии. |
| Члены комиссии: |
| Ермаченко Марина Владимировна | заместитель Главы Администрации города по вопросам экономики; |
| Марков Валерий Вячеславович | директор ООО «Теплонасосные системы - Новошахтинск», директор ООО «Тригенерация Энергоэффективность - Новошахтинск»; |
| Пархоменко Михаил Николаевич | директор Муниципального предприятия г. Новошахтинска «Коммунальные котельные и тепловые сети»; |
| Пиляев Павел Владимирович | начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и тарифной поли-тики Администрации города. |

Управляющий делами

Администрации  города                                                                                  Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к распоряжению

Администрации города

от  12.04.2013. № 74

План-график

разработки схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Новошахтинск» на 2013–2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Начало | Окончание | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год |
|  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подготовительные процедуры разработки схемы теплоснабжения | апрель | апрель |  | х |  |  |
| 1.1. | Принятие решения о начале разработки схемы теплоснабжения | апрель | апрель |  | х |  |  |
| 1.2. | Определение объемов работ | апрель | апрель |  | х |  |  |
| 1.3. | Уведомление о начале разработки схемы теплоснабжения | апрель | апрель |  | х |  |  |
| 2. | Разработка схемы теплоснабжения |  |  |  | х |  |  |
| 2.1. | Подготовка форм для предоставления исходных данных и методичес-ких указаний по их применению | май | май |  | х |  |  |
| 2.2. | Направление запросов в теплоснабжающие и теплосетевые организации | май | май |  | х |  |  |
| 2.3. | Получение ответов на запросы | май | июнь |  | х |  |  |
| 2.4. | Глава 1. «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» | июнь | июнь |  | х |  |  |
| 2.5. | Глава 2.«Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» | июнь | июнь |  | х |  |  |
| 2.6. | Глава 3. «Электронная модель теплоснабжения» | июнь | июнь |  | х |  |  |
| 2.7. | Глава 4. «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» | июль | июль |  |  | х |  |
| 2.8. | Глава 5.«Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» | июль | июль |  |  | х |  |
| 2.9. | Глава 6. «Предложения по строительству, реконструкции и техничес-кому перевооружению источников тепловой энергии» | июль | июль |  |  | х |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.10. | Глава 7. «Предложения по строительству, реконструкции и техничес-кому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них» | июль | июль |  |  | х |  |
| 2.11. | Глава 8. «Перспективные топливные балансы» | июль | июль |  |  | х |  |
| 2.12. | Глава 9. «Оценка надежности теплоснабжения» | август | август |  |  | х |  |
| 2.13. | Глава 10. «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» | август | август |  |  | х |  |
| 2.14. | Глава 11. «Обоснование предложения по определению единых теплоснабжающих организаций» | август | август |  |  | х |  |
| 3. | Формирование проекта схемы теплоснабжения (утверждения части схемы) |  |  |  |  | х |  |
| 3.1. | Формирование сводного тома | сентябрь | сентябрь |  |  | х |  |
| 3.2. | Формирование реестра проектов, предлагаемых к реализации в схеме теплоснабжения | сентябрь | сентябрь |  |  | х |  |
| 3.3. | Формирование реестра перспективных зон действия источников теплоснабжения и зон деятельности единой теплоснабжающей организации (обезличенных) (далее - ЕТО) | сентябрь | сентябрь |  |  | х |  |
| 3.4. | Формирование реестра проектных и диспетчерских графиков отпуска тепловой энергии в перспективных зонах действия источников тепловой энергии | сентябрь | сентябрь |  |  | х |  |
| 3.5. | Реестр ценовых последствий проектов схемы теплоснабжения для предлагаемых ЕТО | сентябрь | сентябрь |  |  | х |  |
| 4. | Завершение разработки схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  | х |
| 4.1. | Размещение на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет проекта схемы теплоснабжения | октябрь | октябрь |  |  |  | х |
| 4.2. | Сбор замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения | октябрь | октябрь |  |  |  | х |
| 4.3. | Сбор заявок от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса ЕТО | октябрь | октябрь |  |  |  | х |
| 4.4. | Организация и проведение публичных слушаний | ноябрь | ноябрь |  |  |  | х |
| 4.5. | Внесение изменений в схему теплоснабжения и зону деятельности по результатам публичных слушаний ЕТО | ноябрь | ноябрь |  |  |  | х |
| 4.6. | Утверждение схемы теплоснабжения | ноябрь | декабрь |  |  |  | х |
| 4.7. | Размещение схемы теплоснабжения на официальном сайте Адми-нистрации города Новошахтинска в сети Интернет | декабрь | декабрь |  |  |  | х |

Управляющий делами Администрации  города                                                                                              Ю.А. Лубенцов