АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2020 					  № 233                                 г. Новошахтинск

_______________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами»

за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.05.2018                № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами», утвержденной постановлением Администрации города от 07.12.2018                 № 1246, за 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Пархоменко М.Н.

Глава Администрации города					       С.А. Бондаренко

Постановление вносит

муниципальное казенное учреждение города

Новошахтинска «Управление городского хозяйства»

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 20.03.2020  № 233

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» за 2019 год

(далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» (далее – программа) для обеспечения населения города качественными жилищно-коммунальными услугами и поддержания благоприятных условий проживания ответственным исполнителем, соисполнителем и участником программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:

доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья (далее − ТСЖ), жилищно-строительных кооперативов (далее − ЖСК) или иного специализированного потребительского кооператива составила 100 процентов;

выполнен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах общей площадью 12 714,3 кв. м;

по вопросам функционирования системы капитального ремонта многоквартирных домов размещены информационные материалы в средствах массовой информации, проведены собрания, совещания, семинары;

доля фактически освещенных улиц города доведена до 44,3 процента.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных

мероприятий и мероприятий подпрограмм программы, а также сведения

о достижении контрольных событий программы

По подпрограмме № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов».

По основному мероприятию «Улучшение технического состояния жилищного фонда».

Согласно Региональной программе по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014 − 2049 годы, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 803, в 2019 году выполнен капитальный ремонт трех многоквартирных домов: № 16 по ул. Харьковской, № 16 по            ул. Щорса, № 10 по ул. Белорусской, общей площадью 12 714,3 кв. м.

В соответствии с постановлением Администрации города от 03.03.2017 № 150 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по приведению в состояние пригодное к использованию по назначению освободившихся жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Город Новошахтинск», проведены мероприятия по приведению в надлежащее состояние семи пустующих квартир, находящихся в муниципальной собственности.

Во исполнение постановлений Правительства Ростовской области от 28.09.2018 № 610 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Ростовской области» в некоммерческую организацию «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» осуществлены перечисления ежемесячного минимального размера взноса на капитальный ремонт за муниципальные квартиры в сумме 2 782,1 тыс. руб.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» в муниципальном образовании «Город Новошахтинск» зарегистрировано 23 поставщика информации (управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ресурсоснабжающие организации) и проводится постоянное обновление информации.

По основному мероприятию «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере и условий проведения капитального ремонта».

В средствах массовой информации города размещено:

в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтёра» − 45 статей, освещающих вопросы капитального ремонта многоквартирных домов, установку общедомовых приборов учета;

в эфире ООО «Интерфейс» «Дорожное радио − Новошахтинск» на регулярной основе освещалась информация о действующих тарифах на услуги предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства.

С председателями ТСЖ и ЖСК, представителями управляющих компаний проведено 12 семинаров по вопросам заполнения системы ГИС ЖКХ и капитального ремонта многоквартирных домов, из них четыре обучающих семинара в Администрации города, два видеосеминара с участием министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, один выездной семинар под руководством НП «Национальная организация ассоциаций ЖКХ», три встречи с жителями города.

В 31 многоквартирном доме (далее – МКД) организовано и проведено собрание собственников МКД по вопросам способа формирования капремонта, переноса сроков проведения капремонта.

На официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет размещена информация о действующих тарифах и нормативах, размерах платы за пользование жильем, методические рекомендации по проведению общих собраний собственников жилья в МКД.

По подпрограмме № 2 «Благоустройство города».

По основному мероприятию «Содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства».

В отчетном году общая протяженность освещенных частей улиц и проездов в городе увеличена до 214,6 км.

В рамках заключенного муниципального контракта подрядной организацией ООО МП «АТ», помимо работ по текущему содержанию объектов уличного освещения, выполнены работы по прокладке провода марки СИП по опорам ЛЭП и присоединения смонтированных участков к существующим линиям наружного освещения протяженностью 1,5 км, с установкой на этих участках около 50 дополнительных светильников.

Также в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» при выполнении работ по реконструкции межпоселковой автомобильной дороги от ж/д переезда «29 км» до 2-го отделения ЗАО «Пригородное» были предусмотрены работы по устройству наружного освещения. Протяженность сети освещения с однорядным расположением осветительных приборов составило 3,0 км и установкой 89 светильников.

Доля фактически освещенных улиц города 44,3 процента.

В рамках заключенных муниципальных контрактов в 2019 году за счет средств бюджета города в сумме 9,4 млн. руб. выполнены следующие мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния города:

покос травы на обочинах, откосах, разделительных полосах, полосе отвода автомобильных дорог – 2 552,6 тыс. кв. м;

поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос автомобильных дорог в чистоте и порядке; очистка их от мусора и посторонних предметов с вывозом и утилизацией на полигон – 13 660 тыс. кв. м;

содержание в чистоте и порядке тротуаров – 288,5 тыс. кв. м;

уборка остановок общественного транспорта, автопавильонов и прилегающей территории с вывозом мусора для утилизации на полигон – 370 тыс. кв. м;

валка сухих и аварийных деревьев с вывозом порубочных остатков на полигон – общим объемом 2 400 куб. м;

вывоз свалочных очагов – общим объемом 0,3 тыс. куб. м;

отлов безнадзорных животных в количестве 347 шт.

В целях приведения в надлежащее санитарное состояние территорий города, весной и осенью проводились общегородские субботники и месячники чистоты. Руководители предприятий, организаций, учреждений, жилищного фонда и их коллективы, а также жители города активно участвовали в работах по благоустройству, очистке городских территорий от мусора и побелке деревьев.

В целях обеспечения МКД достаточным количеством контейнеров для сбора мусора приобретены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов на территории города в количестве 56 штук (металл, объем 0,8 куб. м., на колесах) на сумму 398,7 тыс. руб.

По подпрограмме № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города».

По основному мероприятию «Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры города».

В 2019 году для улучшения водоснабжения Администрацией города, совместно с ресурсоснабжающей организацией ГУП РО «УРСВ» проведены следующие мероприятия:

в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» с 2019 года осуществляется реализация федерального проекта «Чистая вода». Органом местного самоуправления в 2019 году, совместно с ресурсоснабжающей организацией, Роспотребнадзором проведена комплексная инвентаризация состояния централизованных систем водоснабжения города на базе федеральной автоматизированной информационной системы АИС «Реформа ЖКХ»;

выполнена работа по внесению данных в указанную систему по объектам водоснабжения города;

включены три наиболее значимых проекта в федеральную программу «Чистая вода» на 2020-2021 годы:

«Комплекс Соколовского водохранилища. Реконструкция участка ОСВ «Водострой». Строительство электролизной, насосной 1-го подъема, РЧВ»;

«Реконструкция магистрального водовода г. Новошахтинска Ростовской области от участка «Водострой» до насосной станции № 2»;

«Реконструкция участков системы водоснабжения г. Новошахтинска Ростовской области».

Их реализация позволит стабилизировать водоснабжение по городу в целом и будет способствовать снятию социальной напряженности среди населения города:

выполнен капитальный ремонт водопроводных сетей ГУП РО «УРСВ» – 7 500 м, в том числе с участием жителей 3 807 м.

В рамках заключенного Соглашения между министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и Администрацией города от 25.09.2019 № 205/19С выделены бюджетные средства на приобретение коммунальной техники в размере 2 985,0 тыс. руб. По итогам электронного аукциона заключен муниципальный контракт на приобретение экскаватора-погрузчика марки «Амкодор» на сумму 2 985,0 тыс. руб. Техника поставлена и оплачена в полном объеме.

По основному мероприятию «Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги».

Для соблюдения предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в 2019 году постановлением Администрации города от 28.01.2019 № 52 «Об ограничении размера платы граждан за коммунальные услуги» утвержден уровень платы граждан за коммунальную услугу водоотведения с 01.01.2019 в размере 91,41 процента, с 01.07.2019 – 95,06 процента от утвержденного Региональной службой по тарифам Ростовской области экономически обоснованного тарифа. Постановлением Администрации города от 24.05.2019 № 507 «Об ограничении размера платы граждан за коммунальные услуги» утвержден уровень платы граждан за тепловую энергию с 01.07.2019 – 92,4824 процента от утвержденного Региональной службой по тарифам Ростовской области экономически обоснованного тарифа. Поэтому ООО «Водные ресурсы» и МП «ККТС» была предусмотрена и выплачена из средств областного бюджета и бюджета города субсидия на возмещение части платы граждан по услуге водоотведения в размере 9 039,9 тыс. руб.

По подпрограмме № 4 «Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ».

По основному мероприятию «Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения».

В 2019 году было оказано 42 ритуальные услуги по захоронению умерших неопознанных граждан на сумму 1 199,4 тыс. руб., выдано 935 разрешений на захоронение.

На территории десяти кладбищ города, общей площадью 1 170,8 тыс.       кв. м, проведены работы по уборке свалочных очагов и ветвей деревьев в объеме 489 тонн, в весенне-осенний период выполнен покос сорной растительности на площади 20 000 кв. м, завезен песок в объеме 240 тонн, выполнены работы по устройству покрытия из щебня на грунтовых дорогах, проведена валка аварийный деревьев в объеме 63,8 куб. м, проведена акарицидная обработка территорий кладбищ площадью 106 960, кв. м.

По подпрограмме № 5 «Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города».

По основному мероприятию «Финансовое обеспечение МКУ «УГХ».

Сферой реализации мероприятия является оказание муниципальных услуг, выполнение работ и исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации полномочий Администрации города, предусмотренных пунктами 4, 5, 6, 11, 25, 26.1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003         № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

МКУ «УГХ» в течение 2019 года выполнены функции муниципального заказчика по всем мероприятиям, связанным с жилищно-коммунальным обслуживанием, ремонтом и содержанием муниципального жилищного фонда, муниципальных автомобильных дорог, подготовкой жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры города к эксплуатации в осенне-зимний период, организацией благоустройства и озеленения территории города Новошахтинска, организацией электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения населения города.

По подпрограмме № 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов».

По основному мероприятию «Выполнение лесохозяйственных мероприятий».

В рамках решения вопросов местного значения в сфере охраны окружающей среды и озеленения территорий города в 2019 году, с целью предупреждения лесных и ландшафтных пожаров выполнены работы по обновлению противопожарных минерализованных полос протяженностью 40 км.

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области в апреле и октябре 2019 года проведена акция − День древонасаждений. Высадка зеленых насаждений проведена на территориях предприятий, учреждений, скверов и улицах города в количестве 921 дерева и 903 кустарников.

В ходе проведения Дней защиты от экологической опасности проводилась активная экологическая работа с обучающимися общеобразовательных организаций города, направленная на воспитание их активного отношения к экологическим проблемам, развитие и поддержку детских и молодежных инициатив по изучению и защите окружающей среды.

В общеобразовательных организациях города проведено 1 081 мероприятие (конкурсы сочинений, конкурсы рисунков, фестивали, выставки, круглые столы, экологические конференции)  по экологическому просвещению, повышению уровня экологического воспитания.

В Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтёра» и на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет размещены статьи экологической направленности: «Не дожидаясь лета. Профилактикой ландшафтных пожаров необходимо заниматься уже сейчас»; «Экологическая компенсация»; «Хочу жить в гармонии с природой», информация о проведении Международного проекта «Экологическая культура. Мир и согласие».

По основному мероприятию «Мероприятия связанные с гидротехническими сооружениями» выполнены работы по разработке декларации гидротехнических сооружений (один каскад, состоящий из шести гидротехнических сооружений).

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2019 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы, является высокий процент износа водопроводных сетей города, который составляет 76,4 процента.

Протяжённость водопроводных сетей города составляет 434,3 км, из них 331,8 км необходимо заменить.

Отсутствие денежных средств на реализацию мероприятия «Благоустройство лесов».

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города,

областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы по состоянию на 31.12.2019 приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей программы,

подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и

автономных учреждений города в отчетном году по программе

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в отчетном году приведена в приложении      № 4 к настоящему отчету.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов осуществлялась на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2019 году характеризуются значениями 17 показателей, из которых планового значения достигли восемь показателей, по семи показателям плановое значение превышено, по двум показателям программы плановое значение не достигнуто по ряду причин.

Оценка степени достижения целевых показателей программы составила 88,2 процента.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города и областного бюджета, составляет 1.

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2019 году составляет 75 816,1 тыс. руб., фактические бюджетные расходы в 2019 году  75 354,3 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 0,99.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 1.

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2019 года является высокой.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 88,2 процента от общего количества показателей, с объемом средств 99,4 процента, предусмотренных программой, – программа считается эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы

Для увеличения значения показателя «Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управление многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники  помещений должны выбрать способ управления данными домами» необходимо продолжить работу по отбору способом управления МКД на общем собрании собственников, а не путем проведения открытого конкурса.

Управляющий делами

Администрации города						                   Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Обеспечение качественными

жиблищно-коммунальными услугами» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий программы и

об исполнении плана реализации программы за 2019 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено программой на 2019 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | феде-ральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники | всего | феде-ральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ ники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» | 5 270,1 | - | - | 5 270,1 | - | 5 211,8 | - | - | 5 211,8 | - |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Улучшение технического состояния жилищного фонда |  |  |  |  |  | 5 270,1 | - | - | 5 270,1 | - | 5 211,8 | - | - | 5 211,8 | - | 58,3 − экономия от проведения торгов на заключение контрактов. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.1.1. | Мероприятие. Участие Администрации города в оплате тарифа по капитальному ремонту за муниципальную собственность | Оплата взносов по капитальному ремонту за муниципальную собственность; улучшение технического состояния многоквартирного дома | наличие средств для капитального ремонта многоквартирных домов, повышение комфортности и безопасности условий проживания в многоквартирных домах | 2 782,1 перечислено в НКО «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» | январь 2019 | декабрь 2019 | 2 782,1 | - | - | 2 782,1 | - | 2 782,1 | - | - | 2 782,1 | - |  |
| 1.1.2. | Мероприятие. Осуществление функций наймодателя в отношении муниципального жилищного фонда | Проведение закупок на заключение муниципальных контрактов по ремонту муниципальных квартир; выполнение ремонта семи муниципальных квартир | улучшение технического состояния муниципальных жилых помещений | выполнен ремонт семи муниципальных квартир | январь 2019 | декабрь 2019 | 2 488,0 | - | - | 2 488,0 | - | 2 429,7 | - | - | 2 429,7 | - | 58,3 − экономия от проведения торгов на заключение контрактов |
| 1.2. | Основное мероприятие. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере и условий проведения капитального ремонта |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.1. | Мероприятие. Освещение в средствах массовой информации вопросов, касающихся выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих и обслуживающих организаций, ТСЖ, ЖСК | Размещение в средствах массовой информации вопросов по управлению многоквартирными домами | создание условий для управления многоквартирными домами и выбора способов управления | опубликовано 45 статей в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтёра»; в эфире ООО «Интерфейс» «Дорожное радио − Новошахтинск» на регулярной основе освещалась информация о действующих тарифах на услуги предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства | январь 2019 | декабрь 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.2. | Мероприятие. Проведение обучающих семинаров | Проведение обучающих семинаров с председателями ТСЖ, ЖСК, управляющими и обслуживающими организациями | создание условий для управления многоквартирными домами и выбора способов управления | проведено 12 обучающих семинаров по вопросам изменений жилищного законодательства и капитального ремонта жилищного фонда | январь 2019 | декабрь 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Благоустройство города» | 28 213,2 | - | - | 28 213,2 | - | 28 204,2 | - | - | 28 204,2 | - |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства |  |  |  |  |  | 28 213,2 | - | - | 28 213,2 | - | 28 204,2 | - | - | 28 204,2 | - | 9,0 в связи с экономией от фактически выполненных работ и проведения торгов по заключению контрактов. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.1.1. | Мероприятие. Освещение улиц и дорог города | Проведение закупки для заключения контракта на выполнение работ по ремонту и содержанию линий наружного освещения | увеличение протяженности освещенных частей улиц и дорог | увеличена протяженность централизованных линий наружного освещения на 3,0 км, установлено 89 светильников | январь 2019 | декабрь 2019 | 18 774,6 | - | - | 18 774,6 | - | 18 772,3 | - | - | 18 772,3 | - | 2,3 – эконо-мия от фактически выполненных работ за декабрь 2019 года |
| 2.1.2. | Мероприятие. Очистка городских территорий, озеленение и ремонт объектов благоустройства | Проведение закупки для заключения контракта на выполнение работ по благоустройству города | улучшение санитарного состояния территории города | в рамках заключенных контрактов выполнены работы по покосу сорной растительности – 2 552,6 тыс. кв. м, ликвидации свалочных очагов 503,7 т, подметанию тротуаров – 288,5 тыс. кв. м, уборке автопавильонов и остановочных площадок – 11 560 шт. | январь 2019 | декабрь 2019 | 9 438,6 | - | - | 9 438,6 | - | 9 431,9 | - | - | 9 431,9 | - | 6,7 – экономия от проведения торгов по заключению контрактов |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города» | 12 657,2 | - | 10 971,0 | 1 686,2 | - | 12 542,9 | - | 10 882,5 | 1 660,4 | - |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры города |  |  |  |  |  | 3 519,5 | - | 2 701,5 | 818,0 | - | 3 503,0 | - | 2 701,4 | 801,6 | - | 16,5 в связи с экономией от проведения торгов. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 3.1.1. | Приоритетное мероприятие. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города | Ввод объектов в эксплуатацию, завершение реконструкции объекта централизованного водоотведения в рамках заключенного концессионного соглашения от 29.06.2016 | снижение уровня потерь коммунальных ресурсов | завершены работы по реконструкции объекта централизованного водоотведения города, выполнено устройство водопроводной и канализационной линий | январь 2019 | декабрь 2019 | 533,0 | - | - | 533,0 | - | 518,0 | - | - | 518,0 | - | 15,0 − экономия от проведения торгов |
| 3.1.2. | Мероприятие. Приобретение коммунальной техники | Проведение закупки на приобретение коммунальной техники | снижение уровня потерь коммунальных ресурсов | приобретен экскаватор-погрузчик «Амкодор» | январь 2019 | декабрь 2019 | 2 986,5 | - | 2 701,5 | 285,0 | - | 2 985,0 | - | 2 701,4 | 283,6 | - | 1,5 тыс. руб. − экономия от проведения торгов |
| 3.2. | Основное мероприятие. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги |  |  |  |  |  | 9 137,7 | - | 8 269,5 | 868,2 | - | 9 039,9 | - | 8 181,1 | 858,8 | - | 97,8 в связи с фактическим объемом оказанных услуг населению города по услуге теплоснабжения. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 3.2.1. | Мероприятие. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Заключение договоров с ООО «Водные ресурсы» и МП «ККТС»; приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | снижение размера платы граждан за коммунальные услуги | установлен уровень платы граждан за услугу водоотведения на первое полугодие 2019 года – 91,41 процента; на второе полугодие – 95,06 процента от экономически обоснованного тарифа. Установлен уровень платы граждан за тепловую энергию на второе полугодие – 92,4824 процента от экономически обоснованного тарифа. Заключены договоры с ООО «Водные ресурсы» на получение субсидии из областного бюджета и бюджета города в сумме 4 215,0 тыс. руб. и МП «ККТС» на сумму 4 922,7 тыс. руб. | январь 2019 | декабрь 2019 | 9 137,7 | - | 8 269,5 | 868,2 | - | 9 039,9 | - | 8 181,1 | 858,8 | - | 97,8 – экономия средств образовалась в связи с фактическим объемом оказанных услуг населению города по услуге теплоснабжения |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ» | 14 133,1 | - | - | 13 884,3 | 248,8 | 14 000,5 | - | - | 13 751,7 | 248,8 | 132,6 в связи с экономией по результатам торгов и от снижения доходов от оказания платных услуг. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 4.1. | Основное мероприятие. Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  | 14 133,1 | - | - | 13 884,3 | 248,8 | 14 000,5 | - | - | 13 751,7 | 248,8 |  |
| 4.1.1. | Мероприятие. Текущее содержание городских кладбищ и дорог к ним | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и благоустройству кладбищ | приведение территории городских кладбищ в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических и экологических норм | на территории городских кладбищ площадью 105,2 га выполнены работы по очистке от мусора, покосу травы, обустройство грунтовых дорог щебнем | январь 2019 | декабрь 2019 | 12 902,9 | - | - | 12 902,9 | - | 12 801,1 | - | - | 12 801,1 | - | 101,8 − экономия по результатам торгов |
| 4.1.2. | Мероприятие. Оказание ритуальных услуг, доставка и захоронение неопознанных и невостребованных трупов граждан | Заключение договоров на оказание услуг по доставке и захоронению неопознанных и невостребованных трупов | оказание ритуальных услуг | захоронено 42 неопознанных трупа граждан | январь 2019 | декабрь 2019 | 1 230,2 | - | - | 981,4 | 248,8 | 1 199,4 | - | - | 950,6 | 248,8 | 30,8 − снижение доходов от оказания платных услуг |
| 5. | Подпрограмма № 5 «Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | 15 136,7 | - | - | 15 136,7 | - | 14 989,1 | - | - | 14 989,1 | - |  |
| 5.1. | Основное мероприятие. Финансовое обеспечение МКУ «УГХ» |  |  |  |  |  | 15 136,7 | - | - | 15 136,7 | - | 14 989,1 | - | - | 14 989,1 | - | 147,6 в связи с экономией от проведения торгов. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 5.1.1. | Мероприятие. Финансовое обеспечение МКУ «УГХ» |  | повышение эффективности бюджетных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, размещение заказов для муниципальных нужд | заключены муниципальные контракты на коммунальные услуги, приобретение канцтоваров, ГСМ, запчастей к автомобилю, обслуживание оргтехники | январь 2019 | декабрь 2019 | 14 737,0 | - | - | 14 737,0 | - | 14 589,5 | - | - | 14 589,5 | - | 147,5 − экономия от проведения торгов |
| 5.1.2. | Мероприятие. Расходы на эксплуатацию зданий |  | повышение эффективности бюджетных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, размещение заказов для муниципальных нужд | заключены муниципальные контракты на охрану здания по пр. Ленина, 8/21 | январь 2019 | декабрь 2019 | 399,7 | - | - | 399,7 | - | 399,6 | - | - | 399,6 | - | 0,1 − экономия от фактически оказанных услуг |
| 6. | Подпрограмма № 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов» | 654,6 | - | - | 654,6 | - | 654,6 | - | - | 654,6 | - |  |
| 6.1. | Основное мероприятие. Выполнение лесохозяйственных мероприятий |  | - | - |  |  | 654,6 | - | - | 654,6 | - | 654,6 | - | - | 654,6 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 6.1.1. | Мероприятие. Охрана лесов от пожаров | Проведение закупок на выполнение работ | предупреждение лесных пожаров | выполнены работы по обновлению противопожарных минерализованных полос протяженностью 40 км | январь 2019 | декабрь 2019 | 354,8 | - | - | 354,8 | - | 354,8 | - | - | 354,8 | - |  |
| 6.1.2. | Мероприятие. Благоустройство лесов | Акт выполненных работ | улучшение санитарного состояния лесов | средства на выполнение мероприятия не предусмотрены | январь 2019 | декабрь 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. | Основное мероприятие. Организация мероприятий по охране окружающей среды |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.1. | Мероприятие. Координация деятельности в проведении Дней защиты от экологической опасности | Акт выполненных работ | повышение экологической культуры населения, воспитание бережного отношения к природе | в общеобразовательных организациях города проведены конкурсы сочинений, конкурсы рисунков, фестивали, выставки, круглые столы, экологические конференции. Общее количество проведенных мероприятий – 1 081 шт. | январь 2019 | декабрь 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.2. | Мероприятие. Освещение экологических проблем, проводимых мероприятий экологической направленности в средствах массовой информации | Статьи в СМИ | повышение экологической культуры населения, воспитание бережного отношения к природе | в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтёра» и на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет размещено четыре статьи | январь 2019 | декабрь 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.3. | Основное мероприятие. Мероприятия связанные с гидротехническими сооружениями |  |  |  |  |  | 299,8 | - | - | 299,8 | - | 299,8 | - | - | 299,8 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 6.3.1. | Мероприятие. Разработка деклараций безопасности гидротехнических сооружений | Получение разрешения на эксплуатацию гидротехнических сооружений | наличие документации для проведения работ по эксплуатации и содержанию гидротехнических сооружений | выполнены работы по разработке декларации гидротехнических сооружений (один каскад, состоящий из шести гидротехнических сооружений) | январь 2019 | декабрь 2019 | 299,8 | - | - | 299,8 | - | 299,8 | - | - | 299,8 | - |  |
| 7. | Итого по программе |  |  |  |  |  | 76 064,9 | - | 10 971,0 | 64 845,1 | 248,8 | 75 603,1 | - | 10 882,5 | 64 471,8 | 248,8 |  |
|  |  | ответственный исполнитель программы − МКУ «УГХ» |  |  |  |  | 61 931,8 | - | 10 971,0 | 50 960,8 | - | 61 602,6 | - | 10 882,5 | 50 720,1 | - |  |
|  |  | соисполнитель − МБУ «ССВПД» |  |  |  |  | 14 133,1 | - | - | 13 884,3 | 248,8 | 14 000,5 | - | - | 13 751,7 | 248,8 |  |
|  |  | участник 1 − Администрация города |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Управляющий делами

Администрации города                                  				                                                                      Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных

источников на реализацию программы по состоянию на 31.12.2019

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы | Объем ассигнований | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой на весь период реализации | предусмотрено программой на 2019 год реализации | уточненный план ассигнований на 2019 год | исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | обла-стной бюджет | бюджет города | вне-бюджетные источ-ники |  | фе-деральный бюджет | обла-стной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |  | фе-деральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |  | фе-деральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |  |

| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» | 1 445 313,0 | 479 773,2 | 154 750,3 | 809 702,2 | 1 087,3 | 76 064,9 | - | 10 971,0 | 64 845,1 | 248,8 | 76 064,9 | - | 10 971,0 | 64 845,1 | 248,8 | 75 603,1 | - | 10 882,5 | 64 471,8 | 248,8 |  |
| 1.1. | Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» | 36 722,5 | - | - | 36 722,5 | - | 5 270,1 | - | - | 5 270,1 | - | 5 270,1 | - | - | 5 270,1 | - | 5 211,8 | - | - | 5 211,8 | - | 58,3 − экономия средств |
| 1.2. | Подпрограмма № 2 «Благоустройство города» | 372 367,4 | - | - | 372 367,4 | - | 28 213,2 | - | - | 28 213,2 | - | 28 213,2 | - | - | 28 213,2 | - | 28 204,2 | - | - | 28 204,2 | - | 9 − экономия средств |
| 1.3. | Подпрограмма № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города» | 676 665,2 | 479 773,2 | 154 750,3 | 42 141,7 | - | 12 657,2 | - | 10 971,0 | 1 686,2 | - | 12 657,2 | - | 10 971,0 | 1 686,2 | - | 12 542,9 | - | 10 882,5 | 1 660,4 | - | 114,3 − экономия средств |
| 1.4. | Подпрограмма № 4 «Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ» | 175 104,6 | - | - | 174 017,3 | 1 087,3 | 14 133,1 | - | - | 13 884,3 | 248,8 | 14 133,1 | - | - | 13 884,3 | 248,8 | 14 000,5 | - | - | 13 751,7 | 248,8 | 132,6 − экономия средств |
| 1.5. | Подпрограмма № 5 «Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города» | 167 883,1 | - | - | 167 883,1 | - | 15 136,7 | - | - | 15 136,7 | - | 15 136,7 | - | - | 15 136,7 | - | 14 989,1 | - | - | 14 989,1 | - | 147,6 − экономия средств |
| 1.6. | Подпрограмма № 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов» | 16 570,2 | - | - | 16 570,2 | - | 654,6 | - | - | 654,6 | - | 654,6 | - | - | 654,6 | - | 654,6 | - | - | 654,6 | - |  |

Управляющий делами

Администрации города									                                                            Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о  достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей программы, подпрограмм программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» |
| 1. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управление многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | процент | 100,0 | 99,5 | 99,48 | Собственниками многоквартирного дома по ул. Крупской выбор управляющей компании определен путем проведения открытого конкурса, а не на общем собрании собственников |
| 2. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения | процент | 8,4 | 8,5 | 8,8 | На рост показателя повлияло выполнение капитального ремонта водопроводных сетей ГУП РО «УРСВ» в количестве 7 500 м, в том числе с участием жителей 3 807 м |
| 3. | Для освещенных улиц города | процент | 41,59 | 43,4 | 44,3 | Присоединение смонтированных участков к существующим линиям наружного освещения протяженностью 1,5 км, с установкой на этих участках около 50 дополнительных светильников. При выполнении работ по реконструкции межпоселковой автомобильной дороги от ж/д переезда «29 км» до 2-го отделения ЗАО «Пригородное» выполнены работы по устройству наружного освещения, протяженностью сети освещения с однорядным расположением осветительных приборов составило 3,0 км и установкой 89 светильников |
| 4. | Доля охвата населения услугой по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов | процент | 61,0 | 70,0 | 70,0 |  |
| Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» |
| 5. | Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами | человек | 1 200 | 1 300 | 1 300 |  |
| Подпрограмма № 2 «Благоустройство города» |
| 6. | Площадь городской территории, подлежащая санитарной уборке и содержанию | тыс. кв. м | 700 | 700 | 700 |  |
| Подпрограмма № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города» |
| 7. | Количество аварий в сфере ЖКХ | единиц | 19 | 3 | 4 | На увеличение количества аварий в сфере ЖКХ повлиял процент износа водопроводных сетей города, который составляет 76,4 процента. Протяжённость водопроводных сетей города составляет 434,3 км, из них 331,8 км необходимо заменить |
| 8. | Доля потерь воды | процент | 57,6 | 57,6 | 56,01 | На снижение показателя повлияло выполнение капитального ремонта водопроводных сетей ГУП РО «УРСВ» в количестве 7 500 м, в том числе с участием жителей 3 807 м |
| 9. | Уровень обеспеченности жилищного фонда централизованным водоотведением | процент | 37,0 | 37,0 | 42,1 | На рост показателя повлияло увеличение площади жилых помещений, оборудованных централизованным водоотведением на 4,5 тыс. кв. м |
| 10. | Доля котельных, работающих на газообразном топливе | процент | 71,0 | 71,0 | 71,0 |  |
| 11. | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | процент | 8,4 | 8,3 | 8,2 | Снижение показателя произошло за счет проведенных мероприятий по энергосбережению: замена ветхих и аварийных тепловых сетей протяженностью 150 м и замене тепловой изоляции на сетях |
| 12. | Количество приобретаемой техники | единиц | - | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма № 4 «Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ» |
| 13. | Территории городских кладбищ, подлежащие содержанию и благоустройству | кв. м | 1 170,8 | 1 170,8 | 1 170,8 |  |
| Подпрограмма № 5 «Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города» |
| 14. | Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов для муниципальных нужд | процент | 0,50 | 0,51 | 0,51 |  |
| Подпрограмма № 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов» |
| 15. | Доля ликвидированных свалочных очагов по отношению к выявленным | процент | 53,0 | 56,0 | 100,0 | В течение отчетного периода выявлено 72 свалочных очага и произведены работы по их уборке в полном объеме |
| 16. | Доля населения, вовлеченного в мероприятия по экологическому просвещению, в общей численности населения города | процент | 14,36 | 14,42 | 14,46 | Увеличение показателя произошло в результате проведения экологических конференций, конкурсов сочинений, конкурсов рисунков, фестивалей, выставок, круглых столов, в общеобразовательных организациях города |
| 17. | Лесистость территории города | процент | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами» за 2019 год

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,

муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в отчетном году
                                                                                                                                                                                                                                   тыс. руб.

| № п/п | Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2019<1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток средств на 01.01.2020<2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | оказа-ние плат-ных услуг | добро-вольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от принося-щей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 1. Муниципальные бюджетные учреждения |
| 1.1. | Муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» | - | 248,8 | 248,8 | - | - | - | - | 248,8 | - | - | - | 248,8 | - |

<1> Остаток средств на начало отчетного года;

<2> остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов